CONTRATO QUE ENTRE SI 	CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF E A EMPRESA <<<>>>, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQÜICULTURA DE TRÊS MARIAS, A SER REALIZADA NA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DE TRÊS MARIAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, ESTADO DE MINAS GERAIS.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Presidente, ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 00.959.838-30 SSP/BA e do CPF n.º 135.259.215-00, residente e domiciliado em Brasília-DF,  e pelo Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 1914/D, expedida pelo CREA-DF e do CPF nº 117.336.911-20,  residente e domiciliado em Brasília – DF <<<>>>  e a empresa <<<>>>, inscrita no CNPJ sob o nº <<<>>>, com sede na <<<>>>, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por <<<>>>, (qualificação), resolvem celebrar o presente Contrato, sob os regimes de Empreitada a Preços Unitários e Empreitada a Preço Global,  em decorrência do certame licitatório Edital n.º ...../2008 – Concorrência e de acordo com a autorização da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressada através da Resolução nº ......, datada de .../.../2008, constante  às fls. ........ do Processo nº 59510.001314/2008-88, o qual reger-se-á pelos dispositivos da Lei nº 8666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. Cláusula Primeira - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução dos serviços de elaboração de Projeto Básico de Engenharia, visando a implantação da 2ª Etapa do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aqüicultura de Três Marias composto de projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, instalações elétricas e hidráulicas, estruturas em concreto ou aço, bem como o cadastro com levantamento das unidades existentes e instalações especiais para rede de computador, segurança, incêndio e tratamento de água e efluente/dejetos, e estão previstos em duas fases, a saber:

- Fase 1 -  diagnóstico da estrutura existente e estudo de alternativas para que o projeto seja desenvolvido de forma integrada e compatível com unidade existente;

- Fase 2 – elaboração de projeto básico de engenharia, referente à alternativa selecionada na fase 1.

1.1 	A descrição pormenorizada dos serviços está contida nas Especificações Técnicas (ANEXO I), Planilha Básica de Preços (ANEXO II), do Edital <<<>>>/2008 – Concorrência.

2. Cláusula Segunda - DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de sua transcrição:

2.1	Proposta da CONTRATADA, datada de <<<>>>;

2.2	Edital nº <<<>>>/2008 – Concorrência;

2.3	Documentação da CONTRATADA;

2.4 	Cronograma Físico e Financeiro;

2.5	Demais documentos contidos no Processo CODEVASF nº 59510.001314/2008-88;

2.6	Em caso de divergência entre os documentos mencionados nas sub-cláusulas precedentes desta cláusula e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

3. Cláusula Terceira - PRAZO

O prazo para a execução dos serviços objeto deste contrato é de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir da data da assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do deste instrumento no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8666/93.

3.1 	No prazo estabelecido no caput estão incluídos 15 (quinze) dias para análise e aprovação da minuta, edição e fornecimento da versão definitiva.

3.2 	As datas para conclusão e entrega dos serviços contratados ocorrerão em conformidade com os prazos estabelecidos a seguir:

- Diagnóstico e Estudo de Alternativas: 20 (vinte) dias;

- Elaboração do Projeto Básico: 90 (noventa) dias.

3.3. 	Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até trinta (30) dias antes do vencimento do Contrato.

3.2.1. O documento de que trata a sub-cláusula anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

4. Cláusula Quarta - VALOR

O valor total do presente Contrato é R$ <<<>>>.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8666/93.

4.1.1 Ficam excluídos da hipótese referida na sub-cláusula anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

4.2	O valor teto estabelecido na Nota de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.3	No preço constante do caput desta cláusula estão incluídos todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciário, securitário, mão-de-obra, ensaios, testes de campo, salários, acordos, dissídios coletivos, alojamento, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, impostos, taxas, emolumentos, tributos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto deste contrato. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado.

5. Cláusula Quinta - RECURSOS

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários do Programa de Trabalho 18.544.1305.10ZW.0001 – RECUPERAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS EM MUNICÍPIOS DAS BACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - NACIONAL, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, conforme Nota de Empenho nº <<<>>>.

- Cláusula Sexta - REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V x [I1 – Io) / Io]

- Onde:

- “R” é o valor do reajustamento procurado

- “V” é o valor contratual a ser reajustado

- “I1” é o índice relativo ao mês de aniversário da proposta

- “Io” é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta

6.1	Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil – Serviços de Consultoria, Coluna 39.

7. Cláusula Sétima - PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais de acordo com as medições realizadas nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, incluindo-se, em tais medições, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes, os serviços executados, as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa da execução do contrato, incluindo os serviços executados no período, correspondentes às parcelas de preço global constantes do referido cronograma, devidamente atestadas pela fiscalização da CODEVASF, observando-se ainda o seguinte:

7.1	Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas neste Contrato, constituindo-se na única remuneração pelos serviços contratados e executados.

7.2	O pagamento dos serviços se dará mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

a) O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas no caput desta cláusula e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

b) As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho – NE que lhe dá cobertura. Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização da 1ª Superintendência Regional, com a indicação do período de sua execução;

7.3	Os pagamentos contemplados neste Contrato – preço unitário e preço global -, serão aplicados levando-se em consideração à característica dos serviços.

7.4	Serviços Pagos a Preços Unitários: São os trabalhos de campo e laboratório, destinados à obtenção de dados.

7.4.1 Os trabalhos de campo e laboratório serão pagos, por aplicação, aos quantitativos realmente executados, do sistema de preços unitários apresentados pela CONTRATADA na sua proposta.

7.4.2 As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pela CONTRATADA na sua proposta em relação aos trabalhos de campo e laboratório realmente executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

7.4.3 Os serviços pagos a preços unitários incluem todos os custos necessários à sua realização, entre outros:

a) custos de mão-de-obra, laboratório, equipamentos, serviços gráficos, veículos, etc.;

b) despesas fiscais;

c) remuneração de escritório.

7.5	Serviços Pagos a Preços Globais: São os denominados serviços de escritório, com exceção das geotécnicas e topográficas que deverão ser executadas no estudo de reconhecimento, necessário para a elaboração dos estudos de viabilidade e projeto básico de engenharia, e terão as seguintes características e condições:

- Remuneração dos serviços executados, mediante apresentação de faturas mensais, após aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e o cronograma físico. O coordenador do contrato autorizará a licitante vencedora a emitir os respectivos documentos de cobrança;

- Caso existam dúvidas acerca dos relatórios e documentos, a parcela referente a esses serviços poderá ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela licitante vencedora; depois de sanados os motivos da retenção, a CODEVASF terá 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela;

7.6	Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários, e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Contrato.

7.7	Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.8	As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

7.9	É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados de seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.10	A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço”.

7.11	A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da licitação, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.12	Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

7.12.1 Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior tributos ou encargos legais que por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

7.13 	Atendido ao disposto nas sub-cláusulas anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo citado na sub-cláusula 7.7,  para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

7.14	Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na sub-cláusula 7.7, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C= P[(1+I/100)N - 1)

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

7.14.1 Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

7.14.2 Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.14.3 Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

8. Cláusula Oitava - CAUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estabelecida uma “Caução de Execução”, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias contados da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Carta de Fiança Bancária, esta a critério da CONTRATADA.

8.1	A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multa na forma prevista na cláusula doze e de rescisão, na forma da cláusula dezenove.

8.2	Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

8.3	Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratado.

8.4	A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

8.5	Não haverá qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão deste contrato, hipótese em que a caução será revertida  e apropriada pela CODEVASF.

9. Cláusula Nona  - DOS PRODUTOS

Os produtos e relatórios referentes ao objeto deste Contrato devem ser apresentados, considerando as diretrizes e condições constantes das Especificações Técnicas.

9.1	A CONTRATADA deverá exercer o controle de qualidade a respeito das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade , consistência das informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

9.2	Os resultados dos serviços, incluindo originais, as informações obtidas e os  métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma

11. Cláusula Dez – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 396 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

10.1	Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber à CODEVASF.

10.2	Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceito.

11. Cláusula Onze - SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual.

11.1	Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela CODEVASF. Os serviços extras contratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF.

12. Cláusula Doze - MULTA

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à CONTRATADA será aplicada multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução do contrato, o que dará ensejo à sua rescisão.

12.1	O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro, constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme caput acima.

12.2	Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

12.2.1 A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

12.2.2 Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

12.3	A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recursos à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do Contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

12.3.1 Após o procedimento estabelecido na subcláusula anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

12.3.2 Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

12.3.3 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

13. Cláusula Treze – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Para acompanhamento e fiscalização dos serviços a CODEVASF designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA vencedora está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

13.1.	A CONTRATADA deverá, sempre que  necessário,  comunicar-se formalmente com  a  CODEVASF.  Mesmo  as  comunicações  via  telefone  devem  ser  ratificadas  formal  e  posteriormente,  através  do  fax (38) 2104-7868,   e   no  caso  de  informações  mais  extensas  e/ou  transferências  de  arquivos,  pelo correio eletrônico (e-mail: 1sr-deg@codevasf.gov.br).

13.2	A CONTRATADA terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

13.3	O cronograma físico-financeiro poderá ser revisto e ajustado, desde que aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogação do prazo de vigência de contrato, nem acarrete mudanças no prazo final estabelecido.

13.4	A CONTRATADA deverá apresentar no primeiro relatório (andamento ou específico) novos cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

13.5	Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à CONTRATADA.

13.6	As reuniões a serem realizadas entre a CONTRATADA e a CODEVASF objetivam discutir problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, devendo ser previamente agendadas e registradas em ata, sendo que:

a) A CONTRATADA realizará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

b) A CODEVASF comunicará à CONTRATADA as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços referentes às matérias contidas na pauta da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) As reuniões mensais previstas devem ser agendadas para após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela CODEVASF, sendo que os custos de tais reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato;

d) A CODEVASF poderá convocar reuniões extraordinárias julgadas convenientes, para fins de acompanhamento e fiscalização dos serviços.

13.7	A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

13.8	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

13.9	A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente o fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicando o seu valor, podendo a CONTRATADA recorrer à Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – 1ª GRR das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

13.10 	A CODEVASF e a CONTRATADA estabelecerão procedimentos detalhados, com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere à preparação e atualização dos programas de trabalho, comunicações, fiscalização e faturamento.

13.11 	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência de Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – GRR.

13.12	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

13.13	Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

14. Cláusula Quatorze - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

14.1	Apresentar, antes do início dos trabalhos, o Plano de Trabalho a ser adotado, específico para cada atividade, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização, tendo a CODEVASF direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos, tendo como base a relação de serviços previstos na proposta e respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcançar os objetivos previstos.

14.2	Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência de situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

14.3	Acatar as orientações da CODEVASF  inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

14.4	Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato;

14.5	Pagar  pontualmente  os  encargos  decorrentes das legislações Trabalhistas, Previdenciária, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas;

14.6 	Desfazer, corrigir e substituir os serviços ou materiais rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

14.7	Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos serviços ora licitados.

14.8	Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

14.9	Obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas à execução dos serviços.

14.10	Tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados.

14.11	Pagar todos os tributos devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

14.12	Realizar todos os serviços contratados em conformidade com as Recomendações Básicas para Proteção Ambiental.

14.13	Promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação conforme Resolução nº 317 de 31/10/86.

14.14	Apresentar os trabalhos, observadas as especificações técnicas e as seguinte quantidades:

- Relatório Parcial ou Específico: 03 (três) vias impressas, encadernadas em espiral;

- Minuta do Relatório Final: 03 (três) vias impressas, encadernadas em espiral, e em DVD-ROM;

- Relatório Final do Diagnóstico e Estudo de Alternativas e do Projeto Básico: 04 (quatro) vias impressas, encadernadas em “capa rígida”, e em DVD-ROM;

- Relatório de Avaliação Ambiental: 4 (quatro) vias impressas, encadernadas em “capa rígida”, e 06 (seis) vias em DVD-ROM.

15. Cláusula Quinze - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

15.1	Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

15.2	Não serão indenizados os prejuízos à CONTRATADA que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou má administração.

16. Cláusula Dezesseis - COORDENADOR

A CONTRATADA designará um Coordenador, responsável pela Chefia dos trabalhos a seu cargo, com capacidade de responder pelas partes técnica e administrativa do contrato, vem como para assumir a representação da CONTRATADA perante a CODEVASF em assunto relativo a execução dos serviços. O Coordenador deverá acompanhar as funções aludidas até o encerramento do Contrato, cabendo-lhe, também a responsabilidade técnica das fases em que atuar ou não atuar.

17. Cláusula Dezessete - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

18. Cláusula Dezoito – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Para a finalização dos trabalhos e respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do atestado de execução dos serviços e do termo de encerramento físico, além da liberação da garantia contratual, as seguintes condições deverão ser atendidas:

a) O encerramento dos trabalhos da fase 1 se dará após a conclusão do diagnóstico e da aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta, resultante da entrega, pela CONTRATADA, do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

b) O encerramento dos serviços da fase 2 (Projeto executivo de Engenharia) se dará após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta, resultante da entrega, pela CONTRATADA, do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

18.1. O encerramento dos serviços, além das exigências contidas no caput, alíneas “a” e “b”, ficará condicionado à realização, pela CONTRATADA, de acordo com o escopo dos serviços e sem custos adicionais para a CODEVASF, dos ajustes de projeto recomendados e condicionados, respectivamente, pelos órgãos ambientais em todos os níveis da administração pública, durante e após a emissão das licenças solicitadas.

18.2. Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá o recebimento definitivo dos mesmos. A fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as exigências prescritas no Edital e neste Contrato, e efetivamente não havendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da garantia, nos termos do Art. 73, Inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

18.3. Na hipótese da necessidade de correção dos serviços será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA a providencie, em conformidade com os apontamentos levantados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da garantia contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado pela CONTRATADADA.

18.4. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

19. Cláusula Dezenove - RESCISÃO

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93 observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da citada Lei.

20. Cláusula Vinte - PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação de extrato do instrumento de contrato na Imprensa Oficial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.

21. Cláusula Vinte e Um - FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Montes Claros-MG, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasília-DF,

Pela CODEVASF:

| ### ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO Presidente | ### RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS Diretor |
| --- | --- |

Pela CONTRATADA:

## <<<<>>>>

Testemunhas:

a)

CPF:

b)

CPF:

Processo Administrativo nº 59500.001314/2008-88

/tmp/in/input.doc