CONTRATO QUE ENTRE SÍ 	CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF E A EMPRESA .............................., DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DA SEDE DA 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-CODEVASF, empresa pública federal, criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de  1974, alterada pela Lei 9.954 de 06 de janeiro de 2000 e pela Lei n.º 12.040 de 01 de outubro de 2009, com seu Estatuto aprovado através do Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da 1ª Superintendência Regional, ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES, brasileiro, solteiro, Servidor Público,  portador do RG nº M-3.051.171 SSP/MG e do CPF nº 686.053.406-06, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros, Estado de Minas e a empresa ..............................................., com sede na ...................................., n.º ...., bairro ...................., CEP ......................, na cidade de ..............................., Estado de ............................, CNPJ nº ............................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ....................................., ....................., ................., ................................................, portador da Cédula de Identidade ................................., SSP/..., CPF n.º ......................., residente e domiciliado na ............................, n.º ....., Bairro .................., na cidade de e.........................., estado de ....................., CEP .............................., resolvem celebrar o presente Contrato, sob o regime de “Empreitada a Preço Global” e “Empreitada a Preços Unitários”,  em decorrência do procedimento de licitação objeto do Edital  nº ......../2009 – Convite, do tipo “Menor Preço”, nos termos da Resolução Regional n.º ....., de ..../.../2009 do Comitê de Gestão Executiva da 1ª SR da CODEVASF, constante do Processo Administrativo nº 59510.003454/2009-71, o qual reger-se-á pelos dispositivos da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. Cláusula Primeira - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução das obras e serviços relativos à revisão das instalações elétricas dos prédios da sede da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada no município de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Especificações Técnicas/Projeto (ANEXO I) e Planilha de Preços Básicos (ANEXO II),  integrantes do Edital licitatório, que doravante, independentemente de transcrições, integra este instrumento, e se constituirão basicamente do seguinte:

a) ETAPA I: Atualização do Projeto Elétrico dos Prédios, que compreende: levantamento de cargas, quantidade e potência nominal dos pontos de utilização, tomadas, iluminação, bombas, condicionadores de ar e equipamentos diversos;levantamento das tubulações dos circuitos terminais e alimentadores, dos quadros de medição e distribuição dos circuitos, e caixas de passagem, etc; levantamento do traçado da fiação dos circuitos alimentadores e terminais; redimensionamento de todos os componentes do projeto com base nos levantamentos anteriores, incluindo: dimensionamento dos condutores, dimensionamento das tubulações, dimensionamento dos dispositivos de proteção e dimensionamento dos quadros; apresentação de desenho contendo todos os elementos levantados e dimensionados nas etapas anteriores; apresentação de Memorial Descritivo do Projeto; apresentação de Memória de Cálculo do dimensionamento dos condutores, condutos, quadros e proteções; apresentação de esquema unifilar; análise e aprovação da concessionária de energia, se couber.

b)	ETAPA II: Revisão completa das instalações elétricas existentes, incluindo o fornecimento de materiais e serviços: esta etapa consiste na execução do serviço de substituição de todos os materiais (condutores, condutos, quadros, chaves, proteções, disjuntores, lâmpadas, interruptores e tomadas), que após a realização das etapas anteriores forem considerados sem condições de uso ou tenham capacidade aquém da necessária para atender à demanda atual do circuito ao qual estão ligados.

  - A CONTRATADA deverá observar, para a execução das obras e serviços objeto deste contrato, as seguintes normas: NBR 5410-/2005 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, NBR 5419/2001 – Proteção de Estruturas contra descargas atmosféricas, NBR 5444/1989 – Símbolos Elétricos e Normas da concessionária local (CEMIG).

  - Todas as obras, serviços e fornecimentos ora contratados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

2. Cláusula Segunda - DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

2.1	Edital n.º ...../2009 -  Convite;

2.2	Proposta da CONTRATADA, datada de .../.../2009;

2.3	Especificações Técnicas;

2.4	Documentação da CONTRATADA;

2.5	Demais documentos contidos no Processo CODEVASF nº 59510.003454/2009-71.

2.6	Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes desta cláusula e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

3. Cláusula Terceira - PRAZO

O prazo para a execução das obras, serviços e fornecimentos objeto deste contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contado a partir da data da assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do deste instrumento no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8666/93.

3.1	Em razão das obras e serviços objeto deste instrumento terem que ser executados sem a interrupção das atividades da empresa, os mesmos deverão ser executados nos dias úteis após as 18h00 (dezoito horas) e até as 07h00 (sete horas) do dia seguinte, bem como nos sábados, domingos e feriados.

3.2	Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até trinta (30) dias antes do vencimento do Contrato.

3.2.1. O documento de que trata a sub-cláusula anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

4. Cláusula Quarta - VALOR

O valor total estimado do presente Contrato é R$ ............................ (......................................................................).

4.1 	Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8666/93.

4.2 O valor teto estabelecido na Nota de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.3 	A infringência do disposto na sub-cláusula anterior desta Cláusula, impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações pelo prazo de seis (06) meses, a partir da verificação do evento.

4.4 	Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

4.4.1. Ficam excluídos da hipótese referida na sub-cláusula anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

5. Cláusula Quinta - RECURSOS

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta do Programa de Trabalho 04.122.0750.2000.0001 – ADMINISTRAÇÃO DA UNICADE NACIONAL, Categoria Econômica 3, sob a gestão da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, conforme Nota de Empenho nº .................., datada de ... de ....... de 2009.

- Cláusula Sexta - REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, a contar da data de apresentação da proposta . Após este prazo serão reajustados aplicando-se as seguintes fórmulas (desde que os índices tenham a mesma data-base):

R = V x [I (col.35) – I0 (col.35)]

- I0 (col.35)

- Onde:

- “R” é o valor do reajustamento procurado

- “V” é o valor contratual a ser reajustado

- “I1” é o índice relativo ao mês de aniversário da proposta

- “I0” é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta

  - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Coluna 35.

  - Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado no não cumprimento do prazo pactuado.

7. Cláusula Sétima - PAGAMENTO

Os pagamentos pela execução das obras e serviços serão realizados em reais, de acordo com as medições mensais, obedecidos os valores unitários propostos e contra a apresentação das Notas Fiscais correspondentes devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, respeitado o prazo legal para tramitação do processo de pagamento, observando-se o disposto nas sub-cláusulas seguintes.

  - Os serviços atinentes à Etapa I – Atualização do Projeto Elétrico dos Prédios, serão pagos a preço global, obedecendo-se à seguinte forma:

- 25 % (vinte cinco por cento) quando da entrega e aprovação do Relatório 1, em conformidade com as Especificações Técnicas/Projeto;

- 75 % (setenta e cinco por cento) quando da entrega e aprovação do Relatório 2, em conformidade com as Especificações Técnicas/Projeto.

7.2	O pagamento da instalação do canteiro, da mobilização e desmobilização será no valor correspondente ao preço apresentado na proposta, respeitado o limite de 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) do valor orçado pela CODEVASF e conforme especificado abaixo:

- Mobilização e instalação do canteiro: 60% (sessenta por cento) ;

- Desmobilização: 40% (quarenta por cento), após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

  - Não constitui motivo de pagamento pela CODEVASF obras, serviços e fornecimentos em excesso, desnecessários à execução do objeto contratado e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento obra, serviço ou fornecimento que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste instrumento.

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.° 8.666/93.

  - As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação relativa à aprovação por parte da fiscalização do serviço faturado, indicando a data de aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o art. 9° do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994. Deverão ainda trazer a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

  - Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no presente contrato.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, alterando-se a data de adimplemento da obrigação.

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato, o número  e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubra a execução do contrato.

  - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - Juntamente com a Nota Fiscal de cada parcela de obra ou serviço realizado, terá a CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoantes o disposto no art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei 9.711, de 20/11/98. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS.

  - Quando se tratar de quitação do último pagamento de serviço a CODEVASF se reserva o direito de reter 15 % (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos

  - Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da CONTRATADA perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória (INSS e FGTS), não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - Atendido ao disposto nas sub-cláusulas anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento, a partir da qual será observado o prazo citado na sub-cláusula 7.4, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no sub-cláusula 7.4, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C= P[(1+I/100)N - 1)

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

7.16.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

7.16.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso.

7.16.3.	Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.16.4 Nos cálculos deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais.

8. Cláusula Oitava – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estabelecida uma “Caução de Execução”, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias contados da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Carta de Fiança Bancária, esta a critério da CONTRATADA.

8.1. 	A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multa na forma prevista na cláusula dez e de rescisão, na forma da cláusula quinze.

8.2. 	Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

8.3.	A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

8.4.	Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratado.

  - Não haverá qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão deste contrato, hipótese em que a caução será revertida  e apropriada pela CODEVASF.

09. Cláusula Nona - SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, as obras, serviços e/ou fornecimentos eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Aditivo Contratual.

9.1	Devem ser registradas por meio de termo aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela CODEVASF. Os serviços extras contratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF.

10. Cláusula Dez - MULTA

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à CONTRATADA será aplicada multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) por dia que exceder o prazo fixado até o limite de 20% (vinte por cento), o que dará ensejo à rescisão do Contrato.

  - O atraso na execução das obras e serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme caput desta Cláusula.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

10.3	A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

10.4 Após o procedimento estabelecido na sub-cláusula anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

10.5  Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

10.6	 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

11. Cláusula Onze – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do contrato caberá diretamente à 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 1ª GRI, por intermédio de técnico formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

11.1 A CONTRATADA deverá se comunicar com a CODEVASF, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone deverão ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

11.2 A CONTRATADA terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

11.3 A CODEVASF e/ou as empresas especializadas por ela contratadas, terão o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

11.5	A CODEVASF, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização das obras, através da sua Gerência Regional de Administração e Logística – 1ª GRA, designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme o Edital e seus Anexos.

11.6	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização ao local de execução das obras e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

11.7	A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – GRI, responsável pelo acompanhamento do contrato.

11.8	A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual.  A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, indicando o seu valor.

11.9	A CONTRATADA poderá recorrer a CODEVASF das decisões da fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

11.10	A CONTRATADA deverá intercambiar informações com a CODEVASF, via Fax, através da linha telefônica: (38) 2104-7868. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

11.11	Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Gerência Regional de Administração e Logística – 1ª GRA da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva Cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

12. Cláusula Doze - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

  - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, sob pena de rescisão contratual.

  - Apresentar à CODEVASF, antes do início da execução das obras e serviços, o Cronograma Físico-financeiro detalhado.

  - Se responsabilizar pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local de execução das obras e serviços.

  - Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras serviços.

  - Se responsabilizar por todos os danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc, existentes no local quando da execução das obras e serviços.

  - Se responsabilizar pela vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local de execução das obras e serviços.

  - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, mediante anuência prévia da fiscalização da CODEVASF, para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços no prazo contratual.

  - Certificar-se de que todos os acessos necessários que permitam a chegada dos equipamentos e material ao local de execução das obras e serviços e estejam previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, tendo em vista que os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria desses acessos correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhistas, Previdenciária, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Desfazer, corrigir e substituir as obras, serviços, materiais ou equipamentos rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução do objeto contratado perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

  - Obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas à execução do contrato.

  - Tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função do objeto contratado, bem como proteger o meio ambiente nos âmbitos interno e externo ao local de execução das obras objeto do presente contrato.

  - Observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa  da obra.

  - Efetuar a ART da execução das obras e serviços e do profissional responsável pela mesma junto ao CREA, apresentando à fiscalização o referido documento.

  - Fornecer e afixar 01 (uma) placa de identificação das obras, no padrão definido Ppela CODEVASF e em local por ela indicado, no tamanho 3,00m x 2,25 m, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br, no link Convênios, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe, observando-se o que estabelecem as Especificações Técnicas.

13. Cláusula Treze - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços e fornecimentos contratados.

13.1 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

13.2	Não serão indenizados os prejuízos à CONTRATADA que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

14. Cláusula Quatorze - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídas as obras e serviços, a CONTRATADA solicitará à CODEVASF, através da fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

14.1 A fiscalização da CODEASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato após a confirmação de que todas as obras e serviços foram feitos de acordo com as Especificações Técnicas/Descrição dos Serviços e Contrato, nos termos do Art. 73, Inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

  - Na hipótese da necessidade de correção de obras ou serviços, ou ainda substituição de materiais, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, a providencie, em conformidade com os apontamentos levantados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da garantia contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado pela CONTRATADA.

  - O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo técnico da CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

15. Cláusula Quinze - RESCISÃO

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78, incisos I x XII E XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

16. Cláusula Dezesseis - PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, de conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93, no Diário Oficial da União.

17. Cláusula Dezessete - FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Montes Claros- MG, para dirimir questões  oriundas  do  presente  contrato ,   renunciando  as   partes   a  qualquer   outro,   por   mais privilegiado  que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG,

Pela CODEVASF:

ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES

Superintendente Regional – 1ª SR

Pela CONTRATADA:

............................................

Testemunhas:

_______________________________ 	_________________________________

CPF:	CPF:

/tmp/in/input.doc