Ministério da Integração Nacional-MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL DA MICRO-BACIA DO RIO PACUÍ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO, NO ESTADO DA BAHIA

Juazeiro, Agosto de 2009.

SUMÁRIO

1. FINALIDADE ............................................................................... 3

2. COMPETÊNCIAS ...........................................................................3

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA ...............................................................3

4. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS...............................................................3

5. INTRODUÇÃO.......................................................................................5

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS ................................................................8

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR TRECHO DA MICROBACIA............... 27

8. VALOR DA CONTRATAÇÃO ...........................................................32

9. PRAZO DE EXECUÇÃO...................................................................32

10.QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS.......................................................32

11. FIGURAS...........................................................................................33

- FINALIDADE

Os serviços previstos nesta Especificação Técnica inserem-se no contexto do Programa de Revitalização da Bacia dos Rios São Francisco e do Parnaíba, que está incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Esta Especificação Técnica tem por finalidade estabelecer normas, critérios, condições contratuais principais e fornecer informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a execução dos Serviços de Revitalização Ambiental da Micro-Bacia do Rio Pacuí, localizada no município de Campo Formoso, no Estado da Bahia.

- COMPETÊNCIAS

Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção, análise e aprovação e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência. Compete à Gerência de Revitalização (6ª GRR), por intermédio da Unidade Regional de Empreendimentos Sócio-Ambientais (6ª GRR/USA) coordenar, analisar e aprovar diretamente os serviços, objeto destes TR.

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Os serviços objeto deste TR serão executados na microbacia do Rio Pacuí, compreendida entre as latitudes 10° 29’ S e 9° 57’ S e as longitudes 41° 11’ O e 40° 41’ O. Ela faz parte da sub-bacia do Rio Salitre, afluente do Rio São Francisco. Toda sua extensão está compreendida no município de Campo Formoso – BA.

- INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

Para subsidiar a execução dos serviços, apresenta-se a seguir um levantamento preliminar de informações disponíveis em instituições ou entidades com atuação na Bacia do Rio Salitre:

- EIA/RIMA do Projeto Salitre;

- Cadastro, estudo das demandas hídricas e organização dos usuários. Salvador: SRH, 2000(CD-SRH/ COPERH);

- Caderno da Região Hidrográfica do Rio São Francisco. Plano Nacional de Recursos Hídricos, 2006;

- Caracterização geológica e hidrogeológica da Bacia do Rio Salitre. Salvador: Instituto de Geociências-UFBA, 2005 – (CD-SRH/DEN);

- Relatório Final do Projeto da Rede Hidrométrica do Estado da Bahia, com Exceção das Bacias dos Rios Paraguaçu, Itapicuru e Verde Jacaré. PGRH. Salvador: SRH, 1998;

- Mapa das RPGA do Estado da Bahia, em formato Shapefile ArcView);

- Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na bacia do São Francisco. ANA/GEF/PNUMA/OEA. Subprojeto 3.3.B - Plano de Gerenciamento Integrado da Bacia do Rio Salitre - PLANGIS - Departamento de Hidráulica e Saneamento Escola Politécnica. Salvador: UFBA, 2003. (Impresso e CD -SRH/ COPERH);

- Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco. CBHSF, 2004;

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Salitre. Salvador: SRH, 1993;

- Plano Diretor de Recursos Hídricos dos demais tributários da margem direita do Sub-Médio São Francisco. Salvador: SRH, 1996;

- Plano Diretor de Recursos Hídricos. A Análise dos PDRH das Bacias Hidrográficas do Estado da Bahia (B-05. Rio Salitre). Salvador: SRH, 1993;

- Plano Diretor de Recursos Hídricos. A Síntese integrativa dos PDRH das Bacias Hidrográficas da Bahia. Salvador: SRH, 1993;

- Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH). Governo do Estado da Bahia. SEMARH/SRH, 2004;

- Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Influência das atividades antrópicas na qualidade das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre. 2005;

- Estudo de viabilidade econômica do Projeto Salitre. CODEVASF. (arquivado na CODEVASF de Brasília);

- Avaliação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas do Estado da Bahia (SEPLAN/CEI) Salvador,1986);

As informações contidas nos documentos acima relacionados possuem caráter meramente orientador, cabendo à CONTRATADA obter, necessariamente, elementos adicionais e complementares.

A CODEVASF não se obriga a fornecer os documentos relacionados nos subitens anteriores, dispondo-se, apenas, a facilitar a consulta dos documentos disponíveis no acervo de sua Biblioteca, cujo ônus de reprodução caberá aos interessados.

5. INTRODUÇÃO

5.1 Considerações Gerais

A bacia do Rio São Francisco tem sofrido intensamente com a ocupação humana, tendo perdidos ou impermeabilizados seus solos, recebido cargas imensas de agrotóxicos, efluentes domésticos e industriais e perdido sua cobertura vegetal e biodiversidade.

A microbacia hidrográfica vem sendo adotada como unidade de trabalho preferencial para o planejamento conservacionista e para a execução de programas de controle de erosão do solo e preservação de recursos hídricos.

Nesse contexto enquadra-se a microbacia do Rio Pacuí, mais um dos tantos trechos degradados da bacia do São Francisco.

5.2 	Caracterização da Microbacia do Rio Pacuí

5.2.1	Localização

A microbacia do Rio Pacuí está compreendida entre as latitudes 10° 29’ S e 9° 57’ S e as longitudes 41° 11’ O e 40° 41’ O. Ela faz parte da sub-bacia do Rio Salitre, afluente do Rio São Francisco. Toda sua extensão está compreendida no município de Campo Formoso – BA.

    - Hidrologia

O Rio Pacuí tem como principais afluentes os riachos da Gameleira, Salobro e Queixo D’antas. Durante seu curso, recebe três designações diferentes: nas cabeceiras, Mulungu; no trecho médio, Lage; e somente no baixo, Pacuí. Isto ocorre porque apenas em certos trechos os rios afloram. Em boa parte correm subterrâneos, devido à formação geológica local. A precipitação média anual é de 490 mm, com um déficit (evapotranspiração menos precipitação) superior a 1400mm (Martins, 1986).

    - Geologia

A microbacia em sua porção central é composta por carbonatos da Formação Salitre e são delimitados a norte e a oeste por quartzitos do Supergrupo Espinhaço (Proterozóico Médio) e ao sul por filitos que pertencem à faixa Salitre (Arqueano). Estes encontram-se expostos em fundos de vales e são recobertos por calcários lacustrinos da Formação Caatinga (Plio-Pleistoceno), que recobrem os carbonatos do Grupo Una ao sul das cavernas. (CPRM, 1998) Diversas cavernas são encontradas na região, inclusive a maior do hemisfério sul, conhecida como Toca da Boa Vista.

    - Pedologia

A região central da microbacia é dominada por platôs onde predominam argissolos. O Rio Pacuí corre encaixado num estreito vale cercado por encostas íngremes, onde há afloramento de rochas calcárias e os solos são em geral cambissolos.

    - Biogeografia

A região central-leste da microbacia apresenta relevo bastante plano, apenas acentuado nas escarpas do vale escavado pelo Rio Pacuí, ficando em torno de 40m a diferença de nível da água para o platô. Neste contexto encontra-se a foz em cota 469m. A vegetação predominante é a caatinga nas partes altas e matas ciliares de grande porte à beira dos rios perenes. A sudoeste, oeste e norte o relevo é bastante movimentado, podendo alcançar altitudes acima de 1270m. Nestes domínios a pluviosidade é maior e a vegetação apresenta porte mais desenvolvido da transição floresta/ cerrado/ caatinga.

    - Sócio-econômico

A maioria dos habitantes dos povoados que estão na margem do rio Pacuí (Pacuí, Lage dos Negros, Lage de Cima, Gameleira, Mulungu, Pedra, Patos, Casa Nova, Abreus, Alagadiço, Borges, Queixo Dantas e Bebedouro) é remanescente de quilombo, com sua história marcada por conflitos políticos, étnicos, culturais e sociais que, durante cinco séculos, devido à ausência de políticas públicas, provocou seu isolamento e, conseqüentemente, a precariedade das condições de vida destas comunidades.

A renda familiar média é baixa e os diversos povoados têm condições sanitárias extremamente precárias: não há tratamento da água, não há coleta de esgotos e o lixo é disposto predominantemente em lixões. Os dejetos correm pelas ruas em valas e os animais domésticos chafurdam em meio a essas condições.

A economia baseia-se no cultivo de mandioca, fabrico de farinha, criação de caprinos e ovinos e agricultura irrigada. Há excessivos e ineficientes bombeamentos ao longo do trecho perene do Rio Pacuí que levam água principalmente a plantios de pimentão, tomate e cebola. Lavouras de mamona têm ganhado força com o surgimento do mercado de biodiesel.

    - Qualidade Ambiental

As áreas mais impactadas são as planas e as encostas das proximidades dos rios, utilizadas para a agricultura, criação de animais e implantação de áreas urbanas. Das matas ciliares pouco resiste, já que continha as árvores mais nobres e de maior porte, além da proximidade da água atrair a ocupação humana. As encostas, devido à sua grande declividade, fragilidade dos solos e supressão da cobertura vegetal, têm sofrido fortes processos erosivos.

A abertura de estradas é outro dos fatores que mais depreciam a qualidade ambiental da bacia devido à total exposição do solo e sua compactação. O impacto das gotas de chuva e o aumento do escoamento superficial geram desproporcionais forças de cisalhamento e há desenfreado desprendimento e arraste de sedimentos, resultando no assoreamento dos corpos hídricos.

A pecuária não tem tido o correto manejo e tem sido agravante para a supressão vegetal e perda de biodiversidade. Os animais perambulam à vontade em meio à caatinga, nutrindo-se de quaisquer plantas e tem destruído o estrato herbáceo e a cobertura do solo, rompendo os ciclos ecológicos do bioma. Nos corredores de acesso aos rios, não há qualquer planta e a erosão abre enormes voçorocas.

A caça e a retirada de lenha na caatinga são cotidianos e pode-se observar frequentemente pessoas circulando com armas pelas estradas e ruas dos povoados.

Estão em melhor situação as áreas mais distantes dos rios, principalmente as encostas dos limites da bacia, onde predomina vegetação do tipo transição floresta/ cerrado/ caatinga.

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS

6.1 O escopo dos serviços, objeto deste Termo de Referência se inserem no contexto do Programa de Revitalização da Bacia do São Francisco que possui o objetivo de recuperar, conservar e preservar o meio ambiente da bacia e mitigar os impactos ambientais antrópicos para seu desenvolvimento sustentável, tendo como linhas de ação: Gestão e Monitoramento de Recursos Naturais, Agenda Sócio Ambiental, Qualidade e Saneamento Ambiental, Proteção e Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Economia Sustentável.

6.2 As intervenções visam a revegetação de nascentes, zona de recarga, matas ciliares, a contenção de processos erosivos e a conservação dessas Áreas de Preservação Permanentes – APPs, além de consolidar um conjunto de informação que venham subsidiar futuramente um plano de desenvolvimento e inserção regional da Sub-bacia do Rio Salitre para uma gestão sustentável, eliminando ou minimizando os efeitos impactantes negativos sobre o meio ambiente. Nesta etapa os serviços se pautarão na recuperação de matas ciliares e demais áreas de proteção permanente das proximidades dos rios, conjuntamente com a contenção de processos erosivos que desembocam diretamente nos corpos hídricos. Estas áreas podem ser identificadas como as localizadas dentro da faixa de 30m a partir dos mananciais e de 50m a partir das nascentes. Também se enquadram áreas com inclinação acima de 100% ou em processo de desertificação que terminem dentro da faixa de matas ciliares. Ravinas e voçorocas que vertam diretamente para os rios, conjuntamente com seus afluentes, enquadram-se na abrangência desta etapa de recuperação.

6.3 Práticas mecânicas a serem empregadas

6.3.1	Construção de cercas

Todas as áreas a serem recuperadas devem ser cercadas para impedimento da entrada e circulação de animais exóticos, como caprinos, ovinos e bovinos que poderiam destruir as plantas em crescimento.

Devem-se construir cercas a 30 metros de todos os rios, drenagens naturais e voçorocas de grande porte em áreas rurais. Terrenos com muitos sulcos de erosão devem ser cercados tomando-se por limite o início dos processos erosivos. As áreas de nascentes devem ser protegidas num raio mínimo de 50 metros. A Contratada implantará ao todo 206.132 km de cerca de arame farpado.

Nas propriedades onde forem instaladas as cercas, deve-se fazer acordo com os donos para locação de acessos para dessedentação animal, captação para irrigação e abastecimento. No mínimo a cada 2 km devem ser construídos acessos.

6.3.1.1 Limpeza do terreno: Para a construção da cerca deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo; deve-se constar desmatamento, destocamento e limpeza do terreno quando for necessário.

6.3.1.2 Escavação das Covas: As covas têm que ser alinhadas, com espaçamento de um metro entre elas e com profundidade de acordo com o tipo de mourão utilizado.

6.3.1.3 Colocação dos Mourões: Os mourões devem ser posicionados, alinhados e aprumados e, os re-aterros de suas fundações devem ser compactados, de modo a não sofrerem deslocamentos.

6.3.1.4  Mourões Esticadores: Os mourões esticadores devem ser previstos em todos os pontos de mudança de alinhamento, tanto horizontal quanto vertical. Os mourões colocados nos ângulos horizontais devem ser apoiados por três mourões escora cada um. Os mourões esticadores devem ser engastados a 70 cm, e a carga aplicada em qualquer direção normal ao eixo do mourão, a 15 cm do topo. Dentro do alinhamento, a distância entre os mourões esticadores é de dez metros.

6.3.1.5 Mourões Suporte: O mourão suporte deve ser engastado a 60 cm e a distância entre eles é de um metro.

6.3.1.6 Mourões Escora: O mourão escora deve ser engastado a 60 cm, e a carga aplicada em qualquer direção normal ao eixo do mourão, a 25 cm do topo. As escoras são utilizadas para aumentar a resistência do mourão esticador, colocadas de forma inclinada no terreno para não deixá-lo sair de sua posição vertical. Deve sempre ser colocada no sentido contrário à tensão do arame.

6.3.1.7 Fixação do Arame Farpado: A colocação dos fios sempre se dará de cima para baixo, evitando que o arame se enrole. Deve-se assegurar que estes estejam bem esticados e travados. A fixação do arame se deve fazer por meio de grampos de aço zincado. A cerca é composta de nove cabos distintos (fios de arame farpado).

6.3.1.8 Colocação dos Arames Farpados: Na construção da cerca devem ser utilizadas nove fiadas de arame farpado, ficando a primeira a 145 cm de altura.

6.3.1.9 Controle ambiental: Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação e da segurança viária, observando os seguintes cuidados e providências:

a) a limpeza, desmatamento, destocamento e remoção, somente devem ser executados com acompanhamento e orientação, no que tange à proteção ambiental;

b) todo o material resultante da operação de limpeza deve ser removido das proximidades dos trabalhos e depositado em local definido;

c) durante a execução dos serviços deve ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou de veículos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguração.

6.3.1.10 MATERIAIS

6.3.1.10.1 Arame Farpado: Deve ser utilizado arame farpado de aço zincado, de dois fios, classe 350, categorias B ou C, conforme NBR 6317.

6.3.1.10.2 Mourão de Madeira: A madeira dos mourões deve receber tratamento preventivo contra ações de fungos. Os mourões devem ser retilíneos, chanfrados no topo e aparelhados na base, isento de fendas e outros defeitos. Sempre que possível, os mourões de madeira devem ser de algaroba (preferencialmente) ou eucalipto tratado e certificado (espécies exóticas da Caatinga).

6.3.1.10.3 Mourão de Suporte: Também chamado de mourão intermediário, deve possuir diâmetro mínimo de 10 cm e 220 cm de altura.

6.3.1.10.4 Mourão Esticador: Deve possuir diâmetro mínimo de 15 cm e 230 cm de altura.

6.3.1.10.5 Mourão Escora: Deve possuir diâmetro mínimo de 10 cm e pelo menos 220 cm de comprimento.

6.3.1.10.6 Grampo de Aço: Os grampos devem ter dimensões mínimas de 10 x 3/4" (3,4 mm x 22,3 mm) e fabricados em aço carbono  com acabamento zincado (imersão a quente), não devendo apresentar arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeições que prejudiquem o seu uso.

    - Transposição de solo

Trata-se da retirada superficial de solo em áreas nativas preservadas, com cerca de 1m² e 15 cm de profundidade (incluindo a serrapilheira) para implante nas áreas a serem recuperadas.

O material deve ser coletado paulatinamente ao longo dos 6 meses mais úmidos do ano, de modo que 70% do serviço seja feito nos 3 (três) primeiros meses. Isto deve ser feito para aumentar as chances de sobrevivência das sementes que vierem a germinar. A coleta deve ser feita em faixas descontínuas, de forma a não abrir mais do que uma trincheira em uma área de 9m². Os locais devem ser escolhidos de modo que não haja disseminação de espécies exóticas e plantas daninhas.

As áreas de recepção deverão ter o solo exposto mecanicamente de forma branda, escavando-se apenas o suficiente para conter o solo implantado, que deve ser espalhado uniformemente por 1m². Os núcleos devem ocupar uma média de 100m².ha-1 das áreas a recuperar e serem dispostos de forma a criarem refúgios e corredores ecológicos entre fragmentos. Serão transpostos 62.560 m² de horizonte A e serrapilheira.

    - Implantação de Terraços

Em condições de pluviosidade, os solos são submetidos a uma carga hídrica variante com a intensidade da chuva. Esta situação pode gerar escoamento superficial dependendo da permeabilidade e do tempo de contato da água com o solo. O tempo de contato é influenciado pela rugosidade do terreno e pela inclinação.

Um dos fatores que mais tem contribuído para a degradação e perda de solo é a supressão vegetal, pois a rugosidade do terreno é seriamente afetada e a sua exposição ao impacto da chuva demasiadamente aumentada.  A implantação de terraços em áreas agrícolas ou degradadas tem por finalidade aumentar a rugosidade e consequentemente o tempo de contado da água com o solo, o que propiciará aumento da infiltração e recarga de lençóis, bem como reduzirá a força erosiva pela dissipação da energia cinética. Menos sedimentos serão arrastados da superfície e o que porventura vier a ser transportado, será armazenado nos terraços e não irá assorear os corpos hídricos.

Neste trabalho devem ser terraceadas todas as áreas que estejam contribuindo com sedimentos diretamente para o rio, estejam elas dentro de Áreas de Preservação Permanente ou não. Deve-se entrar em acordo com os proprietários para a implantação e promover a capacitação dos mesmos para a manutenção.

O dimensionamento deverá seguir as recomendações de www.embrapa.gov.br.

Seguem as recomendações:

Em nível: serão aplicados a áreas com boa permeabilidade e declividade até 12%.

Em desnível: serão aplicados a áreas com declividade acima de 12% e baixa permeabilidade, havendo necessidade de aplicação de barraginhas para recepção do escoamento captado. Recomendações de Pruski et al., 2006.

Para implantação dos terraços é necessário calcular os espaçamentos vertical e horizontal. O espaçamento vertical diz respeito à diferença de nível entre os terraços.

Segundo Pires e Souza (2003) o espaçamento vertical pode ser calculado por várias fórmulas, mas a mais utilizada é a de Bentley:

Onde:

EV= espaçamento vertical (m);
%D= declividade (percentagem);
X= fator obtido no Quadro 1.

Segundo estes autores, para o cálculo do EV, leva-se em consideração o tipo de prática conservacionista, tipo de solo, relevo e cobertura vegetal do solo.

| Quadro 1 - Valores de X para cálculo do espaçamento vertical entre terraços. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÁTICA CONSERVACIONISTA |  |  |  |  |  | Valores de X |
| TERRAÇOS |  |  |  | CORDÕES EM CONTORNO |  |  |
| CULTURAS PERMANENTES |  | CULTURAS ANUAIS |  | CULTURAS PERMANENTES |  |  |
| Em desnível | Em nível | Em desnível | Em nível | Em desnível | Em nível |  |
| Argilosa |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Média |  |  |  |  |  | 2,0 |
| Arenosa | Argilosa |  |  |  |  | 2,5 |
|  | Média |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Arenosa | Argilosa |  |  |  | 3,5 |
|  |  | Média |  | Argilosa |  | 4,0 |
|  |  | Arenosa | Argilosa | Média |  | 4,5 |
|  |  |  | Média | Arenosa | Argilosa | 5,0 |
|  |  |  | Arenosa |  | Média | 5,5 |
|  |  |  |  |  | Arenosa | 6,0 |
| Fonte : Pires & Souza (2003) com modificações |  |  |  |  |  |  |

De posse do valor de EV para determinada condição, e juntamente com a declividade do terreno, pode ser calculado o espaçamento horizontal (EH) entre os canais através da fórmula abaixo:

EH= EV x 100
           D

O Quadro 2 apresenta valores de EV e EH para diferentes situações, de modo a facilitar a obtenção do espaçamento entre os terraços.

| Quadro 2 - Espaçamento para terraços do tipo cordões em contorno em desnível para solos com diferentes declividades e texturas. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Declividade % | Textura do solo |  |  |  |  |  |
|  | Argilosa |  | Média |  | Arenosa |  |
|  | EV | EH | EV | EH | EV | EH |
| 5 | 0,99 | 19,8 | 0,95 | 19,0 | 0,92 | 18,3 |
| 10 | 1,37 | 13,7 | 1,29 | 12,9 | 1,22 | 12,2 |
| 15 | 1,75 | 11,7 | 1,63 | 10,8 | 1,53 | 10,2 |
| 20 | 2,14 | 10,7 | 1,97 | 9,8 | 1,83 | 9,2 |
| 25 | 2,52 | 10,1 | 2,30 | 9,2 | 2,14 | 8,5 |
| 30 | 2,90 | 9,7 | 2,64 | 8,8 | 2,44 | 8,1 |
| 35 | 3,28 | 9,4 | 2,98 | 8,5 | 2,75 | 7,8 |
| 40 | 3,66 | 9,2 | 3,32 | 8,3 | 3,05 | 7,6 |
| 45 | 4,04 | 9,0 | 3,66 | 8,1 | 3,36 | 7,5 |
| 50 | 4,42 | 8,8 | 4,00 | 8,0 | 3,66 | 7,3 |
| 60 | 5,19 | 8,6 | 4,68 | 7,8 | 4,27 | 7,1 |

Para ordenar a enxurrada produzida na área a ser controlada a erosão, é necessário conhecer a quantidade de terraços e qual deve ser a seção transversal necessária para transportar a vazão do escoamento superficial. A quantidade dos terraços é determinada dividindo-se a dimensão do terreno, no sentido do maior declive, pela distância horizontal (EH) dos terraços encontrada.

Para o dimensionamento dos terraços, primeiramente se deve escolher a forma geométrica dos canais a serem construídos. As formas mais comuns de canais existentes são: trapezoidal, triangular, retangular e circular. A forma trapezoidal (Figura 10) é a mais utilizada para canais não revestidos, pois a inclinação das paredes reduz o desmoronamento dos barrancos, e conseqüentemente, o assoreamento do canal. Esta inclinação poderá ter diferentes valores em função da resistência das paredes. Normalmente se utiliza inclinação de 45º, sendo chamado de talude 1:1.

Já o canal com forma retangular (Figura 11), apresenta a vantagem de ser mais simples e fácil de ser construído, principalmente se for feito de forma manual.

Para o cálculo da seção dos canais os diferentes métodos existentes se baseiam na equação de Manning (V= 1/n (Rh2/3 I1/2) e na equação de continuidade, Q= A x V, (Bernardo et al., 2005). Para obtenção da seção escolhida utilizando o método das tentativas, deve-se testar valores para as dimensões de fundo do canal (b) e lâmina d água ou carga hidráulica (h), de modo que a vazão resultante seja a mais próxima possível àquela do projeto, e a velocidade de escoamento, fique dentro do limite para as condições testadas (Quadro 5), evitando assim, a erosão ou sedimentação do canal. Após a obtenção das dimensões do canal, recomenda-se utilizar uma borda livre ou valor de segurança, ou seja, adicionar na altura (h) do canal mais 0,10 m ou 10 cm (Pruski et al., 2006).

Cálculo da velocidade de escoamento, utilizando a fórmula de Manning:

Onde:

V= velocidade média da água (m s-1)
n= coeficiente de rugosidade, em função do tipo de parede do canal (Quadro 6)
Rh= raio hidráulico
I= declividade do canal (m m-1)

Para se calcular o Rh, é necessário antes, calcular a área (A) da seção transversal e o perímetro molhado (P).

Onde: 
A= área da seção transversal (m2)
P= Perímetro molhado (m) 
h= altura da lâmina de água (m)
b= largura do fundo canal (m)
m= talude do canal (1, para inclinação de 45º da parede)

Ilustração: Jorge Luiz Pimenta

Figura 10. Seção típica de um canal trapezoidal

Ilustração: Roriz Luciano Machado

Figura 11. Seção típica de um canal retangular

| Quadro 3 - Valores máximos da velocidade média de escoamento no canal. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistência do solo | Velocidade (m s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Solos soltos | < 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Solos medianos | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Solos compactos | < 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Fonte : Daker (1987). |  |  |  |  |  |  |  |

| Quadro 4 - Valores de n em função da natureza das paredes do canal. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Natureza das paredes do canal | Coeficiente de rugosidade (n) |  |  |  |  |  |  |
| Canais curvilíneos e lamosos | 0,0250 |  |  |  |  |  |  |
| Canais de terra retilíneos e uniformes | 0,0225 |  |  |  |  |  |  |
| Canais com leito pedregoso e vegetação | 0,0350 |  |  |  |  |  |  |
| Canais com fundo de terra e talude empedrados | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |
| Canais com revestimento de concreto | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |
| Fonte : E. T. Neves citado por Bernardo et al., (2005). |  |  |  |  |  |  |  |

Deve-se dar preferência ao terraço em nível sempre que possível, mesmo que a permeabilidade do solo seja limitante. Deve-se promover a absorção da água da forma mais uniforme possível. A cada 5m de terraço em nível escavado, deve ser deixada parede para que não haja possibilidade de escoamento.

Deverão ser implantados cerca de 400m de terraços por hectare, resultando em 545.600m, já que a área total a ser atendida é de 1364ha.

    - Construção de Barraginhas

As barraginhas têm por finalidade a contenção do escoamento superficial e retenção de sedimentos visando aumentar o tempo de contato da água com o solo para recarga dos lençóis e o não-assoreamento dos corpos hídricos. Por conseqüência, acabam também conservando as estradas, já que a força de abrasão vai sendo dissipada a cada desvio. O material acumulado pode ser utilizado para preencher buracos e valetas das vias, prolongando a vida útil das jazidas de cascalho.

Deverão ser construídas lateralmente às estradas, nas trilhas de acessos aos rios e na recepção do escoamento proveniente dos terraços em desnível, seguindo os critérios para espaçamento, volume, dimensões do canal de adução e infiltrabilidade do solo.

O volume a ser armazenado dependerá da chuva intensa encontrada segundo o adequado período de retorno e a área de contribuição. O espaçamento deve seguir os seguintes critérios:

C: distância entre barraginhas; L: largura da estrada;

| % Declividade | Distância (C) entre bacias |
| --- | --- |
| < 5 | C = 12L |
| 5-10 | C = 6L |
| 10-15 | C = 4L |
| 15-20 | C = 3L |

Quadro 5: relações para espaçamento entre microbacias

Os canais de condução para as barraginhas devem ser dimensionados para transportar vazões geradas por chuvas intensas de período de retorno mínimo de 5 anos.

As estradas devem ter seu perfil ajustado de forma a concentrar o escoamento nas margens das vias e acessos, diminuindo a formação de sulcos centrais. A forma deve ser abaulada sempre que possível, de modo que o meio da estrada seja um divisor de águas a serem desviadas para as margens e coletadas por canais.

Um excelente software que pode ser utilizado para estes dimensionamentos é o “ESTRADAS – GPRH – UFV”, disponível gratuitamente em www.ufv.br/dea/gprh.

Deverão ser implantadas cerca de 153 barraginhas com volume médio de 80m³. O quantitativo total das escavações será de aproximadamente 12.240 m³.

    - Instalação de Dissipadores de energia – paliçadas

Para barrar o crescimento das voçorocas, após o desvio da água de alimentação, deverão ser construídas paliçadas ao longo do perfil do canal, visando o amortecimento das forças erosivas da água e o acúmulo de sedimentos para preenchimento das valas. Os materiais a serem empregados não devem provir da flora nativa brasileira. Recomenda-se a utilização de algaroba, eucalipto, bambu, pneus velhos, haste de sisal ou outros materiais que não venham a contaminar o ambiente. Quando da utilização de pneus velhos, estes deverão vestir mourões suporte e em seguida serem preenchidos com terra.

A estrutura deve ser projetada de forma a suportar a força da água e dos sedimentos a que venha se submeter. As paliçadas devem fechar todo o perfil do fundo ao nível de 1,0 m a 1,2 m ou até o nível original do terreno. O desnível entre o topo de paliçadas consecutivas não deve ultrapassar 50 cm. As barreiras devem vedar ao máximo, dentro dos limites dos materiais empregados, para que não haja rompimento ou escape excessivo de sedimentos. Podem-se usar sacos de aniagem para complementação da vedação. Serão instalados 3.846 m² de paliçadas.

  - Implantação de Poleiros artificiais

A implantação de poleiros artificiais visa aumentar a chuva de sementes através da atração de avifauna e morcegos dispersores. Devem ser construídos com materiais abundantes e de baixo custo encontrados na região. Não deve ser feito com materiais extraídos da flora nativa. Deve imitar arvoredos secos dispostos de forma que privilegiem a visão de uma região sem causar impacto visual gritante. Alguns dos materiais com potencial são os seguintes: bambu, algaroba, haste de sisal, eucalipto e árvores mortas.

Devem ser instalados em todas as áreas a serem recuperadas, obedecendo a ocupação mínima de 4 (quatro) poleiros por hectare. Os locais de implantação devem ser escolhidos de forma que criem corredores entre fragmentos de caatinga ou para os rios. Cada poleiro será constituído de 3 hastes unidas por corda de espessura mínima de 10mm, espaçadas de 12m e deve ter no mínimo 5m de altura ou a altura das copas dos fragmentos vizinhos. Em locais de extensão maiores sem vegetação (afastamentos entre fragmentos acima de 50 m), devem-se construir poleiros interligados por cordas ou cabos. Esta modificação visa intensificar a atração de pássaros e possibilitar o pousio de bandos.

É sabido que algumas espécies de pássaros têm por hábito ou preferem a utilização de ocos de madeira para nidificação. Visando a atração dos pássaros e das sementes que carregam, fator intensificado para alimentar os filhotes, deve-se instalar em 60% dos poleiros, ninhos confeccionados em bambu gigante, utilizando-se cerca de 3 nós com aberturas apropriadas para pássaros de pequeno porte. Serão instalados 3.128 poleiros artificiais e 1877 ninhos.

| Poleiros: | 3.128 | unidades |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bambu | 28.152 | unidades | 3,00 | 84456,00 |
| - Corda Sisal | 6.675 | kg | 4,83 | 32.240,25 |
| - Escavação | 1.126 | m³ | 12,86 | 14.480,36 |
| - Locação e Montagem | 3.128 | unidades | 20,00 | 62560,00 |
| Ninhos | 1.877 | unidades | 8,00 | 15.016,00 |

Quadro 6: Composição de custo de poleiros artificiais

6.5	Plantio de mudas

O modelo sucessional a ser utilizado fora das áreas de nascentes será o plantio em linha com espécies pioneiras e não-pioneiras. “Este modelo baseia-se na premissa de que as espécies pioneiras fornecerão sombra para as não-pioneiras que as substituirão ao longo do tempo” (Martins, 2009). O espaçamento médio a ser utilizado deve ser de 4x4 m.

Nas áreas de nascentes em que houver capoeira, deve-se apenas cercar para regeneração natural. Onde houver maior pobreza de vegetação, deve-se plantar algumas mudas, respeitando um espaçamento de olhos d’água de 10 metros. O número de mudas plantadas no entorno deve estar entre 70 e 100.

O plantio deverá ser consorciado com terraceamento sempre que possível, ou seja, nas áreas de proteção permanente, nas áreas sem exploração econômica e áreas em desertificação ou avançados processos erosivos.

Na preparação do terreno para o plantio, a Contratada deve eliminar as formigas cortadeiras, utilizar covas de 40x40x40 cm e fazer as correções de adubação necessárias.

A Contratada deverá observar as condições de umidade do solo (áreas encharcadas, úmidas ou bem drenadas) para escolher as espécies nativas a serem utilizadas, sempre levando em consideração as que são mais indicadas para cada local.

No plantio das mudas deverá ser feito o coroamento (limpeza da área) em torno da cova, se houver vegetação rasteira, com cerca de 50 cm de raio, e, 75 dias depois, efetuar-se-á a capina.O plantio deve ser feito no início das chuvas e na adaptação inicial das mudas deve ser feita a rega para diminuir a mortalidade.

A Contratada deverá fazer o replantio das mudas que morreram após 30 dias de plantadas, substituindo-as por outras das mesmas espécies ou do mesmo grupo ecológico.

Para a manutenção das áreas recompostas, a Contratada deverá capacitar os proprietários dos imóveis onde a ação foi executada.

Todas as áreas onde houver plantio devem ser cercadas para evitar que animais exóticos destruam as mudas.

A Contratada deverá realizar o plantio de 100.000 mudas nos trechos mais pobres em vegetação e nas nascentes. Somente as áreas mais prioritárias ecologicamente devem ser contempladas com mudas. A regeneração natural deve ser a estratégia mais utilizada. A contratada deverá escolher estas áreas baseada em estudo das características locais.

6.6	Instalação de placas de advertência e educação ambiental

Nos locais de intervenção deverá haver placas com a logomarca citando o código florestal brasileiro, as leis de crimes ambientais e demais normas que garantem a proteção do meio ambiente.

Também devem ser instaladas placas educativas que atentem para o valor do ambiente preservado e a conservação dos recursos naturais nas áreas de intervenção e em vias que passem por locais preservados, rios e de relevante importância ecológica.

A contratada deverá instalar 30 placas de advertência e educação ambiental.

- A placa deverá ser confeccionada com as dimensões, incluindo moldura, de 3,0 m de largura e 1,50 m de altura, em folha de metal galvanizado e montada sobre estrutura de madeira de lei, com barrotes de 7,0 cm X 7,0 cm;

- A estrutura de fixação deverá ser em barrotes de madeira de lei com as dimensões de 7,0 cm X 7,0 cm, enterrados 70 cm e a elevação da parte inferior da placa será de 2,0 metros acima do nível do terreno; toda a estrutura de sustentação de cada placa deverá ser construída de modo a mantê-la fixa e a resistir à ação das intempéries;

- Toda a estrutura de madeira deverá ser tratada contra cupins e pintada, em duas demãos, com tinta látex para exterior, na cor roxo terra, e receber tratamento preservativo na base, com óleo de creosoto ou óleo queimado, nos 70 cm que ficarão enterrados;

- A parte dos barrotes que ficará enterrada deverá ser “chumbada” com concreto simples, para o qual poderá ser utilizado seixo rolado encontrado no local;

- As letras deverão ser desenhadas no tamanho proporcional ao modelo apresentado, pintadas nas cores indicadas, com tinta esmalte sintético alto brilho;

- As logomarcas contidas nas placas deverão ser desenhadas obedecendo ao modelo e às dimensões padrão, em tamanho proporcional ao modelo apresentado, nas cores especificadas e com tinta esmalte sintético alto brilho;

- O fundo da placa deverá ser pintado nas cores indicadas (verde e branca) no modelo apresentado em esmalte sintético alto brilho, em duas demãos.

  - Acessos para dessedentação animal

Em cada propriedade será acordado com os donos a instalação de corredores de acesso. Não devem ultrapassar 10m de largura e devem ser locados em posição mais indicada para contenção de escoamento superficial, já que a vegetação deverá ser suprimida pelos animais. Correções no perfil e barraginhas podem realizar esta função. Mesmo não havendo proprietários, a cada 2 km deve ser deixado corredor de acesso ao rio. Devem ser priorizados acessos já existentes, adequando-os às exigências.

6.8 	Sensibilização da população local e Educação Ambiental

A educação ambiental visa desenvolver mecanismos de abordagem e envolvimento que assegurem à implantação e manutenção, por parte dos agricultores, de forma a entender os fatores que levam à adesão ou não a Projetos de Recuperação de Mata Ciliar.

A realidade das Bacias mostra que existe um grande conflito de interesses entre preservação das APPs e a utilização dessas áreas para a produção de alimentos de origem vegetal e animal, o que também não difere de outras Bacias hidrográficas brasileiras e da maioria do mundo, inclusive dos países mais desenvolvidos.

O desafio desse projeto é  encontrar formas de convencimento para que a recuperação das APPs das margens do rio Salitre possa efetivamente torna-se realidade e apenas a conjunção de forças de todas as organizações da sociedade poderá definir um contexto para determinação de estratégias válidas para recuperação dessas áreas.

Será preciso mostrar a cada comunidade ou a cada grupo de interesse os efeitos benéficos da recuperação das APPs. A motivação é o efeito da descoberta do valor, então é preciso primeiro mostrar o valor da recuperação das APPs degradadas aos agricultores.

Nesse sentido, deverá ser apresentado estratégias para a restauração ecológica, onde a interação entre os aspectos socioculturais, ecológicos/técnicos, econômicos e institucionais deve ser analisada e debatida em detalhes por todos os segmentos da sociedade e isso não se consegue somente com a realização de workshops, mas no efetivo envolvimento das pessoas que têm a missão de implantar o projeto de recuperação ambiental com as comunidades rurais, no seu dia a dia. Entre os aspectos socioculturais será preciso considerar o significado do uso da terra e os valores das comunidades locais.

Será necessário entender como essas comunidades se organizam; quais as lideranças que possam levar as comunidades ao debate provocando uma ampla discussão sobre as responsabilidades sobre o custo da imobilização das terras e do processo de recuperação, bem como a forma e proporção da repartição dos benefícios financeiros, quando houver. O ponto chave é buscar a equidade social quanto às responsabilidades sobre a manutenção e recuperação da biodiversidade e dos recursos hídricos.

A Implementação do programa de educação ambiental é um instrumento fundamental de conscientização das famílias das comunidades envolvidas.

A metodologia básica para a preparação do Programa de Educação Ambiental será constituída de um processo participativo entre o executor do projeto e as famílias envolvidas via seminários, entrevistas, oficinas e cursos.

O objetivo do Programa de Educação Ambiental é atuar na sensibilização do público alvo, procurando desenvolver o uso consciente dos recursos naturais e dos meios de produção e suas responsabilidades com o meio ambiente, ampliando sua percepção sobre estas questões.

As premissas a seguir serão fundamentais na preparação e no desenvolvimento das atividades de educação ambiental e se constituem em requisitos básicos a considerar no estabelecimento de parcerias e na relação pedagógica com o público alvo:

- O meio ambiente deverá sempre ser considerado em sua totalidade, seja em seus aspectos naturais e naqueles criados pelo homem, seja em aspectos tecnológicos e sociais;

- A educação ambiental deverá ser trabalhada de forma transdisciplinar e voltada para a solução dos problemas do cotidiano, preparando as pessoas para viverem em condições dignas, respeitando a natureza e pensando nas gerações futuras;

- As atividades deverão ser desenvolvidas com ênfase na melhoria das condições de vida das famílias, na utilização racional dos recursos naturais, na prevenção da poluição e na melhoria continua e sistemática do desempenho ambiental do local;

- Os processos pedagógicos e recursos didáticos deverão estimular a participação efetiva do público alvo, a formação de atitudes e comportamentos e possibilitar a avaliação de responsabilidade;

A execução do Programa de Educação Ambiental será de responsabilidade de um técnico com formação em Ciências Agrárias (Engenheiro Florestal; Engenheiro Ambiental, Biólogo, Engenheiro Agrônomo  e ainda profissional com formação em Ciências Sociais) que tenha experiência em Educação Ambiental.

Serão utilizados vários métodos de trabalho, a exemplo de:

- Oficinas: metodologia que prevê a realização de grupos de trabalho ou reuniões informais entre as famílias com os instrutores, para internalização de práticas e conhecimentos, para posterior multiplicação, difusão ou divulgação;

- Palestras Técnicas: apresentação formal para o público alvo, de temas relacionados à Educação Ambiental, com conhecimento e/ou com experiências pertinentes.

Temas que deverão ser abordados:

- Gestão ambiental: A natureza - o ecossistema e seus componentes - energia - recuperação da natureza - formação da mata - desenvolvimento sustentável - gestão das atividades produtivas (irrigada e sequeiro);

- Destinação final de embalagens vazias e resíduos de agrotóxicos: Classificação dos agrotóxicos – toxicidade – técnicas de aplicação – dosagem – acondicionamento – preparo das embalagens para devolução – cuidados no armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução – transporte e devolução de embalagens vazias – riscos ambientais – comprovantes de aquisição e de devolução;

- Gerenciamento de Áreas Protegidas: tem por finalidade compatibilizar as explorações agrícolas com as restrições legais de uso, quais sejam, área de preservação permanente (APP) e área de reserva legal (RL) - O bioma Caatinga - legislação ambiental - valor econômico e social da preservação ambiental - proteção das espécies remanescentes (flora e fauna) - proibição da caça predatória - prevenção de incêndios e queimadas - espécies da flora e fauna em extinção - organização de clubes ecológicos "Amigos da Natureza" - Reposição de Matas Ciliares – Florestas Sociais";

- Recuperação de Áreas Degradadas: Recomposição Ambiental Paisagística - Assoreamento de cursos d'água - Recuperação da capacidade produtiva – Salinização;

- Recursos Hídricos: o Rio São Francisco: da nascente à foz - Importância ecológica e econômica da água - disponibilidade de água - principais usos da água - custos - poluição da água (lixo, esgoto doméstico, agrotóxicos) - doenças transmitidas pela água - evitar desperdício de água – uso da água nos canais;

- Monitoramento dos Solos: Coleta de amostras de solo – interpretação de resultados de análise dos solos – fatores químicos e físicos – técnicas de controle de erosão – preparo do solo – adubação química e orgânica – drenagem – salinização; e etc.

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia, o material instrucional, a época de execução das atividades serão desenvolvidas e sustentadas por metodologia onde o conhecimento será construído em parceria com os participantes.

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR TRECHO DA MICROBACIA

  - Foz do Rio Pacuí

Esta região compreende os 1500 m finais do Rio Pacuí e é bastante estreita e cercada por encostas íngremes. A recuperação deverá englobar toda a área do topo das escarpas até o rio, indo além dos 30 m previstos por lei, pois o entorno é composto por áreas com declividade acima de 100%.

Todos os sulcos de erosão deverão ser combatidos e as águas que venham das regiões externas devem ser desviadas para barraginhas. As cercas de proteção devem ser instaladas a pelo menos 5 m da borda das escarpas. Os terraços devem ser aplicados onde o solo permitir.

  - Terço final pós-afloramento

Compreende os 7000 m do Rio Pacuí antes da região da foz. Possui 18,5km de perímetro e 739 ha de área. Este trecho é também um vale cercado de encostas íngremes, porém distantes do rio, em média 500 m. A região é a mais degradada de toda a micro-bacia e encontra-se em avançado processo de desertificação. As encostas estão repletas de voçorocas e quase sem cobertura vegetal, assim como a parte plana à beira do rio. Há muitos caprinos circulando na região que impedem qualquer regeneração.

Deve-se fazer obras de terraceamento nos locais onde for possível em toda esta região que compreende cerca de 739 ha. Onde houver erosões mais profundas, deve-se fazer o desvio das águas de alimentação para barraginhas e implementar obras de contenção de sedimentos dentro das voçorocas.

Devem ser instaladas cercas ao longo de todas as encostas, mesmo nas áreas com declividade abaixo de 100%. A locação deve seguir a linha de mudança brusca de declividade da base e do alto. Com isto deverão ser construídas no isolamento das áreas declivosas aproximadamente 39.000m de cercas. Também se devem cercar as regiões ciliares conforme recomendações anteriores. Quando as cercas cruzarem estradas, deve-se fazer cercamento pelas margens, respeitando a devida faixa de domínio. Nestas áreas cercadas deve ser feita transposição de solo e instalação de poleiros artificiais.

  - Afloramento até início de terço final pós-afloramento

Compreendem os 15.500m do Rio Pacuí desde seu afloramento nas proximidades da comunidade Pacuí até o trecho onde o rio encontra o vale aberto da região mais degradada. Neste trecho o rio corre encaixado num vale bastante dissecado cercado por encostas íngremes. A mata ciliar encontra-se bastante antropizada e as encostas estão pobres em vegetação e processos erosivos intensos têm levado as camadas superficiais do solo para o rio. Nas estradas e acessos que descem para o manancial, voçorocas proliferam descontroladamente.

Devem-se fazer obras de terraceamento e barraginhas para controle do escoamento superficial e aumento da recarga dos lençóis. Devem-se consorciar estas ações com o plantio de mudas de espécies nativas e nucleação com poleiros artificiais e transposição de solo.

Neste trecho, a ocupação urbana ocorre praticamente apenas na margem esquerda. A margem direita é mais íngreme e mais erodida, repleta de sulcos. Além das encostas, no platô de relevo suave cerca de 40m acima do nível do rio, há muitos cultivos agrícolas irrigados. Quando o alto destas encostas da margem esquerda distar menos de 200 m horizontalmente do corpo hídrico deve-se passar a cerca pelo topo das escarpas.

Como previsto, todas as áreas a serem recuperadas devem ser cercadas para impedimento da circulação de animais exóticos que destruiriam as plantas jovens. As cercas devem proteger todas as encostas com declividade acima de 100%, terrenos em desertificação / voçorocas e as áreas distantes até 30 m do rio. Ou seja, onde a declividade for menor que 100% e as áreas adjacentes não requererem intervenções drásticas de controle da erosão, a cerca deve ser disposta a 30 m. Nas demais deve englobar as áreas a serem recuperadas. Isto será esboçado nas plantas referentes à região.

Nas áreas onde o escoamento superficial for gerado em zona urbana e não seja recomendável aplicar terraços e barraginhas, deve-se promover o desvio destas águas diretamente para áreas de baixa declividade, de modo que a energia hidráulica seja dissipada sem danos aos solos. Bocas de lobo e manilhamento ou escadas de dissipação hidráulica apropriados devem captar e conduzir toda a vazão que porventura venha a ser gerada a montante das áreas a recuperar.

  - Fim do perímetro urbano de Lages dos Negros ao afloramento do Rio Pacuí

Esta região caracteriza-se pela intermitência do Rio Pacuí, que não apresenta vazão na maior parte do ano. A água corre apenas no período das grandes chuvas, devido a região ser calcária e os rios fluírem subterrâneos. O relevo é suave até mesmo na proximidade do rio. O leito menor é uma calha bem encaixada e em muitos trechos apresenta margens erodidas. A mata ciliar encontra-se bastante rarefeita e em geral é composta por algumas poucas árvores de grande porte distantes entre si.

Deve-se implementar nas estradas que geram escoamento superficial diretamente para o rio, correção do perfil para drenagem lateral e barraginhas. Nas áreas de preservação permanente, deve-se fazer o cercamento, plantio de mudas de espécies nativas e nucleação com poleiros artificiais e transposição de solo. Nos terrenos com processos erosivos de pequena profundidade deve ser feito o terraceamento.

7.5	Perímetro urbano de Lages dos Negros

A impermeabilização do solo nesta região tem gerado excessivo escoamento

superficial. Dois locais têm sido fortemente erodidos: um extenso lote na entrada do povoado e uma via urbana não pavimentada que desce para a praça principal. Nestes trechos, a Contratada deve projetar e construir um sistema de drenagem pluvial que desvie as águas diretamente para as áreas de baixio de forma a dissipar a força erosiva.

No lote citado, a erosão está tão intensa que as voçorocas ocupam densamente o terreno e possuem mais de 4 m de profundidade. Intervenções se tornam mais difíceis.

As estratégias a serem utilizadas serão o desvio da água de alimentação, a utilização de paliçadas, poleiros artificiais, cercamento e transposição de solo.

Nas áreas onde o escoamento superficial for gerado em zona urbana e não seja recomendável aplicar terraços e barraginhas, deve-se promover o desvio destas águas diretamente para áreas de baixa declividade, de modo que a energia hidráulica seja dissipada sem danos aos solos. Bocas de lobo e manilhamento ou escadas de dissipação hidráulica apropriados devem captar e conduzir toda a vazão que porventura venha a ser gerada a montante das áreas a recuperar.

  - Formadores do Rio Pacuí

Acima de Lages dos Negros os vales se tornam mais fechados devido à proximidade das montanhas. As erosões se intensificam nas estradas e encostas. Os rios têm as margens erodidas em vários pontos e as matas ciliares aparecem com freqüência maior que nos trechos a jusante.

As áreas de preservação permanente ao redor dos rios devem ser cercadas e quando couber, serem terraceadas  e receber o plantio de mudas. Também devem ser aplicadas as estratégias de nucleação.

Este serviço se estenderá até o limite de degradação antrópica esboçado nas plantas da região.

7.7	Monitoramento da variação de vazão

A algumas centenas de metros abaixo da foz do Rio Pacuí, existe uma estação fluviométrica da Agência Nacional de Águas. Visando acompanhar os efeitos das intervenções de recuperação, a CODEVASF irá avaliar periodicamente os dados lá coletados. Este ponto, apesar de estar já no leito do Rio Salitre, é bastante significativo para conhecer as variações de vazão do Rio Pacuí, já que este é o único contribuinte naquele trecho e o Rio Principal não corre superficialmente na região.

A estação Fluviométrica é denominada Abreus e é cadastrada sob o código 47900000 e é operada pelo CPRM e os dados de vazões desde 01 de agosto de 1984 encontram-se disponíveis em http://hidroweb.ana.gov.br.

8. VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1 Os valores para remuneração dos serviços objeto deste Termo de Referencia estão orçados em R$ 5.450.553,64 (cinco milhões e quatrocentos e cinqüenta mil e quinhentos e cinqüenta e três reais e sessenta e quatro centavos), preços referenciados em agosto/2009, compreendendo a recuperação de matas ciliares e demais áreas de proteção permanente das proximidades dos rios, conjuntamente com a contenção de processos erosivos que desembocam diretamente no rio Pacuí.

8.2 O regime de contratação para estes serviços deste Termo será o de preço unitário para os trabalhos em campo.

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência será de 720 dias, a partir da assinatura do contrato. O prazo de vigência do contrato é contado em meses, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último dia.

11. QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Nº | SERVIÇOS | QUANTITATIVOS |
| --- | --- | --- |
| 01 | Dissipador de energia (paliçadas) | 3.846 m² |
| 02 | Cercas de 9 (nove) fios de arame farpado | 206.132m |
| 03 | Terraceamento | 1.364 ha |
| 04 | Barraginhas (micro bacias de retenção) | 12240m³ / 153 unidades |
| 05 | Reflorestamento- Plantio de Mudas | 138,9 ha |
| 06 | Poleiros | 3.128 unidades |
| 07 | Ninhos | 1.877 unidades |
| 08 | Transposições de solo | 9.384 m³ |
| 09 | Oficina de mobilização | 50 oficinas |
| 10 | Escadas de concreto de dissipação de energia hidráulica. | 3.000 m |
| 11 | Placas de advertência e educação ambiental | 30 unidades |

12. FIGURAS

Fig. 1: Imagem de Satélite da região do terço médio pós afloramento

Fig. 2: Esquema de poleiros artificiais, transposição de solo, plantio de mudas e cercamento

Fig. 3: Esquema de um poleiro artificial com três hastes e unido por corda de sisal

13. ANEXOS

Planilha Orçamentária

Cronograma Físico-Financeiro

Plantas de Caracterização da Área