# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Secretaria de Licitações – PR/SL

SGAN-Q. 601 Conj. I Salas 201/202 ED. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF -  70830-901

TEL: (61) 3312-4724 - FAX: (61) 3312.4787- e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

# EDITAL Nº 14/2009

CONCORRÊNCIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE POÇOS TUBULARES, JÁ PERFURADOS, E DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS SITUADAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, PERTENCENTES À ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 2ª E 6ª SR.

Fls.: ___________________

Proc.: 59560.000602/08-20

_____________________

PR/SL

-CODEVASF-

CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº 14/2009

OBJETO: Execução dos serviços de montagem de poços tubulares, já perfurados, e de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais situadas em municípios do Estado da Bahia, distribuídos em 02 (dois) lotes, a saber:

- Lote I: 107 poços em 10 municípios no âmbito da 6ª SR.

- Lote II: 27 poços em 8 municípios no âmbito da 2ª SR.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo, individuais, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, e que possuam, até a data de recebimento das propostas, os seguintes capitais sociais mínimos, por lote, nos valores de:

- Lote I: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

- Lote II: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Sala 201, do Edifício Sede da CODEVASF, localizado no Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília-DF, às 15:00 horas do dia 28 de Abril de 2009.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos (Memoriais, Desenhos, Especificações Técnicas, e demais anexos, etc.) encontram-se disponíveis nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso a licitante não consiga baixar os arquivos dos referidos sítios, o Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 202, no endereço acima mencionado, telefone (61) 3312-4724, neste caso sendo adquiridos mediante o recolhimento, aos cofres da CODEVASF, da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e de 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de Segunda a Sexta-feira.

As empresas que retirarem o edital através da Internet nos sítios citados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital (Anexo VIII), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax (61) 3312-4787 ou e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, cujos dados são necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

Brasília, 18 de Março de  2009.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente da Codevasf

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO E  ACESSSO AOS  SERVIÇOS

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTO

- APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTA

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO

ANEXO II – TERMOS DA PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS

ANEXO III – QUADROS COMPLEMENTARES

ANEXO IV –  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

ANEXO V –  RELAÇÃO DAS LOCALIDADES ONDE SERÃO INSTALADOS OS POÇOS E DEZENHOS

ANEXO VI – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E RELAÇÃO DOS DADOS DOS POÇOS

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VIII – TERMO DE RETIRADA DE EDITAL

-CODEVASF-

CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº 14/09

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – por sua Secretaria de Licitações – PR/SL torna público que receberá a Documentação e Proposta objeto do presente Edital, às 15:00 horas do dia 28 de Abril de 2009, na sala 201 do seu Edifício Sede, localizado no Setor de Grandes Áreas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília – DF.

- OBJETO

  - Execução dos serviços de montagem de poços tubulares, já perfurados, e de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais situadas em municípios do Estado da Bahia, distribuídos em 02 (dois) lotes, a saber:

- Lote I: 107 poços em 10 municípios no âmbito da 6ª SR.

- Lote II: 27 poços em 8 municípios no âmbito da 2ª SR.

- LEGISLAÇÃO

A presente licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço unitário (art. 6º, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º inciso I), reger-se-á pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

- LOCALIZAÇÃO E  ACESSSO AOS  SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados em localidades onde se encontram os poços tubulares, conforme relação constante do ANEXO V. O acesso é feito por rodovias asfaltadas até as sedes dos municípios, e o acesso até o local em que se encontram os poços tubulares é feito por estradas municipais de terra. A área do projeto dista aproximadamente 15 km da cidade de Juazeiro – BA e o acesso se dá através da BA-210. Os povoados próximos de maior importância são: Lagoa do Salitre, Campo dos Cavalos e Junco.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS

  - Os serviços objeto desta licitação contemplam a montagem de 107 poços tubulares (Lote I) e 27 (Lote II) já perfurados, nos locais apresentados no ANEXO V deste Edital, e, também, a instalação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água para atender às Comunidades Rurais dos municípios contemplados. Os serviços a serem executados, incluem, ainda, o levantamento de dados existentes dos poços a serem instalados, que devem ser obtidos junto às instituições detentoras de informação e no local onde se encontram os poços, incluindo, entre outros, o número de famílias e de pessoas beneficiadas com o abastecimento de água, a elaboração do croqui de localização e de situação da comunidade beneficiada e os desenhos “as built” dos serviços executados.

  - Os serviços objeto da licitação serão contratados, em conformidade com as Especificações Técnicas – Anexo VI e Planilha de Orçamento – Anexo IV, que são partes integrantes deste edital, podendo ainda, serem obtidas informações complementares junto a: Prefeituras, ANA, DNOCS, INCRA  e a comunidade em geral.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, que possuam, na data de apresentação das propostas, os seguintes capitais sociais mínimos, por lote, nos valores de:

- Lote I: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

- Lote II: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

  - Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas,   empresa de pequeno porte e sociedades cooperativas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006 e na Lei 11.488/2007.

    - Não será permitida a participação de empresas na forma de consórcio. Será permitida a subcontratação dos serviços de análise físico-química e bacteriológica da água, não eximindo a Contratada da responsabilidade técnica pela execução do Contrato.

    - As propostas serão aceitas somente para todos os itens constante da Planilha Orçamentária – Anexo IV, que é parte integrante deste Edital. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

  - O Edital e seus elementos constitutivos (Memoriais, Desenhos, Especificações Técnicas, e demais anexos, etc.) encontram-se disponíveis nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso a licitante não consiga baixar os arquivos dos referidos sítios, o Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 202, no endereço acima mencionado, telefone (61) 3312-4724, neste caso sendo adquiridos mediante o recolhimento, aos cofres da CODEVASF, da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e de 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de Segunda a Sexta-feira.

    - As empresas que retirarem o edital através da Internet nos sítios citados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital (Anexo VIII), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax (61) 3312-4787 ou e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, cujos dados são necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

    - As visitas aos locais onde se encontram os poços perfurados não serão obrigatórias para a apresentação das propostas. Entretanto, as licitantes  deverão estar inteiradas quanto à localização dos poços tubulares, dos fornecimentos e serviços a serem  executados, quanto às distâncias, condições de tráfegos das estradas das comunidades rurais, extensão e localização das redes de abastecimento de água simplificadas e outras situações que possam interferir na execução dos serviços e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

    - A licitante assume integralmente a responsabilidade pela verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta. A ausência de manifestação quanto às dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais.

    - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - Para visita ao local onde serão executados os serviços, as licitantes deverão contatar com o Gerente Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF.

- 6 ª SR, em Juazeiro, Bahia, Rita Ewerta Bandeira, Telefone (74) 3614-6240 ou o Gerente Regional de Infra-Estrutura e Irrigação, Antonio Virgolino, Telefone (74) 3614 6224 e o telefax (74) 3611-3891.

- 2ª SR, em Bom Jesus da Lapa/BA, Francisco das Chagas Silva, telefone (77) 3481-8044 e o telefax (77) 3481-4445.

    - A visita aos perímetros deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

    - Como comprovação de visita aos locais onde serão executados os serviços/fornecimentos a licitante deverá apresentar a declaração exigida no subitem 7.3.4 alínea “b” deste Edital.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga;

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade  para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pelo mesmo.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas.

    - A CODEVASF poderá autorizar a alteração contratual em caso de fusão, cisão ou incorporação de empresas.

  - A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 6.3 a 6.5 deste Edital.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTO

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias.

    - Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas dos Serviços – Anexo VI  deste Edital.

  - A licitante deverá estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos fornecimentos e serviços, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão dirimidas pela Secretaria de Licitações, sala 202 do Edifício Sede da CODEVASF, localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília – DF, através do fax (61)3312-4787, e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, ouvida a Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, respeitado o prazo disposto no subitem 6.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 10 (dez) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos e que a considerou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 5.7 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os fornecimentos e serviços e terá solucionado todas as dúvidas antes da data da apresentação das propostas

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E  PROPOSTA

  - Serão aceitas propostas, por lote, encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no “caput” deste Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura das propostas.

    - As propostas entregues após o horário estabelecido no “caput” deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da Proposta.

    - A proposta e toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados em reais.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no “caput”  deste Edital de 02 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo:

- Invólucro n.º 1 – “Documentação”

- Invólucro n.º 2 – “Proposta Financeira” – POR LOTE

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições “Documentação” e “Proposta Financeira”, o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - A “Proposta Financeira” deverá estar datilografada ou impressa por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

      - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida nos subitens 7.2.2. e 7.2.3 deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

      - As propostas deverão contemplar, todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas – Anexo V deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO Nº 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 1 (um), será apresentada a “Documentação”, em 3 (três) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devidamente identificados, encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: “ORIGINAL”, “2ª VIA” e “3ª VIA”, e deverá conter os documentos abaixo relacionados.

    - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

      - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação dos volumes “2ª VIA” e “3ª VIA”.

    - Habilitação Jurídica:

- registro comercial, no caso de empresa individual;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93 e declaração da  licitante de que não tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal.

- Certidão expedida pela Junta Comercial, comprobatória de que a licitante é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, como condição para usufruir do tratamento diferenciado conferido pela Lei Complementar nº 123/06 ou apresentação de documento comprobatório da inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Simples – Nacional

    - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

      - A validade das certidões referidas no subitem 7.3.3 alíneas "c" a "e", e “b” do subitem 7.3.5, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do art. 206, do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

    - Qualificação Técnica

- Prova de registro da licitante no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

- Declaração da própria licitante de visita ao local de execução dos serviços/fornecimentos, comprovando que a licitante se inteirou de todas as dificuldades que possam influir direta ou indiretamente na apresentação de sua proposta e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

- Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão do  CREA, comprovando que a licitante tenha executado obras e serviços com características similares ao objeto desta licitação, com os seguintes quantitativos mínimos por lote:

Lote I:

| ## ITEM | ### SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | Assentamento de tubo diâmetro igual ou superior a 50mm JS– 28.219m |
| 2.0 | Escavação de vala – 3.852m3 |
| 3.0 | Aterro manual e ou mecanizado de valas de 0,40m ou mais – 3.852m3 |

Lote II:

| ## ITEM | ### SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | Assentamento de tubo diâmetro igual ou superior a 50mm JS– 8.100 m |
| 2.0 | Escavação de vala – 972 m3 |
| 3.0 | Aterro manual e ou mecanizado de valas de 0,40m ou mais – 972 m3 |

c1) Os quantitativos mínimos exigidos em cada situação, por lote, deverão constar de apenas 1 (um) único atestado, não sendo admitidos somatórios de quantitativos (metro linear ou metro cúbico) para efeito de comprovação de qualificação técnica.  É possível, porém, que a concorrente apresente atestados diversos para itens distintos. Por exemplo, um atestado comprovando o assentamento de tubulação e um outro comprovando a escavação;

c2) Deverão constar preferencialmente do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome da contratante e da pessoa jurídica contratada, nome do(s) responsável(eis) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA e descrição técnica sucinta indicando os serviços executados;

- Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins às de sistemas de abastecimento de água, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo cisternas, adutoras, canais, estações de bombeamento, sistemas de esgotamento sanitário e usinas hidrelétricas;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil – Responsável Técnico pela Empresa - detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviços com características técnicas similares às do objeto do presente Termo de Referência.

e1) Consideram-se obras/serviços similares ao objeto desta licitação os referidos no item 7.3.4., alínea “d”;

e2) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado;

- O Sócio;

- O detentor de contrato de prestação de serviço.

e3) No caso específico da alínea “e” será aceito técnico com contrato de regime de prestação de serviços para efeito de comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

e4) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: "ficha ou livro de registro de empregado" ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de que pertence ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio, do profissional, ou, ainda, do contrato de prestação de serviço ou da declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada da anuência deste.

e5) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

- No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro, acompanhado por tradução juramentada.

    - Qualificação Econômico – Financeira:

- Registro do capital social mínimo no valor estabelecido no item 5.1 deste Edital, até a data de apresentação das propostas;

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF estará dispensada da apresentação da documentação exigida pelas alíneas “a” a “d” do subitem 7.3.2, todo o subitem 7.3.3, o contrato social citado na alínea “e5” do subitem 7.3.4, e alínea “c” do subitem 7.3.5, devendo apresentar os demais documentos. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao sistema SICAF.

      - Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os mesmos deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação contida no invólucro nº 1;

      - Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos “sites” correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - As demais licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida no subitem 7.3.

    - Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e Lei 11.488, de 15/06/2007).

      - O tratamento diferenciado previsto no subitem 7.3.8. estará condicionado a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Sociedade Cooperativa.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

      - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 7.3.8.2 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará o serviço, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS (desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados).

    - Na comprovação da capacidade técnica da empresa, conforme exigências das alíneas “c” do subitem 7.3.4 os respectivos comprovantes, que cubram os quantitativos para mais de um lote, não estão obrigados a ser apresentados de forma individualizada, por lote, devendo a licitante apenas fazer referência para quais lotes destinar-se-ão os documentos apresentados.

  - PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO Nº  02

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2 (dois)”, será apresentada a “Proposta Financeira”, em 3 (três) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente identificadas, encadernadas ou grampeadas, POR LOTE,  devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA" e “3ª VIA”

    - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e estar de acordo com o disposto no subitem 7.2.3, deste Edital e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta, modelo constante do Anexo II deste Edital, contendo o valor global, incluindo BDI, para a execução dos serviços/fornecimentos, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira;

- Nome, endereço completo, número de telefone, fax e C.N.P.J da licitante e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de preços dos serviços, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo II deste edital, contemplando todos os itens do escopo de fornecimento e serviços;

- Cronograma Físico-Financeiro contendo:

    - Detalhamento da obra, considerando as diversas atividades da mesma, de forma coerente e exeqüível, contendo no mínimo as atividades citadas nas condições de pagamento, Anexo III do Edital e item 10 do mesmo, em modelo da própria licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observado o prazo de execução estabelecido no subitem 8.1 deste Edital.

- Formulário de composição de preços unitários (Quadro PO-VII), preenchido para todos os itens de serviços descritos na Planilha de Orçamentação de Obras, sob pena de desclassificação da proposta;

- Quadros constantes do ANEXO III – Modelo de Quadros, devidamente preenchidos, integrante deste Edital, a saber.

- Quadro PO-VII – Preço Unitário dos Serviços;

- Quadro PO-XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais;

- Quadro PO-XV – Detalhamento do BDI.

f1) No preenchimento do PO-XIV – Encargos Sociais deverão ser considerados todos os detalhamentos. No preenchimento do Quadro PO-XV - Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos e taxas conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda dos serviços/fornecimentos.

    - Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos; Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União

    - A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Orçamentação de Obras da CODEVASF, nela incluídos todos os custos, transporte, carga, descarga do material, da montagem, seguro, testes de fábrica e de campo, impostos e taxas, leis sociais, tributação plena, emolumentos e tributos, encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços/fornecimentos objeto deste edital. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado.

    - Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI, PO-XV, doravante deverão fazer parte da Planilha Orçamentária e Planilha de Preços Unitários, PO-VII.

    - Os custos, por lote, de mobilização, desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos bem como construção de instalações permanentes e/ou provisórias é de no máximo:

- Lote I: 4,00% (quatro por cento) do valor global orçado pela Codevasf

- Lote II: 3,00% (três por cento) do valor global orçado pela Codevasf.

    - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidação por idêntico período.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo máximo para execução dos serviços/fornecimentos objeto deste Edital será o indicado a seguir, podendo ser prorrogado, na forma do art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93:

- Lote I: 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

- Lote II: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

  - O não atendimento dos prazos acima estipulados implicará a não aceitação da proposta pela CODEVASF.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula:

R=V.[N1.(Ti–To)/To+N2.(Ei-Eo)/Eo+N3.(CAi-CAo)/CAo+N4.(MPi-MPo)/MPo+N5.(Fi-Fo)/Fo+N6.(Bi-Bo)/Bo]

Sendo:

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 - percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos serviços a executar.

N3 - percentual de ponderação de serviços de Concreto Armado frente à totalidade dos serviços a executar.

N4 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Plásticos frente à totalidade dos serviços a executar.

N5 - percentual de ponderação de serviços de Ferro, Aço e Derivados frente à totalidade dos serviços a executar.

N6 – percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

Ti – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód.AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO 159428, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

CAi – Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidrelétricas – Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

CAo – Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidrelétricas – Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

MPi – Refere-se à coluna 56 da FGV – Química Materiais Plásticos, cód.AO160752, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MPo – Refere-se à coluna 56 da FGV – Química Materiais Plásticos, cód. AO160752, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Fi – Refere-se à coluna 32 da FGV – Ferro, Aço e Derivados, cód. AO160515, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Fo – Refere-se à coluna 32 da FGV – Ferro, Aço e Derivados, cód. AO160515, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Bi – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Bo – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO149886, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

    - Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores referente aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, por lote, são os a seguir apresentados:

Lote I:

| FATORES | FATOR N1- 38 | FATOR N2- 35 | FATOR N3 - 05 | FATOR N4 - 56 | FATOR N5 - 32 | FATOR N6 - 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | 14,00 | 10,00 | 28,00 | 3,00 | 5,00 | 40,00 |

Lote II:

| FATORES | FATOR N1- 38 | FATOR N2- 35 | FATOR N3 - 05 | FATOR N4 - 56 | FATOR N5 - 32 | FATOR N6 - 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | 11,00 | 14,00 | 16,00 | 2,00 | 3,00 | 54,00 |

  - Os índices a ser considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições, previstas no item 3 (três) das Especificações Técnicas), Anexo VI deste Edital, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, com exceção da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização, observando-se o disposto nos subitens seguintes e no Anexo V deste Edital, que faz parte integrante do mesmo:

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

    - O pagamento da mobilização, desmobilização de pessoal e equipamentos e canteiros provisórios será efetuado em cinco parcelas mensais iguais, ou seja, correspondentes a 20 % (vinte por cento) cada, do valor proposto pela licitante para este item que, por sua vez, não deverá ultrapassar o percentual de 2,66 % (dois vírgula sessenta e seis por cento) do valor global proposto pela licitante, respeitado o limite estabelecido no subitem 7.4.5 deste Edital.

    - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

    - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF e que cubram a execução das obras/serviços e fornecimentos.

    - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

    - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º, da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93.

    - A licitante vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

      - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das obras/serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 10.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º, do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

    - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 10.1.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C= P[(1+I/100)N - 1)

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente à média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% do prazo para execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - O atraso, na execução das obras/serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 11.1 deste Edital.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a)  A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

b)  Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à Coordenadoria de Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, Inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados.

  - A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

    - A não integralização da garantia no prazo estabelecido representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas 10 (dez) e 16 (dezesseis) do contrato.

  - Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 7.2 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no “caput” deste Edital, observado o disposto nos subitens 7.1 e 7.1.1 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento e abertura dos invólucros, contendo a “Documentação” e a “Proposta Financeira”, a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo titular da Secretaria de Licitações – PR/SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria de Licitações – PR/SL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura do INVÓLUCRO Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. Em seguida, serão abertos os INVÓLUCROS Nº  02 – PROPOSTA FINANCEIRA – das licitantes habilitadas.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros nº 2 - “Proposta Financeira” - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob a guarda da Secretaria de Licitações – PR/SL, até a data que for designada para sua abertura.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros nº 2 não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

    - A Proposta Financeira será rubricada pelos representantes da CODEVASF e das licitantes, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 13.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO Nº 01 e PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO Nº 02 - e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, para que sejam submetidos à aprovação da Diretoria Executiva.

  - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Julgamento da Documentação

    - O julgamento da Documentação será realizado segundo as informações constantes do subitem 7  deste Edital, sendo considerada habilitada a licitante que atender as condições estabelecidas no item 7.3 deste Edital.

    - Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros 2 (dois) "Propostas Financeiras".

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação, ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria de Licitações – PR/SL providenciará a devolução dos invólucros nº 2, lacrados tal como recebidos, às respectivas licitantes.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes estiverem ausentes, estes ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria de Licitações – PR/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.4 a Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório do julgamento da "Documentação", com parecer conclusivo para aprovação da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, com a indicação das licitantes habilitadas.

    - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pelo licitante, salvo motivo justo aceito pela comissão técnica de julgamento, nos termos do art. 40, inc. VI c/c art. 43, § 6º, da Lei 8.666/93.

  - Qualificação Econômico-Financeira

    - A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

    - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF, constantes dos subitens 7.3.2 e 7.3.3 da Instrução Normativa MARE-GM nº 5, de 21 de julho de 1995, descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante  + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG =    __________    Ativo Total _________________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Circulante_

Passivo Circulante

Onde:

LG – Liquidez Geral;

SG – Solvência Geral;

LC – Liquidez Corrente.

    - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 14.4.2 quando de suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

  - Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará a documentação – Envelope nº 01 e em seguida, abrirá o Envelope nº 02 – Proposta Financeira dos licitantes habilitados. Aos licitantes considerados inabilitados serão devolvidos, fechados, os envelopes nº 02 – Proposta Financeira.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as Propostas Financeiras para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Caso não seja possível a abertura das Propostas Financeiras numa única sessão, serão convocadas as licitantes, em data previamente fixada, para abertura das Propostas Financeiras.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 7.4.1 que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas.

- Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 14.5.5. a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei 8.666/93, as propostas que:

- Apresentarem preços excessivos ou com o valor global superior ao valor global orçado pela CODEVASF ou, ainda, com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

      - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores seja inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

b) - Valor orçado pela CODEVASF.

      - Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 14.5.8 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da correspondente proposta.

    - Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referir a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

    - A Comissão Técnica de Julgamento efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostas das licitantes;

- A concorrente que apresentar em sua proposta, preços unitários superiores, por lote, aos orçados pela CODEVASF (Anexo IV deste Edital), deverá apresentar juntamente com a proposta relatório técnico circunstanciado justificando aqueles preços unitários e suas composições;

- Caso as justificativas não sejam apresentadas, ou as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Técnica de Julgamento, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela CODEVASF, sob pena de desclassificação da proposta.

    - A CODEVASF se propõe a pagar pelas serviços/fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global, por lote, detalhado abaixo, a preços de novembro/2008, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, consoante os valores medianos daqueles constantes do SINAPI, e  correrão à conta do Programa de Trabalho: 18.511.1305.116F.0001 – Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco – Água Para Todos – Nacional, categoria econômica 4, despesas de capital, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas. Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem ao disposto no art. 115, § § 1º, 2º e 3º, da Lei 11.514/2007, de 13/08/07 (LDO).

  - Lote I: R$ 1.445.799,57 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos);

  - Lote II: R$ 504.555,00 (quinhentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).

TOTAL: 1.950.354,57 (um milhão novecentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

  - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas (art. 44 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e art.34, da Lei 11.488, de 15/06/2007).

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

    - Para efeito do disposto no subitem 14.6 deste Edital (art. 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º, do art. 44, da Lei Complementar 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º, do art. 44, da Lei Complementar 123, retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 14.6.2 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

    - A condição prevista no subitem 14.6.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para a execução dos serviços/fornecimentos objeto deste Edital, observado o disposto no subitem 14.5.8 a 14.5.10.

  - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou a CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

  - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação da Diretoria Executiva da CODEVASF o relatório de julgamento das Propostas Financeiras, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora.

  - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas da desclassificação, conforme prevê o art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93.

  - A divulgação do resultado final será efetuada mediante fixação no quadro de avisos existente no 2º andar do Edifício Sede da CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax/e-mail, disponibilizado nos sites da CODEVASF e COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, e publicado no Diário Oficial da União.

  - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação das obras/serviços será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus Anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF, em Brasília – DF, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 15.2., desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF deverá providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, considerando que a publicação deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias, contado da data de sua assinatura.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que se seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

  - A Contratada obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei 6.496/77, art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação conforme Resolução nº 317 de 31/10/86.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

    - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF, no horário de 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 16.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovadas mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Diretoria de Engenharia, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Diretoria da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso injustificado na execução do contrato, bem como a inexecução total ou parcial do contrato caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

- advertência;

- multa na forma prevista pelo item 11 deste Edital;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - A multa a que alude o inciso II, do subitem 18.1, não impede que a CODEVASF rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei.

    - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CODEVASF ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 18.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 18.1 é de competência exclusiva do Ministro de Estado a que estiver vinculada a CODEVASF, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Concluídos os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

    - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Acatar as orientações da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comercial e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos serviços previstos.

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

  - Estará a cargo da CONTRATADA obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas à execução dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados.

  - A CONTRATADA, onde couber, deverá dotar-se de instalações necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços, em local público e de fácil acesso.

  - A CONTRATADA deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa da obra.

  - Deverá, também, efetuar o ART da execução da obra e do profissional responsável pela mesma junto ao CREA, apresentando à Fiscalização o referido documento.

  - Deverá apresentar relatórios parciais, correspondentes aos serviços executados, e no término do contrato deverá apresentar relatório final, conforme estabelecido nas Especificações Técnicas (Anexo II). O Relatório Final deve ser apresentado em 3 (três) vias, devidamente sintetizado, com ênfase para os resultados obtidos, desenhos “as built”, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos.

  - Fornecer e afixar placa de identificação dos serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br.

  - Estrutura de apoio à Fiscalização que deverá ser colocada à disposição da Fiscalização da Codevasf:

a) 01 (um) computador portátil (notebook), com hardware atual, composto basicamente de processador Intel Core2Duo, RAM de 2 GB–DDR2, HD de120 GB, gravador de CD/DVD-RW;

b) modem para acesso à Internet em 3G de operadora de celular que cubra a região, dotado de software Windows XP e AutoCad, adequado ao acompanhamento dos serviços e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução dos serviços, sendo que os seus custos deverão ser diluídos no custo geral das obras;

c) “01 (uma) máquina fotográfica digital com 7,2MP, Zoom ótico 3x, LCD 2,5”, dois jogos de baterias recarregáveis, sendo um de reserva, um carregador bivolt, um cartão de memória compatível, para reserva;

d) 01 (um) aparelho GPS portátil dotado de: memória interna de 24MB, posição em Latitude/Longitude, UTM/UPS e outros, bússola eletrônica, altímetro barométrico com precisão de dez pés (aprox. 330 cm), resolução de um pé (aprox. 33 cm), à prova d’água, antena interna, peso aproximado com pilhas 150 g, acompanhado de cabo de conexão com computador, manual de operação e capa;

e) Ao final dos serviços, todos esses equipamentos deverão ser entregues para uso da CODEVASF. Seus custos deverão ser diluídos no item 1.1 da planilha de orçamento, “Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos”.

  - Deverá ser disponibilizado para a equipe de Fiscalização da CODEVASF 01 (um) veículo utilitário, por lote, com tração nas quatro rodas, tipo pick-up cabine dupla, em estado de novo, com no máximo dois anos de fabricação e com no máximo 40.000km rodados, para essa finalidade, de cor branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF, sendo que ao final dos serviços o veículo será devolvido à Contratada.

  - Ficará a Contratada responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção do veículo. Os custos das despesas previstas no item 20.15 estão incluídos no item 1.5 da planilha de orçamento, de fornecimento de veículo utilitário 4x4, tipo pick-up cabine dupla, para apoio à fiscalização.

  - Apresentar os currículos para aprovação dos engenheiros civis e técnicos de campo para execução dos serviços. Caso a CODEVASF não aceite um profissional em qualquer momento dos serviços a empresa terá 72 horas para apresentar o currículo do profissional substituto;

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus Anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - A Minuta de Contrato, Anexo VII, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega mensal à CODEVASF para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado à CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier a causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução das obras/serviços objeto desta licitação.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O presente Edital e seus elementos constitutivos (Especificações Técnicas, Planilhas de Serviços/Quantidades e Preços Unitários) são de propriedade da CODEVASF e   conferem com os originais constantes do processo licitatório. Os referidos documentos não poderão ser adulterados devendo ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela CODEVASF.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrições.

  - O Foro da  Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília - DF, 18 de Março de 2009

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente da Codevasf

Proc. n.º 59560.000602/08-20

ANEXOS

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÕES - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 7.3.2, alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SICAF, ora apresentado para fins de habilitação na presente licitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara também, sob as penas da Lei, que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (art. 87, inc. IV, da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

Função: ____________________________

ANEXO II

TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

POR LOTE

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nº 00/2009 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Execução dos serviços de montagem de poços tubulares, já perfurados, e de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais situadas em municípios do Estado da Bahia, distribuídos em 02 (dois) lotes, a saber: Lote I: 107 poços em 10 municípios no âmbito da 6ª SR, Lote II: 27 poços em 8 municípios no âmbito da 2ª SR., pertencentes à área de atuação da CODEVASF – 6ª SR, pelo valor global, POR LOTE, de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja__/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II-A  TERMO DE PROPOSTA

PLANILHA DE PREÇOS (MODELO)

ANEXO II-A  TERMO DE PROPOSTA

PLANILHA DE PREÇOS (MODELO)

| SERVIÇO: | PROGRAMA "ÁGUA PARA TODOS" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: | 6ª Superintendência Regional |  |  |  |  |
| DATA: | jul/08 |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1,00 |  |  |
| 1.2 | limpeza do terreno, com carga, transporte e descarga manual | m² | 13.700,00 |  |  |
| 1.3 | Locação de rede adutora e ramais | m | 22.750,00 |  |  |
| 1.4 | Fornecimento e instalação de placa de obra / divulgação |  |  |  |  |
| 1.5 | Fornecimento de veículo utilitário 4x4, tipo pickup, cabine dupla para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. |  |  |  |  |
| 2 | EXECUÇÃO DOS POÇOS |  |  |  |  |
| 2.1 | Coleta e análise físico-química e bacteriológica, conform. NR 518 |  |  |  |  |
| 2.2 | Elaboração de projeto e execução de rede elétrica de baixa tensão, extensão = 200m, com cabo 25mm² (3+1), distância média de MOC = 150km |  |  |  |  |
| 2.3 | Desmatamento, destocamento, limpeza, excl. transporte (largura de faixa = 1,00 m) |  |  |  |  |
| 2.4 | Escavação manual de vala em material de 1 ª categoria,com (0,40 x 0,30)m, incluindo regularização manual do fundo da vala |  |  |  |  |
| 2.5 | Aterro manual e/ou mecanizado de valas até 0,40m de profundidade, |  |  |  |  |
| 2.6 | Assentamento de tubos em PVC, diâmetros de 50mm JS |  |  |  |  |
| 2.7 | Assentamento de tubos em PVC, diâmetros de 32mm JS |  |  |  |  |
| 2.8 | Transporte dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra / por localidade / distância média ida e volta = 300km |  |  |  |  |
| 2.9 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, diâmetro da tubulação até 2", profundidade da bomba entre 40m e 56m - Inclusive rede elétrica do padrão à bomba |  |  |  |  |
| 2.10 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, com catavento de base triangular, diâmetro da tubulação até 2", profundidade do injetor entre 40 e 56m, incluindo fixação da torre sobre base de concreto no traço 1:2:3, em volume |  |  |  |  |
| 2.11 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, com motobomba injetora, fixado sobre base de concreto com espessura mínima de 15 cm, diâmetro da tubulação até 2", profundidade do injetor entre 40 e 56 m, incluindo interligação com a rede adutora e de distribuição |  |  |  |  |
| 2.12 | Base em concreto armado Fck 25 Mpa (prep. na obra c/ betoneira - inclui armação e forma), conforme projeto, para reservatório elevado metálico 5m³ |  |  |  |  |
| 2.13 | Instalação do reservatório metálico de 5m³ | unid. | 107,00 |  |  |
| 2.14 | Execução de casa de máquinas para conjunto motobomba injetora, em alvenaria de bloco de concreto de 8 furos, conforme projeto anexo |  |  |  |  |
| 2.15 | Abrigo para proteção do quadro de comando de bombas submersas, corforme croqui. |  |  |  |  |
| 2.16 | Cerca de mourões ponta virada em concreto armado com 8 fios de arame farpado H=2,5m |  |  |  |  |
| 2.17 | Execução de chafariz, conforme projeto | unid. | 107,00 |  |  |
| 2.18 | Mureta padrão COELBA para 2,3 ou 4 fios - para QCM conjugado |  |  |  |  |
| 2.19 | Outorga de uso de recursos hídricos - INGA/BA | unid. | 100,00 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 0,00 |

ANEXO III

QUADROS COMPLEMENTARES

GRAVADOS EM ARQUIVO SEPARADO

ANEXO IV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

(GRAVADO EM ARQ. SEPARADO)

ANEXO V

DESENHOS    (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

E

RELAÇÃO DAS LOCALIDADES ONDE SERÃO INSTALADOS OS POÇOS

ANEXO V

RELAÇÃO DAS LOCALIDADES ONDE SERÃO

INSTALADOS OS POÇOS

| UF | SR | MUNICIPIO | LOCALIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| BA | 6ª | ABARÉ | FAZ. QUIXABA |
| BA | 6ª | ABARÉ | FAZ. NOVA |
| BA | 6ª | CASA NOVA | SÍTIO RECREIO |
| BA | 6ª | CASA NOVA | MALHADINHA |
| BA | 6ª | CASA NOVA | SÍTIO MIRORO |
| BA | 6ª | CASA NOVA | FAZ. BORRACHA |
| BA | 6ª | CASA NOVA | FAZ. CONCEIÇÃO / SANTA RITA DE BAIXO |
| BA | 6ª | CASA NOVA | FAZ. MUCAMBU |
| BA | 6ª | CASA NOVA | PAU-A-PIQUE (POVOADO LEITE I) |
| BA | 6ª | CASA NOVA | PAU-A-PIQUE-FAZ.- OLHO D'ÁGUA |
| BA | 6ª | CASA NOVA | POVOADO BARRAGEM |
| BA | 6ª | CASA NOVA | FAZ. BARRO ALTO |
| BA | 6ª | CASA NOVA | COMUNIDADE DE LAGO |
| BA | 6ª | CHORROCHÓ | SÍTIO LAGOA DOS PEREIRA II |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | SÍTIO BOA FÉ |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | CANABRAVA |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | PAPAGAIO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | PAPAGAIO II |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | RIACHO PAPAGAIO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | JAQUINICO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. AMEIXA |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. INDAIÁ |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. ASA BRANCA |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. CANABRAVINHA |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. PALMARES |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. ALTO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. SANTANA |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. CABEÇUDO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. SÍTIO NOVO HORIZONTE |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | SÍTIO SERRA DO SÃO BENTO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZENDA FREIRE |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZENDA BOM RETIRO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZENDA CARACOL |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZENDA CAMPO LINDO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. SÍTIO LAS PALMAS |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. BARRA DO SÃO PEDRO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. OURO VERDE |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. NOVA ESPERANÇA |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZENDA BENEDITO |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. RIACHO DA ONÇA |
| BA | 6ª | CURAÇÁ | FAZ. RIACHO DO RAIMUNDO |
| BA | 6ª | GLÓRIA | POÇO DO MULUGÚ ** |
| BA | 6ª | GLÓRIA | POV. DO POÇO CUMPRIDO |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. PALMEIRAS |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. VENEZA |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. ANGICO |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | POVOADO DA ROCINHA |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | SÍTIO VELHO - IPUEIRA |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | LAGOA DO BOI |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ.CÓRREGO |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ.CAUILA ** |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | CAMPOS (SEDE CODEVASF) |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | BARRA GRANDE ** |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | SELENGEO |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. LAGOA ESCONDIDA |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | POÇO DO ANGICO |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. OLHO D'ÁGUA ** |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. SANTA ISABEL |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. BOQUEIRÃO ** |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. CASCALHEIRA |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. TANQUE NOVO |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. MORADA NOVA |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. ROÇA DE BAIXO |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. LAGOA DO ANGICO I ** |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. LAGOA DO ANGICO II ** |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. RANCHO DE PEDRO ** |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. PASCOAL I ** |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. CAROÁ ** |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. BEBEDOURO GRANDE |
| BA | 6ª | JUAZEIRO | FAZ. ROÇA DOS FORNOS |
| BA | 6ª | PAULO AFONSO | FAZ. NOVA ESPERANÇA |
| BA | 6ª | RODELAS | FAZ. COELHO ** |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | POÇO DO ANGICO II |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | SÍTIO BARRA |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | LAGOA DO PEIXE |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | TANQUINHO |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | LAGOINHA II |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | FAZ. POÇO DAS CARAÍBAS |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | SÍTIO CRUZ |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | LAJES |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | LAJES (NENÊ CAÇOTE) |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | RIACHO GRANDE |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | SÍTIO EMA |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | DESENGANO-GROTA DO SOSSEGO |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | DESENGANO-CASA DE FARINHA |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | SÍTIO UMBURANAS (PIRI) |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | VILINHA |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | PIAUS |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | FARTURA |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | RIACHO DAS MINAS |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | QUEIMADA |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | POÇO DO TITO I |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | POÇO DO TITO II |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | POÇO DO BURRO (RAPADURA) |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | COCHO |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | POÇO DO BURRO (NÊGO RÊ) |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | CAPEADO |
| BA | 6ª | SENTO SÉ | FAZENDA BELEZA |
| BA | 6ª | SOBRADINHO | FAZ. SANTA MARIA |
| BA | 6ª | SOBRADINHO | SANTA TEREZA |
| BA | 6ª | SOBRADINHO | FAZ. BONSUCESSO |
| BA | 6ª | SOBRADINHO | BARRA DO JUÁ |
| BA | 6ª | SOBRADINHO | TATAUÍ II |
| BA | 6ª | SOBRADINHO | SANTA MARIA II |
| BA | 6ª | SOBRADINHO | FAZ. TATAUÍ III |
| BA | 6ª | SOBRADINHO | FAZ. SACO DOS MORCEGOS |
| BA | 6ª | SOBRADINHO | ASSOC. SÃO GONÇALO DA SERRA |
|  |  |  | Total = 107 localidades |

| UF | SR | MUNICIPIO | LOCALIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| BA | 2ª | BOM JESUS DA LAPA | FAZENDA DA VOLTA |
| BA | 2ª | BOM JESUS DA LAPA | ARAÇÁ |
| BA | 2ª | BOM JESUS DA LAPA | PARANÁ II |
| BA | 2ª | CARINHANHA | BARREIRO DA PORTA |
| BA | 2ª | CARINHANHA | FUNDO DO SACO |
| BA | 2ª | CARINHANHA | LAGOA DE JOÃO NETO |
| BA | 2ª | CARINHANHA | LAGADICINHO ( NAS CARAÍBA |
| BA | 2ª | CARINHANHA | LAGOA COMPRIDA |
| BA | 2ª | CARINHANHA | LAGOA DANTA |
| BA | 2ª | CARINHANHA | AGUADA DE FORA II |
| BA | 2ª | CARINHANHA | ASSOCIAÇÃO ZEQUINHA |
| BA | 2ª | IBOTIRAMA | SÃO LOURENÇO/BAIXIO |
| BA | 2ª | IBOTIRAMA | BOQUEIRÃO |
| BA | 2ª | MALHADA | SERRA-II/COMUNIDADE BRAUL |
| BA | 2ª | MALHADA | SERRA-I/COMUNIDADE BRAULI |
| BA | 2ª | MALHADA | SERRA DO JUSTINO/COMUNIDA |
| BA | 2ª | MORPARÁ | NOVA FLÓRIDA |
| BA | 2ª | PARATINGA | BAIXA FUNDA |
| BA | 2ª | SERRA DO RAMALHO | AGROVILA 08 |
| BA | 2ª | SERRA DO RAMALHO | ÁGUA FRIA |
| BA | 2ª | SÍTIO DO MATO | MANGAL II |
| BA | 2ª | SÍTIO DO MATO | RIACHO DOS CAVALOS |
| BA | 2ª | SÍTIO DO MATO | MANGAL I |
| BA | 2ª | SÍTIO DO MATO | MAROLÂNDIA |
| BA | 2ª | SÍTIO DO MATO | TURBILHÃO (I EII) |
| BA | 2ª | SÍTIO DO MATO | LAGOA/QUEIMADA |
| BA | 2ª | SÍTIO DO MATO | BAIXIO |
|  |  | Total: 27 poços |  |

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  E

RELAÇÃO DOS DADOS DOS POÇOS

GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADADOS

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO VIII

GUIA DE RETIRADA DO EDITAL

|  |  |  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  | ##### EDITAL Nº 14/2009 (Concorrência) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### ELABORADO PELA PR/SL SEDE |  |  |  |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QTDE. VOLUMES: |  | QTDE. PÁGINAS: |  |  | QTDE. DESENHOS: |  |  |  | QTDE. ADENDOS: |
| OBJETO: Execução dos serviços de montagem de poços tubulares, já perfurados, e de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais situadas em municípios do Estado da Bahia, distribuídos em 02 (dois) lotes, a saber: - Lote I: 107 poços em 10 municípios no âmbito da 6ª SR. - Lote II: 27 poços em 8 municípios no âmbito da 2ª SR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  |  |  |  |  | ###### CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  |  | FAX: |  |  |
| CNPJ: |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |
| (O Edital retirado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br é gratuito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |