DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

TERMOS DE REFERÊNCIA

ADUTORA CAIÇARAS – OLHO D´ÁGUA DO PAULO AFONSO - MUNICÍPIO DE  PAULO AFONSO – BAHIA                                                    ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 6ªSR.

JUNHO/2009

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO.................................................................................................PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E ACESSO.....................................................	.............PG  3

3.   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS...............................................................PG  3

4 .  ESTIMATIVA DE  CUSTO......................................................................PG  3

5.   SUBCONTRATAÇÃO...............................................................................PG  3

6.    CONSÓRCIO.............................................................................................PG  3

7.    VISITA........................................................................................................PG  3

8.    PRAZO DE EXECUÇÃO.........................................................................PG  3

9.    PRAZO DE GARANTIA..........................................................................PG  4

10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO...........................................................PG  4

11.  REAJUSTAMENTO DE PREÇOS ........................................................PG  4

12.  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS......................................................................PG  5

13.  INSTALAÇÕES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO..............PG  5

14.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO..........................................................PG  5

15.  REGIME DE CONTRATAÇÃO.............................................................PG  5

16.  CANTEIRO DE OBRAS..........................................................................PG  5

17.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS..........................................................PG  5

18.  FISCALIZAÇÃO.......................................................................................PG  5

19.  RELATÓRIOS  .........................................................................................PG  6

20.  QUADROS COMPLEMENTARES........................................................PG  6

21. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS........................................................PG  6

1 – OBJETIVO -

O objetivo deste Termo de Referência consiste no fornecimento, montagem, instalação e testes de uma adutora para a o abastecimento das localidades de Campos Novos, Arrasta-pé, nambebé e Olho D´Água do Paulo, no município de Paulo Afonso, Bahia.

2 -  LOCALIZAÇÃO E ACESSO -

A captação do projeto será no reservatório do Projeto de Irrigação de Caiçaras, no município de Paulo Afonso, Bahia, a aproximadamente 12 km da sede municipal, com acesso pela BA 210, na altura do Parque de Exposições daquela cidade.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS -

Os serviços principais são de fornecimento e montagem de equipamentos hidromecânicos, locação, desmatamento, sondagens, escavação, reaterro, recomposição de pavimento asfáltico, instalação de adutora, rede de distribuição, obras civis diversas e respectivos testes operacionais, conforme planilhas com quantitativos e preços unitários anexas.

4 – ESTIMATIVA DE CUSTO E REAJUSTAMENTO –

O custo para a consecução dos serviços está estimado em R$  4.582.208,06 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e oito reais e seis centavos),  atualizados para Junho de 2009 e serão fixos e irreajustáveis.

5 – SUBCONTRATAÇÃO –

Não será aceito a subcontratação dos serviços.

6 – CONSÓRCIO –

Não será aceito consórcio para a execução dos serviços.

7 – VISITA –

A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e a CODEVASF disponibilizará as plantas das áreas em meio eletrônico (ACAD) e se desobriga de fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços a CONTRATADA. É necessária a apresentação na licitação de documento afirmando que conhece as condições para a execução dos serviços.

8 – PRAZO DE EXECUÇÃO –

O prazo para a execução dos serviços deste Termo de Referencia é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contados a partir da data da assinatura do contrato.

9 – PRAZOS DE GARANTIA -

Os prazos de garantia das responsabilidades civis e técnicas para fornecimento de peças e equipamentos são de acordo com o fabricante e para quaisquer serviços de engenharia é de 5 (cinco) anos de acordo com o Código Civil Brasileiro.

10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO –

A CODEVASF pagará a contratada, pelos serviços efetivamente concluídos, através dos preços integrantes da proposta aprovada.

Os pagamentos serão mensais, através de relatório, fatura e nota fiscal emitidos pela contratada, e que deverão ser devidamente atestadas pela fiscalização, sujeita as seguintes condições gerais:

a) As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área fiscalização, e autorizadas pelo Sr. Superintendente Regional da CODEVASF, com sede em Juazeiro – Bahia. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

b) É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

c) Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF.

d) Não será faturado nada que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecida nestes Termos de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

11) REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

I1 – Io

R = V [--------------], onde:

Io

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Os itens a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil – Coluna 6, FGV, COD A0 160 868.

12 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS –

Deverá ser apresentado na licitação, documento comprovando a elaboração de serviços similares com através de CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitido pelo CREA dos profissionais elencados para a execução da obra.

Caso o profissional indicado a concorrência não venha a ser utilizado nos serviços, o seu substituto deverá possuir as mesmas prerrogativas e o mesmo deverá ser aprovado pela fiscalização da CODEVASF.

13 – INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO –

A instalação, mobilização e desmobilização serão pagas de acordo com as planilhas, sendo 50% no início das obras e o restante ao seu final.

14 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO –

Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço global e, no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora.

Para efeito de contratação, será obedecida rigorosamente à ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço e está condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários.

A PROPONENTE deverá considerar no preço porposto, todos os insumos, impostos, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

15 – REGIME DE CONTRATAÇÃO –

O regime de contratação destes serviços será empreitada por preço unitário.

16 – CANTEIRO DE OBRAS –

As edificações, móveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de obras, após o término das obras, são de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados e o locais limpos de quaisquer vestígios de sua utilização.

17 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS –

PROGRAMA DE TRABALHO – 18.511.1305.116F.0001, Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco – Água Para Todos – Nacional -, Categoria Econômica 04, sob gestão da área de Revitalização das Bacias Hidrográficas.

18 – FISCALIZAÇÃO –

A fiscalização será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

Deverá se colocar à disposição da fiscalização: um computador portátil com Hardware atual composto de processador INTEL CORE II DUO, 02 GB – DDRR2, 120 GB no HD, com gravador de CD/DVD-RW, com modem para acesso à INTERNET em 3G de operadora de celular que cubra a região, dotado de software WINDOWS XP e AUTOCAD; altímetro portátil com precisão de 01 metro; uma máquina fotográfica digital com 7,2 MP, ZOOM ótico 3 x, LCD, 2,5”, um jogo de baterias recarregável com carregador bivolt e cartão de memória compatível de 1GB; um aparelho GPS portátil com memória interna de 24 MB, Latitude / longitude - UTM/UPS, com bússola eletrônica, altímetro barométrico com precisão de 10 pés, resolução de 01 pé, á prova de água, antena interna, peso aproximado de 150 g com cabo de conexão ao computador, manual de operação e capa, que serão entregues à 6ª SR ao final da obra.

Além disso deverá ser disponibilizado um veículo utilitário, 4 x 4 cabine dupla, com até 02 anos de fabricação ou 40.000 km no máximo, de cor branca, completo (ar condicionado e direção hidráulica), com seguro total, incluídas as despesas com combustível e manutenção, que ao final da obra deverá ser devolvido à contratada. Estes custos deverão ser diluídos no custo total dos serviços.

19 – RELATÓRIOS –

Os relatórios serão encaminhados quando dos faturamentos mensais, através das notas fiscais das faturas nos quais constam as quantidades e LAY –OUT em planta do andamento, até o relatório final quando da conclusão.

20 – QUADROS COMPLEMENTARES –

É necessário anexar à proposta, os quadros complementares pertinentes ao detalhamento de BDI, detalhamento de Encargos Sociais e composição de custos unitários, conforme modelos apresentados pela CODEVASF.

21 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS –

Após a inspeção final e sendo os fornecimentos e instalações aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro – Bahia, __ de Agosto de 2009