MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimentos dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CODEVASF – 6ª Superintendência Regional

ADUTORA CAIÇARAS

# PAULO AFONSO – BAHIA

# À 6ª SR, em 17/08/2009:

Em cumprimento ao determinado pela AR / GSA / URH, vimos através desta encaminhar o processo com as alterações sugeridas por aquele setor, de modo a darmos continuidade as obras do PAC – Água Para Todos -, mais especificamente a Adutora de Caiçaras, no município de Paulo Afonso, Bahia.

Encaminhamos portanto os novos Projeto Básico, Termos de Referência, Especificações Técnicas e Orçamento Básico, além do CD contendo, além destes itens, os desenhos, memoriais de cálculo e demais arquivos necessários ao pleito de licitação.

Informamos que as alterações demandadas oneraram o projeto, que passou de um custo inicial de R$  1.605.796,52 (um milhão, seiscentos e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e cinqüenta e dois centavos) para R$  4.582.208,06 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e oito reais e seis centavos), e que os recursos orçamentários são oriundos do PROGRAMA DE TRABALHO Nº 18.511.1305.116F.0001 – Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco – Água para Todos – Nacional -, categoria Econômica 04, sob gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas.

Tendo em vista a supracitada alteração de valor, sugere-se que na Minuta do Edital, no ITEM 3.1 o valor do capital social mínimo para a participação no pleito seja modificado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), a substituição do valor anterior para o atual nas folhas vindouras do processo e a ampliação, também no Edital, do prazo para a execução dos serviços de 180 (cento e oitenta) dias para 240 (duzentos e quarenta) dias.

Isto posto, pedimos o encaminhamento para que o setor jurídico acrescente seu parecer, com o seu posterior envio à SEDE, de modo que a aprovação da licitação seja autorizada na próxima reunião da DEX.

Segue também a nova Nota Técnica, em consonância com o novo projeto.

Respeitosamente,