MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

EG0085-R-IPR-PBA-28-V6-00

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 6 - AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

IPUPIARA

OUTUBRO/2008

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | EG0085-R-IPR-PBA-28-V6-00 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO VOLUME 6 - AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Luiz Carlos Kraemer Campos |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 29/10/2008 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

ÍNDICE GERAL

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| EG0085-R-GER-EST-01-00 | RT-01 – Detalhamento do Programa de Trabalho | 04/04/2008 |
| EG0085-R-___-EST-02-00 | RT-02 – Coleta de Dados e Reconhecimento | 11/04/2008 |
| EG0085-R-___-EST-03-00 | RT-03 – Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente | 06/05/2008 |
| EG0085-R-___-EST-04-00 | RT-04 – Estudo Populacional e Contribuições Sanitárias | 28/04/2008 |
| EG0085-R-___- EST -05-00 | Minuta do Relatório dos Estudos de Reconhecimento | 16/05/2008 |
| EG0085-R-___- EST -06-00 | Relatório Final dos Estudos de Reconhecimento | 11/06/2008 |
| EG0085-R-GER-VBD-07-00 | RT-05 – Serviços Preliminares de Campo | 22/04/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -08-00 | RT-06 – Concepção das Alternativas Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário | 23/05/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -09-00 | RT-07 – Pré-dimensionamento das Alternativas Propostas | 30/05/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -10-00 | RT-08 – Avaliação Ambiental das Alternativas | 14/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -11-00 | RT-09 – Comparação e Seleção da Melhor Alternativa | 14/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -12-00 | RT-10 – Análise de Pré-Viabilidade da Alternativa Selecionada | 21/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -13-00 | Minuta do Relatório do Estudo de Concepção e Viabilidade | 21/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -14-00 | Relatório Final do Estudo de Concepção e Viabilidade | 31/07/2008 |
| EG0085-R-GER-PBA-15-V1-00 EG0085-R-GER-PBA-15-V2-00 | RT-11 – Execução de Serviços de Campo Volume 1 – Topografia de Itaguaçu da Bahia e Geotec. de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia Volume 2 – Topografia de Gentio do Ouro e Ipupiara | 14/07/2008 08/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-16-00 | RT-12 – Projeto Básico das Redes Coletoras | 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-17-00 | RT-13 – Projeto Básico de Coletores Tronco, Interceptores e Emissários | 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-18-00 | RT-14 – Projeto Básico de Estações Elevatórias | 31/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-19-00 | RT-15 – Projeto Básico de Linhas de Recalque e Emissários Finais | 31/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-20-00 | RT-16 – Projeto Básico de ETE’s | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-21-00 | RT-17 – Projetos Complementares | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-22-00 EG0085-R-___-PBA-22-00 EG0085-R-___-PBA-22-00 | RT-18 –Tomo I - Especificações ET-00 a ET 31 RT-18 –Tomo II - Especificações ET-32 a ET 48 RT-18 –Tomo III - Quantitativos e Orçamento | 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-23-00 | RT-19 – Projeto de Desapropriações | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-24-00 | RT-20 – Avaliação Sócio-Ambiental | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-25-00 | RT-21 – Manuais de Operação e Manutenção | 29/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-26-00 | RT-22 – Estudos de Viabilidade | 11/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-27-00 EG0085-R-___-PBA-27-00 | Minuta do Relatório do Projeto Básico Volume 1 – Tomo I – Resumo do Projeto Básico Volume 1 – Tomo II – Peças Gráficas | 11/08/2008 11/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-28-V1-00 EG0085-R-___-PBA-28-V2-00 EG0085-R-___-PBA-28-V3-00 EG0085-R-___-PBA-28-V4-00 EG0085-R-___-PBA-28-V5-00 EG0085-R-___-PBA-28-V6-00 EG0085-R-___-PBA-28-V7-00 EG0085-R-___-PBA-28-V8-00 EG0085-R-___-PBA-28-V9-00 EG0085-R-___-PBA-28-V10-00 EG0085-R-___-PBA-28-V11-00 EG0085-R-___-PBA-28-V12-00 EG0085-R-___-PBA-28-V13-00 EG0085-R-___-PBA-28-V14-00 | Relatório Final do Projeto Básico Volume 1 – Resumo do Projeto Básico Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil Volume 3 – Projeto Elétrico Volume 4 – Projeto de Automação Volume 5 – Projeto Estrutural Volume 6 – Avaliação Socioambiental Volume 7 – Viabilidade Econômica e Financeira Volume 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos Volume 9 – Especificações Técnicas Volume 10 – Manual de Operação e Manutenção Volume 11 – Estudos Topográficos Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos Volume 13 – Desapropriações Volume 14 – Desenhos | 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 |

Com exceção dos relatórios RT-01, RT-05 e RT-11, os demais os relatórios foram programados para serem editados de forma individualizada para as cidades de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia, com a seguinte codificação:

GTO – Gentio do Ouro;

IPR – Ipupiara;

ITB – Itaguaçu da Bahia.

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

IPUPIARA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 1 – 	Resumo do Projeto Básico

Volume 2 – 	Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 3 – 	Projeto Elétrico

Volume 4 – 	Projeto de Automação

Volume 5 – 	Projeto Estrutural

Volume 6 – 	Avaliação Socioambiental

Volume 7 – 	Viabilidade Econômica e Financeira

Volume 8 –	Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos

Volume 9 – 	Especificações Técnicas

Tomo I – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-00 a
ET-31

Tomo II – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-32 a
ET-48

Tomo III – Especificações de Equipamentos Mecânicos – Hidráulicos – Elétricos

Volume 10 –	 Manual de Operação e Manutenção

Volume 11 –	 Estudos Topográficos

Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 13 – Desapropriações

Volume 14 – Desenhos

Tomo I

Tomo II

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 6 – AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

IPUPIARA

ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO	1

2 INTRODUÇÃO	4

2.1	Ficha Técnica do Sistema Projetado	5

3 DADOS GERAIS DA LOCALIDADE	8

3.1	Histórico da Cidade	9

3.2	Localização no Estado	9

4 ORGANIZAÇÃO SOCIAL	13

5 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS, PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS	15

5.1	Definição das Ações Geradoras de Impactos Ambientais	16

5.1.1	Fase de Instalação	16

5.1.2	Fase de Operação	17

5.2	Identificação dos Impactos Ambientais	18

5.2.1	Impactos Ambientais Decorrentes da Instalação do Empreendimento	18

5.2.2	Impactos Ambientais Decorrentes da Operação do Empreendimento	23

5.3	Proposição de Medidas Mitigadoras, Planos e Programas Ambientais	26

5.4	Meio Físico	26

5.4.1	Estocagem da Camada Superficial Proveniente das Limpezas	26

5.4.2	Controle dos Processos Erosivos	27

5.4.3	Banheiros Móveis	28

5.4.4	Controle dos Impactos nos Recursos Hídricos	28

5.4.5	Controle dos Impactos no Ar	29

5.5	Meio Biótico	29

5.5.1	Medidas de Proteção a Flora	29

5.5.2	Controle do Desmatamento nas Áreas de Caatinga	29

5.5.3	Controle do Desmatamento nas Matas Ciliares	30

5.5.4	Medidas para Áreas sem Vegetação	31

5.5.5	Medidas de Proteção à Fauna	31

5.6	Meio Antrópico	31

5.6.1	Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra	31

5.6.2	Programa de Educação Ambiental (PEA)	33

5.6.3	Programa de Comunicação Social (PCS)	34

5.6.4	Programa de Sinalização Durante as Obras	37

5.6.5	Programa de Monitoramento Ambiental	39

5.7	Considerações Finais	42

6 ESTIMATIVAS DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS	43

7 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES	47

7.1	Licença Ambiental	49

7.1.1	Passo 1: Apresentação do Requerimento e Análise Prévia	49

7.1.2	Passo 2: Análise Prévia	54

7.1.3	Passo 3: Apresentação da Documentação	54

7.1.4	Passo 4: Formação do Processo	54

7.1.5	Passo 5: Análise Técnica	54

7.1.6	Passo 6: Conclusão do Processo	55

7.2	Informações Importantes Para Obtenção da Licença Ambiental	55

7.2.1	Roteiro de Caracterização do Empreendimento (RCE)	55

7.2.2	Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA)	55

7.2.3	Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA)	56

7.2.4	Política Ambiental	56

7.2.5	Balanço Ambiental	57

7.2.6	Auto-Avaliação Para o Licenciamento Ambiental (ALA)	57

7.2.7	Publicação dos Pedidos de Licença e da Política Ambiental	57

7.2.8	Situação Atual do Licenciamento Ambiental	58

7.3	Outorga de Diluição de Efluentes	58

7.3.1	Situação Atual da Outorga	60

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS	61

9 ANEXOS	63

1 APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da região.

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das cidades de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a redução substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes:

- Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 036/2007;

- Data da Licitação: 5/11/2007;

- Contrato n°: 0.06.08.0023.00;

- Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

- Prazo de Execução: 180 dias;

- Valor do Contrato: R$ 500.728,88;

- Nota de Empenho: 2007NE701565 data: 30/01/2008.

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 036/2007, cujo objeto é a “Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia”, em continuação é apresentado o Volume 6 - Avaliação Socioambiental, que compõe o Relatório Final do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipupiara.

Figura 1.1: Macrolocalização das cidades em estudo

2 INTRODUÇÃO

# INTRODUÇÃO

Este trabalho refere-se à avaliação socioambiental do empreendimento para a cidade de Ipupiara.

Dentro da visão geral deste relatório, podemos destacar objetivos específicos, os quais englobam os aspectos referentes aos principais impactos de empreendimento na dinâmica da comunidade residente no referido município.

Ainda, no presente relatório são apresentadas as medidas mitigadoras e compensatórias, em forma de planos e programas ambientais, bem como os custos para implantação dos mesmos.

E finalmente, é apresentada a documentação necessária à solicitação das Licenças Ambientais pertinentes ao empreendimento em tela.

O presente Volume contém os seguintes tópicos:

- Dados Gerais da Localidade;

- Organização Social;

- Identificação dos Impactos e Proposição de Planos e Programas Ambientais;

- Estimativas de Custos de Implantação de Planos e Programas Ambientais; e

- Documentação necessária ao Licenciamento Ambiental.

Esses temas estão descritos em continuação, sendo que ao final do relatório são apresentados alguns elementos complementares como anexos, que ilustram e consolidam as informações deste documento.

## Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Ipupiara está constituído das seguintes unidades:

  - Ligações Prediais de Esgotos;

  - Rede Coletora de Esgotos;

  - Estações de Bombeamento;

  - Linhas de Recalque;

  - Estação de Tratamento de Esgotos – ETE;

  - Emissário Final.

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 2.1.

Quadro 2.1: Características das unidades projetadas

| Item | Unidades do Sistema | Componentes | Características Principais | Quantidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ligações Prediais | População Atendida Kit de Ligação Predial (2009) | DN 100 | 7.205 hab. 1.891 lig. |
| 2.2 | Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 DN 200 | 66,490 ha 45,611 ha 31,748 ha 23.235 m 385 m |
| 2.3 | Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 10,77 L/s 37,01 m.c.a. 20 hp 1 + 1 (reserva) 19,13 L/s 33,77 m.c.a. 20 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 10,53 m.c.a. 3,5 hp 1 + 1 (reserva) |
| 2.4 | Linhas de Recalque | EMI-1 EMI-2 EMI-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 100 mm F°F° 643 m 150 mm F°F° 2.840 m 100 mm F°F° 321 m |
| 2.5 | Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de Tratamento Vazão Média (L/s) Vazão Máxima (L/s) Alcance Caixa de Areia Lagoa Anaeróbia Lagoa Facultativa Eficiência de Tratamento | Lagoas de Estabilização 2029 Tipo Canal Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Remoção DBO Remoção Coliformes | 11,96 L/s 18,36 L/s 1 unid. 3 dias 15 m x 30 m 4 m 1 unid. 13 dias 192 m x 48 m 1,5 m 95,79% 94,70% |
| 2.6 | Emissário Final | Corpo Receptor | DN Extensão Material Afluente do Córrego Santo Antônio | 200 mm 773 m PVC |

3 DADOS GERAIS DA LOCALIDADE

# DADOS GERAIS DA LOCALIDADE

A seguir apresentam-se os dados gerais da cidade de Ipupiara, suas características históricas, bem como, sua localização e acessos.

## Histórico da Cidade

Os primeiros habitantes da região foram os indígenas. Por volta de 1792 foram descobertas jazidas de ouro e carvão e a partir dos garimpeiros que se deslocaram para a região formou-se um aglomerado urbano.

Até 1917, Ipupiara e Barra do Mendes eram distritos de Brotas de Macaúbas. Em julho de 1917, Ipupiara e Morpará passaram a serem distritos de Barra do Mendes. Já em 1920, Barra do Mendes voltou a ser distrito de Brotas do Macaúbas.

Seu topônimo é derivado da língua indígena tupi guarani e significa o que reside na fonte ou habita no fundo das águas. No dia 9 de agosto de 1958, através da Lei Estadual nº 1.015 o município foi emancipado de Brotas de Macaúbas, tendo como distrito Ibipetum.

## Localização no Estado

Ipupiara está localizada na Chapada Diamantina Meridional, na região noroeste do Estado da Bahia, na microrregião geográfica de Boquira. A aproximadamente 624km da capital, a uma altitude média de 720 metros acima do nível do mar no município sede. A área territorial total do município é de 335,40 km2.

Faz parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, sendo banhado pela Vereda Ipupiara, importante afluente que deságua na margem esquerda do Rio Verde. A sede do município localiza-se nas seguintes coordenadas geográficas: latitude -11º 49’ 00’’ e longitude -42º 37’ 00’’.

O município limita-se:

- Ao Norte com os municípios de Gentio do Ouro;

- Ao Sul e Oeste com Brotas de Macaúbas;

- Ao Leste com Barra do Mendes.

A Figura 3.2 a seguir apresenta a situação do município de Ipupiara no Estado da Bahia, e a Figura 3.3 mostra a delimitação com os municípios vizinhos. A única rodovia que leva a Ipupiara é a BA-156, que liga o Município à BR-242, na altura de Bom Sossego. Já existe um projeto da rodovia BA-156 ter continuação até Itajubaquara.

Figura 3.2: Macrolocalização do município de Ipupiara

Figura 3.3: Limites municipais de Ipupiara

Dentre as principais rodovias que circundam a cidade, conforme apresenta a Figura 3.4, destacam-se:

- BA-156: rodovia que liga Ipupiara a cidade de Brotas de Macaúbas e a BR-242 ao sul e Gentio do Ouro ao norte;

- BR – 242: rodovia que dá acesso a região oeste e leste do Estado e também a capital. Por essa rodovia também é possível se chegar a BR-101 e BR-116, possibilitando ir ao norte e sul do estado e do país.

O aeroporto mais próximo localiza-se no município de Bom Jesus da Lapa, a 291 km de distância, tendo dois vôos semanais com destino a Salvador.

No Quadro 3.2 a seguir são apresentadas as distâncias da localidade de Ipupiara aos principais centros urbanos do Estado da Bahia juntamente com as rodovias de ligação. Esses centros são considerados locais de aquisição de materiais e equipamentos necessários para a execução do projeto.

Quadro 3.2: Distâncias entre Ipupiara e os principais centros urbanos

| Cidade | Distância (km) | Rodovias de acesso |
| --- | --- | --- |
| Barreiras | 354 | BA-156 e BR-242 |
| Bom Jesus da Lapa | 291 | BA-156, BR-242 e BA-160 |
| Feira de Santana | 499 | BA-156, BR-242 e BR-116 |
| Itabuna | 676 | BA-156, BR-242, BA-142, BA-026, BR-330 e BR-101 |
| Juazeiro | 560 | BA-156, BR-242, BA-477, BA-433, BA-052, BA-426, BA-368, BA-131 e BR-407 |
| Salvador | 624 | BA-156, BR-242 e BR-324 |
| Senhor do Bom Fim | 433 | BA-156, BR-242, BA-477, BA-433, BA-052, BA-426, BA-368 e BA-131 |
| Vitória da Conquista | 489 | BA-156, BR-242, BA-142 e BR-407 |
| Xique-Xique | 121 | BA-156 |

Figura 3.4: Principais acessos a Ipupiara

4 ORGANIZAÇÃO SOCIAL

# ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Com relação à presença de organizações como associações, cooperativas, sindicatos dentre outros no município estudado, apresenta-se, a seguir, uma listagem - sem pretensão de abrangência total - dos atores sociais presentes na cidade de Ipupiara:

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipupiara;

- Associação Comercial e Industrial de Ipupiara;

- Associação Comunitária do Povoado de Bela Sombra;

- Associação dos Jovens de Ipupiara e;

- Associação Fortaleza de São João.

5 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS, PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

# IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS, PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Neste item apresentam-se as principais ações geradoras de impactos ambientais e ainda a identificação dos impactos e a proposição das respectivas medidas mitigadoras, bem como planos e programas ambientais pertinentes ao empreendimento.

## Definição das Ações Geradoras de Impactos Ambientais

Os aspectos ambientais se constituem nas atividades transformadoras (impactos ambientais) que deverão ocorrer devido à instalação e operação do empreendimento. Essas atividades incluem todas as tarefas e serviços que são consideradas partes indissociáveis do empreendimento e são descritas a seguir.

### Fase de Instalação

A seguir apresentam-se as ações geradoras de impactos ambientais identificadas para a fase de instalação do empreendimento.

#### Mobilização da Mão-de-Obra

Esta atividade envolve tanto a seleção quanto a contratação de trabalhadores (mão - de - obra direta) para as obras. Estão previstos cerca de 30 trabalhadores para a construção do empreendimento, entre engenheiros, topógrafos, encarregados, auxiliares, motoristas, mecânicos, operadores de equipamentos dentre outros.

#### Implantação de Canteiros e de Apoio às Obras

Consistem na instalação de estruturas de acampamento/alojamentos, canteiros de obra, oficinas de manutenção e abastecimento, e outras instalações destinadas a servir de apoio à execução das obras. Estas atividades foram consideradas porque envolvem limpeza de terreno e conseqüentes obras civis.

#### Desvios de Tráfego

Inserem-se nesta atividade todas as intervenções envolvendo remanejamento do trânsito local no entorno da cidade de Ipupiara, incluindo a implantação de desvios provisórios se houver necessidade, realocação de pontos de ônibus e eventuais adequações para os fluxos de pedestres, a fim de liberar o acesso de trabalhadores e maquinário às áreas de intervenção para o início dos trabalhos. Alguns desvios serão implantados na fase inicial e outros deverão ser implantados em etapas intermediárias, como atividade preparatória a uma determinada frente de trabalho na obra. Esta atividade poderá gerar transtornos ao tráfego nas imediações do empreendimento.

#### Movimentação de Maquinários e Veículos de Transporte

A presente atividade está relacionada a todos os deslocamentos de maquinários para as frentes de trabalho, nas áreas de intervenção e nos canteiros de obras, além do trânsito de veículos de carga responsáveis pelo fornecimento de materiais de construção (as frentes de trabalho e canteiros), veículos de transporte de trabalhadores, ferramental necessários para execução das obras. Em vista das características da região do empreendimento e da época em que as obras ocorrerão (época seca) esta atividade pode ser considerada potencialmente responsável pela geração de expressivas quantidades de poeira em suspensão.

#### Supressão da Vegetação e Limpeza do Terreno

Esta atividade refere-se à raspagem e remoção do horizonte orgânico do solo nas áreas de intervenção, incluindo a supressão da vegetação existente (corte e destocamento), e a demolição/remoção de edificações, pavimentos, cercas e outros elementos físicos pré-existentes nas áreas de intervenção.

Constitui atividades também englobadas no presente aspecto a estocagem provisória do horizonte orgânico do solo para posterior aproveitamento; o transporte e disposição de resíduos florestais em local específico e; o transporte e disposição de entulho e outro material de descarte proveniente das atividades de demolição de edificações, pavimentos e outros.

#### Obtenção de Materiais de Construção

Este aspecto envolve as atividades relacionadas à obtenção (através da compra ou exploração de jazidas em geral): de solos e cascalhos, utilização de pedreiras e areais.

#### Operação dos Canteiros de Obra

Trata-se da operação ou utilização das instalações nos canteiros de obra: oficina, sanitários, ambulatório, etc., por parte do pessoal envolvido diretamente com a implantação do empreendimento. As principais atividades impactantes oriundas da operação dos canteiros estão relacionadas à emissão de ruídos, geração de resíduos sólidos e de efluentes sanitários, domésticos, hospitalares e industriais (provenientes da limpeza e manutenção de equipamentos e veículos).

### Fase de Operação

Neste item abordam-se os aspectos ambientais identificados durante a operação do empreendimento em tela.

#### Emissão de Ruídos das Estações Elevatórias

As Estações Elevatórias são utilizadas para a elevação de efluentes provenientes de zonas de drenagem abaixo da cota da rede principal do coletor municipal. Estes equipamentos permitem ultrapassar as dificuldades de topografia do terreno, tornando possível a ligação de coletores de drenagem com perfis diferentes a um coletor central.

O Ruído proveniente da (s) bomba (s) assume lugar de destaque no conjunto das preocupações das populações com o ambiente. A emissão de ruídos pode ser considerada como um dos fatores de degradação da qualidade do ambiente. Sabe-se hoje que os níveis sonoros associados ao ambiente raramente afetam o sistema auditivo. Contudo, os efeitos mais freqüentes do ruído traduzem-se em perturbações psicológicas ou alterações fisiológicas associadas a reações de “stress”, cansaço, hipertensão arterial, perturbações da atenção e da capacidade de concentração. Neste sentido, estas situações, poderão ocasionar reclamações individuais ou coletivas por parte de população residente.

#### Emissão de Odores da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE além de atender aos padrões dos órgãos ambientais quanto a qualidade de seus efluentes tratados, deve ser ambientalmente aceita pela comunidade. Salienta-se que um dos problemas mais sérios em relação a este último aspecto é a produção de odor, que gera desconforto a população. Assim como a emissão de ruídos, o mau cheiro pode desencadear na população reações de stress, mal estar e dores de cabeça, etc.

Neste contexto, salienta-se que não se esperam impactos negativos associados a maus cheiros, uma vez que a ETE estará localizada afastada da zona urbana e ainda existe a possibilidade de implantação de um corredor vegetal florestado. Ressalta-se ainda que, alguns poluentes potenciais causadores de maus cheiros, possuirão concentrações inferiores ou iguais aos valores estipulados na legislação, não atingindo a população residente na cidade de Ipupiara.

## Identificação dos Impactos Ambientais

Neste item estão apresentadas as descrições e análises relativas a cada impacto (aspecto) ambiental identificado em cada fase do empreendimento (instalação e operação). Para cada impacto ambiental negativo, posteriormente estarão relacionadas às medidas mitigadoras, preventivas ou compensatórias. Para os impactos ambientais positivos, quando for o caso, estarão relacionadas medidas potencializadoras.

### Impactos Ambientais Decorrentes da Instalação do Empreendimento

A seguir apresentam-se os impactos ambientais identificados durante a fase de instalação do empreendimento.

#### Alterações da Qualidade do Ar

Estima-se um aumento das emissões de material particulado (emissão fugitiva de poeira) na fase de instalação, originado das atividades de terraplenagem, movimentação do maquinário e veículos de transporte, nas descargas e movimentação de material granular para concreto (areia, brita, etc.), bem como na produção de argamassa (betoneiras).

A utilização de veículos e equipamentos com motores à combustão resultará em um incremento na emissão de gases. Os principais gases poluentes emitidos por esses equipamentos são o monóxido de carbono (CO), os compostos orgânicos usualmente chamados de hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio (NOx) e os óxidos de enxofre (SOx).

As betoneiras para produção de argamassa, devido às características das matérias primas utilizadas (agregados graúdos, areia e cimento), geram material particulado ao longo das operações desenvolvidas, causando com isso a emissão de poluentes para a atmosfera, através de emissões fugitivas. Destaca-se que a produção de concreto e argamassa nas obras previstas não representam volumes significativos. No entanto, o incremento de material particulado e gases na atmosfera, provenientes das atividades já enumeradas, provocará alteração negativa nos níveis atuais de qualidade do ar.

Medidas propostas:

- Todos os veículos e equipamentos automotores à combustão deverão ser mantidos corretamente regulados para evitar que sejam emitidos níveis anormais de gases.

- O esquema de manutenção de veículos utilizados nas obras de instalação do empreendimento, incluindo a manutenção das características originais do sistema de escapamento, deverá atender a todas as Resoluções do CONAMA referentes às emissões veiculares.

- As betoneiras e os equipamentos de mistura de agregados deverão estar em locais restritos aos canteiros de obras, afastados de áreas de ocupação humana.

- No transporte de materiais granulares e de solos finos em geral somente poderão ser utilizados caminhões cobertos com lonas, assim como também deverão ser cobertas as pilhas de estocagem destes materiais, para evitar dispersão dos particulados finos por ação do vento sobre estes materiais.

- As estradas de acesso e caminhos de serviço próximos a concentrações habitacionais (área urbana) deverão receber tratamento apropriado (por exemplo, aspersão de água sobre as vias) para evitar a formação de nuvens de poeira devido ao tráfego de veículos e máquinas, sempre que se fizer necessário.

#### Alteração dos Níveis de Ruído (aumento do background)

Diversas atividades inerentes à implantação do empreendimento proposto implicam na utilização de máquinas e equipamentos geradores de ruídos, particularmente nas atividades de movimentação de terra (escavadeiras, pá carregadeiras, caminhões etc.) e obras civis em geral (betoneiras e vibradores). A partir deste incremento, pode-se afirmar que os níveis de ruído atuais na área do empreendimento serão alterados (elevados).

Medidas propostas:

- No estabelecimento da jornada diária de trabalho e de operação dos canteiros em função das obras, principalmente em áreas próximas a aglomerações residenciais, urbanizadas ou não, deverão ser respeitados os padrões de emissões de ruídos estipulados pela Resolução CONAMA nº 001/90.

- Todos os veículos e equipamentos automotores deverão ser mantidos corretamente regulados para evitar que sejam emitidos níveis de ruídos anormais (acima dos previstos pelo fabricante do equipamento).

- Deverão ser estabelecidos horários de trabalho limitados entre 7h e 22h nas proximidades de áreas residenciais. A alteração deste horário deverá ser aprovada por escrito pela fiscalização, apenas para casos especiais, localizados e justificados.

#### Aumento (aceleração) ou Surgimento de Processos Erosivos

Este impacto potencialmente ocorre durante a execução dos serviços de terraplanagem e tem sua probabilidade de ocorrência aumentada em períodos chuvosos. O principal fator causador é a extensiva exposição do terreno. Por isso, dentre algumas causas desse impacto, é possível destacar as seguintes: falta de recuperação ou recuperação deficiente de áreas exploradas, alteração da cobertura vegetal do terreno, construção de aterros sem projeto de drenagens, localização deficiente do sistema de drenagem e/ou processos inadequados etc.

Medidas Propostas:

As medidas propostas para este impacto, além de mitigatórias, são preventivas para a fase posterior do empreendimento: a operação. As ações e prevenções propostas devem ser consideradas durante os serviços de terraplenagem (canteiros etc.) e, de forma mais específica, nas áreas previstas para exploração de materiais (jazidas e empréstimos):

- Utilização de técnicas que envolvam a obtenção de taludes com declividades suaves ao final dos serviços.

- Execução de terraceamento entre bancadas no caso de escavação de taludes altos;

- Revegetação dos taludes após a conclusão dos serviços.

- As cavas resultantes da extração de materiais em áreas de empréstimo e em áreas de extração de outros materiais de construção (areia, brita, etc.) deverão receber tratamento paisagístico que as recuperem, exceção feita aos casos de aquisições de materiais em empreendimentos comerciais já instalados e legalizados.

- Todos os pontos de descarga de águas pluviais no terreno natural deverão receber proteção contra erosão, através da disposição de brita, grama ou caixas especiais de dissipação de energia.

- As áreas com supressão de vegetação e/ou raspadas, realizadas de modo a deixar o solo exposto, deverão ser rapidamente recobertas com nova vegetação ou protegidas para minimizar a erosão, mesmo durante o período de execução das obras.

#### Exposição dos Ecossistemas a Emissões Aéreas, Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos

Na fase de instalação existirá movimentação intensa de máquinas e operários por toda a cidade de Ipupiara, ocasionando um potencial risco de poluição de diferentes naturezas. Essas atividades poderão causar alterações da qualidade do ar, dos recursos hídricos e solos e acabam expondo os componentes dos ecossistemas na localidade. Os efeitos podem ser diretos ou indiretos, sendo em geral de difícil mensuração quando a alteração da qualidade do ambiente é temporária ou de baixa significância, como é o caso do empreendimento em questão.

Entretanto, esses poluentes apresentam efeitos nocivos para a biota como um todo, afetando a atividade biológica celular dos organismos vivos, especialmente da vegetação adjacente a ETE. De maneira geral, as partículas transferidas da atmosfera para as superfícies foliares das plantas, ramos ou córtex, por longos períodos, são captadas pelas superfícies ou são removidas das plantas e ressuspensas na atmosfera, lavadas pela água das chuvas ou lançadas ao solo. As partículas grossas exercem efeitos físicos, enquanto que as finas, efeitos físicos e químicos (SALGADO, 2003). Outros componentes dos ecossistemas acabam expostos a esses poluentes de forma direta ou indiretamente através da vegetação, como por exemplo, animais herbívoros e polinizadores, que podem indiretamente sofrer algum dano, mas de difícil mensuração.

Muitas espécies vegetais e animais têm o potencial de acumular substâncias tóxicas em seus tecidos, como metais pesados e substâncias orgânicas de emissões gasosas, por exemplo. Algumas espécies podem ser tolerantes, metabolizando ou armazenando numa forma inativa essas substâncias. Ressalta-se ainda que o acúmulo ou deposição de substâncias químicas varia conforme as propriedades físicas e químicas dessas substâncias.

O material particulado inerte ou poeira também pode causar algum tipo de efeito sobre a biota. Nas plantas, os efeitos provocados por partículas inertes podem resultar em elevação da radiação recebida, aumento da temperatura da folha e bloqueio dos estômatos. A poeira pode diminuir a fotossíntese, respiração e transpiração e facilitar a penetração de poluentes fitotóxicos, causando injúrias e diminuindo a produtividade do vegetal (SALGADO, 2003).

Medidas propostas:

- Educação ambiental para trabalhadores da obra (Programa de Educação Ambiental);

- Medidas de prevenção à poluição, como manutenção de máquinas e veículos;

- Instalação de sanitários químicos, coleta seletiva de lixo, etc.;

- Monitoramento e fiscalização.

#### Transtornos a População Residente

Diversas ações inerentes às obras podem causar mudanças na rotina das pessoas que moram, trabalham, estudam ou circulam nas proximidades das mesmas. Os trabalhadores e a circulação de veículos pesados poderão representar as principais fontes de mudanças no cotidiano da população.

Por um lado, a movimentação econômica será benéfica por trazer um volume novo de negócios para a região, mas, os transtornos decorrentes da presença das obras, poderão representar um fator de desgaste para a população e ainda, exercer uma pressão sobre os serviços de infra-estrutura.

Outros impactos que ocorrerão durante os trabalhos efetivos da instalação do empreendimento, que causarão em curto prazo alterações na dinâmica local das populações residentes na cidade, dizem respeito à obstrução temporária da passagem nos locais em obra e aumento de ruído e poeira decorrente da movimentação das máquinas.

Medidas propostas:

- Implementação de um projeto de sinalização temporária, a ser mantida durante todo período de obras. Este projeto de sinalização deverá ser conservador no que se refere à segurança e ainda deverão ser muito bem sinalizados os desvios, bem como a indicação a respeito do início e fim das obras.

#### Alteração na Oferta de Postos de Trabalho/Geração de Empregos Diretos

Este impacto está relacionado com a mobilização de mão-de-obra necessária à construção do empreendimento, para os quais estão previstos cerca de 30 trabalhadores, entre engenheiros, topógrafos, encarregados, auxiliares, motoristas, mecânicos, operadores de equipamentos e serventes e etc..

Medidas propostas:

- Este impacto poderá ser potencializado à medida que trabalhadores locais tenham a preferência na contratação e ainda recebam treinamentos específicos, caso não disponham de qualificação suficiente para o empreendimento.

#### Alteração na Oferta de Postos de Trabalho/Geração de Empregos Indiretos

Em termos regionais, os fornecedores de máquinas e materiais de construção são beneficiados, à medida que o volume de seus negócios se expande, podendo ainda ser gerados novos postos de trabalho. Conseqüentemente, a renda gerada nestas atividades incrementa o fluxo econômico de um modo geral, ao representar o aumento da arrecadação de impostos como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISQN).

Medidas propostas:

- Assim como a geração de empregos diretos, este impacto poderá ser potencializado à medida que moradores locais tiverem a preferência na contratação.

#### Formação de Ambientes Propícios à Proliferação de Doenças

O surgimento de ambientes propícios à proliferação de vetores causadores de doenças como locais de disposição de resíduos e acúmulo de água representa risco de ocorrência de doenças como febre amarela, dengue, malária, e leptospirose.

A população com maior exposição a esse tipo de ocorrência é a dos trabalhadores que eventualmente venham a tomar contato com ambientes gerados a partir da organização inadequada do espaço e da infra-estrutura das obras, como o empoçamento de água decorrente da movimentação de terras, instalações sanitárias dos acampamentos e canteiros de obras, destinação inadequada de resíduos produzidos durante as obras, etc.

Outro aspecto importante a ser abordado com relação aos alojamentos dos trabalhadores é que estes representam um risco ao estabelecimento de espaços de promiscuidade, prostituição e consumo de álcool nos períodos em que estes não estão trabalhando. Este tipo de comportamento é bastante comum em empreendimentos deste porte, e normalmente é atribuído aos trabalhadores vindos de outras localidades e com baixo grau de instrução.

Medidas propostas:

- Como medida mitigadora para este impacto sugere-se a realização de um projeto de controle de vacinação e avaliações médicas periódicas dos trabalhadores visando o controle de doenças como febre amarela, dengue, malária, e leptospirose, além da realização de palestras a respeito de doenças sexualmente transmissíveis.

### Impactos Ambientais Decorrentes da Operação do Empreendimento

É importante ressaltar que, devido às peculiaridades do tipo do empreendimento e do empreendedor, grande parte das medidas propostas para os impactos ambientais que potencialmente ocorrerão durante a operação, é preventiva, executada durante a fase de instalação.

#### Emissão de Ruídos das Estações Elevatórias

Em um sistema de tratamento de esgotos, uma das principais fontes de geração de ruídos são as bombas das estações elevatórias. Contudo, salienta-se que no empreendimento em tela os ruídos ocasionados pelo funcionamento das bombas e motores destas unidades serão minimizados, pois as bombas previstas para estas unidades serão do tipo submersível.

Medidas propostas:

- Sugere-se como medida preventiva para este impacto a adoção de manutenção periódica dos equipamentos, a fim de evitar a emissão de ruídos nas estações elevatórias.

#### Emissão de Odores da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)

A finalidade da ETE é a de remover os poluentes dos esgotos, os quais viriam causar uma deterioração da qualidade dos cursos d’água. Um sistema de esgotamento sanitário só pode ser considerado completo se incluir a etapa de tratamento.

Os impactos decorrentes da fase de operação da ETE referem-se principalmente a emissão de odores, no entanto, estes impactos podem ser minimizados ou mesmo eliminados quanto mais eficiente for a operação da unidade.

Medidas propostas:

- A geração de maus odores geralmente está ligada a um desequilíbrio operacional, nestas ocasiões deverá adotar-se como medida imediata o acionamento de profissionais responsáveis verificando e corrigindo parâmetros operacionais indicadores dos problemas (abaixamento de pH e alcalinidade, sobrecarga no sistema, aumento de ácidos voláteis na unidade anaeróbia, falta de oxigênio na unidade aeróbia, etc.).

#### Alterações da Rotina Devido a Manutenção da Estação Elevatória e da ETE

Atividades de manutenção da estação elevatória e ETE poderão causar desconfortos à população residente, tais como: trânsito de caminhões, alterações na circulação da cidade, etc. No entanto, estas atividades deverão ocorrer temporariamente, não tendo grande significância.

Medidas propostas:

- Como medida para este impacto sugere-se a utilização dos meios de comunicação, bem como o uso de sinalização adequada, para informar a população a respeito das atividades que estarão sendo executadas.

#### Riscos de Contaminação e Comprometimento da Saúde Pública

Este impacto refere-se aos riscos de contaminação devido à ocorrência de vazamento (transbordamento) e a acumulação de esgoto bruto, ou ainda por falha no fornecimento de energia para o tratamento.

Medidas propostas:

- Estabelecer programa de monitoramento e manutenção sistematiza do sistema de coleta, bombeamento e tratamento, com a limpeza periódica da rede.

- Implantar sistema de alerta por falhas no sistema de bombeamento e/ou tratamento.

- Conscientizar a comunidade sobre os riscos de dispor resíduos sólidos na rede coletora.

#### Valorização Imobiliária no Município

Este impacto faz parte da lógica do mercado imobiliário, considerando-se que a valorização do preço da terra, poderá dinamizar ainda mais a economia local e regional. Neste aspecto, do ponto de vista do uso do solo, a valorização dos imóveis na cidade poderá ocorrer devido à disponibilidade de infra-estrutura de serviços de saneamento.

#### Alteração na Oferta de Postos de Trabalho/Geração de Empregos

Em médio prazo, o empreendimento terá impacto fiscal, na medida em que ocorrer alterações na distribuição espacial das atividades econômicas. Esses impactos se darão principalmente no nível municipal, mas poderão também ter reflexos nas receitas fiscais estaduais ao considerar que novas instalações comerciais, de serviços e até mesmo industriais que se instalariam em outros Estados venham a ser atraídas para a região.

Desta forma, de uma maneira geral, pode-se afirmar que este impacto será positivo para as finanças públicas do município cuja atratividade locacional aumentará com a possibilidade de geração de novos empregos.

#### Aumento da Qualidade de Vida da População

Com relação a população residente no município e adjacências a ausência de infra-estrutura de serviços públicos pode ser considerada um aspecto bastante significativo de degradação da qualidade de vida.

Desta forma, a melhoria nas condições sanitárias do município proporcionada pela instalação do empreendimento irá representar uma grande melhoria nas condições de vida da população que terá acesso a serviços essenciais.

## Proposição de Medidas Mitigadoras, Planos e Programas Ambientais

A viabilidade ambiental do empreendimento depende da implementação de ações de conservação, proteção e recuperação do meio ambiente. Para tanto, foram concebidos programas ambientais que contêm diretrizes para que as atividades de controle ambiental necessárias sejam executadas.

Desta forma, os programas ambientais, através de procedimentos e ações, visam prevenir, minimizar e/ou compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos identificados anteriormente.

A instalação deste empreendimento ocasionará impactos nos meios físico, biótico e antrópico, conforme descrito nos estudos ambientais do empreendimento. Contudo, os impactos serão mais intensos no meio antrópico e físico, uma vez que o meio biótico encontra-se profundamente degradado.

Em relação ao meio antrópico é importante ressaltar que tal empreendimento ocasionará mudanças significativas, em nível local, devido consistir na coleta e tratamento dos esgotos destes municípios, proporcionando melhores condições de saneamento para a comunidade.

As medidas aqui propostas estão pautadas em práticas que impeçam, minimizem e/ou compensem os impactos provenientes da instalação do empreendimento. Baseadas no estudo da área de instalação e de AII e AID, bem como da realidade tecnológica possível de aplicação no contexto socioeconômico e geográfico que se insere o empreendimento.

A proposição de medidas mitigadoras e potencializadoras devem ser feitas para cada efeito sobre o meio ambiente proveniente de cada uma das atividades e processos impactantes previstos. Neste contexto, a partir da identificação e classificação dos prováveis impactos ambientais decorrentes das ações e processos impactantes das fases de implantação e operação do empreendimento, relatadas nos Estudos Ambientais, propôs medidas que visam à redução ou eliminação dos impactos negativos (medidas mitigadoras) e também ações objetivando a maximização dos impactos positivos (medidas potencializadoras).

Assim sendo, a seguir apresentam-se as medidas mitigadoras e os programas ambientais propostos para o empreendimento, com seus respectivos objetivos e justificativas, metodologia, bem como procedimentos operativos e articulações institucionais (quando for o caso).

## Meio Físico

### Estocagem da Camada Superficial Proveniente das Limpezas

O material superficial retirado na limpeza do terreno servirá de substrato para a recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) dos corpos hídricos, em função da suas características físicas e químicas serem mais apropriadas para este serviço, sendo que o responsável pela execução do empreendimento deverá implementar as seguintes medidas:

- Depositar montículos de material fértil, que não excedam um volume de 50m³ e de baixa altura, no máximo 2,0 metros. Tal material será removido das frentes de limpeza com pá-carregadeira, não sendo necessária a drenagem nestes montículos, pois o material que os compõe é extremamente permeável devido a sua ampla variação granulométrica.

- Não depositar conjuntamente qualquer outro material estranho aos montículos formados, como: lixo, entulhos entre outros.

- Realizar uma disposição ordenada, separando o solo orgânico das camadas inferiores do solo, se necessário.

- Deve ser observado, qualquer processo erosivo intenso, feições erosivas típicas, como: trincas no aterro, ravinas, voçorocas ou escorregamentos expressivos, sendo imediatamente diagnosticadas e corrigidas.

### Controle dos Processos Erosivos

A seguir serão apresentados os principais cuidados ambientais a serem seguidos pelo empreendedor para execução das obras, de maneira a controlar os processos erosivos.

- Restringir a limpeza nas frentes de serviço, reduzindo a exposição do solo às intempéries, procurando realizá-la de forma gradual, à medida que for sendo preciso, para evitar grandes áreas de solos expostos.

- Construção das vias de acesso sempre que possível em nível, para não haver retirada de solo.

- Nas áreas onde hajam variações topográficas consideradas significativas deverão ser executados terraços/patamares em desníveis suaves de forma a disciplinar o caminho das águas superficiais diminuindo a velocidade das mesmas até alcançarem áreas vegetadas capazes de infiltrá-las.

- Implantação de desvios de água de forma a conduzi-las para áreas propícias para sua dissipação e infiltração, evitando o surgimento de voçorocas e atuando na recarga hídrica da região.

- Evitar a contaminação dos solos por lixos domésticos, resíduos de manutenção e por efluentes graxos.

- Restringir o trânsito dos maquinários, nas vias de acesso, evitando a alteração do perfil dos solos por processos de compactação.

- Implantação de programa de manejo dos solos nas áreas desnudas, decapeadas e compactadas, com recobertura, desagregação, através de subsolagem, aragem e gradagem, permitindo desta forma a infiltração das águas pluviais e a contenção dos processos de erosão.

- Inspeção da situação das áreas comprometidas e que passaram por programa de recomposição vegetal.

### Banheiros Móveis

A obra possivelmente será suprida por banheiros móveis de compensado do tipo “fossa negra” ou banheiros químicos. Os efluentes líquidos mais comuns neste tipo de empreendimento são as águas servidas desses banheiros disponibilizados para os funcionários. Nesse contexto, deverão ser tomadas medidas de controle ambiental, evitando assim a contaminação de aqüíferos e proliferação de vetores de doenças:

- Caso o empreendedor escolha a instalação de banheiros químicos, estes deverão ser oriundos de empresas devidamente licenciadas junto aos órgãos ambientais, evitando o lançamento e tratamento inadequado dos efluentes que serão gerados.

- Instalação dos banheiros em locais previamente escolhidos, fora da área de preservação permanente, e distante de corpos hídricos.

- No caso da escolha por banheiros do tipo “fossa negra” deverá ser disponibilizada cal para a desinfecção imediata logo após o uso.

- Deverá disponibilizar também tambores para armazenamento de água, providos de torneira para a higiene pessoal após o uso em ambas a situações de banheiros.

- A “fossa negra” deverá ser aterrada diariamente, após o expediente de trabalho, evitando com isso a proliferação de vetores causadores de doenças.

- Na desativação dos banheiros “fossa negra” ou mudança de local, a empresa deverá desinfetar a vala séptica com uma quantidade de 30Kg de cal por metro cúbico, e aterrar até o nível do terreno.

### Controle dos Impactos nos Recursos Hídricos

As medidas mitigadoras para evitar que a qualidade da água seja alterada na fase de instalação do empreendimento devem atentar-se para conter os sólidos em suspensão, bem como para um acondicionamento correto dos resíduos sólidos, de acordo com o que se segue:

- Manutenção das áreas de preservação permanente e restrição à retirada da vegetação nativa antropizada, contribuindo para o não aparecimento de focos erosivos, com o carreamento de solos para os mananciais.

- Executar de forma adequada a drenagem das águas superficiais, evitando com isso o assoreamento dos corpos hídricos.

- Controle de resíduos graxos (sabões, óleos combustíveis e lubrificantes, graxas e etc.), através da manutenção de equipamentos e veículos, em local apropriado, devidamente adequado para o manuseio destes resíduos, evitando assim o carreamento para os corpos d’água e percolação para os aqüíferos.

- Controlar os resíduos sólidos a serem gerados na instalação do empreendimento, principalmente as embalagens de marmitex, filtros de cigarro e papel higiênico, através da instalação de lixeira em pontos estratégicos da obra, sendo diariamente destinados aos sistemas de tratamentos de resíduos sólidos dos municípios diretamente afetados.

- Não instalar sistemas de tratamento dos efluentes e banheiros móveis em Área de Preservação Permanente.

- Implantação de plano de revegetação com plantio de espécies gramíneas, nas áreas que tiveram os solos recompostos, para proteção do solo e de processos de lixiviamento.

### Controle dos Impactos no Ar

Considerando que para destes empreendimentos a emissão das partículas em suspensão na atmosfera, como poeiras, fumaça e gases poluentes que são freqüentes tanto na fase de abertura, como principalmente na fase de transporte; e que as atividades se processarão ao ar livre, onde a intensidade na geração de ruídos e vibrações pode causar transtornos na população vizinha e aos funcionários, torna-se necessário a adoção das medidas descritas abaixo para minimizar estes impactos:

- Acompanhamento do planejamento para o transporte de materiais e equipamentos, evitando os horários de pico nas avenidas e o período noturno próximo às aglomerações urbanas.

- Acompanhamento do controle do teor de umidade do solo, com aspersões periódicas de água nas áreas de maior movimentação de veículos, principalmente nas vias de acesso.

- Fiscalização da utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras, botas, protetores auriculares, luvas e capacetes, pelos funcionários contratados.

- Fiscalização da regulagem dos motores dos veículos e maquinários.

## Meio Biótico

### Medidas de Proteção a Flora

As grandes alterações à flora foram pretéritas a implantação do empreendimento e relacionadas às atividades antrópicas indiscriminadas. Porém, alguns locais terão que passar por processo de desmatamento. Desta forma as medidas de controle e manutenção da flora, serão as descritas abaixo, visando à manutenção da qualidade ambiental da área do empreendimento.

### Controle do Desmatamento nas Áreas de Caatinga

- Nos trechos de caatinga serão adotados cuidados especiais para garantir que os limites do desmatamento respeitem o limite de intervenção autorizado nos documentos do licenciamento ambiental.

- As moto-serras utilizadas nos serviços de desmatamento deverão possuir a Licença para Porte e Uso (LPU) emitida pelo IBAMA, que deverá estar disponível em seu local de uso.

- Antes do início do corte das árvores, o profissional encarregado da execução do serviço deve examinar o local em companhia do encarregado de turma, orientando-o quanto às árvores a serem cortadas.

- Durante o corte e remoção de cada árvore, devem ser tomados os devidos cuidados e utilizadas técnicas apropriadas, com motosserra, para que a derrubada da árvore não cause danos desnecessários à vegetação remanescente nem ao ecossistema local.

- O material lenhoso cortado deve ser desdobrado e deixado onde a árvore caiu ou retirado para local que não apresente risco em caso de incêndio. A galhada fina deve ser repicada no menor tamanho possível.

- Manter o pessoal fora do raio de tombamento das mesmas, quando estiver sendo feito o corte de árvores altas.

- Providenciar, em se tratando de faixa de domínio, que o tombamento siga o sentido desta, visando preservar as espécies arbóreas não passíveis de supressão.

- O material cortado passível de aproveitamento comercial será colocado à disposição para o uso pelo proprietário das terras. O material cortado sem aproveitamento comercial (galhada e troncos menores) deverá ser disposto de maneira a não representar risco para a operação dos empreendimentos ou inviabilizar o uso de áreas remanescentes da propriedade. Assim, é possível dar destinos variados para o material, de acordo com as condições locais, como por exemplo: deposição em áreas degradadas ou formação de pilhas para compostagem ou o simples espalhamento sobre o solo, visando à recuperação de eventuais áreas degradadas. Troncos e galhos das árvores derrubadas que tenham diâmetro maior do que 15 centímetros serão cortados em segmentos de 1 metro de comprimento, para serem carregados manualmente e dispostos em locais adequados para posterior doação.

### Controle do Desmatamento nas Matas Ciliares

Para a instalação dos empreendimentos haverá a remoção de mata ciliar. Assim, é importante que as empresas executoras se esforcem para que esses pontos tão sensíveis que são os mananciais possam ser preservados.

O procedimento de retirada e limpeza da vegetação segue também os mesmos procedimentos recomendados anteriormente.

De maneira alguma deve ser permitido empurrar material lenhoso junto com o solo para as margens, porque cria-se um obstáculo que poderá impedir o trânsito habitual de animais nativos, inicialmente desorientados em função da alteração do habitat, bem como eventualmente o fluxo do manancial.

A supressão na faixa ciliar deverá ocorrer de forma que não seja disposto, em hipótese alguma, qualquer tipo de material no leito do manancial. O sentido de retirada do material lenhoso deverá ocorrer, exclusivamente, do corpo hídrico para as suas margens, evitando a disposição inadequada destes materiais no leito do manancial e, conseqüentemente, a obstrução do fluxo da água.

Vale ressaltar que, compete ao órgão estadual o licenciamento de empreendimentos e atividades localizadas ou desenvolvidas nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº4771/65.

### Medidas para Áreas sem Vegetação

- Controle das áreas desmatadas, para que não haja desenvolvimento de processos erosivos causando prejuízos aos compartimentos ambientais.

- Priorizar estas áreas para implantação de pontos de concentração de máquinas e pessoas evitando a degradação de outros espaços;

- Executar dispositivos de drenagem como terraços/patamares ou curvas de nível, quando necessários, para que não haja perda de solo por carreamento e surgimento de voçorocas indesejáveis.

### Medidas de Proteção à Fauna

As medidas mitigadoras para proteção à fauna na área dos empreendimentos, já estão contempladas nas medidas de controle dos meios físicos, tais como solo, relevo, recursos hídricos, da atmosfera, e principalmente pela medida de proteção à flora. Estas medidas, individualmente e em conjunto, são responsáveis pela preservação de espécies faunísticas dentro da área de influência dos empreendimentos, e às vezes possibilitando o aumento de determinadas espécies, principalmente aquelas com maior capacidade associativa e de adaptação. Contudo, algumas medidas específicas são propostas:

- Evitar as atividades de limpeza do terreno em períodos noturnos;

- Orientar os funcionários sobre os prejuízos causados pela caça predatória de espécies faunísticas.

## Meio Antrópico

### Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra

O programa de segurança e saúde da mão-de-obra indicará diretrizes, procedimentos e rotinas a serem seguidos pelas empresas executoras da obra, assim como campanhas e projetos específicos relacionados a riscos ambientais do empreendimento em relação à saúde da população e dos trabalhadores envolvidos. Estes deverão ser implementados durante a fase de construção do empreendimento.

#### Objetivo

Este programa tem como objetivo minimizar e/ou neutralizar os efeitos decorrentes dos impactos ambientais que serão gerados durante as etapas de implantação do empreendimento que afetem as condições de saúde dos trabalhadores e da população residente no município.

#### Justificativa

A implantação deste empreendimento pode trazer conseqüências significativas para o perfil de saúde da população e aumentar sua vulnerabilidade aos impactos provenientes das obras. Esta maior vulnerabilidade está relacionada à maior pressão sobre serviços básicos, como: água, esgoto, lixo, transporte, saúde, educação, recreação e lazer e, conseqüentemente, a uma maior dependência do ambiente natural para a provisão de suas necessidades básicas, como sobrecarga na rede de serviços.

Neste contexto o programa de segurança e saúde da mão-de-obra faz-se necessário para ordenar atividades de prevenção, controle e remediação dos possíveis impactos apontados durante a construção deste empreendimento.

#### Método e Procedimentos

Através do diagnóstico das condições de saúde da população, composição da população (urbana/rural), infra-estrutura de saneamento (água, esgoto, lixo e escoamento de águas pluviais), infra-estrutura e utilização dos serviços de saúde (estabelecimentos de saúde existentes, número de leitos, consultas e internações realizadas, atendimento de emergência) e dados gerados por campanhas específicas (vacinação, dengue, malária, Aids, saúde do trabalhador), pode-se fazer o levantamento dos principais riscos ambientais, fontes e/ou situações geradoras, agentes envolvidos e seus possíveis danos à saúde da população e trabalhadores da obra. Assim, podendo-se definir as medidas de controle e/ou atenuação dos mesmos.

Algumas atividades que visam a proteção específica da saúde da população trabalhadora e o manejo dos riscos do meio ambiente que as afetem, estarão sob a responsabilidade direta da empreiteira e deverão ser descritas neste programa, respeitando as exigências do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, legislações federais, estaduais e municipais sobre trabalho, saúde e meio ambiente e normas regulamentadoras.

O desenvolvimento dos procedimentos previstos neste programa ficará à cargo das empresas contratadas e subcontratadas.

Através de relatórios próprios, serão registrados os acidentes de trabalho, a fim de identificar condições de risco e/ou métodos inadequados de trabalho, objetivando a tomada de providências preventivas.

As empresas são obrigadas a fornecer aos empregados, gratuitamente, Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

De acordo com as peculiaridades do empreendimento, bem como as normas regulamentadoras, este programa poderá descrever as seguintes atividades:

- As atividades de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

- A instalação, operação e manutenção de máquinas, equipamentos e veículos;

- A análise ergonômica do trabalho;

- O emprego de líquidos combustíveis e inflamáveis;

#### Cronograma

O cronograma será atrelado ao das obras e deverá sofrer ajustes de acordo com a emissão das licenças ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente no âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

### Programa de Educação Ambiental (PEA)

O sucesso da implantação da gestão ambiental em um empreendimento deverá proporcionar o comprometimento de todos os atores envolvidos, sendo necessárias mudanças de comportamento em aspectos que dizem respeito à preservação do meio ambiente e ao compromisso individual para com este.

Sendo assim, entende-se que a educação ambiental é uma prática necessária não somente para a minimização dos impactos gerados ao longo do período de implantação e operação do empreendimento, mas possui uma função fundamental em relação à sensibilização dos públicos envolvidos para com o meio onde estão inseridos.

Nesse sentido, este programa propõe a Educação Ambiental como instrumento de informação e sensibilização da temática ambiental estimulando o envolvimento em ações mais amplas, que promovam hábitos sustentáveis de uso dos recursos naturais.

#### Objetivo

- Apresentar e buscar construir maior adesão e aceitabilidade das medidas de proteção ambiental adotadas na implantação do empreendimento destinadas a minimizar as interferências das obras com o meio ambiente;

- Produzir e editar material educativo com a finalidade de instrumentalizar e sensibilizar os públicos-alvo acerca da importância de se conservar e/ou recuperar o meio ambiente, bem como da implantação do empreendimento no que se refere aos benefícios gerados para a população.

#### Justificativa

No desenvolvimento de suas atividades, o homem intervém no meio ambiente, promovendo transformações e causando impactos de diversas magnitudes e naturezas, e, muitas vezes, pondo em risco os recursos ambientais. Com vistas a minimizar os impactos negativos advindos das atividades humanas é de fundamental importância o conhecimento sobre o meio ambiente onde serão desenvolvidas as atividades, além do conhecimento de técnicas e procedimentos que visem minimizar estes impactos.

Nas atividades ligadas à implantação do empreendimento foram identificados impactos ambientais, sendo necessária a adoção de medidas mitigadoras. Neste contexto, este programa se justifica ao introduzir novos conhecimentos e disseminando condutas ambientalmente mais apropriadas, fortalecendo e dando legitimidade às ações de controle ambiental implementadas.

Neste contexto, o presente programa se justifica por se constituir num instrumento que pretende informar e sensibilizar sobre as questões ambientais envolvidas na execução do empreendimento.

#### Método e Procedimentos

A metodologia deste programa propõe ações de informação e sensibilização, cujos resultados poderão ser identificados na prática assumida pelo público-alvo. A ênfase das ações do programa é colocada no próprio processo de sensibilização por parte dos participantes, para que eles incorporem posteriormente em sua rotina diária práticas mais ajustadas às características e necessidades do ambiente que os cerca.

Esta proposta metodológica pretende facilitar a obtenção de informações sobre o ambiente local, auxiliando no reconhecimento de sua complexidade, identificando as possibilidades de transformação e melhorias para a região a partir da adoção das boas práticas ambientais.

Para dar início ao programa, deverão ser realizadas reuniões com lideranças e atores locais, a fim de identificar os públicos-alvo no município e definir, em conjunto com estes, critérios para seleção dos participantes, conteúdos a serem abordados, formas de abordagem, bem como os demais aspectos práticos e operacionais relacionados ao programa.

A implantação efetiva do programa será precedida de palestras educativas. Para a realização das palestras serão elaborados materiais específicos apropriados ao público que buscarão atingir. A partir destas atividades iniciais, poderão ser desenvolvidas atividades tais como oficinas, eventos, etc., bem como estabelecidas parcerias com escolas e outras instituições com o objetivo de operacionalizar o processo de educação ambiental de forma ajustada à realidade e à especificidade do público local.

#### Cronograma

O cronograma será atrelado ao das obras e deverá sofrer ajustes de acordo com a emissão das licenças ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente no âmbito do processo de licenciamento ambiental.

### Programa de Comunicação Social (PCS)

Este programa terá como princípio atividades de comunicação que envolvam a elaboração, o envio e a recepção de mensagens, visando sanar dúvidas que surjam ao longo da implantação do empreendimento.

O programa de comunicação social deverá priorizar a população residente na área urbana do município, uma vez que esta terá interação direta pela presença dos trabalhadores e impactos da construção. Neste sentido, salienta-se que a forma de comunicação a ser utilizada deverá ter linguagem, atividade e mediadores adaptados à realidade local.

#### Objetivo

O objetivo principal deste programa é a criação de canais de comunicação contínuos entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a população residente no município.

São também objetivos do programa de comunicação social a divulgação de informações sobre as principais características do empreendimento e a importância das obras para o desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida na região.

É também neste PCS que deverão ser disponibilizadas as informações a respeito dos possíveis transtornos para a população durante eventuais interrupções nos serviços públicos tais como fornecimento de energia elétrica e água e etc..

#### Justificativa

O desenvolvimento de toda e qualquer obra gera alterações, atrai pessoas e causa impactos, tanto positivos quanto negativos. Essas mudanças aumentam a demanda por esclarecimentos sobre as interferências das obras na área afetada, especialmente no que diz respeito às questões ambientais.

Neste sentido, há uma crescente busca por informações, sendo que o bom relacionamento entre o empreendedor e a sociedade é fundamental para o andamento da obra e para o efetivo controle ambiental dos impactos negativos decorrentes destas.

#### Método e Procedimentos

A comunicação social deve ser utilizada para a obtenção de um relacionamento construtivo do empreendedor com os diferentes setores sociais. Para tal deve-se garantir o acesso antecipado às informações relacionadas ao empreendimento e às atividades necessárias à sua implantação, utilizando-se de linguagem e instrumentos de comunicação apropriados ao público. A divulgação dos planos de obras à população devem ser realizados a cada início da execução de novo sub-trecho de obra.

De forma específica, os seguintes aspectos deverão merecer atenção especial durante o planejamento de campanhas de divulgação:

- Divulgação prévia de cronogramas de execução, com indicação da previsão de datas para conclusão das principais etapas de cada sub-trecho;

- Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração prevista da interrupção em cada caso;

- Divulgação prévia de eventuais interrupções no fornecimento de serviços públicos;

- Outros aspectos relevantes.

Adicionalmente, os planos de obra serão discutidos previamente com a Prefeitura local, objetivando definir eventuais restrições de programação e/ou oportunidades de compatibilização de cronogramas com demais obras da esfera municipal programadas em áreas adjacentes.

Este programa deverá criar mecanismos de comunicação social através da imprensa convencional e também de veículos alternativos, visando atingir o conjunto da população local com as informações mais relevantes a respeito do andamento das obras.

Deverá ser constituído um banco de dados visando dar agilidade aos processos de comunicação social do empreendimento. Este deverá conter informações do  público-alvo: população estimada dos diferentes atores sociais, canal de comunicação utilizado, materiais necessários para aplicação da comunicação, profissionais envolvidos, entre outras informações que deverão ser complementados e atualizados permanentemente.

Poderão ser utilizados outros instrumentos de comunicação social que permitam informar os diversos públicos-alvo, tais como:

- Vídeo institucional - vídeo elaborado para a divulgação do projeto, enfocando a importância do empreendimento no contexto local e regional;

- Folder – apresentando as justificativas para o projeto, sua importância para o desenvolvimento local, as principais fases e características, obras especiais, cuidados ambientais adotados e programas ambientais;

- Material para a mídia - de acordo com o veículo de comunicação (jornal, televisão, rádio, revista) será produzido material de divulgação e informação adequado ao público-alvo a que se destinam;

- Folheto - material informativo para a população em geral, associações, entidades representativas etc.;

- Carros de som - informações sistemáticas sobre todos os assuntos relevantes relacionados ao empreendimento e divulgação das formas de contato com o empreendedor;

- Reuniões – para determinados públicos-alvo poderá ser necessária a realização de reuniões para esclarecimentos e informações do empreendimento.

O PCS terá como responsabilidade, além de informar a partir dos instrumentos implantados com este objetivo, receber e garantir o retorno aos questionamentos da sociedade. Para tal, deverá direcioná-los aos setores competentes e acompanhar o processo de encaminhamento das respostas que podem se caracterizar, basicamente, nas seguintes informações, dúvidas ou questionamentos:

- Questões gerais: abrangendo o projeto, custos, período de construção, financiamento, concessão, benefícios esperados, etc.;

- Obras: incluindo cronogramas e avanço das obras, períodos de interrupção e roteiros alternativos de tráfego, obras especiais, localização de alojamentos e canteiros, etc.;

- Meio ambiente: relacionadas aos impactos ambientais do empreendimento e aos Programas Ambientais; implantação e avanço, etc.

- Segurança e emergências: abrangendo as questões relativas a segurança da população e dos trabalhadores em relação às obras, notificação de emergências durante o período de construção, etc.

Como regra geral, salvo solicitação em contrário, o retorno deverá ser realizado através dos mesmos meios de comunicação utilizados pelos públicos-alvo.

#### Cronograma

O cronograma será atrelado ao das obras e deverá sofrer ajustes de acordo com a emissão das licenças ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente no âmbito do processo de licenciamento ambiental.

### Programa de Sinalização Durante as Obras

A sinalização para realização de uma obra é um dos seus elementos mais importantes e tem por objetivo principal orientar o tráfego de veículos e pedestres, de forma segura e tranqüila durante a realização das intervenções necessárias. Nos últimos anos, porém, as preocupações com a segurança e com a proteção ambiental conduziram a uma evolução na sinalização das obras, que passaram a contemplar também esses itens.

#### Objetivo

O objetivio principal deste programa é promover a sinalização necessária a execução das obras com devida publicidade e segurança.

#### Justificativa

A implantação da infra-estrutura de apoio, bem como a construção das obras principais do sistema de esgotamento sanitário, poderão determinar impactos de certa gravidade sobre o solo, a água e a cobertura vegetal, representados por fenômenos de degradação, nos dois primeiros casos, e de eliminação, no terceiro.

Com efeito, a experiência tem demonstrado que a ausência de um planejamento ambiental adequado, assim como a execução descuidada, com as obras sendo conduzidas prioritariamente pela diretriz do “menor custo”, podem levar a um quadro de degradação, onde a recomposição posterior poderá torna-se inviável, em virtude dos custos envolvidos. Essa, aliás, ainda é uma situação comumente observada em remanescentes de canteiros de obras no Brasil.

Desta forma, embora seja grande a experiência já adquirida pelas empresas de engenharia na adoção de cuidados ambientais para a implantação de obras de maneira geral, é preciso que as condições ambientais da área de intervenção sejam adequadamente consideradas nas especificações técnicas que orientarão a contratação e a execução das obras. Por outro lado, a própria localização definitiva de todas as instalações de apoio às obras deve levar em conta, necessariamente, os elementos ambientais afetados, quando for o caso.

No caso específico do sistema de esgotamento sanitário proposto, não obstante tratar-se de uma obra de pequeno porte, por ocasião da elaboração deste relatório, foram idnetificados possíveis impactos ambientais na etapa construtiva. Esses impactos, potencialmente capazes de gerar fenômenos de degradação, normalmente resultam das ações seguintes:

- Limpeza do terreno e remoção da vegetação existente;

- Terraplenagem para a instalação das obras;

- Escavações em geral, dentre outros.

Neste sentido, tais ações justificam a elaboração de um programa de sinalização específico, no qual deverão ser preconizadas práticas consagradas de prevenção de acidentes. Com isso, além de viabilizar-se a atenuação de impactos estar-se-á mantendo as condições de segurança para a população residente na área de inserção da obra e de sua região de entorno.

#### Método e Procedimentos

Durante a fase de construção, deverão ser sinalizadas todos os locais que possam estar sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veículos alheios às obras, garantindo os bloqueios ao tráfego onde necessário e a segurança de passantes quanto ao trânsito de máquinas, carretas, etc.

Medidas de segurança redobradas deverão ser tomadas em relação ao tráfego e sinalização nas áreas situadas nas proximidades dos pontos de  apoio logístico ao empreendimento.

As equipes de operadores de máquinas e equipamentos deverão ser adequadamente orientadas para os cuidados relativos ao trânsito em áreas que envolvam riscos para as pessoas.

A empresa responsável pela execução das obras deverá estabelecer normas próprias que garantam a não agressão ao meio ambiental pelo tráfego de máquinas, evitando destruição desnecessária de vegetação às margens das vias e proibindo a descarga de quaisquer materiais, como combustível, graxa, partes ou peças.

Ressalta-se ainda que, caso o canteiro de obras seja localizado junto a perímetro urbano de sede municipal, o tráfego de veículos leves, máquinas pesadas e caminhões, para entrada e saída do canteiro de obras, deverá ser planejado de modo a evitar interferências no trânsito da área, dando-se preferência à utilização de vias que não se situem dentro da área urbana.

Neste sentido, de um modo geral, durante a etapa construtiva, o planejamento logístico adotado no projeto deverá prever alternativas de tráfego em todas as frentes de obra.

#### Cronograma

O cronograma será atrelado ao das obras e deverá sofrer ajustes de acordo com a emissão das licenças ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente no âmbito do processo de licenciamento ambiental.

### Programa de Monitoramento Ambiental

O efluente gerado pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) pode apresentar indicativos de poluição, através da análise de certos parâmetros de características físico-químicas e bacteriológicas, a partir do estabelecimento de pontos de amostragem. O monitoramento ambiental do efluente da ETE determinará se há alguma contaminação do corpo receptor e pontos estratégicos a jusante e a montante, a ser determinado, possibilitando gerenciar o uso da água para estabelecimentos e comunidades a jusante do ponto de emissão, a partir do enquadramento do recurso hídrico que receberá o efluente tratado de acordo com a legislação ambiental pertinente.

Ressalta-se, também, que para haver efetivo controle do potencial de contaminação de corpo hídrico, deve-se considerar o contato com a emergência ambiental do órgão ambiental (IMA), proporcionando uma fiscalização ambiental efetiva e permitindo ainda uma avaliação preliminar do impacto ambiental sucedido, quando for o caso.

Sabe-se que a legislação ambiental brasileira é moderna, mas complexa, pois em algumas circunstâncias não há nitidez com relação às atribuições entre União, estados ou Distrito Federal e municípios. Portanto, a apuração de indicadores sobre esgotamento sanitário exige uma integração com os sistemas de licenciamento e controle ambiental, respaldado por uma operacionalidade adequada dos procedimentos técnicos deste monitoramento.

#### Objetivo

Controlar as condições de lançamento do efluente da ETE lançado no corpo receptor, conforme normas técnicas e exigências ambientais do órgão ambiental responsável pela avaliação e fiscalização ambiental do Estado da Bahia.

Auxiliar na padronização da qualidade a ser mantida no corpo d’água e no efluente da ETE lançado, considerando as peculiaridades do efluente descartado e dos componentes ambientais do entorno, como solo e água.

#### Justificativa

Os métodos convencionais de tratamento de esgoto promovem uma recuperação parcial da qualidade da água original. A diluição em um corpo receptor e a purificação pela natureza pode promover potencial melhora adicional na qualidade da água. Entretanto, cidade/comunidade ou agrícola situada a jusante do ponto de lançamento, provavelmente, captará água para algum tipo de abastecimento, antes que ocorra a recuperação completa, ou seja, a depuração efetiva da matéria orgânica e componentes físico-químicos lançados no recurso hídrico se for o caso.

Portanto, considera-se necessária a implantação de um Programa de Monitoramento do Efluente da ETE, para que se obtenha um controle deste, no corpo receptor evitando assim a possível contaminação do recurso hídrico, quando da possibilidade de operacionalização inadequada dos métodos a serem contemplados e, conseqüentemente, prejudicialidade do uso da água para outros fins em localidades a jusante, não atendendo aos padrões de lançamento.

#### Método e Procedimentos

Vários parâmetros inorgânicos e orgânicos são analisados para o lançamento de efluentes, de uma maneira geral, segundo a Resolução nº 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Entretanto, sabe-se que os principais indicativos de poluição por lançamento de esgoto são: as demandas de oxigênio por meio da análise de parâmetros relacionados à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Oxigênio Dissolvido (OD), dentre outros; a matéria sólida representada por parâmetros como Sólidos Totais (ST), Sólidos Sedimentáveis; bem como demais componentes de análise como: Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, dentre outros a serem determinados pelas normas ambientais vigentes e exigências do órgão ambiental responsável.

Para um monitoramento efetivo, ou seja, a realização de uma avaliação ao longo do tempo do impacto do lançamento dos esgotos e do atendimento à legislação ambiental aplicável, que muitas vezes é mais restritiva, deve-se efetuar pontos de amostragem da qualidade do esgoto e das águas que sofrerão a descarga do efluente seguindo o roteiro apresentado no Quadro 5.3, a seguir.

Quadro 5.3: Roteiro para realização de monitoramento ambiental.

| AMOSTRA | PONTOS DE AMOSTRAGEM | DIRETRIZES AMBIENTAIS |
| --- | --- | --- |
| Esgotos | Afluente à Estação de Tratamento de Esgotos | Verificação do atendimento ao padrão de lançamento, com relação ao quesito de eficiência mínima de remoção de poluentes (se exigido pela legislação estadual); Dado para controle operacional da ETE. |
|  | Efluente da Estação de Tratamento de Esgotos | Verificação do atendimento ao padrão de lançamento, com relação aos limites de concentrações permitidos pela legislação; Dado para controle operacional da ETE. |
| Corpo d’água Receptor | Montante do lançamento dos esgotos | Conhecimento das características do corpo d’água sem o lançamento dos esgotos em questão; Avaliação da modificação induzida pelo lançamento do esgoto. |
|  | Jusante do lançamento de esgotos | Verificação do atendimento ao padrão de qualidade do corpo receptor, segundo sua classe; Avaliação da modificação induzida pelo lançamento dos esgotos; A amostra deverá ser representativa das condições de mistura esgoto/rio, isto é, a coleta deverá ser em um ponto onde ambos estejam bem misturados; Poderá haver mais de um ponto de amostragem a jusante, de forma a avaliar o impacto em uma maior distância do lançamento. |

As concentrações dos parâmetros a serem amostrados variam ao longo do dia, portanto, deve-se coletar amostras compostas, isto é, compostas por diversas alíquotas coletadas em diferentes horários, perfazendo uma amostra única, mais representativa da condições médias.

O desempenho ambiental deverá ser avaliado em várias amostras para que se permitam avaliar tendências obtidas pelos valores observados bem como a elaboração de análises estatísticas. Cabe salientar a importância de contatar o órgão ambiental para estabelecer possível parceria a fim de obter orientação, ou até, estabelecimento de um programa de monitoramento, caso não exista.

A quantidade mínima recomendada, portanto, de pontos de monitoramento é quatro, conforme apresentado na Figura 5.5 a seguir.

Figura 5.5: Figura esquemática dos pontos de amostragem.

Desta forma, obedecendo a critérios de condições de qualidade do efluente lançado, e da água do corpo receptor, impostos pela legislação ambiental vigente e, ainda, sendo complementado por normas técnicas como a NBR 9898, de Junho de 1987 – que dispõe sobre Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores –, dentre outras correlatas, pode-se implantar adequadamente o monitoramento do efluente da ETE.

## Considerações Finais

De uma maneira geral, nas obras de saneamento básico, pela própria natureza da intervenção prevista, os impactos ambientais esperados sobre a população são predominantemente positivos. Trazem melhoria nas condições de saúde pública a diversas parcelas da população, principalmente naquelas parcelas de menor poder aquisitivo, muitas vezes afastadas dos benefícios do saneamento básico e sem condições de recorrer a meios próprios para o afastamento de esgoto.

Destaca-se ainda que, também sobre o meio natural, os impactos prováveis são geralmente positivos, pois o tratamento de esgoto virá eliminar fontes poluidoras. Neste sentido, pode-se afirmar que o principal aspecto negativo de um sistema de esgotamento sanitário é a concentração de carga poluidora das redes coletoras. Desta forma, se não for dado o tratamento adequado, o sistema de esgotamento sanitário, embora traga conforto e melhoria para as condições de vida da população, poderá induzir uma deterioração do corpo receptor, inviabilizar a biota aquática e mesmo prejudicar outros usuários da água ou outras espécies de animais e vegetais.

Evidentemente que, com os investimentos públicos a serem realizados, é de se esperar que a responsabilidade dos administradores pelo sistema de esgotamento sanitário recaia nas ações previstas de operação e manutenção não só das ligações domiciliares, como também das redes coletoras, das estações elevatórias e principalmente da estação de tratamento de esgotos.

6 ESTIMATIVAS DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

# ESTIMATIVAS DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Neste item discorre-se a respeito da estimativa de custo de implantação para cada um dos programas ambientais constituintes do presente relatório, a saber:

- Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-obra;

- Programa de Educação Ambiental (PEA);

- Programa de Comunicação Social (PCS);

- Programa de Sinalização Durante as Obras;

- Programa de Monitoramento Ambiental.

Salienta-se que para a realização da estimativa dos custos relacionados à implantação dos programas ambientais foram utilizados valores de mercado atualizados. Cabe ressaltar ainda que, na elaboração da referida estimativa foi considerada a contratação de profissionais de nível superior para cada um dos programas e de apenas um coordenador técnico geral para o gerenciamento dos programas como um todo. Neste contexto, menciona-se que um mesmo profissional poderá ser contratado para a execução de mais de um dos programas previstos. Assim sendo, no Quadro 6.4 apresentam-se os valores obtidos para cada um dos programas ambientais a serem implementados no âmbito do empreendimento em tela.

Quadro 6.4: Estimativa de Custos dos Programas Ambientais.

| PROGRAMA DE SEGURANÇA E SAÚDE DA MÃO-DE-OBRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO TÉCNICO DE APOIO | PERÍODO/ATIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | REMUNERAÇÃO (R$) |
| Profissional Nível Superior (1) | 12 meses | 6.200,00 | 74.400,00 |
| Técnico Auxiliar (1) | 12 meses | 900,00 | 10.800,00 |
| Subtotal |  |  | 85.200,00 |
| Material de Apoio | - | - | 10.000,00 |
| Total dos Serviços |  |  | 95.200,00 |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) |  |  |  |
| GRUPO TÉCNICO DE APOIO | PERÍODO/ATIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | REMUNERAÇÃO (R$) |
| Profissional Nível Superior (1) | 6 meses | 6.200,00 | 37.200,00 |
| Auxiliar de Campo (1) | 6 meses | 900,00 | 5.400,00 |
| Subtotal |  |  | 42.600,00 |
| Material Didático de Apoio | - | - | 5.000,00 |
| Total dos Serviços |  |  | 47.600,00 |

Quadro 6.4: Estimativa de Custos dos Programas Ambientais.(cont.)

| PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO TÉCNICO DE APOIO | PERÍODO/ATIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | REMUNERAÇÃO (R$) |  |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Profissional Nível Superior (1) | 6 meses | 6.200,00 | 37.200,00 |  |
| Auxiliar de Campo (1) | 6 meses | 900,00 | 5.400,00 |  |
| Subtotal |  |  | 42.600,00 |  |
| MATERIAL DE APOIO |  |  |  |  |
| Confecção de folders |  |  | 8.000,00 |  |
| Confecção de cartazes |  |  | 5.000,00 |  |
| Veiculação em rádio |  |  | 3.000,00 |  |
| Total dos Serviços |  |  | 58.600,00 |  |
| PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DURANTE AS OBRAS |  |  |  |  |
| GRUPO TÉCNICO DE APOIO | PERÍODO/ATIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | REMUNERAÇÃO (R$) |  |
| Técnico Auxiliar (1) | 12 meses | 900,00 | 10.800,00 |  |
| Subtotal |  |  | 10.800,00 |  |
| Material de Apoio |  |  | 8.000,00 |  |
| Total dos Serviços |  |  | 18.800,00 |  |
| PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL |  |  |  |  |
| GRUPO TÉCNICO DE APOIO | PERÍODO/ATIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | REMUNERAÇÃO (R$) |  |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Técnico Auxiliar (1) | 12 meses | 900,00 | 10.800,00 |  |
| Subtotal |  |  | 10.800,00 |  |
| ANÁLISE LABORATORIAL |  |  |  |  |
| Análise físico-químico-bacteriológica |  |  |  | 3.000,00 |
| Total dos Serviços |  |  |  | 13.800,00 |

No Quadro 6.5 observa-se a totalidade dos custos para implantação dos programas ambientais previstos para o empreendimento em questão e ainda a estimativa dos custos para a coordenação técnica geral.

Quadro 6.5: Resumo da estimativa de custos para implantação dos programas ambientais.

| PROGRAMA | ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) |
| --- | --- |
| Coordenação Técnica Geral (12 x 9.500,00) | 114.000,00 |
| Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-obra | 95.200,00 |
| Programa de Educação Ambiental (PEA) | 47.600,00 |
| Programa de Comunicação Social (PCS) | 58.600,00 |
| Programa de Sinalização Durante as Obras | 18.800,00 |
| Programa de Monitoramento Ambiental | 13.800,00 |
| Total | 348.000,00 |

7 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

# DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E oUTORGA PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

O processo de licenciamento ambiental no Estado da Bahia inicia-se no Instituto do Meio Ambiente (IMA).

É feita a análise prévia dos projetos apresentados e, com base na legislação, os empreendimentos ou atividades são classificados, conforme sua natureza, porte, tecnologias utilizadas, estágio e outras características. Na concessão da licença são determinados condicionantes, em defesa do meio ambiente, a serem cumpridos pela empresa ou atividade.

As licenças ambientais existentes na Bahia são: Licença Simplificada (LS); Licença de Localização (LL); Licença de Implantação (LI); Licença de Operação (LO); Licença de Alteração (LA); Licença de Operação da Alteração (LOA); e Renovação da Licença de Operação (RLO).

De acordo com o porte do empreendimento ou atividade, algumas dessas licenças são concedidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM), outras pelo IMA e algumas pelos municípios habilitados.

Na Bahia foi implantada a Gestão Integrada e Responsabilidade Ambiental, aprovada pelo CEPRAM, através da Resolução nº 2.933/02 de 22 de fevereiro de 2002, que reúne num único dispositivo legal todos os instrumentos de autocontrole ambiental: CTGA (Comissão Técnica de Garantia Ambiental), ALA (Auto-Avaliação para o Licenciamento Ambiental), Política Ambiental e Balanço Ambiental.

O Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA), outra proposta inovadora, é exigido na fase inicial do requerimento. Trata-se de um documento semelhante a um contrato ambiental, no qual os empreendedores firmam com a sociedade o compromisso de não poluir, degradar ou impactar o meio ambiente, além dos níveis permitidos pela legislação, bem como recuperar os danos eventualmente causados pela sua atividade.

Para o empreendimento em tela são necessárias a LL, LI, LO. Se, posteriormente, houver necessidade de alteração do empreendimento é necessária a LA, a LOA e a RLO. A Norma Técnica NT-004/02, aprovada pela Resolução CEPRAM nº 2983/02, dispõe sobre a documentação necessária para obtenção da Licença Ambiental, e dá outras providências.

Conforme esta Norma, são necessários os seguintes documentos para obtenção das Licenças:

- Requerimento, conforme modelo fornecido pelo IMA;

- Análise Prévia de Processos fornecida pelo IMA;

- Roteiro de Caracterização do Empreendimento - RCE, conforme modelo aprovado pelo IMA;

- Mapa de localização do empreendimento, em escala adequada;

- Certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com as normas ambientais e urbanísticas do município;

- Original da publicação do pedido da Licença de Localização em jornal de grande circulação, conforme modelo padronizado pelo IMA;

- Comprovante de pagamento da remuneração fixada no Anexo IV do Regulamento da Lei Estadual N° 7799/01;

- Anuência Prévia da Companhia de Desenvolvimento Regional - CONDER, nos casos previstos nas alíneas de a a f do inciso VII, do art. 181 do Regulamento da lei aprovado pelo Decreto Estadual Nº. 7.967/01;

- Autorização Preliminar de Supressão de Vegetação ou Uso Alternativo do Solo, emitida pelo órgão florestal competente, conforme definido no §1º do art. 7º desta Resolução;

- Outras informações ou memoriais complementares exigidos pelo IMA.

A obtenção da licença ambiental é composta por seis passos, explicitados no prosseguimento deste Capítulo.

## Licença Ambiental

A seguir explicitam-se os seis passos necessários à obtenção da licença ambiental junto ao IMA.

### Passo 1: Apresentação do Requerimento e Análise Prévia

Para requerer qualquer dos tipos de licenças ou autorizações ambientais, o empreendedor deverá preencher e apresentar ao IMA, através da Assessoria de Atendimento ao Público e Documentação Técnica (ATEND), os formulários Requerimento e Análise Prévia, ambos disponíveis na ATEND ou no site do IMA, apresentados em seqüência.

Caso o interessado já disponha de algum formulário, deve verificar se o modelo está atualizado (comparar com a versão disponível pela Internet ou na ATEND). Para maior comodidade, o cliente poderá agendar horário para atendimento no IMA/ATEND, através do serviço Disque Atendimento Hora Marcada, pelo telefone 0800 284 1400, ou, ainda, enviar os documentos e formulários via postal para que sejam analisados e, posteriormente, devolvidos com a orientação adequada acerca dos próximos passos a serem seguidos pelo empreendedor.

### Passo 2: Análise Prévia

A análise prévia compõe o segundo passo para obtenção da licença ambiental. Nesta etapa a equipe técnica da ATEND realizará o enquadramento do empreendimento ou atividade, estabelecendo o seu porte, o valor da taxa a ser recolhida e o tipo de licença ou autorização. Serão assinalados no formulário Análise Prévia de Processo quais os documentos necessários, devendo o cliente providenciá-los, junto com as informações e estudos indispensáveis à instrução do seu processo. De acordo com a tipologia da atividade, o IMA disponibilizará o Termo de Referência para a elaboração do Roteiro de Caracterização do Empreendimento (RCE), que deve ser respondido por profissional que detenha habilitação legal para a sua execução, sendo necessário o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou similar (de acordo com o Conselho Profissional).

### Passo 3: Apresentação da Documentação

De posse de todo o material solicitado na Análise Prévia, o cliente deverá apresentá-lo na ATEND para avaliação pela equipe técnica, que, considerando a documentação completa, autorizará a emissão do Boleto Bancário para o pagamento da taxa correspondente, a ser efetuado na rede bancária, casas lotéricas ou pela Internet. O referido boleto será entregue ao cliente, juntamente com toda a documentação apresentada, inserida em um envelope lacrado. Estando a documentação incompleta, a mesma será devolvida ao interessado juntamente com uma orientação do que precisa ser complementado.

### Passo 4: Formação do Processo

Após o pagamento do boleto, o interessado entregará uma cópia da mesma, juntamente com toda a documentação que lhe foi entregue no envelope lacrado, na ATEND, para a formação do competente processo administrativo. É somente nesta fase que a documentação ficará retida no IMA, sendo fornecido ao cliente um Protocolo de Formação de Processo, contendo o seu número indicador, formado por dezenove caracteres alfanuméricos, sendo que os quatro iniciais indicam o ano e os últimos dígitos a ordem numérica correspondente à tipologia da licença ou autorização requerida. Este número deverá ser mencionado sempre que se busque informações sobre o andamento do processo.

### Passo 5: Análise Técnica

Os processos formados são submetidos à análise, cujos prazos, estabelecidos no art. 200 do Regulamento da Lei 7.799/01, são os seguintes:

- Licenças sem EIA/RIMA: de 60 dias a seis meses;

- Licenças com EIA/RIMA: de 120 dias a 12 meses;

- Autorizações Ambientais: de 45 dias a quatro meses;

- Manifestações Prévias: de 30 dias a dois meses.

Durante a análise do processo, poderão ser necessários documentos, informações ou estudos complementares, que serão solicitados através de Notificação ou diretamente à pessoa de contato indicada no campo 5 do Requerimento. A contagem do prazo será suspensa a partir de tais solicitações, voltando a contar normalmente após o efetivo cumprimento do solicitado.

### Passo 6: Conclusão do Processo

Concluído o processo administrativo, o interessado será cientificado do seu resultado pelo IMA. Em caso de concessão de licenças e autorizações, além da sua publicação no Diário Oficial do Estado, será encaminhado ao Requerente, através dos Correios, o correspondente Certificado.

## Informações Importantes Para Obtenção da Licença Ambiental

A seguir explicitam-se informações de importância no processo de obtenção da licença ambiental, como o roteiro de caracterização do empreendimento, o termo de responsabilidade ambiental, aspectos da comissão técnica de garantia ambiental, política e balanço ambientais, da auto-avaliação para o licenciamento ambiental, bem como aquelas correspondentes à publicação dos pedidos de licença e da política ambiental.

### Roteiro de Caracterização do Empreendimento (RCE)

O Roteiro de Caracterização do Empreendimento (RCE) é o principal documento técnico apresentado pelo interessado, ao requerer a licença ou autorização ambiental. Contém estudos que devem ser elaborados por profissional que detenha habilitação legal para a sua execução, sendo necessário o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou similar (de acordo com o Conselho Profissional).

Através do RCE, são fornecidas as principais informações sobre a atividade a ser implantada, as características da área afetada, os objetivos pretendidos e as possíveis interferências no meio ambiente. O IMA possui termos de referência para vários tipos de empreendimentos e atividades, que estão à disposição dos interessados na ATEND. É de fundamental importância que o Roteiro de Caracterização seja elaborado de forma bastante criteriosa, fornecendo todas as informações solicitadas e contendo os anexos necessários, como plantas, mapas de localização, estudos ambientais e fotografias, dentre outros que sejam indicados. A apresentação de roteiros incompletos trará como conseqüência a notificação do requerente para que sejam prestadas informações complementares, o que implicará em atraso no processo de análise técnica, ou até mesmo resultar no arquivamento do processo, em caso de não atendimento às notificações.

### Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA)

Exigido pelo IMA como pré-requisito para o requerimento de licenças e autorizações ambientais, o Termo de Responsabilidade Ambiental é um documento de caráter declaratório firmado pelo requerente, onde o mesmo informa a natureza de suas operações e afirma o seu compromisso de não poluir, degradar ou impactar o meio ambiente, próximo ou remoto, a curto, médio ou longo prazo.

Os empreendimentos de micro e pequeno porte, passíveis de Licença Simplificada (LS), deverão seguir um Termo de Referência simplificado, de apenas uma página, sendo necessário o reconhecimento da firma do representante legal do requerente, que assinará o TRA. Os empreendimentos de porte médio, grande e excepcional obedecerão a outro Termo de Referência, com cláusulas específicas, que vão desde a informação da pretensão do interventor no meio ambiente, as razões da intervenção, seus propósitos e resultados prováveis, até os aspectos da declaração das tecnologias envolvidas e seu estado de atualização e viabilidade. Este TRA também deverá ter o reconhecimento da firma do representante legal do requerente.

### Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA)

A Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA) é uma comissão formada por membros integrantes da empresa solicitante da licença ambiental, e que desempenha um importante papel no acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas pela empresa. A CTGA, cuja criação e competências estão disciplinadas pela Norma Técnica NT-002/02, aprovada pela Resolução CEPRAM nº 2.933, deve ser composta por um mínimo de três indivíduos (o número irá variar de acordo com o porte da empresa), que desempenhem as suas atividades profissionais na unidade objeto da licença ambiental.

A criação da CTGA, bem como suas alterações, deverão ser formalizadas em ata de reunião de diretoria e registradas no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca onde a empresa estiver localizada, devendo ainda ser indicado um dos membros como Coordenador da Comissão. O Coordenador da CTGA deverá ser um técnico de nível superior, afim com a questão ambiental e devidamente registrado no seu Conselho de Classe; a coordenação da comissão será objeto de recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou documento equivalente, junto ao Conselho Profissional competente, quando esse procedimento for usual. Caso a empresa não possua em seu quadro funcional técnico de nível superior, deverá apresentar ao IMA o currículo do profissional indicado pela direção para atuar como Coordenador da CTGA.

Cabe lembrar que as CTGAs podem ser cadastradas no IMA, quando a empresa receberá a numeração referente à sua CTGA. Este número identificador deverá ser informado quando do requerimento da Licença de Operação (LO), e respectiva Renovação da Licença de Operação (RLO), ficando a empresa isenta da apresentação da documentação de constituição da CTGA a cada processo licenciatório.

As empresas classificadas pelo IMA como de micro ou de pequeno porte, segundo o enquadramento previsto no Anexo III do Regulamento da Lei nº 7.799/01, ficam dispensadas da constituição da CTGA.

### Política Ambiental

Trata-se de uma declaração, formulada pela organização, expressando os seus princípios e intenções em relação ao seu desempenho ambiental e estabelecendo uma estrutura e um cronograma para obtenção de seus objetivos e metas ambientais.

A Política Ambiental, que deverá ser amplamente divulgada pela organização interna e externamente, tem as suas bases para formulação estabelecidas no Regulamento da Lei nº 7.799/01 e na Resolução CEPRAM nº 2.933/02, a saber:

a) comprometimento da alta administração, necessariamente;

b) atendimento aos requisitos legais;

c) melhoria contínua e prevenção;

d) comunicação com as partes interessadas;

e) estabelecimento dos objetivos e metas ambientais.

### Balanço Ambiental

A Resolução CEPRAM n° 2933/02 instituiu o Balanço Ambiental como um dos pré-requisitos para a Renovação da Licença de Operação dos empreendimentos de médio, grande ou excepcional porte. Trata-se de documento a ser elaborado pelo requerente, em linguagem acessível, e que demonstre os resultados alcançados quanto ao desempenho ambiental da atividade no período de vigência da licença anterior.

O Balanço Ambiental deverá ser realizado de acordo com o Termo de Referência aprovado pelo IMA, que estabelece o seu conteúdo mínimo, e apresentado em 2 (duas) vias, sendo uma via apensada ao processo de Renovação da Licença de Operação (RLO), enquanto a outra ficará disponível ao público interessado na biblioteca do IMA.

### Auto-Avaliação Para o Licenciamento Ambiental (ALA)

O estudo ambiental denominado Auto-avaliação para o Licenciamento Ambiental (ALA) consiste num processo de auto-avaliação que permite às empresas incorporarem ao processo de licenciamento as suas propostas de controle para um melhor desempenho ambiental das suas unidades.Trata-se de um instrumento de educação ambiental que visa a internalizar, na comunidade da empresa, os princípios para a prática do autocontrole ambiental.

Previsto como parte integrante do Processo de Licenciamento Ambiental, de acordo com o Regulamento da Lei nº 7.799/01 e a Resolução CEPRAM nº 2.933/02, o empreendedor deverá realizar o ALA sob a coordenação da CTGA e em conformidade com o Termo de Referência, nas fases de renovação da Licença de Operação ou de Alteração da Atividade.

Ficam dispensados de realizar a Auto-avaliação para o Licenciamento Ambiental (ALA), os empreendimentos de micro ou de pequeno porte, assim classificados de acordo com o enquadramento do Anexo III do Regulamento da Lei nº 7.799/01.

### Publicação dos Pedidos de Licença e da Política Ambiental

Excetuando-se os pedidos de Licença Simplificada, os demais pedidos de licenciamento, em qualquer das suas modalidades, bem como a declaração da Política Ambiental, serão objeto de publicação resumida paga pelo requerente, em jornal de grande circulação. Deverão ser, obrigatoriamente, seguidos os modelos padronizados pelo IMA, que estabelecem as dimensões mínimas dos anúncios e os textos dos pedidos de licença, sendo necessário, para a instrução do processo licenciatório, apresentar a folha do jornal contendo o citado anúncio, a data da publicação e sua identificação.

Importante:

1) A fonte da letra utilizada na publicação em jornal de circulação deve ser “Times New Roman”, tamanho 19 para o título e tamanho 11 para o texto.

2) formatação da publicação no jornal de ter a altura 6,0 cm e largura 9,7 cm.

3) Entregar o original constando o nome do jornal e a data de publicação.

### Situação Atual do Licenciamento Ambiental

No que diz respeito ao encaminhamento da documentação necessária a obtenção do licenciamento ambiental para o empreendimento em questão, ressalta-se que no dia 26 (vinte e seis) de maio do presente ano, foi enviado ao IMA, por meio de correio eletrônico, o requerimento devidamente preenchido para a abertura de processo. Contudo, até a data de fechamento do presente relatório, o referido órgão ainda não havia se manifestado a respeito do assunto. Salienta-se que até o momento não foi obtida toda a documentação necessária à obtenção da licença ambiental. Em anexo encontra-se a documentação obtida até então.

## Outorga de Diluição de Efluentes

A outorga é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos que tem o objetivo de garantir o uso racional e disciplinado da água. É uma autorização concedida pelo Estado para que pessoas físicas ou jurídicas possam usar com fins econômicos a água diretamente dos rios, lagos ou poços. A exceção são os usos considerados insignificantes assim apontados pelos comitês de bacias hidrográficas.

Os usuários que não possuem outorga estão sujeitos a notificações, multas e até embargos previstos em lei. Além disso, esses usuários podem ser os primeiros a sofrerem racionamentos em situações de escassez.

A outorga é emitida pelas autoridades outorgantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com a dominialidade do corpo hídrico. Nos rios federais a outorga é expedida pela Agência Nacional de Águas (ANA) e nos Estados pelos respectivos órgão de gestão das águas que, no caso da Bahia, é o Instituto de Gestão das Águas (INGÁ).

No Estado da Bahia a instrução normativa n° 01, de 23 de Fevereiro de 2007 dispõe sobre a emissão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado da Bahia, assim como a sua renovação, ampliação, alteração, transferência, revisão, suspensão e extinção, e dá outras providências. O pedido de outorga de diluição de efluentes, bem como de outros usos outorgáveis, deve ser feito através do sítio do INGÁ mediante preenchimento de formulário específico (Figura 7.6) e encaminhamento ao órgão dos documentos necessários.

Figura 7.6: Formulário de solicitação da outorga junto ao INGÁ

O pedido também poderá ser feito pessoalmente na sede do INGÁ, na Av. ACM, 357, Itaigara, em horário comercial. Como o município em questão se encontra sobre duas sub-bacias, a do rio Paramirim, e a sub-bacia dos rios Verde-Jacaré, e os efluentes serão lançados no rio das Telhas ou das Brotas, de domínio estadual, é junto a este órgão que a outorga deve ser solicitada.

No preenchimento do formulário são solicitadas informações sobre:

- Dados do Efluente: vazão e dados do efluente. No caso de lançamentos intermitentes e sazonais, deve ser especificado no projeto;

- Dados do Tratamento: tipo, principais características do efluente tratado (OD, sólidos totais, DBO5 e coliformes termotolerantes);

- Dados do corpo receptor: identificação, nome, coordenadas geográficas/UTM no ponto de lançamento, profundidade média do corpo receptor (m). Deve ser anexada a seção transversal do rio no ponto de lançamento;

- Qualidade da água do corpo receptor: DBO5, OD a montante do lançamento, nº de coliformes a montante do lançamento. Deve ser anexado o laudo das análises laboratoriais.

Salienta-se que além das informações prestadas no formulário, o órgão pode solicitar outros dados e informações, de acordo com as características do projeto.

O rio das Telhas ou das Brotas é um curso d’água intermitente, vindo a secar entre abril e novembro. Diante desta característica do corpo receptor torna-se comprometida a realização de amostragens para o fornecimento de dados da qualidade das suas águas e de sua vazão devendo estas, serem realizadas em períodos nos quais há escoamento.

Segundo informações obtidas junto ao INGÁ, no caso de rios intermitentes não é necessária a definição da vazão de diluição do corpo d’água, contanto que o efluente seja lançado com características de rios de Classe 2, conforme Resolução nº 357/2005 do CONAMA.

Além das informações a serem colocadas no formulário é necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- Projeto de ETE, bem como o estudo que comprove a capacidade de assimilação e autodepuração do efluente no corpo receptor;

- Plantas georreferenciadas, desenhos, memoriais, assinados por responsável técnico com a respectiva ART;

- Planta da seção transversal do ponto de lançamento do esgoto com ART devidamente georreferenciada;

- Cópia de RG, CPF, ato de posse do cargo do signatário autenticados. Neste caso, do Presidente da CODEVASF.

- Termo de posse da terra onde será implantado o sistema de esgoto sanitário (decreto de desapropriação, escritura).

### Situação Atual da Outorga

Até o presente momento não foi iniciado o processo de solicitação da outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Em anexo encontra-se a documentação elaborada até o presente momento.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

De uma maneira geral, nas obras de saneamento básico, pela própria natureza da intervenção prevista, os impactos ambientais esperados sobre a população são predominantemente positivos. Trazem melhoria nas condições de saúde pública a diversas parcelas da população, principalmente naquelas parcelas de menor poder aquisitivo, muitas vezes afastadas dos benefícios do saneamento básico e sem condições de recorrer a meios próprios para o afastamento de esgoto.

Destaca-se ainda que, também sobre o meio natural, os impactos prováveis são geralmente positivos, pois o tratamento de esgoto virá eliminar fontes poluidoras. Neste sentido, pode-se afirmar que o principal aspecto negativo de um sistema de esgotamento sanitário é a concentração de carga poluidora das redes coletoras. Desta forma, se não for dado o tratamento adequado, o sistema de esgotamento sanitário, embora traga conforto e melhoria para as condições de vida da população, poderá induzir uma deterioração do corpo receptor, inviabilizar a biota aquática e mesmo prejudicar outros usuários da água ou outras espécies de animais e vegetais.

Evidentemente que, com os investimentos públicos a serem realizados, é de se esperar que a responsabilidade dos administradores pelo sistema de esgotamento sanitário recaia nas ações previstas de operação e manutenção não só das ligações domiciliares, como também das redes coletoras, das estações elevatórias e principalmente da estação de tratamento de esgotos.

9 ANEXOS

9.1 ANEXOS OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

| SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DE ÁGUA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO PARA ESCOAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  |  |
| DADOS DO EFLUENTE |  |  |  |  |  |
| VAZÃO DO EFLUENTE (m3/dia ) : |  | PERÍODO DE LANÇAMENTO: | ( x ) CONTÍNUO |  |  |
| 665 m³/dia |  |  | ( ) INTERMITENTE |  |  |
|  |  |  | ( ) SAZONAL |  |  |
| Obs: para os lançamentos intermitente e sazonal discriminar no projeto. |  |  |  |  |  |
| DADOS DO TRATAMENTO |  |  |  |  |  |
| TIPO DE TRATAMENTO: |  |  |  |  |  |
| Lagoa anaeróbia + |  |  |  |  |  |
| lagoa facultativa |  |  |  |  |  |
| PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS |  |  | EFLUENTE |  | EF. DE REMOÇÃO (%) |
|  |  |  | BRUTO | TRATADO |  |
| OD (mg/l) |  |  |  |  |  |
| SÓLIDOS TOTAIS (mg/l): |  |  |  |  |  |
| DBO (5 dias, 20ºC) (mg/l): |  |  | 324 | 17,32 | 94,65 |
| COLIFORMES TERMOTOLERANTES (NMP/100ml): |  |  | 1,00E+07 | 1,00E+05 | 91,3 |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DO EFLUENTE: |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| DADOS DO CORPO RECEPTOR |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO CORPO D'ÁGUA RECEPTOR |  |  |  |  |  |
| ( x ) RIO ( ) LAGO NATURAL ( ) LAGO ARTIFICIAL ( ) OUTROS: ________________________ |  |  |  |  |  |
| NOME DO CORPO D'ÁGUA RECEPTOR: |  |  | COORDENADAS NO PONTO DE LANÇAMENTO: |  |  |
| Rio das Telhas |  |  | LATITUDE: ________________________________________________ |  |  |
|  |  |  | LONGITUDE: ______________________________________________ |  |  |
| PROFUNDIDADE MÉDIA DO CORPO RECEPTOR NO LOCAL DE LANÇAMENTO (m): |  |  |  |  |  |
| ATENÇÃO: Anexar seção transversal do rio no ponto de lançamento. |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DA ÁGUA DO CORPO RECEPTOR |  |  |  |  |  |
| DBO (5 dias, 20ºC) A MONTANTE DO LANÇAMENTO (mg/l): |  |  |  |  |  |
| O.D. A MONTANTE DO LANÇAMENTO (mg/l): |  |  |  |  |  |
| Nº DE COLIFORMES A MONTANTE DO LANÇAMENTO (NMP/100ml): |  |  |  |  |  |
| ATENÇÃO: Anexar laudo das análises laboratoriais |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |
| Rio/Curso d'água intermitente |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Além das informações prestadas neste formulário, podem ser solicitados outros dados e informações, de acordo com as características do projeto. |  |  |  |  |  |
| TECNICO RESPONSÁVEL: |  |  |  |  |  |
| Nome: |  | Assinatura: |  | Registro Profissional: |  |

9.2 ANEXOS LICENCIAMENTO AMBIENTAL

9.3 PEÇAS GRÁFICAS

Salgado, M. T.; Mendonça, J. C.; Picanço, A.P.; Povinelli, J. Degradação anaeróbia da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos em sistemas com recirculação de percolado. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Joinville, SC, 2003.

Roteiro retirado da publicação de: VON SPERLING, M. 2005. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3ª Ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. 452p.

Recentemente, por meio da Lei Estadual nº 11.050, de 06 de junho de 2008, o Centro de Recursos Ambientais (CRA), passou a ser chamado de: Instituto do Meio Ambiente (IMA). Ainda de acordo com a referida legislação, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos passou a ser chamada de Secretaria do Meio Ambiente (SEMA).