# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PR/SL -

SGAN-Q. 601 Conj. I Salas 201/202 ED. Dep.Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70830-901

TEL: (061) 312-4619 - FAX: (061) 225-8271 - e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

Fls.: ___________________

Proc.: 59500.003346/2009-18

_____________________

PR/SL

EDITAL N.º 013/2010

CONCORRÊNCIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DAS OBRAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO VERIFICAÇÃO TOPOGRÁFICA, SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS E CONCRETO, RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DAS OBRAS, ANÁLISE DOS DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS, PRÉ-OPERAÇÃO DOS SISTEMAS E PROJETO “AS BUILT” NAS COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS LOCALIZADAS NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, BAHIA E PERNAMBUCO.

AVISO

EDITAL N.º 013/2010

CONCORRÊNCIA

OBJETO: Execução dos serviços relativos ao Apoio à Fiscalização e Supervisão Técnica das obras dos sistemas de abastecimento de água, incluindo verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos necessários às obras, pré-operação dos sistemas e projeto “as built” nas comunidades rurais difusas das cidades abaixo listadas, nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, distribuídos em quatro lotes, a saber:

- Lote 01 (Minas): Iguatama, Japaraíba, Luz, Moema, Morada Nova de Minas, Várzea da Palma, Buritizeiro, Ibiaí, Ponto Chique, São Romão, Pedra de Maria da Cruz, São Francisco, Manga,  Januária e Itacarambi;

- Lote 02 (Bahia Sul): Paratinga, Serra do Ramalho, Sítio do Mato Bom Jesus da Lapa, Carinhanha e Malhada;

- Lote 03 (Bahia Norte): Abaré, Glória, Pilão Arcado, Curaçá, Remanso, Paulo Afonso e Juazeiro;

- Lote 04 (Pernambuco): Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, Floresta, Petrolina, Itacuruba, Petrolândia, Tacaratu e Jatobá.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo, individualmente, que atendam às exigências do Edital e seus Anexos, e que possuam, até a data de recebimento das propostas, os seguintes capitais sociais mínimos, por lote, nos valores de:

- Lote 01 – R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais);

- Lote 02 – R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

- Lote 03 – R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais);

- Lote 04 – R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais).

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Na sala 201 do Edifício Sede da CODEVASF, localizado no seguinte endereço: Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília/DF, cuja sessão está marcada para as 10h00 (dez horas)  do dia 08 (oito) de abril de 2010.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos (Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias, etc.) encontram-se disponíveis nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos sites, o edital e seus Anexos, gravados em CD-ROM, encontram-se à disposição dos interessados na sala 202, no endereço acima mencionado, telefone (61) 3312-4619, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais), no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) e de 13:30 (treze e trinta) às 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira. As empresas poderão consultar o Edital nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, e aquelas que o retirarem através da Internet nos sites citados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital (Anexo VII) que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax (61) 3312-4787 ou email: licitacao@codevasf.gov.br, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

Brasília – DF, 03 de março de 2010.

- ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente da CODEVASF

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTA

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO

# ANEXO III – TERMO DE PROPOSTA

# ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO

ANEXO V – MODELOS DE QUADROS

ANEXO VI – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETOS BÁSICOS

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

CONCORRÊNCIA

EDITAL N.º 013/2010

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria de Licitações - PR/SL, torna público que receberá às 10h00 (dez horas) do dia 08 (oito) de abril de 2010, na sala 201 do  Edifício Sede, localizado no Setor de Grandes Áreas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília-DF, documentação e propostas referentes ao objeto deste Edital.

- OBJETO

  - Execução dos serviços relativos ao apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de abastecimento de água, incluindo verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos necessários às obras, pré-operação dos sistemas e projeto “as built” nas comunidades rurais difusas das cidades abaixo listadas, nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, distribuídos em 04(quatro) lotes a saber:

- Lote 01 (Minas): Iguatama, Japaraíba, Luz, Moema, Morada Nova de Minas, Várzea da Palma, Buritizeiro, Ibiaí, Ponto Chique, São Romão, Pedra de Maria da Cruz, São Francisco, Manga,  Januária e Itacarambi;

- Lote 02 (Bahia Sul): Paratinga, Serra do Ramalho, Sítio do Mato Bom Jesus da Lapa, Carinhanha e Malhada;

- Lote 03 (Bahia Norte): Abaré, Glória, Pilão Arcado, Curaçá, Remanso, Paulo Afonso e Juazeiro;

- Lote 04 (Pernambuco): Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, Floresta, Petrolina, Itacuruba, Petrolândia, Tacaratu e Jatobá.

- LEGISLAÇÃO

  - A presente licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço unitário (art. 6, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º inciso I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

- LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - LOCALIZAÇÃO

    - Os serviços objeto desta licitação serão executados em comunidades difusas, nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, relacionados no quadro abaixo:

Lote 01 (Minas)

| CIDADE | COMUNIDADE | QUANT. COMUNIDADES |
| --- | --- | --- |
| Buritizeiro | Cachoeira da Manteiga | 1 |
| Ibiaí | Bom Jesus da Vereda e Bom Jesus da Boa Vista | 2 |
| Iguatama | Boa Vista | 1 |
| Itacarambi | Assentamento Milagres, Fabião II e Vila Florentina | 3 |
| Januária | Agreste, Alegre, Fabião I, Remansinho, Riacho Novo e Moradeiras | 6 |
| Japaraíba | Capoeirão | 1 |
| Luz | Esteios | 1 |
| Manga | Brejo São Caetano, Justa I e Justa II | 3 |
| Moema | Chapada | 1 |
| Morada Nova | Frei Orlando e Vau das Flores | 2 |
| Pedras de Maria da Cruz | Corcundo, Palmeirinha, Riacho do Buriti e São Pedro das Tabocas | 4 |
| Ponto Chique | Água Azul, Caraíbas, Russão II, Bom Jardim, Cuiquinha, Mariana, Russão I e São Gregório | 8 |
| São Francisco | Arrozal, Bom Jardim da Prata, Mata Gato e Porto Velho | 4 |
| São Romão | Pedrinhas, Jequi, Terra Vermelha, Ribanceira e Traçadal | 5 |
| Várzea da Palma | Buriti da Mulatas, Assentamento Corrente e Vila das Porteiras | 3 |

Lote 02 (Bahia Sul)

| CIDADE | COMUNIDADE | QUANT. COMUNIDADES |
| --- | --- | --- |
| Carinhanha | Marrequeiro, Vila São João, Agrovilas 15, 16 e 23, Estreito, Canabrava, Núcleo, Aguada do Meio, Amargosa, Angico, Barra da Parateca, Bebedouro, Frota, Garças, Morreira/Cabacinha, Queimadas e Três Ilhas | 18 |
| Malhada | Assentamento Marrecas, Barreiro Grande, Canabravinha, Canto do Riacho, Esperança, Ilha 3, Ilha de Zeze, Julião, Lagoa dos Patos, Mucambo, Parateca, Pau D´arco, Pedrinhas, Riacho Seco, Serra João Alves, Serra Justino, Vila Nova e Tomé Nunes | 18 |
| Paratinga | Adutora das Caatingas - 2ª etapa (Alagadiço, Sambaíba, Riacho do Gonçalo, Porção de Cima, Toca, Lagoa do Leite, Murici, Alto do Murici, Jatobá, Quilombo, Riacho dos Porcos, Lagoa Nova, Mandacaru, Sussapara, Lagoa Dantas, Siriema, Tamboril, Quixabeira, Porção de baixo, Casas entre Sambaíba e entroncamento para Sambaíba, Casas entre Lagoa Dantas e Siriema, Pau Ferro, Barro Branco, Casas entre Pau Ferro e Lagoa Dantas, Casas entre Laje e Pau Ferro, Laje, Casas entre o entroncamento para Ribeiro, Barro Branco e Quebra-Cabeça) e Lagoa Dourada | 29 |
| Serra do Ramalho | Assentamento Extrativista São Francisco (Localidades: Pambú), Extravismo de São Francisco (Localidades: Palmas e Passos), Agrovilas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 21 e 22, Água Fria, Araçá, Barreiro Grande, Boa Vista, Caldeirão Verde, Campinhos, Capão Preto, Fechadinha, Mariápolis e Pituba | 22 |
| Sítio do Mato | Adutora Vale Verde (Vila do Braz, Vila Turbilhão I e II, III, IV e V, Vila Mangal I e II) e Nova Esperança (Garimã) | 9 |

Lote 03 (Bahia Norte)

| CIDADE | COMUNIDADE | QUANT. COMUNIDADES |
| --- | --- | --- |
| Abaré | 10 Localidades: Cruzinha, Lagoa Vermelha, Teixeira, Ibozinho, Jatobá, Bom Jesus, Malhada Grande, Taboa, Paus Pretos e Pé de Areia | 10 |
| Bom Jesus da Lapa | Adutora Batalha (Vila Batalha/ Fruticultura/ Renascer e Ribeirinha) e Faz. Sítio e Coroa do Chico | 6 |
| Curaçá | Barrinha 2, Boqueirão, Campo Alegre, Faz. Dunas, Caraíbas, Cajueiro, Curralinho, Jatobá, Rompedor 2, Surubim, Bambu, Escola – Faz. Barra Grande, Fagundes, Favela, Faz. Passagem, Faz. Barra Grande, Faz. Calçado, Faz. Crista de Galo, Faz. Fernandes, Faz. Lagoa 1 e 2, Faz. Passagem, Faz. Pato, Faz. Poço do Juá, Faz. Pucinho de Baixo, Faz. Sombrim, Grapiúna, Ipucira Dantas, Lagoa dos Bois, Linha de Gato, Mãe Maria, Mosquito, Pedra Branca, Rompedor da Árvore, Saco da Canoa, Sambaeté, Santa Cruz, Sítio Batateira e Sombra da Quixaba | 39 |
| Glória | Poço Comprido II, Baixa do Cavalo, Angico, Serrota, Mandacaru, Baixa das Pedras, Baixa das Pedras I, Favela, Chico Correia, Aldeia Batida, Olho D’água dos Coelhos e Moreira | 12 |
| Juazeiro | Assentamento São Francisco, Lagoa do Boi, Frades, São Tomé e Caldeirão Das Pedras, 01 Localidade: Itamarati | 6 |
| Paulo Afonso | Adutora Caiçaras (Olho D'água do Paulo, Nambebé, Campos Novos e Arrasta-Pé) | 4 |
| Pilão Arcado | Pilão Arcado, Salinas, Itapera, Queimadas, Vaquejador, Cupim, Aroeira, Aguapé, Retiro, Alto do Galvão, Santa Clara, Silva, Alto do Silva, Brejo da Taboa e Olho D’Água | 15 |
| Remanso | Remanso | 1 |

Lote 04 (Pernambuco)

| CIDADE | COMUNIDADE | QUANT. COMUNIDADES |
| --- | --- | --- |
| Belém do São Francisco | Assentamento Ipa, Cachaui de Cima, Cachaui de Baixo e Venezuela | 4 |
| Cabrobó | Manguinha, Assentamento Barro Vermelho, Riacho dos Bois e Assentamento Riacho do Angico | 4 |
| Floresta | Vila dos Pescadores, Caraíbas e Caatinga do Porco | 3 |
| Itacuruba | Poço dos Cavalos e Ingazeira | 2 |
| Jatobá | Umburanas, Santa Rita, Cacheado, Caldeirão, Bananeira, Camaratu e Bem Querer | 7 |
| Lagoa Grande | Roseira, Bom Conselho, Lambedor e Santa Marta, Malhada Real, Vicente, Grado Bravo e Cruz do Pontal | 8 |
| Orocó | Riacho da Madeira, Jurani, Assentamento Bom Jesus e Ilha da Vila, Ass. Boa Paz, Fazenda Barrinha, Caatinguinha, Umbuzeiro, Fazendas Umburana 1 e 2, Ass. Alegre e Fazenda Travessão | 12 |
| Petrolândia | Piancó, Salão, Vila Nova, Mundo Novo, Serrinha, Logradouro, Lagoinha e Barriguda | 8 |
| Petrolina | Alto da Cabaceira, Agrovila Massangano, Caatinguinha, Serrote do Urubu/Vila Salur, Pedrinhas, Ass. Manga Nova, Ass. Federação, Ass. Angico, Cristália, Sítio Alegre, Ass. José Ramos, Ass. Mansueto de Lavour, Nova Descoberta, Ass. Alto da Areia, Ass. Maria Gorete, Simpatia, Almas, Miradouro, Ass. Rio Pontal e Poço Dantas | 20 |
| Santa Maria da Boa Vista | Barra do Jacaré, Caraíbas, Coripós, Poço da Baraúna, Ass. Serrote, Vila Cardoso, Fazenda Manga, Vila Vitória I e II, e Vila Bebedouro | 10 |
| Tacaratu | Olho d'Água do Bruno, Caraibeira, Jatobá, Espinheiro, Olho d’Água do Julião, Barrocão, Morro dos Macacos e Pankararu | 8 |

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

    - Os serviços objeto desta licitação compreendem serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de abastecimento de água, incluindo verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos necessários às obras, pré-operação dos sistemas e projeto “as built” nas comunidades rurais difusas das cidades localizadas nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, distribuídos em quatro lotes, a saber:

- Lote 01 (Minas): Iguatama, Japaraíba, Luz, Moema, Morada Nova de Minas, Várzea da Palma, Buritizeiro, Ibiaí, Ponto Chique, São Romão, Pedra de Maria da Cruz, São Francisco, Manga,  Januária e Itacarambi;

- Lote 02 (Bahia Sul): Paratinga, Serra do Ramalho, Sítio do Mato Bom Jesus da Lapa, Carinhanha e Malhada;

- Lote 03 (Bahia Norte): Abaré, Glória, Pilão Arcado, Curaçá, Remanso, Paulo Afonso e Juazeiro;

- Lote 04 (Pernambuco): Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, Floresta, Petrolina, Itacuruba, Petrolândia, Tacaratu e Jatobá.

  - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

    - Acompanhamento Diário das Obras

      - Elaboração de Diário de Obras.

      - Verificação das execuções dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados pela CODEVASF.

      - Acompanhamento da execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro.

      - Verificação da aplicação das normas de segurança do trabalho na execução dos serviços.

      - Verificação da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, além dos serviços executados.

      - Verificação dos problemas específicos de construção e métodos construtivos.

      - Verificação do plano de escavação de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias e em jazidas.

      - Verificação dos quantitativos dos serviços de movimento de terra e outros, com identificação e levantamento de volumes extraídos das jazidas.

      - Elaboração da pré-medição para aprovação da Fiscalização da CODEVASF.

      - Elaboração dos planos de educação sócio-ambiental.

      - Elaboração dos planos de licenciamento ambiental.

      - Supervisão técnica e aprovação dos serviços.

    - Retificações Executivas ao Projeto Básico

      - Análise e sugestão, através de relatórios técnicos, de alterações ao projeto básico durante a execução dos serviços, visando a melhoria técnica da implantação dos sistemas de esgotamento sanitário, enviando para aprovação da Codevasf e técnico responsável pelo projeto.

      - Apresentação de desenhos das possíveis retificações do projeto, bem como o relatório final através dos desenhos “as built”.

    - Aprovação dos Detalhamentos Construtivos

      - Aprovação dos Detalhamentos Construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender as necessidades do projeto básico. Nestes detalhamentos devem constar as ART’s dos profissionais que os elaboraram.

    - Aprovação dos Detalhamentos Construtivos nos Órgãos Responsáveis

      - Aprovação pelas construtoras responsáveis pelas obras, com o suporte da contratada, dos Detalhamentos Construtivos Elétricos na Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, na Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e/ou na Celpe.

      - Aprovação pelas construtoras responsáveis pelas obras, com o suporte da contratada,  dos Detalhamentos Construtivos de Esgotamento Sanitário na Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, na Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa e/ou na Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa.

      - Aprovação pelas construtoras responsáveis pelas obras, com o suporte da contratada, dos Detalhamentos Construtivos das travessias nos Órgãos responsáveis como DNIT, DER, FCA e outros.

    - Verificação dos Serviços

      - Verificação dos serviços topográficos junto às construtoras responsáveis pelas obras, quando julgado necessário.

      - Verificação dos serviços geotécnicos com a participação de um técnico laboratorista de solos.

      - Verificação dos serviços de concretagem com a participação de um técnico laboratorista de concreto.

      - Verificação das dimensões, cotas e detalhes estabelecidos no projeto básico.

      - Verificação dos serviços de automação com um técnico em eletrônica.

      - Verificação do acabamento final da obra.

    - Relatórios

      - Emissão de relatórios mensais conforme modelo CODEVASF.

      - Elaboração de relatório final com os desenhos “as built”.

    - Pré-operação do Sistema

      - Execução dos testes de funcionamento dos equipamentos e instrumentos.

      - Execução da pré-operação do sistema.

      - Elaboração de manuais de operação e manutenção do sistema e dos equipamentos, quando necessário.

    - Os serviços encontram-se descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas (Anexo I) e quantificados na Planilha de Orçamentação dos Serviços (Anexo II) que são parte integrante deste Edital:

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo, individuais, que atendam as exigências do Edital e seus Anexos, e que possuam, na data de apresentação das propostas, os seguintes capitais sociais mínimos, por lote, nos valores de:

- Lote 01 (Minas Gerais): R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais);

- Lote 02 (Bahia Sul): R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

- Lote 03 (Bahia Norte): R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais);

- Lote 04 (Pernambuco): R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais).

    - Caso as licitantes apresentem propostas para mais de um lote, deverá comprovar o somatório dos capitais sociais dos respectivos lotes, os quais esteja participando.

    - As licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais lotes, devendo ser em envelopes separados para cada lote (proposta financeira).

    - As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - Em relação à sociedades cooperativas só poderão participar, com tratamento diferenciado, conforme subitem 4.1.3 acima, aquelas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.

    - Não é permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, permitindo-se a subcontratação dos serviços de topografia, verificação da montagem mecânica e elétrica pertencentes ao objeto desta licitação, com anuência prévia da CODEVASF.

      - Caso ocorra a subcontratação citado no subitem 4.1.5 deverá ser observado o privilégio estabelecido às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, quanto ao limite de até 30%(trinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06.

    - As propostas serão aceitas somente para todos os itens constantes das Especificações Técnicas (Anexo I) e Planilhas de Orçamentação dos Serviços (Anexo II), que são parte integrante deste Edital. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

  - O Edital e seus elementos constitutivos (Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias, etc.) encontram-se disponíveis nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos sites, o Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 202, no endereço acima mencionado, telefone (61) 3312-4724, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) e de 13:30 (treze e trinta) às 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

    - As empresas que retirarem o edital através da Internet nos sites citados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital (Anexo XI) que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax (61) 3312-4787 ou email: licitacao@codevasf.gov.br, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

  - As licitantes deverão visitar os locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, e se inteirar dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

    - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços as licitantes deverão contatar:

- Gerente Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF – 1ª SR, em Montes Claros, Minas Gerais, telefone (38) 2104-7827, fax (38) 2104-7868;

- Gerente Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF – 2 ª SR, em Bom Jesus da Lapa, Bahia, telefone (77) 3481-8044, fax (77) 3481-4445;

- Gerente Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF – 3ª SR, em Petrolina, Pernambuco, telefone (87) 3866-7700, fax (87) 3862-1283;

- Gerente Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF – 6ª SR, em Juazeiro, Bahia, telefone (74) 3614-6260, fax (74) 3614-6203.

    - Como comprovação da visita aos locais onde serão executados os serviços, a licitante deverá apresentar a declaração de visita exigida no subitem 6.2.2.3, alínea "b", deste Edital.

    - A visita aos locais onde serão executados os serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga;

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 deste Edital.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias.

    - Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (Anexo I), parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão dirimidas pela Secretaria de Licitações, sala 202 do Edifício Sede da CODEVASF, localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília - DF, através do fax (61) 3312-4787, e-mail: licitacao@codevasf.gov.br ouvida a Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, respeitado o prazo disposto no subitem 5.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 10 (dez) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, disponibilizando o conteúdo da sua decisão, através de fax de esclarecimentos e/ou retificações, nos sites da CODEVASF e do COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, com acesso livre a qualquer interessado.

    - Fica sob responsabilidade da licitante interessada a consulta aos sites especificados no subitem 5.5 acima, para consulta aos esclarecimentos e/ou retificações referentes a este Edital.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos e que a considerou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.6 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E  PROPOSTA

  - As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados no “preâmbulo” deste Edital, de 02 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo: Invólucro n.º 01 (um) – “Documentação” e Invólucro n.º 02 (dois) – “Proposta Financeira”, devendo constar ainda nos respectivos envelopes o nome e endereço da licitante, o número do Edital e descrição sucinta do objeto da licitação.

    - Serão aceitas documentação e propostas encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e horário estabelecidos para recebimento e abertura da documentação e propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail), ou ainda sua entrega em outro local.

    - A documentação e propostas entregues após a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da documentação e propostas enviadas por via postal.

    - A proposta, toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais.

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital e o número do lote que está participando.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

    - A “Documentação”, no que couber, e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

    - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 6.1.5 e 6.1.6. deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

    - As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas (Anexo I), parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 1 (UM)

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “Invólucro nº 1 (um)”, será apresentada a "Documentação", em 03 (três) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL", "2ª VIA" e “3ª VIA”.

      - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

      - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “2ª VIA” e “3ª VIA”.

    - A Documentação – Invólucro n.º 1 (um), constitui-se de:

      - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º, Art. 32, Lei nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo IV, integrante deste Edital;

- Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base no que preceitua o art. 11º do Decreto n.º 6.204/2007, ou ainda a certidão de que trata o art. 8.º da IN103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC.

- Declaração comprobatória de que cumpre os requisitos legais para qualificação como cooperativa do cartório de Registro Civil  de Títulos e Documentos, bem como também atendem a condição  de que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II  do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados.

g1) A cooperativa deverá comprovar que o objetivo social da cooperativa, constante em seu estatuto, coincide com o objeto do certame.

      - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

      - Qualificação Técnica:

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto deste  Edital;

- Declaração da própria licitante de que visitou os locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por  pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter a empresa executado os serviços relacionados abaixo, de porte e complexidade equivalentes ao objeto desta licitação:

| ## ITEM | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | Elaboração de Projetos de Sistema de Saneamento Básico – 03 (três) projetos. |
| 2.0 | Acompanhamento/Fiscalização ou execução de obras de Sistema de Saneamento Básico – 02 (duas) obras. |

c1) Definem-se como serviços de porte e complexidade similares aqueles que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas neste Edital e suas Especificações Técnicas (Anexo I);

c2) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, engenheiro habilitado, por lote, e devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, para comprovação na execução de serviços de características semelhantes e complexidade similar ao objeto desta licitação, o qual coordenará os trabalhos a serem contratados, conforme quadro abaixo:

| ## ITEM | - SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | Engenheiro Coordenador que apresente atestados de: Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou similar. |

d1) Definem-se como serviços similares: serviços afins aos de saneamento básico, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo estações de bombeamento, e sistemas de esgotamento sanitário;

d2)	A comprovação do quadro permanente, acima referido, deve ser feita por lote, ou seja, para cada lote de interesse, a licitante deve apresentar 01 (um) Engenheiro Coordenador. Não será admitido o mesmo Engenheiro Coordenador para mais de um lote;

d3) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado;

- O Sócio;

- O detentor de contrato de prestação de serviço;

d4)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: "ficha ou livro de registro de empregado" ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição que pertence ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou, ainda, do contrato de prestação de serviço ou da declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada da anuência deste;

d5)	quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

      - Qualificação Econômico-Financeira:

- Registro do capital social mínimo no valor estabelecido no item 4.1 deste Edital, até a data de apresentação das propostas, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais;

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

    - A validade das certidões referidas no subitem 6.2.2.2, alíneas "c", “d” e "e", e no subitem 6.2.2.4, alínea “b”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

    - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF estará dispensada da apresentação da documentação relacionada a seguir, devendo apresentar os demais documentos:

- Alíneas “a” a “d” do subitem 6.2.2.1;

- Todo o subitem 6.2.2.2;

- Contrato social exigido na alínea “d5” do subitem 6.2.2.3;

- Alínea “c” do subitem 6.2.2.4.

      - A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao sistema do SICAF.

      - Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo  de  validade  vencido, os mesmos deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação contida  no invólucro n.º 1 (um).

      - Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - As demais licitantes deverão apresentar toda a documentação constante do subitem 6.2.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente executará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que neste  último caso deverá comprovar que os recolhimentos de  FGTS são centralizados.

    - Em se tratando de microempresas, das empresas de pequeno porte e sociedades coopertaivas, a comprovação de regularidade fiscal  somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

      - A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 6.2.8.1 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

  - PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO N.º 2

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 03(três) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL", "2ª VIA" e “3ª VIA”.

      - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas.

    - A Proposta Financeira – Invólucro n.º 2 constitui-se dos seguintes documentos:

- O Termo de Proposta (Anexo III), integrante deste Edital, deverá conter os valores globais, incluindo taxa de remuneração da empresa para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme Planilha Orçamentária de Serviços, e deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha Orçamentária de Serviços de Apoio à Fiscalização, devidamente preenchida – com os mesmos quantitativos apresentados pela CODEVASF – com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo II, parte integrante deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta;

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) limitado ao valor máximo de 77,25% (setenta e sete virgula vinte e cinco por cento) e o detalhamento das despesas fiscais sem utilização de IRPJ, CSLL, e outros tributos vedados pela legislação, sob pena de desclassificação da proposta;

      - A Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos mesmos quantitativos dos serviços descritos na Planilha Orçamentária de Serviços – CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, taxa de remuneração e transportes até local da obra. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado. Caso estejam diferentes, os valores em algarismo e por extenso, considera-se válido o escrito por extenso.

      - Nos preços unitários constantes na Planilha de Orçamento dos Serviços deverão estar incluídos os salários dos profissionais, incluídos todos os encargos sociais, fornecimento de equipamentos, despesas de deslocamento e todos os itens necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme especificados.

      - O salário mínimo do engenheiro deverá respeitar o piso da categoria, conforme legislação vigente pelo CREA, sob a pena de ter sua proposta desclassificada.

      - Deverão ser preenchidos os seguintes Quadros, constantes do Anexo V, que integram a Proposta Financeira:

    - PO-XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais;

    - Planilha Orçamentária do Serviço de Apoio à Fiscalização.

    - Planilha de Custo de Administração e Remuneração da Empresa

    - Cronograma de Faturamento (modelo da Licitante)

      - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidação por idêntico período.

      - A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.

      - Na aferição da proposta mais vantajosa no caso de sociedade cooperativa, deverá ser incluso na proposta o equivalente a 15% (quinze por cento), no caso de não ter sido considerado, que se refere a contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura, relativamente aos serviços prestados por cooperados, de acordo com o art. 22, inciso IV da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei nº 9.876/99, uma vez que o tomador de serviços, no caso a Codevasf, deverá recolher essa quantia

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo máximo para execução dos e serviços objeto do presente Edital será conforme especificado abaixo, contado a partir da assinatura do contrato, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da  Lei 8.666/93:

- Lote 01 (Minas Gerais) – 13 (treze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato;

- Lote 02 (Bahia Sul) – 09 (nove) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato;

- Lote 03 (Bahia Norte) – 10 (dez) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato;

- Lote 04 (Pernambuco) – 13 (treze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, a contar data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se as seguintes fórmulas (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V x ([I1 – Io] / Io], onde:

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

  - O reajustamento será de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à Coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil – Serviços de Consultoria).

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as medições, com base nos preços unitários apresentados na proposta financeira e contra a apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

    - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal, sendo exigido ainda:

  - Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91);

  - Comprovação de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

  - Relação da equipe da empresa envolvidos no desenvolvimento dos serviços, constando o nome e categoria profissional.

    - Não terá faturamento, serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

    - A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

    - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

    - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

    - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º,da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço”.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeirodo contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

    - A licitante vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

      - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 9.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

    - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.1.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1+I/100)N - 1)

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- MULTA

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% do prazo para execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme subitem 10.1 deste Edital.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação;

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a Fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada, previamente à assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93.

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da garantia no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas contratuais.

  - Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 6.1 deste Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no “preâmbulo” deste Edital, observado o disposto nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da Secretaria de Licitações – PR/SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria de Licitações – PR/SL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) – "Documentação" que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas.

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 2 (dois) – “Proposta Financeira” deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria de Licitações – PR/SL, até a data que for designada para sua abertura.

    - Estando presentes representantes de todas as empresas licitantes, em havendo renúncia expressa quanto à interposição de recurso quanto à fase de análise e julgamento a que se refere o subitem 12.3 acima, inclusive com a renúncia expressa das licitantes ausentes, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 (dois) – “Proposta Financeira” das licitantes habilitadas na mesma sessão, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento para as providências subseqüentes.

      - Na hipótese de não se aplicar o que estabelece o subitem 12.3.2, os presentes serão convidados a rubricar os documentos dos invólucros n.º 2 (dois) – "Proposta Financeira", que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Secretaria de Licitações – PR/SL até a data a ser marcada para suas aberturas.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria de Licitações – PR/SL providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 (dois) – Propostas Financeiras às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria de Licitações – PR/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a abertura dos invólucros n.º 2 (dois) – Propostas Financeiras não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - Julgamento da “Documentação” – Invólucro n.º 1 (um)

    - O julgamento da “Documentação” será realizado pela Comissão Técnica de Julgamento segundo as informações constantes do subitem 6.2 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital.

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3.1 a Comissão Técnica de Julgamento encaminhará um relatório de julgamento da Documentação, com parecer conclusivo para aprovação da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR da CODEVASF, com a indicação das licitantes habilitadas.

    - Após a aprovação do relatório de Julgamento da Documentação o resultado será comunicado por escrito pela Secretaria de Licitações - PR/SL - diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das “Propostas Financeiras” das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente.

    - Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros nº 02 (dois) "Propostas Financeiras".

      - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo motivo justo aceito pela Comissão Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/93.

    - Qualificação Econômico-Financeira:

      - A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

      - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF constantes dos subitens 7.1. e 7.2. da Instrução Normativa MARE-GM nº 5, de 21 de julho de 1995, descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total___________________________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante__

Passivo Circulante

Onde:

### LG - Liquidez Geral

### SG - Solvência Geral

### LC -  Liquidez Corrente

      - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 13.1.5.2 quando de suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

  - Julgamento das “Propostas Financeiras” – Invólucro n.º 2 (dois)

    - Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, não serão considerados.

      - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.2.4 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - A Comissão Técnica de Julgamento desclassificará  a licitante que apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração.

    - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

- Apresentarem preços excessivos ou preço global superior ao valor global orçado pela CODEVASF ou, ainda, com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital.

    - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

b) - Valor orçado pela CODEVASF.

      - Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 13.2.8 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da correspondente proposta.

    - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

    - A Comissão Técnica de Julgamento efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostas das licitantes:

- A concorrente que apresentar em sua proposta, preços unitários superiores aos orçados pela CODEVASF (Anexo III deste Edital), deverá apresentar juntamente com a proposta relatório técnico circunstanciado justificando aqueles preços unitários e suas composições;

- Caso as justificativas não sejam apresentadas, ou as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Técnica de Julgamento, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela CODEVASF, sob pena de desclassificação da proposta.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, não estando entre elas microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

    - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas (art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada;

      - Para efeito do disposto no subitem 13.2.13 deste Edital (art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor classificada poderá apresentar  proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

- Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas  microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

      - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 13.3.13.1 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

      - A condição prevista no subitem 13.3.13.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas.

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada, apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL para execução dos serviços objeto deste Edital, observado o disposto nos subitens 13.2.6 a 13.2.10, respeitando os valores máximos, unitários e global, orçado pela CODEVAS.

  - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a CODEVASF poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93.

  - A divulgação do resultado final será efetuado mediante afixação no quadro de avisos existente no 2º andar do Edifício Sede da CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes através de fax e/ou email, e disponibilizado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, além de publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.

  - Toda a documentação e propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Edital.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação do Presidente da CODEVASF o relatório do julgamento das “Propostas Financeiras”, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora.

    - Após a publicação/divulgação do resultado do julgamento das propostas financeiras e  transcorrido o prazo recursal, o processo será encaminhado ao Diretor da área responsável pelo processo licitatório, que o submeterá à autoridade competente, com vistas à homologação final e autorização para contratação dos serviços com a licitante vencedora do certame.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da Sede da CODEVASF no horário de 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de segunda a sexta-feira, horários de Brasília – DF.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - O recurso, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante e julgamento das propostas, tem efeito suspensivo.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

  - A representação, quando não caiba recurso, deve ser interposta no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF em Brasília – DF, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada durante o transcurso do prazo especificado no subitem 15.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A  CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução nº 317, de 31/10/86.

- FISCALIZAÇÃO

  - A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução dos serviços será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

  - A Fiscalização dos serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado pela CODEVASF na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.3        A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

16.4      A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pela execução do contrato.

16.5     Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

16.6      Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pela execução do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

16.7        A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso injustificado na execução do contrato, bem como a inexecução total ou parcial do contrato caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

- advertência;

- multa na forma prevista pelo item 10 deste Edital;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - A multa a que alude o inciso II do subitem 17.1 não impede que a CODEVASF rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei.

    - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CODEVASF ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 17.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 17.1 é de competência exclusiva do Ministro de Estado a que estiver vinculados a CODEVASF, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - A licitante vencedora deverá antes do início dos trabalhos providenciar:

- Fornecimento dos veículos para locomoção dos engenheiros residentes, técnicos de campo, engenheiro ambiental e profissional de educação sócio/ambiental;

b) Apresentar os currículos para aprovação, dos engenheiros residentes e dos técnicos de campo, para acompanhamento das obras, caso a CODEVASF não aceite o profissional em qualquer momento dos serviços a empresa terá 72 horas para apresentar o currículo do profissional substituto;

c) Computadores portáteis com gravador de CD/DVD para os engenheiros residentes, engenheiro ambiental e profissional de educação sócio/ambiental, cujos custos mensais estão previstos na planilha orçamentária nos itens “Manutenção do Escritório de Obra” e “Aluguel e Manutenção do Escritório Central” respectivamente;

d) Máquinas fotográficas digitais para os engenheiros residentes, técnicos de campo, engenheiro ambiental e profissional de educação sócio/ambiental, cujos custos mensais estão previstos na planilha orçamentária nos itens “Manutenção do Escritório de Obra” e “Aluguel e Manutenção do Escritório Central” respectivamente;

e) Data show, para uso do profissional de educação ambiental, cujo custo mensal está previsto na planilha orçamentária nos item “Aluguel e Manutenção do Escritório Central”;

f) A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização dos engenheiros residentes e técnicos de campo, para a cidade específica da obra, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir o serviço dentro do prazo contratual.

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

  - A CODEVASF, junto com a licitante vencedora, irá determinar a distribuição dos profissionais. Para cada obra deverá ser designado um técnico de campo (T0) permanente no período de sua execução e por mais dois ou três meses, em média, para a pré-operação do sistema.

  - O transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada, através do custo mensal para veículos.

  - A Contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

  - Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local da execução dos serviços.

  - A Contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

  - Para cada obra deverá ser designado um engenheiro residente e um técnico de campo (T0), no período de execução das obras, incluindo mais dois meses para a pré operação do sistema, não sendo permitido a utilização destes profissionais em mais de um lote de obra.

19.7.         Prazo total das obras/serviços, incluindo pré operação:

LOTE 01 – Minas Gerais

| MUNICÍPIO | PRAZO TOTAL (meses) |
| --- | --- |
| Iguatama | 11 |
| Japaraíba | 11 |
| Luz | 11 |
| Moema | 11 |
| Morada Nova de Minas | 09 |
| Várzea da Palma | 12 |
| Buritizeiro | 12 |
| Ibiaí | 13 |
| Ponto Chique | 13 |
| São Romão | 06 |
| Pedra Maria da Cruz | 13 |
| São Francisco | 13 |
| Manga | 12 |
| Januária | 12 |
| Itacarambi | 12 |

LOTE 02 – Bahia Sul

| MUNICÍPIO | PRAZO TOTAL (meses) |
| --- | --- |
| Paratinga | 05 |
| Serra do Ramalho | 06 |
| Sítio do Mato | 08 |
| Bom Jesus da Lapa | 06 |
| Carinhanha | 09 |
| Malhada | 09 |

LOTE 03 – Bahia Norte

| MUNICÍPIO | PRAZO TOTAL (meses) |
| --- | --- |
| Abaré | 08 |
| Glória | 09 |
| Pilão Arcado | 09 |
| Curaçá | 09 |
| Remanso | 09 |
| Paulo Afonso | 08 |
| Juazeiro | 10 |

LOTE 04– Pernambuco

| MUNICÍPIO | PRAZO TOTAL (meses) |
| --- | --- |
| Petrolina | 13 |
| Lagoa Grande | 13 |
| Santa Maria da Boa Vista | 13 |
| Orocó | 13 |
| Cabrobó | 12 |
| Belém do São Francisco | 12 |
| Itacuruba | 09 |
| Floresta | 12 |
| Petrolândia | 09 |
| Tacaratu | 09 |
| Jatobá | 09 |

  - Equipe Técnica:

    - Será exigida da licitante vencedora a apresentação da Equipe Técnica, a ser composta em conformidade com a descrição a seguir, sendo que os quantitativos apresentados deverão ser considerados quando todas as obras estiverem em execução simultânea nas cidades alistadas no subitem 3.1. deste Edital.

LOTE 01

| Profissional | Nivel | Qtde. | Experiência |
| --- | --- | --- | --- |
| Eng. Coordenador | P2 | 01 | Engenheiro Coordenador com no mínimo 05 (cinco) anos de formado, e que apresente no mínimo 01 (um) atestados de: Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou similar. |
| Eng. Residente | P3 | 07 | Engenheiro Civil que apresente no mínimo 01 (um) atestado de: Execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou similar. |
| Eng. Ambiental | P4 | 01 | Engenheiro Ambiental com experiência em licenciamento de obras de sistema de abastecimento de água, ou similares, conforme descrito no subitem 11.4.2.1 |
| Profissional de Educação Sócio/Ambiental | P5 | 03 | Profissional de nível superior com formação em Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Filosofia, Administração e Economia, com experiência profissional em educação sanitária e ambiental em comunidades urbanas/rurais, além de conhecimento de informática e seus aplicativos. |
| Técnico de Campo | T0 | 07 | Técnico de nível médio, com experiência profissional em fiscalização e acompanhamento técnico de obras de SAA e/ou SES, cálculo de medições, conhecimento de informática e seus aplicativos. |
| Técnico de Segurança do Trabalho | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com registro no CREA, com experiência em acompanhamento/fiscalização de programas de saúde e segurança do trabalho em obras civis. |
| Técnico Cadista | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em desenhos de plantas de engenharia e topografia. |
| Laboratorista de Solo / Concreto | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em ensaios e controle tecnológico de solos e concreto. |
| Técnico Eletro/Eletrônica | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em sistemas eletro/eletrônico. |
| Equipe de Topografia | - | 02 | Equipe composta de Topógrafo, 02 (dois) auxiliares, técnico cadista, incluindo veículo, equipamentos, hospedagem e alimentação. |
| Administrativo | A2 | 03 | Assistente Administrativo com experiência profissional em digitação de textos, arquivamento, conhecimento de informática e seus aplicativos. |

LOTE 02

| Profissional | Nivel | Qtde. | Experiência |
| --- | --- | --- | --- |
| Eng. Coordenador | P2 | 01 | Engenheiro Coordenador com no mínimo 05 (cinco) anos de formado, e que apresente no mínimo 01 (um) atestados de: Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou similar. |
| Eng. Residente | P3 | 06 | Engenheiro Civil que apresente no mínimo 01 (um) atestado de: Execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou similar. |
| Eng. Ambiental | P4 | 02 | Engenheiro Ambiental com experiência em licenciamento de obras de sistema de abastecimento de água, ou similares, conforme descrito no subitem 11.4.2.1 |
| Profissional de Educação Sócio/Ambiental | P5 | 03 | Profissional de nível superior com formação em Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Filosofia, Administração e Economia, com experiência profissional em educação sanitária e ambiental em comunidades urbanas/rurais, além de conhecimento de informática e seus aplicativos. |
| Técnico de Campo | T0 | 06 | Técnico de nível médio, com experiência profissional em fiscalização e acompanhamento técnico de obras de SAA e/ou SES, cálculo de medições, conhecimento de informática e seus aplicativos. |
| Técnico de Segurança do Trabalho | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com registro no CREA, com experiência em acompanhamento/fiscalização de programas de saúde e segurança do trabalho em obras civis. |
| Técnico Cadista | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em desenhos de plantas de engenharia e topografia. |
| Laboratorista de Solo / Concreto | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em ensaios e controle tecnológico de solos e concreto. |
| Técnico Eletro/Eletrônica | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em sistemas eletro/eletrônico. |
| Equipe de Topografia | - | 02 | Equipe composta de Topógrafo, 02 (dois) auxiliares, técnico cadista, incluindo veículo, equipamentos, hospedagem e alimentação. |
| Administrativo | A2 | 03 | Assistente Administrativo com experiência profissional em digitação de textos, arquivamento, conhecimento de informática e seus aplicativos. |

LOTE 03

| Profissional | Nivel | Qtde. | Experiência |
| --- | --- | --- | --- |
| Eng. Coordenador | P2 | 01 | Engenheiro Coordenador com no mínimo 05 (cinco) anos de formado, e que apresente no mínimo 01 (um) atestados de: Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou similar. |
| Eng. Residente | P3 | 08 | Engenheiro Civil que apresente no mínimo 01 (um) atestado de: Execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou similar. |
| Eng. Ambiental | P4 | 02 | Engenheiro Ambiental com experiência em licenciamento de obras de sistema de abastecimento de água, ou similares, conforme descrito no subitem 11.4.2.1 |
| Profissional de Educação Sócio/Ambiental | P5 | 04 | Profissional de nível superior com formação em Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Filosofia, Administração e Economia, com experiência profissional em educação sanitária e ambiental em comunidades urbanas/rurais, além de conhecimento de informática e seus aplicativos. |
| Técnico de Campo | T0 | 08 | Técnico de nível médio, com experiência profissional em fiscalização e acompanhamento técnico de obras de SAA e/ou SES, cálculo de medições, conhecimento de informática e seus aplicativos. |
| Técnico de Segurança do Trabalho | T1 | 03 | Técnico de nível médio, com registro no CREA, com experiência em acompanhamento/fiscalização de programas de saúde e segurança do trabalho em obras civis. |
| Técnico Cadista | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em desenhos de plantas de engenharia e topografia. |
| Laboratorista de Solo / Concreto | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em ensaios e controle tecnológico de solos e concreto. |
| Técnico Eletro/Eletrônica | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em sistemas eletro/eletrônico. |
| Equipe de Topografia | - | 02 | Equipe composta de Topógrafo, 02 (dois) auxiliares, técnico cadista, incluindo veículo, equipamentos, hospedagem e alimentação. |
| Administrativo | A2 | 03 | Assistente Administrativo com experiência profissional em digitação de textos, arquivamento, conhecimento de informática e seus aplicativos. |

LOTE 04

| Profissional | Nivel | Qtde. | Experiência |
| --- | --- | --- | --- |
| Eng. Coordenador | P2 | 01 | Engenheiro Coordenador com no mínimo 05 (cinco) anos de formado, e que apresente no mínimo 01 (um) atestados de: Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou similar. |
| Eng. Residente | P3 | 06 | Engenheiro Civil que apresente no mínimo 01 (um) atestado de: Execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água com Estação Elevatória de Água e Estação de Tratamento de Água, ou similar. |
| Eng. Ambiental | P4 | 01 | Engenheiro Ambiental com experiência em licenciamento de obras de sistema de abastecimento de água, ou similares, conforme descrito no subitem 11.4.2.1 |
| Profissional de Educação Sócio/Ambiental | P5 | 02 | Profissional de nível superior com formação em Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Filosofia, Administração e Economia, com experiência profissional em educação sanitária e ambiental em comunidades urbanas/rurais, além de conhecimento de informática e seus aplicativos. |
| Técnico de Campo | T0 | 06 | Técnico de nível médio, com experiência profissional em fiscalização e acompanhamento técnico de obras de SAA e/ou SES, cálculo de medições, conhecimento de informática e seus aplicativos. |
| Técnico de Segurança do Trabalho | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com registro no CREA, com experiência em acompanhamento/fiscalização de programas de saúde e segurança do trabalho em obras civis. |
| Técnico Cadista | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em desenhos de plantas de engenharia e topografia. |
| Laboratorista de Solo / Concreto | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em ensaios e controle tecnológico de solos e concreto. |
| Técnico Eletro/Eletrônica | T1 | 02 | Técnico de nível médio, com experiência em sistemas eletro/eletrônico. |
| Equipe de Topografia | - | 02 | Equipe composta de Topógrafo, 02 (dois) auxiliares, técnico cadista, incluindo veículo, equipamentos, hospedagem e alimentação. |
| Administrativo | A2 | 03 | Assistente Administrativo com experiência profissional em digitação de textos, arquivamento, conhecimento de informática e seus aplicativos. |

    - No caso da execução de apenas parte das obras, a Equipe Técnica deverá ser dimensionada de acordo com as necessidades, observado o quadro constante do subitem 19.7.1 acima, com aprovação prévia da fiscalização da CODEVASF

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Concluídos os serviços, a licitante vencedora solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que à licitante vencedora, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços e/ou fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Edital, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da licitante vencedora, possibilitando a liberação da garantia contratual.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes  a serviços extras. Serviços extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A substituição dos profissionais no início ou no decorrer dos serviços, somente se dará nos casos supervenientes, caso fortuito ou de força maior, devendo ser substituído por profissional de perfil técnico equivalente ou superior, mediante prévia autorização da CODEVASF.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150, de 21.11.62), no que couber, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objeto da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a conseqüente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da licitante vencedora para com ela transacionar, independentemente de ação ou interpelação judicial cabível.

  - A licitante será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta, inclusive o registro dos serviços contratados junto ao CREA do Estado onde os serviços serão executados.

    - A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura, será de responsabilidade da CODEVASF.

  - A CODEVASF se propõe a pagar pelas obras/serviços e fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global, por lote, detalhado abaixo, a preços de dezembro/2009, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, consoante os valores medianos daqueles constantes do SINAPI, e correrão à conta do Programa de Trabalho 18.511.1305.116F.0001 – Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais do Rio São Francisco – Água para Todos – Nacional, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas – AR/CODEVASF. Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem o disposto no art. 112, § § 1º, 2º e 3º da Lei 12.017/2009 (LDO 2010):

- Lote 01 (Minas Gerais): R$ 5.485.893,63 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), já incluso a remuneração da empresa, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos;

- Lote 02 (Bahia Sul): R$ 3.653.070,79 (três milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, setenta reais reais e setenta e nove centavos), já incluso a remuneração da empresa, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos;

- Lote 03 (Bahia Norte): R$ 4.880.467,56 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos), já incluso a remuneração da empresa, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos;

- Lote 04 (Pernambuco): R$ 4.909.766,11 (quatro milhões, novecentos e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e onze centavos), já incluso a remuneração da empresa, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos;

TOTAL: R$ 18.929.198,09 (dezoito milhões, novecentos e vinte e nove mil, cento e noventa e oito reais e nove centavos).

  - O presente Edital e seus elementos constitutivos são de propriedade da CODEVASF. Os referidos documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela CODEVASF.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrições.

  - O Foro da  Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília – DF, 03 de março de 2010

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente da CODEVASF

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO II

- PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO III

TERMO DE PROPOSTA

LOTE _____

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

Á

CODEVASF

SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º 013/2010 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Execução dos serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as alterações de projetos básicos, verificação topográfica,  serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos necessários às obras, pré-operação dos sistemas e projeto “as built”, nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, divididos em 04 (quatro) lotes,  para o Lote nº ______, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta..

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do mesmo.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de 12 meses, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja ___/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.5.1, alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

##### Local, data

_______________________________

assinatura do representante legal

(devidamente comprovada na forma do subitem 3.6.1 deste Edital)

ANEXO V

MODELOS DE QUADROS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO VI

NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETOS BÁSICOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

# ANEXO VIII

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

|  |  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  | ##### EDITAL N.º 013/2010 (CONCORRÊNCIA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QTDE. VOLUMES: |  | QTDE. PÁGINAS: |  | QTDE. DESENHOS: |  |  |  |  | QTDE. ADENDOS: |
| OBJETO: Execução dos serviços relativos ao Apoio à Fiscalização e Supervisão Técnica das obras dos sistemas de abastecimento de água, incluindo verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos necessários às obras, pré-operação dos sistemas e projeto “as built” nas comunidades rurais difusas das cidades abaixo listadas, nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  |  | ###### ESTADO: |  |  | ###### CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  | FAX: |  |  |  |
| CNPJ: |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| VALOR R$___________________(_______________________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/ 2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |