|  | 07/06/10 | 290/10 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 21/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIU, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

- DEVERÁ SER CONSIDERADO PARA A CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO – CONSTANTE DA MINUTA DE CONTRATO, O QUADRO ABAIXO, CONFORME DISPOSTO NO ITEM 07 – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS – DO EDITAL:

| Projeto | Localidades | Prazo de Execução da Obra | Prazo de Vigência do Contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Guanambi | Malhada, Iuiu, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina, Guanambi e Caetité | 12 (doze) meses | 15 (quinze) meses |

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES