ANEXO I

Item I - Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação

- INTRODUÇÃO

  - Este anexo tem por objetivo detalhar os serviços previstos no Item I do objeto do Edital.

  - O Item I refere-se à contratação da prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação compreendendo o desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, a serem executados de forma continuada e mediante ordens de serviço dimensionadas pela técnica de contagem de Pontos por Função visando a dar sustentação aos processos de negócio da CODEVASF.

- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

  - O serviço a ser contratado abrange as fases de implementação, testes e implantação do processo de desenvolvimento de sistemas, e deve ser executado de acordo com normas, procedimentos e técnicas adotadas pela CODEVASF e de acordo com as melhores práticas contidas no modelo CMMI (Capability Maturity Model Integrated) e MPS/BR (Melhoria de Processos do Software Brasileiro).

  - Poderão ser contratados os serviços abaixo, sendo que a contratação corresponderá ao todo de uma ou mais fases, definidas no item 2.1 acima, do ciclo de vida do projeto, de acordo com a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas utilizada pela CODEVASF.

  - Serviços de Desenvolvimento de Novos Sistemas de Informação

    - Correspondem ao desenvolvimento de novos sistemas de informação, a partir de especificações estabelecidas ou validadas pela CODEVASF e em conformidade com a sua Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, aplicando os procedimentos necessários à garantia da qualidade para desenvolvimento de sistemas.

  - Serviços de Manutenção de Sistemas de Informação

    - São modificações em sistemas já existentes, em produção, com o objetivo de prevenção, correção de falhas, implementação de melhorias ou adaptações, classificadas conforme abaixo:

      - Manutenção Corretiva - Consiste na correção de defeitos em sistemas em produção. Abrange comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados pelo Gestor.

- Os custos de manutenção corretiva são de responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de garantia do sistema

      - Manutenção Adaptativa  - Adequação de aplicações às mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, mudanças de versão, linguagem e SGBD, que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de funcionalidades.

      - Manutenção Evolutiva - Corresponde a inclusão, alteração e exclusão de características e/ou funcionalidades em aplicações em produção, decorrentes de alterações de regras de negócio e/ou demandas legais.

  - A elaboração de documentação referente aos serviços de desenvolvimento ou manutenção realizados pela CONTRATADA é obrigatória e sem custo adicional à CODEVASF e devem estar em conformidade com o estabelecido pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da CODEVASF.

  - A CODEVASF se reserva ao direito de substituir ou alterar a estrutura de qualquer um dos documentos de sua MDS ou de qualquer outro documento de padrão, a exemplo do documento de “Padrões para Modelagem de Base de Dados”, e “Padrão de Projeto de Arquitetura de Software”, devendo a CONTRATADA adotar o novo padrão estabelecido.

    - Para os documentos já entregues, irá prevalecer o padrão em vigor quando da contratação.

    - Para os documentos ainda não entregues o padrão a ser adotado será aquele indicado pela CODEVASF.

  - A CODEVASF se reserva ao direito de incluir novos documentos, sempre que julgar necessário ajustes em sua metodologia de desenvolvimento.

- MÉTODOS E PROCESSOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Classificação do Serviço como Projeto

    - Todo serviço de Desenvolvimento de Novos Sistemas, será classificado como projeto, independente do seu tamanho em pontos de função.

    - Também são considerados como Projeto, todos os Serviços de Manutenção que apresentarem em sua medição um tamanho igual ou maior que 105 pontos de função ou esforço maior do que 2 meses.

    - A CODEVASF se reserva o direito de alterar os valores limites para classificação do serviço de manutenção como projeto a qualquer tempo.

  - Realização de Testes

    - A CODEVASF exigirá a execução de Teste Unitário sobre o produto de software construído pela empresa contratada, baseado no Plano de Testes a ser elaborado pela CONTRATADA.

      - Entende-se como Teste Unitário aquele realizado sobre um componente de software isoladamente, que deve abranger pelo menos as técnicas de teste Caixa Preta e Caixa Branca.

      - A CONTRATADA deve entregar junto com os artefatos construídos toda a documentação contendo as evidências de teste, que servirão de subsídio para as atividades de auditoria do trabalho de teste realizado pela contratada. Essa auditoria será realizada pela CODEVASF ou por empresa por ela designada.

    - A CODEVASF exigirá a especificação dos casos de testes pela empresa contratada de acordo com a especificação dos requisitos encaminhadas pela contratante, baseado no Plano de Testes a ser elaborado pela CONTRATADA.

    - A CODEVASF exigirá a execução de Teste Integrado sobre o produto de software construído pela empresa contratada, baseado no Plano de testes a ser elaborado pela CONTRATADA.

      - Entende-se como Teste Integrado aquele realizado por meio da navegação de forma progressiva e ordenada pelas telas ou estruturas internas do software onde seus elementos são combinados e testados para avaliação das suas interações.

      - A CONTRATADA deve entregar junto com os artefatos construídos toda a documentação contendo o mapeamento da navegação interna realizada e demais evidências do teste integrado, que servirão de subsídio para as atividades de auditoria do trabalho de teste realizado pela contratada. Essa auditoria será realizada pela CODEVASF ou por empresa por ela designada

    - A CODEVASF poderá realizar auditoria sobre o código-fonte entregue pela CONTRATADA, a ser executada pela própria CODEVASF ou por empresa por ela designada. Para isso, utilizará como insumos: o código-fonte, a especificação de programas, o modelo de arquitetura de solução e os padrões de codificação definidos.

  - Metodologia de desenvolvimento de sistemas

    - A metodologia de desenvolvimento de sistemas – MDS utilizada pela CODEVASF é aderente ao paradigma de desenvolvimento de software do mercado, Análise Orientada a Objeto.

    - A MDS da CODEVASF prevê a entrega de artefatos obrigatórios, considerados partes integrantes dos serviços executados pela CONTRATADA, relacionados no item 3.3.8.

    - O modelo de desenvolvimento da CONTRATADA deverá suportar, para a prestação de serviços objeto deste CONTRATO, o ciclo de desenvolvimento de sistemas e a metodologia definida pela CODEVASF com a produção e entrega de todos os artefatos estabelecidos.

    - A metodologia adotada pela CODEVASF, bem como os modelos de artefatos, será entregue, em definitivo, quando da assinatura do CONTRATO e poderá ser alterada a qualquer momento, a critério da CODEVASF.

      - Durante o período de realização do certame tais documentos estarão à disposição das licitantes para conhecimento prévio e avaliação em ambiente específico na CODEVASF, como forma de subsidiar na formação e elaboração das propostas.

    - Os processos/artefatos definidos na metodologia da CODEVASF poderão sofrer atualizações a critério a CODEVASF, no sentido de provê melhorias no processo de desenvolvimento de sistemas de informação.

    - No caso de alteração da metodologia vigente, incluindo-se a distribuição  de esforço, a CONTRATADA se obriga a adaptar-se, no prazo máximo de 30 dias corridos, a partir da comunicação formal pela CODEVASF, adotando-a em todos os novos projetos e/ou serviços contratados a partir de então, segundo a conveniência da CODEVASF.

      - No ato da comunicação formal, prevista no subitem 3.3.6 acima, a  CODEVASF disponibilizará a nova versão da metodologia em conjunto com os modelos de artefatos.

    - Artefatos a serem entregues pela CONTRATADA resultantes da execução dos serviços

      - Lista de artefatos a serem entregues na execução dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informação referente à documentação do projeto:

- Anteprojeto: Documento que delimita o escopo do projeto em questão. Este documento identifica as informações que servirão de base para desenvolver um entendimento comum do escopo entre as partes envolvidas. Identifica os gestores do sistema, o público-alvo, a descrição macro dos problemas e objetivos do negócio, e em linhas gerais os requisitos funcionais e não-funcionais do projeto. Contém a relação de produtos e subprodutos que serão entregues e seus respectivos prazos de entrega. Além disso, apresenta uma estimativa inicial de tamanho e custo do projeto por meio da Análise por Pontos de Função (Anexo XI).

- Plano do Projeto: Define uma visão de todo o processo de atividades de desenvolvimento do sistema de informação e infra-estrutura no que diz respeito às fases e iterações necessárias para a implementação e implantação do software.

- Plano de Riscos:  Documento descritivo que contém a matriz de probabilidade e magnitude dos riscos que envolvem o projeto e as contingências necessárias para mitigar as ameaças que podem comprometer os objetivos do Projeto.

- Cronograma do Projeto (WBS): Este artefato apresenta o cronograma do projeto, bem como as funcionalidades que deverão ser consideradas no mesmo.

- Planilha APF: Apresenta a planilha contendo o resultado da estimativa ou da contagem detalhada da Análise de Ponto de Função.

- Termo de Recebimento de Serviço: Apresenta o termo de entregas parciais referentes ao serviço (Anexo IX).

      - Lista de artefatos a serem entregues na execução dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informação referente à documentação do sistema de informação:

- Componentes / Códigos-Fontes: componentes e programas do software (códigos-fonte, sub-rotinas, componentes e scripts de carga).

- Plano de Teste: documento que identifica todos os cenários ou casos de uso que serão testados e quais testes serão realizados. Para cada tipo de teste, são listadas as técnicas utilizadas e a estimativa de esforço.

- Caso de teste: documento com um conjunto específico de inputs de teste, condições de execução e resultados esperados, identificados com a finalidade de avaliar um ou mais requisitos de software.

- Planilha de teste: apresenta os resultados dos testes do sistema.

- Plano de Implantação:  documento contendo todas as atividades operacionais necessárias à implantação do sistema, identificando-se atividades, responsáveis, prazos, recursos e  interdependências.

- Manual do Usuário: descreve usualmente todo o processo de execução do sistema (Material para treinamento de clientes / usuários).

      - Para cada serviço ou projeto contratado poderá ser definido, entre a CODEVASF e a empresa CONTRATADA, o nível de documentação exigido para sua execução.

      - Para os serviços de manutenção corretiva de sistemas de informação deverão ser entregues os artefatos relacionados abaixo:

- Componentes/ Códigos-Fontes: descreve os componentes e programas do software (códigos-fonte, sub-rotinas, componentes e scripts de carga).

- Demais Documentações Atualizadas:  demais documentações do sistema de informação, caso existam.

      - Os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, solicitados pela CODEVASF à CONTRATADA, estarão, obrigatoriamente, sob a liderança técnica da CONTRATADA, seguindo preferencialmente as orientações do PMBok  (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), para gerenciamento de projetos.

- Caso a CONTRATADA não utilize o guia do PMBok, deverá utilizar sua própria metodologia de gerenciamento de projetos na prestação de serviços à CODEVASF. Neste caso a CONTRATADA fica obrigada a cumprir condição para a contratação, conforme previsto no subitem 14.1.1.3. do Edital.

    - Artefatos a serem entregues pela CODEVASF para a execução dos serviços:

      - Lista de artefatos a ser entregue para execução dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informação referente à documentação do sistema de informação.

        - Modelo de arquitetura de Sistema ou Solução: Apresenta a arquitetura proposta para o sistema ou solução (deve ser considerada a arquitetura padrão dos sistemas da CODEVASF).

        - Glossário de termos técnicos do projeto.

        - Modelo de casos de uso: faz uma descrição abrangente das funções do projeto, demostrando a estrutura do modelo em pacotes, casos de uso e atores. O artefato demonstra a estrutura de pacotes de forma hierárquica.

        - Especificação de Caso de Uso: descreve os objetivos e passos que serão desenvolvidos no caso de uso.

        - Especificação das Regras de Negócio: descreve as regras de negócio dos casos de uso.

        - Modelo de Análise: descreve os procedimentos e os resultados da sub-fase de análise que engloba os diagramas de pacote, atividade, classes, sequência e estados. Os diagramas informados serão elaborados mediante solicitação e comprovação da CONTRATADA para execução dos serviços prestados.

        - Projeto de Banco de Dados: representa todos os quesitos relativos ao banco de dados (modelo entidade-relacional) e scripts.

- FLUXO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Para a contratação dos serviços, a CODEVASF encaminhará para a CONTRATADA uma  Solicitação de Atendimento –  Anexo X e demais documentos de apoio que julgar necessário.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar à Gerência de Tecnologia da Informação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis do recebimento da  Solicitação de Atendimento – Anexo X, um Anteprojeto - Anexo XI para cada serviço.

    - No caso de Solicitação de Atendimento referente à manutenção corretiva, o prazo para encaminhar o Anteprojeto deverá estar contemplado no prazo máximo de atendimento estabelecido na tabela de prazos de atendimento constante do Item 9 – Prazo de Atendimento, deste anexo para esta categoria de serviço.

  - A execução do serviço somente poderá ser realizada, após a aprovação do Anteprojeto - Anexo XI pela CODEVASF.

  - A solicitação para início da execução dos serviços ocorrerá por meio de Ordem de Serviço (OS) –  Anexo IV, assinada por profissional da CODEVASF, formalmente designado para isso.

  - A Ordem de Serviço descreve o serviço a ser executado, visando autorizar seu início, delimitar o prazo de entrega do serviço, identificar os artefatos a serem entregues e seus respectivos desembolsos.

  - Para cálculo do prazo de entrega do serviço, as datas de previsão de entrega deverá ser mensurado conforme Item 9 – Prazo de Atendimento deste Anexo.

  - O método de trabalho e os produtos gerados pela CONTRATADA devem obedecer aos critérios definidos na metodologia vigente na CODEVASF e demais documentos de padrões, de acordo com as adaptações acordadas para melhor atender às necessidades.

  - Para projetos, deverão ser emitidas quantas Ordens de Serviço forem necessárias durante o seu desenvolvimento, levando em consideração as definições contidas no Anteprojeto.

  - A soma do(s) volume(s) e do(s) valor(es) estimados para desembolso das previsões de entrega nunca poderá ser superior ou inferior ao volume e valor total estimado para os serviços contratados.

  - O  Termo de Recebimento de Serviço –  Anexo IX será o instrumento utilizado para entregas parciais, e o Termo de Aceite – Anexo V o instrumento utilizado após homologação e implantação, quando couber, dos artefatos gerados, caracterizando o final do serviço objeto da OS.

  - Para identificar a conformidade dos serviços entregues pela CONTRATADA o Termo de Recebimento de Serviço - Anexo IX  será classificado pela CODEVASF, considerando os seguintes critérios:

- Rejeitado - quando o(s) artefato(s) entregue(s) não for(em) aceito(s) pela CODEVASF sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades estabelecidas para o caso.

- Recebido - quando o(s) artefato(s) entregue(s) for(em) recebidos integralmente pela CODEVASF, não cabendo nenhum ajuste.

- Recebido com ajustes - quando o(s) artefato(s) entregue(s) for(em) recebido(s), entretanto, a CODEVASF apresentará à CONTRATADA uma relação de ajustes a serem realizados, com prazo para adequação e reapresentação.

  - Caso não realize integralmente os ajustes no prazo estabelecido, o artefato ou conjunto de artefatos será considerado Rejeitado e a empresa estará sujeita às penalidades previstas para o caso.

  - Finalizados todos os ajustes por parte da CONTRATADA, a CODEVASF após homologação emitirá o Termo de Recebimento de Serviço – Anexo IX.

  - Quando todas as entregas forem recebidas, homologadas e implantadas, a CODEVASF emitirá o Termo de Aceite do Serviço - Anexo V.

  - Os serviços somente serão considerados como finalizados, após a assinatura do Termo de Aceite do Serviço - Anexo V, por parte da área demandante da CODEVASF.

  - A verificação da qualidade dos serviços prestados e a conformidade dos artefatos/produtos entregues poderão ser realizadas por empresa designada pela CODEVASF, contratada para este fim.

- MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços realizados serão medidos utilizando-se da técnica de Análise em Pontos de Função de acordo com as especificações contidas no Function Point Counting Practices Manual (CPM), versão 4.2.1, publicado pelo IFPUG – International Function Point Users Group (www.ifpug.org).

  - A utilização de novas versões do Manual (CPM) ficará a critério da CODEVASF, que, mediante comunicação prévia, estipulará um prazo apropriado para adequação da CONTRATADA.

  - A CODEVASF utilizará os requisitos estabelecidos no item 22 – Condições de pagamento do Edital para o pagamento de todos os serviços.

  - Mesmo no caso de ser utilizada uma nova versão do Manual (CPM), o Valor a ser pago no mês será calculado conforme os requisitos estabelecidos no item 22 – Condições de pagamento do Edital, cabendo sua revisão somente quando da renovação do CONTRATO entre a CODEVASF e a empresa CONTRATADA.

  - A CODEVASF adota a seguinte Tabela de Itens Não Passíveis de Medição para calcular o esforço de atividades que não são passíveis de serem medidas pela técnica de Análise de Pontos de Função.

| Item não Mensurável | Percentual de Pontos de Função |
| --- | --- |
| Alterações referentes aos layouts de telas, tais como: - Mudança de posição de campos em telas, em relatórios ou em layout de arquivos, sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos referenciados ou informações de controle. - Inclusão, alteração ou exclusão de logotipo da empresa. - Divisão de telas e/ou relatórios, sem que tenha havido mudança na funcionalidade. - Atualização de rótulos de dados sem que haja mudança de funcionalidade. | 0,2 (dois décimos) de um ponto de função, para cada 5 elementos. |
| Alterações referentes a Campos e Variáveis: - Inclusão, alteração ou exclusão de campos e variáveis em programas e tabelas, sem que tenha havido mudança na funcionalidade. - Padronização de nomenclatura de campos e variáveis em programas e tabelas | 0,4 (quatro décimos) de um ponto de função, para cada 5 dados/campos. |
| Alterações de texto de mensagens de retorno ao usuário, desde que não façam parte de um ALI ou AIE. | 0,2 (dois décimos) de um ponto de função, para cada 5 mensagens |
| Alterações referentes a criação ou exclusão de telas para: - Adição ou reestruturação de menus de navegação estáticos; - Adição ou reestruturação de Ajuda (help estático); - Criação, alteração ou exclusão de páginas estáticas. | 0,5 (cinco décimos) de um ponto de função, para Alteração e/ou Criação de uma tela. 0,1 (um décimo) de um ponto de função, para Exclusão de uma tela |
| Alterações referentes à inclusão, alteração ou exclusão de dados pertencentes a listas (combobox) ou tabelas físicas. | 0,2 (dois décimos) de um ponto de função, para cada 5 dados/campos |
| Alterações referentes a alteração dos valores dos parâmetros (estáticos), sem que a lógica de processamento tenha sido alterada. | 0,1 de um ponto de função, para cada 5 parâmetros. |
| Alterações referentes a criação de mais de uma camada de apresentação (diferente), desde que sejam as mesmas funcionalidades com padrões visuais distintos. | O total de esforço não poderá ser maior que 30% do tamanho da Funcionalidade a que ela se refere. |
| Serviços de Triagem: Referente à execução de tarefas temporárias, não passíveis de serem pontuadas, como por exemplo: triagem de solicitações de atendimento, análise de demandas, classificação e encaminhamento para atendimento, etc. | Será remunerado em 10% do total de pontos de função realizados em serviços no período de 30 (trinta) dias |
| Alterações referentes à criação, alteração e exclusão de tabelas CODE TABLE e respectivas funcionalidades, de sistemas em produção (não se aplica ao desenvolvimento de novos sistemas nem as atividades de “popular” a tabela), sendo previstas as seguintes atividades e seus percentuais de ponto de função: - Inclusão de tabela e funcionalidades; - Alteração da tabela e funcionalidades; - Excluir tabela e funcionalidades; - Inclusão de funcionalidade; - Alteração de funcionalidade; - Exclusão de funcionalidade. | 2,7 (dois inteiros e sete décimos) pontos de função para Inclusão de tabela e funcionalidades; 1,3 (um inteiro e três décimos) ponto de função para Alteração da tabela e funcionalidades; 0,6 (seis décimos) de um ponto de função para Excluir tabela e funcionalidades; 0,3 (três décimos) de um ponto de função para Inclusão, Alteração ou Exclusão de funcionalidade. |

Tabela de  Itens não passiveis de medição.

  - No caso da CONTRATADA identificar algum item não passível de medição e que não conste da referida tabela deverá enviar relatório técnico à CODEVASF que avaliará e, se for o caso, incluirá o novo item na tabela.

  - Ao término da execução do Serviço deverá ser efetuada recontagem dos pontos de função visando confirmar a estimativa inicial. Em caso de variações de tamanho, para mais ou para menos e após consenso entre as partes, a diferença financeira será considerada nos desembolsos pendentes.

  - Caso haja divergência entre a contagem final de PONTOS DE FUNÇÃO da CODEVASF e a da CONTRATADA, fica estabelecido que os responsáveis pela contagem, da CODEVASF e da CONTRATADA, deverão se reunir no sentido de eliminar as diferenças. Permanecendo a divergência, fica estabelecido que a CODEVASF  definirá a contagem que prevalecerá.

  - Qualquer decisão de projeto – incluindo a manutenção de requisitos (alteração da Especificação de Requisitos) – que implique em aumento do número de PONTOS DE FUNÇÃO deverá ser aprovada pela CODEVASF.

  - No caso da impossibilidade de remuneração dos serviços em pontos de função, o esforço necessário será calculado com base na estimativa de horas de esforço para execução do serviço, devendo ser acordado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

  - Os custos relacionados aos deslocamentos, ocorridos em função de entendimento, validação e/ou aceite dos serviços, serão por conta da CONTRATADA.

  - O pagamento será efetuado mediante fatura relativa aos serviços efetivamente realizados. Não sendo devido o pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou garantia de execução de valores mínimos. O pagamento somente será efetuado após o ateste do fiscal do contrato da CODEVASF, por meio do Termo de Aceite do Serviço - Anexo V.

  - Formas de contagem por categoria de serviço

    - O tamanho dos projetos/serviços será calculado tomando-se por base as definições do item de medição dos serviços, constante neste anexo.

    - A utilização dos diversos tipos de contagem e obtenção do custo do projeto/serviço está demonstrada na tabela abaixo.

| TIPO DE SERVIÇO | TIPO DE CONTAGEM ( Detalhada ) | ITENS NÃO MENSURÁVEIS | CUSTO DO SERVIÇO |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento de Sistemas | SIM, a partir do detalhamento dos requisitos e SEMPRE deverá ser realizada ao final da implantação para determinar o "baseline". | SIM, para CODE TABLE e camada de apresentação adicional. | O custo do serviço será de: 100% do valor de um PF, vezes a quantidade de PF da(s) fase(s) contratada(s), mais o total de esforço para "itens não mensuráveis". |
| Manutenção Evolutiva | SIM, a partir do detalhamento dos requisitos e SEMPRE deverá ser realizada ao final da implantação para determinar o "baseline". | SIM, para todos os itens da tabela. | Para todos os projetos/serviços de manutenção evolutiva, serão aplicadas as regras abaixo, independente do tamanho: Funcionalidades INCLUIDAS - serão remuneradas em 100% do valor do ponto de função vezes a quantidade de PF da(s) fase(s) contratada(s); Funcionalidades ALTERADAS - serão remuneradas em 50% do valor do ponto de função vezes a quantidade de PF da(s) fase(s) contratada(s) e terão sua produtividade reduzida em 50%; Funcionalidades EXCLUIDAS - serão remuneradas em 25% do valor do ponto de função vezes a quantidade de PF da(s) fase(s) contratada(s) e terão sua produtividade reduzida em 75%. Em todos os casos, além dos valores em pontos de função, deverá ser somado total de esforço para "itens não mensuráveis" |
| Manutenção Adaptativa | SIM, para determinar o tamanho do serviço a ser contratado | SIM, para CODE TABLE e camada de apresentação adicional. | O custo do serviço será: 49% do valor do custo de um PF, vezes a quantidade de PF do serviço, mais o total de esforço para “itens não mensuráveis”. |
| Manutenção corretiva fora da garantia | SIM, para determinar o tamanho da correção e estabelecer novo “baseline”. | SIM, para todos os itens da tabela. | O custo do serviço será: 10% do valor do custo de um PF, vezes a quantidade de PF do serviço, mais o total de esforço para “itens não mensuráveis”. |
| Manutenção corretiva na garantia | SIM, para determinar o tamanho da correção e estabelecer novo “baseline” | Não se aplica | Não se aplica |

- GARANTIA DOS SERVIÇOS

  - A garantia para os serviços de desenvolvimento de cada OS será obrigatória, e seu prazo será de no mínimo 1 (um) ano, a contar da data do Termo de Aceite do Serviço - Anexo V emitido pela CODEVASF.

  - A garantia para os serviços de manutenção prestados de cada OS será obrigatória, e seu prazo será de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data do Termo de Aceite do Serviço - Anexo V emitido pela CODEVASF.

  - Durante o prazo de garantia, todos os eventuais erros ou falhas identificados deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, sem ônus para a CODEVASF, mesmo em se tratando de softwares e outros ARTEFATOS já considerados aceitos pela CODEVASF.

  - O direito da CODEVASF à garantia de um serviço cessará caso o software ou o ARTEFATO envolvido neste serviço seja alterado pela CODEVASF ou por outros FORNECEDORES, a serviço da CODEVASF. Caso a própria CONTRATADA realize manutenções no software ou no ARTEFATO, permanece o direito da CODEVASF à garantia.

  - O prazo de garantia deverá ser respeitado pela CONTRATADA mesmo após o término do prazo de vigência do Contrato.

  - O prazo máximo para correção de defeitos não poderá ser maior que 20% (vinte por cento) do prazo definido na Ordem de Serviço.

  - O desrespeito ao prazo acima estabelecido fica sujeito à advertência e multa nos termos definidos no edital.

- PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO DA CODEVASF

  - A CONTRATADA se compromete a obedecer todas as normas, padrões, processos e procedimentos referentes ao Desenvolvimento de Sistemas de Informação definidos pela CODEVASF, devendo:

    - Manter consistentes e atualizados todos os artefatos produzidos e/ou alterados durante a execução dos serviços contratados;

    - Manter consistência entre os modelos de dados desenvolvidos e o modelo de dados corporativos da CODEVASF;

- LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços decorrentes deste Anexo deverão ser executados nas instalações e com recursos de desenvolvimento da empresa CONTRATADA .

  - Excepcionalmente, a critério da CODEVASF, os serviços deverão ser executados nas instalações da CONTRATANTE.

    - A CODEVASF disponibilizará local de trabalho quando os serviços forem executados em suas dependências, cabendo a CONTRATADA montar toda infra-estrutura de hardware e software, conforme descrito no Item 5 – Recursos operacionais de infra-estrutura e software do Edital, sendo observados os horários de expediente da CODEVASF para execução destes serviços.

  - Caso a empresa contratada não possua sede na cidade de Brasília-DF, deverá arcar com os custos de deslocamento entre a Sede da CODEVASF, localizada em Brasília-DF e a Sede da CONTRATADA, incluindo-se os custos referentes à hospedagem e a alimentação.

- PRAZO DE ATENDIMENTO

  - A CONTRATADA deverá observar os prazos para atendimento dos tipos de serviços, conforme tabela abaixo.

  - Os prazos máximos estabelecidos contemplam a execução de todas as fases definidas na Metodologia de Desenvolvimento da CODEVASF.

| TABELA DE PRAZOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA DO SERVIÇO | CRITICIDADE | TIPO DE OCORRÊNCIA | PRAZO MÁXIMO P/ SOLUÇÃO DO PROBLEMA (em horas corridas) | PRAZO MÁXIMO P/ SOLUÇÃO DA CAUSA DO PROBLEMA (em horas corridas) | PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO |
| Manutenção corretiva | ALTA | Funcionamento inadequado ou em desacordo com os requisitos do software em produção | 2 Horas | 4 Horas |  |
|  | MÉDIA |  |  | 10 Horas |  |
|  | BAIXA |  |  | 24 Horas |  |
| Demanda emergencial ou legal de manutenção evolutiva ou desenvolvimento de novos sistemas |  | Demanda emergencial |  |  | Definido pela CODEVASF em comum acordo com a CONTRATADA |
| Manutenção adaptativa |  |  |  |  | De acordo com a fórmula de cálculo do prazo, subitem 9.3 |
| Manutenção evolutiva ou desenvolvimento de novos sistemas. |  | Necessidade de evolução, adequação ou desenvolvimento de novo sistema |  |  | De acordo com a fórmula de cálculo do prazo, subitem 9.3 |

  - Os prazos máximos (em meses corridos) de entrega a serem observados para os serviços de desenvolvimento de novos sistemas e de manutenção evolutiva e adaptativa demandados nunca poderão ser superiores aos prazos estabelecidos na fórmula a seguir, arredondando-se o resultado para o inteiro imediatamente superior:

Cálculo do Prazo = J x ( ( ( T x P ) / 168 ) ) ^k

Sendo:

| Tamanho do Projeto ( T ) | J | P | k |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 <= T < 300 Pontos de Função | 2 | 0,50 * Fator Produtividade | 0,31888 |
| 300 <= T < 1000 Pontos de Função | 2,5 | 0,75 * Fator Produtividade |  |
| 1000 <= T < 3000 Pontos de Função | 3 | 1,00 * Fator Produtividade |  |

Onde:

T = Tamanho do Projeto;

J = Variável interna definida com base em experiência de outros entes públicos;

P = Aplicação do fator de redução na produtividade definida pela CONTRATANTE -  Anexo VIII;

k = Constante do COCOMO II definida com base na experiência de outros entes públicos.

  - A fórmula acima utiliza o modelo COCOMO II e o Fator de Produtividade referenciado é aquele pelo qual a empresa contratada foi pontuada quando do certame licitatório;

  - A CONTRATADA deverá apresentar à CODEVASF, para validação e aceite, proposta de prazo para execução de todos os serviços, baseados na Tabela de Produtividade definida no Anexo VIII;

  - No caso de contagens que identificarem tamanho do serviço inferior a 50 (cinqüenta) pontos de função, o prazo máximo, em dias corridos, será calculado multiplicando-se o número de pontos de função por 1,2 (um vírgula dois), arredondando-se o resultado para o inteiro imediatamente superior.

  - A CONTRATADA poderá solicitar, ainda, um prazo adicional, quando justificada e comprovada a necessidade, em função de complexidade do serviço a ser executado, ficando a critério da CODEVASF, aceitar ou não as justificativas e o novo prazo apresentado pela CONTRATADA.

- O prazo adicional deverá ser solicitado em até 1 (um) dia útil após o recebimento da  Solicitação de Atendimento – Anexo X e, no caso de aceito pela CODEVASF, será adicionado ao prazo total do serviço ou projeto contratado;

- Caso a justificativa não atenda à CODEVASF, prevalecerá o prazo inicialmente estipulado;

- A solicitação de prazo adicional para atendimento não justifica a suspensão do atendimento pela CONTRATADA e, durante o julgamento da solicitação pela CODEVASF, ficam mantidas as condições estipuladas para o serviço;

- Caso o prazo de execução proposto pela CONTRATADA não atenda às necessidades da CODEVASF novos prazos deverão ser apresentados.

- EQUIPE TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A Empresa CONTRATADA se compromete a alocar, em todos os serviços contratados pela CODEVASF, profissionais com perfis e qualificações adequados, mantendo ao longo da vigência do contrato todas as condições que apresentaram em sua habilitação e qualificação no processo licitatório.

  - A CONTRATADA deverá selecionar, designar e manter profissionais cuja qualificação esteja em conformidade com os tipos de serviços descritos nas Solicitações de Atendimento -  Anexo X, observando o certificado apropriado emitido pelos fabricantes da linguagem, ferramenta ou tecnologia, sempre que a atividade a ser executada assim o exigir.

  - A CONTRATADA deverá alocar profissionais especialistas e certificados na linguagem, ferramenta, tecnologia ou processo sempre que a CODEVASF solicitar.

  - A CONTRATADA se compromete a garantir a alocação de profissionais devidamente capacitados para solucionar problemas relacionados à prestação de serviços e ocorrências nos sistemas, incluindo os que exijam a presença física nas dependências da CODEVASF.

  - Os profissionais a serem envolvidos, para a execução dos serviços referentes ao desenvolvimento de sistemas de informação, deverão estar capacitados nos recursos que compõem o ambiente de desenvolvimento da CODEVASF, descritos no Item 5 – Dos recursos operacionais de infra-estrutura e software do Edital.