COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA, EM 71.700 HA DE ÁREAS DO PROJETO SERTÃO PERNAMBUCO, LOCALIZADAS NOS  ESTADOS DA BAHIA E DE PERNAMBUCO.

BRASILIA

Março/2009

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	3

2.	CONCEITUAÇÃO	3

3.	COMPETÊNCIAS	3

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	4

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	4

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	5

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	7

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	7

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	7

10.	HABILITAÇÃO	7

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	9

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	10

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	11

14.	REAJUSTAMENTO	12

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	12

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	14

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	15

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	18

20.	CONDIÇÕES GERAIS	19

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO	21

ANEXO II – MODELOS DOS FORMULÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	23

ANEXO III – FORMULÁRIO DA PROPOSTA	27

ANEXO IV – ARQ. EXCEL: MODELO DA PROPOSTA	31

# FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, condições contratuais principais e fornecer informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato visando à execução dos serviços de restituição aerofotogramétrica, em aproximadamente 71.700 ha, de área do projeto Sertão Pernambuco, localizadas nos estados da Bahia e Pernambuco.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência -TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela  Codevasf,  com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Levantamento Cartográfico Aerofotogramétrico Digitalizado - coleta de dados da superfície terrestre, a partir de aeronave equipada com equipamento aerofotogramétrico, cujo processamento resulte em informações com escala e representatividade adequadas e apresentação nos formatos preestabelecidos pelas normas pertinentes;

- Serviços Similares - estudos elaborados para identificar, segundo um sistema, e representar, através de cartas, os acidentes da superfície terrestre;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de  uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato;

- Proponente - empresa de cartografia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Contrato - documento subscrito pela Codevasf e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência.

## Compete à Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com as 3ª e 6ª Superintendências Regionais, os serviços objeto do presente TR, por intermédio da Gerencia de Estudos e Projetos;

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## A região beneficiada diretamente pelo projeto, em sua concepção integral, consiste basicamente no oeste pernambucano, estendendo-se desde o município de Casa Nova, na Bahia, até Petrolina e Dormentes em Pernambuco.

## O acesso à área, por via aérea, pode ser feito até a cidade de Petrolina e, a seguir, através da rodovia BA-235. O mapa a seguir apresenta a localização e o acesso à área do Projeto.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos serviços, os quais se encontram, em meio digital, junto aos documentos de licitação:

- fotografias aéreas obtidas em escala 1:15.000, executado pela Aeromapa em 2007 e;

- apoio aerofotogramétrico e aerotriangulação executados pela Aeromapa entre os anos de 2007 e 2009;

## Outros estudos realizados anteriormente:

- cartas imagem de radar na escala 1:25.000, executadas pelo Serviço Geográfico do Exército;

- levantamento de recursos naturais, na escala 1:1.000.000, executado pelo Ministério de Minas e Energia, referente ao Projeto RADAMBRASIL;

- restituições aerofotogramétricas, nas escalas 1:100.000 e 1:50.000, executadas pelo Serviço Geográfico do Exército;

- levantamento planialtimétrico e topográfico, na escala 1:25.000, do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM;

- fotografias aéreas, na escala 1:30.000, executadas pela Aerofoto Cruzeiro do Sul;

- ortofotocartas, na escala 1:10.000, levantamento realizado pela PROSPEC S/A;

- levantamento da região nordeste do Brasil, na escala 1:25.000, executado pela Aerofoto, para o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (DNOS – Codevasf). Fotografia em 1984 e restituição de 2ª ordem, em 1986, e;

- levantamento aerofotogramétrico, na escala 1:5.000, baseado em fotografias aéreas 1:15.000, tomadas pela PROSPEC S/A, em maio/86, com restituição executada pela Aerosul S/A, em janeiro/87.

## A Codevasf não se obriga a fornecer os documentos relacionados no subitem 5.2, dispondo-se, apenas, a facilitar a consulta dos documentos disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf, cujo ônus de reprodução caberá aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços objeto destes termos de referência contempla a execução dos  serviços de campo e escritório, visando a restituição em áreas do Projeto Sertão Pernambuco, localizadas no município de Casa Nova, no  estado da Bahia e de Petrolina e Dormentes, no estado de Pernambuco, num total de 71.700 ha., geograficamente limitado pelos meridianos 40º 25’ 50’’ e 41º 07’ 40’’ W.GR. e paralelos 08º 30’ 00’’ e 09º 16’ 20’’ S.

## Os serviços serão executados, no que couber, em consonância com que o estabelece  a regulamentação aplicável, a seguir relacionada:

- Diretrizes e bases para a cartografia brasileira, estabelecidas pelo Decreto - Lei nº. 243, de 28 de fevereiro de 1967, em se tratando de folhas de cartas que poderão subsidiar o mapeamento sistemático;

- Normas para o controle de aerolevantamento do Ministério da Defesa, nos termos do Decreto - Lei nº 1.177, de 21 de junho de 1971, regulamentado por meio do Decreto nº 2.278, de 17 de julho de 1997, que estabelece o Regulamento para as Atividades de Aerolevantamento (RAA), e as instruções fixadas pela Portaria nº  0637 SC-6/FA-61, de 05 de março de 1998, Instruções Reguladoras para as Atividades de Aerolevantamento (IRA), e;

- Regência normalizadora do Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984, em especial, sem, contudo, descompromissar os demais preceitos normalizadores, as prescrições para os produtos finais, como registradas nos artigos 8º e 9º. As cartas produzidas deverão atender à classificação “A”.

## Descrição dos Serviços

### A restituição deverá ser feita on-line em escala 1:5.000 a partir de vôo em escala 1:15.000 em aparelhos restituidores compatíveis com a escala da planta final e com a eqüidistância das curvas de nível requeridas, em “níveis” diversos de informações, conforme a identidade dos detalhes que representarão, para redesenhos futuros em outras escalas.

#### Serão restituídos todos os detalhes planimétricos, tais como:

- benfeitorias:

- construções,

- edificações, e;

- divisas de propriedades,

- hidrografia:

- restituição de rios;

- riachos;

- córregos;

- lagos;

- lagoas;

- represas e suas pontes;

- bueiros;

- pinguelas, e;

- respectivas indicações;

- sistema viário:

- restituição de todas as estradas;

- principais vias;

- ferrovias;

- aeroportos, e;

- suas respectivas indicações;

- geomorfologia:

- cortes;

- aterros;

- erosões, e;

- obras de contenção;

#### Informações altimétricas:

- curvas de nível a cada 1 (um) metro sendo destacada a curva de nível mestra a cada 5 (cinco) metros;

- deverão ser levantados pontos contados em terrenos planos, como também nas elevações e depressões e níveis d’água, e;

- a fim de garantir a precisão requerida pela Codevasf, a restituição das curvas de nível será precedida de um reticulado toda vez que o afastamento das curvas de nível for superior a 2 cm.

#### Deverão ser apresentados copiões das folhas editadas contendo:

- legendas das convenções adotadas;

- malha de coordenadas com reticulado a cada 250 metros;

- o título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e a sua logomarca;

- as escalas numérica e gráfica, o nome da firma executora, a data do levantamento, escalas das fotos, o fator de deformação (K), convergência meridiana no centro da folha, datum horizontal, vertical e projeção e fuso;

- o quadro de articulação e código da folha, contendo datas de vôo, apoio de campo, aerotriangulação e restituição, e;

- os valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha.

## Caberá a empresa proponente obter, no Ministério da Defesa, a autorização para executar os serviços de aerolevantamentos.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 580.770,00 (quinhentos e oitenta mil setecentos e setenta reais), a preços de março/2009, conforme indicado no orçamento estimativo, Anexo I.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo para execução dos serviços objeto do presente TR será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

## Neste prazo estão incluídos 15 (quinze) dias para análise e aprovação da minuta do relatório final e 15 (quinze) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais de cartografia Categoria “A”, conforme Decreto nº 2.278, de 17 de julho de 1997, com experiência em serviços similares aos relacionados no subitem 6.1, que atendam às condições estabelecidas no Edital.

### As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos de campo, processamentos de dados, edição e revisão e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total da proponente, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira e deverão ser apresentados em conformidade com os arts.  28, 29 e  31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as empresas deverão apresentar:

- comprovação de inscrição no Ministério da Defesa, para execução dos serviços de aerolevantamento, categoria “A”;

- registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos conceituados na alínea “c” do subitem 2.1 destes TR;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA, comprovando a execução de serviços com características similares. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedido(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados na alínea “c” do subitem 2.1, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente ou sócio;

- não será aceito empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- a comprovação do vínculo empregatício será por meio de cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou da cópia da carteira de trabalho;

- quando se tratar de dirigente ou sócio a comprovação será por meio do ato constitutivo;

- no caso de serviços realizados, no exterior, o atestado deverá estar devidamente regularizado no país de origem e registrado no consulado brasileiro acompanhado de tradução juramentada; e

- declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita  participar dos serviços, preferencialmente, como coordenador, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Codevasf;

- a equipe técnica, representada pelo pessoal técnico especializado, definido e quantificado pela proponente, contendo um coordenador e a equipe chave composta pelos profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir,  os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá ser profissional integrante do quadro de pessoal permanente da empresa proponente e atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em coordenação de serviços de cartografia de caráter multidisciplinar, notadamente em levantamento cartográfico aerofotogramétrico digitalizado. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados no CREA, juntamente com a comprovação do vinculo empregatício;

- a equipe chave deverá ser composta por profissionais  com formação e experiência em levantamento cartográfico aerofotogramétrico digitalizado, com habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços, em cada uma das seguintes áreas de conhecimento (topografia, cartografia e aerolevantamento), e;

- a substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93.

- a infra-estrutura de apoio, representada pelas instalações e os equipamentos, definidos e quantificados pela proponente, que serão utilizados na execução dos serviços, compreendendo no mínimo:

- a relação com a descrição dos recursos de informática (hardware, software) para o processamento dos dados, e;

- a relação dos equipamentos técnicos para execução dos serviços.

- os formulários relacionados no subitem 11.3, alínea “a”, cujos exemplos figuram no anexo II dos presentes TR. Se necessário, a empresa poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, completando-os com categorias e itens adicionais.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

### As propostas deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a empresa se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, e, ser elaborada conforme o sumário a seguir:

Sumário

1.   Apresentação da proposta

1.1  Resumo da proposta

  - Declaração de validade da proposta

  - Detalhamento da proposta.

### Os itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 11.1.1 conterão as seguintes informações:

- (1.1) resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas;

- (1.2) declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período;

- (1.3) detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.3, alíneas  “b”, cujos modelos constam dos anexos III  (Word) e,  IV  (excel) destes TR. Devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela empresa e os percentuais acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidentes sobre o valor total orçado;

- detalhar, mediante quadros auxiliares, as informações fornecidas nos formulários solicitados pela Codevasf até um grau de desagregação congruente com o detalhamento da proposta;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos, devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais, que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por cooperativas, por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal, deverão ser demonstrados no formulário próprio, para serem transportados para os itens correspondentes no resumo da proposta. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no formulário, encargos sociais da equipe;

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão, serão consideradas inclusas nos preços.

## As propostas deverão ser apresentadas na forma estabelecida no Edital.

## Relação dos formulários a serem preenchidos:

- Qualificação Técnica: relação da equipe técnica, ficha curricular da equipe técnica e relação das instalações e equipamentos; e

- Proposta: resumo da proposta, cronograma físico e cronograma financeiro.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As propostas das empresas habilitadas serão examinadas para avaliar se estão completas, se houve erro de cálculo, se estão de acordo com as exigências e se todos os documentos foram assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no termo da proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.1.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A empresa será comunicada e deverá honrar o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

## Serão desclassificadas:

- as propostas que não atendam às exigências do edital; e

- as propostas com valores exorbitantes ou com preços inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o objeto dos serviços.

## Será declarada vencedora a que apresentar proposta de acordo com edital e ofertar o menor preço para a execução dos serviços.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à contratada os serviços efetivamente executados e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, entre outros, e os a seguir relacionados, constituindo, assim, a única remuneração da empresa pelos trabalhos:

- custos de mão-de-obra, laboratório, equipamentos, serviços gráficos e de veículos;

- despesas fiscais; e

- remuneração de escritório.

## Os trabalhos serão pagos, por aplicação, do sistema de preços unitários por hectare apresentados pela empresa na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais.

### As variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela empresa na sua proposta, em relação aos trabalhos realmente executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, considerando-se, na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes, referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondentes às parcelas pagas.

## O pagamento será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes exigências e condições gerais:

- as faturas e a documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do respectivo número da nota de empenho. Para os serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 ( trinta ) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez ) dias para a aprovação da fatura e 20 ( vinte ) dias para sua liquidação;

- as faturas serão liberadas para pagamento, se respeitada a cláusula de garantia, aprovadas pela área gestora, e estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão devolvidas à empresa contratada para correções, não se alterando a dada de adimplemento da obrigação;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo para as correções e acertos, iniciando-se, assim, a contagem de novos prazos para pagamento.

## O pagamento da mobilização e desmobilização será efetuado, desde que comprovada pela fiscalização.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de assinatura do contrato. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

R=V×I1−I0I0, onde

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 20.607.0379.6566.0001 – Estudos para Desenvolvimento da Agricultura Irrigada - Nacional, Categoria Econômica 4, sob  gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### A Codevasf, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a empresa, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

#### A empresa poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a empresa da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

### A empresa deverá se comunicar com a Codevasf, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## A relação dos produtos, previstos na Proposta e respectivo cronograma de entrega, são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

### A empresa deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos  serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização

### A empresa terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### A empresa deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de sua equipe na execução dos serviços.

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).

### Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das Partes.

#### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A empresa deverá apresentar no 1º relatório (andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios.

### Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.  A empresa deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à empresa.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A Codevasf e a empresa estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos Programas de Trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A empresa deverá intercambiar informações com a Codevasf, via fax, através das linhas telefônicas: (061) 3312-4768 ou (061) 3312-4675. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## Para cada evento concluído, conforme cronogramas físico/financeiro serão emitidos os seguintes relatórios e documentos:

- Relatório Parcial – documento mensal de caráter técnico que traduz o resultado parcial relativo às atividades em execução;

- Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução;

- Versão Preliminar do Relatório Final – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf; e;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar.

## A empresa deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto dos presentes Termos de Referência serão apresentados, considerando as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial serão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado.

- conter a equipe de acompanhamento/fiscalização e a equipe técnica que trabalhou na elaboração dos serviços.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A empresa poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório parcial ou específico, em 3(três) vias impressas;

- minuta do relatório final, em 3(três) vias impressas; e

- relatório final, em 5 (cinco) vias completas, em vias impressas e em CD ou DVD.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do Relatório Final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos Componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título, desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### Folha de Rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da Folha de Rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.Codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice Geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimento, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências Bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de Papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues a Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e Numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e Tabelas - os Formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração Progressiva das Seções de um Documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e Registro dos Documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material etc. deverão ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela Consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos Documentos - o documento revisto deverá ter indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho deverá, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de Folhas (NBR - 5984) - o formato final deverá ser apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) deverão conter no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda deverá apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda deverá conter as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da empresa;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): serviço; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## Ao término dos serviços serão entregues à Codevasf, os produtos aerofotogramétricos, seguir relacionados, que serão de sua propriedade, e seu uso  por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma:

- articulação geral;

- mosaico reduzido em escala 1:25.000 obedecendo ordenamento cartográfico sistemático;

- copiões das restituições em escala 1:5.000 em papel sulfite;

- arquivos em forma digital, em CD/DVD-ROM, formato TIFF;

- arquivos gravados em mídia CD/DVD, devidamente formatados nos padrões DWG e SHAPEFILES (Arqview), contendo atributos em todas as feições (curva de nível, rios, etc...), na base de dados, relativos ao desenho cartográfico do levantamento aerofotogramétrico (escala 1:5.000), com níveis de informação devidamente separados. Os arquivos de curvas de níveis em formato DWG deverão ter cota como atributo do tipo numérico;

- código de uso de símbolos, caracteres, folhas e traços, atendendo a modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- relatório final dos trabalhos executados, entregues impressos e em formato digital *.pdf e *.doc, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

## Após o término dos serviços, a empresa requererá o recebimento definitivo dos serviços contratados. O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação do Relatório Final, cuja edição será autorizada após a aprovação de sua minuta. A empresa entregará o número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

## A empresa entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 19.2 é condicionante para:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico (TEF); e

- a liberação da caução contratual

# CONDIÇÕES GERAIS

## Deverá ser considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº 000016870 – Pesquisa e Estudos Geodésico/Cartográfico.

## As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros.

### Os trabalhos destinados à coleta de dados poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob a responsabilidade total da proponente.

## A empresa considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

## A empresa considera que a sua participação nestes trabalhos implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela Codevasf em decorrência destes TR, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los, conforme o contrato que vier a ser assinado.

## O atestado de visita não é exigido, porém, a empresa é a inteira responsável pela verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecido.

### A empresa, ao participar desta licitação, estará declarando que conhece o local dos serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

## Os trabalhos podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, cartas, relatórios, etc) ou em modelos que incluam as informações do padrão estabelecido.

## A empresa contratada deverá tomar  as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções  advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A empresa contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## A empresa contratada é obrigada a obter, por sua conta,  as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem por conta da execução dos serviços.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com as 3ª e 6ª Superintendências Regionais, localizadas, respectivamente, em Juazeiro/BA e Petrolina/PE por meio dos telefones  (74) 611-3155 , no horário de 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 de 2ª à 6ª Feira

ANEXOS

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO

| PROJETO SERTÃO PERNAMBUCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTD | PREÇOS |  |  |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |
| Levantamento Aerofotogramétrico Digitalizado |  |  |  |  |  |
| Restitução em escala 1:5.000 | ha | 71700 | 3,72 | 266.724,00 |  |
| Reambulação | ha | 71700 | 1,32 | 94.644,00 |  |
| Edição/revisão | ha | 71700 | 2,64 | 189.288,00 |  |
| Plotagem a tinta | ha | 71700 | 0,42 | 30.114,00 |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS |  |  |  |  | 580.770,00 |

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO II – MODELOS DOS FORMULÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

| RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QTD. | TOTAL HOMENS/MÊS |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Máster - Consultor | C |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior - Coordenador | P0 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 |  |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “C” SERÁ USADO PARA O CONSULTOR 2 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR. 3 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DE NÍVEL MÉDIO 4 - O SÍMBOLO “A” SERÁ USADO PARA OS AUXILIARES 5 – O SÍBULO “OP” SERÁ USADO PARA OS OPERÁRIOS NÃO QUALIFICADOS 6 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 15 ANOS) 7 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 8 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 E < 10 ANOS) 9 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 E < 5 ANOS) 10 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES E < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO | MODELO | MARCA | ANO FAB | CONSERV | CAPAC | UNIDADE | QUANT. |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| LEGENDA: 1 - RELACIONAR AS INSTALAÇÕES E OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS; e 2 - INDICAR O TIPO, MODELO, MARCA, ANO DE FABRICAÇÃO, CONSERVAÇÃO E CAPACIDADE DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III – FORMULÁRIO DA PROPOSTA

| PROPOSTA DE SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1.- Levantamento aerofotogramétrico digitalizado |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 - Restituição em escala 1:5.000 |  | ha | 71.700 |  |  |  |
| 1.3 - Reambulação |  | ha | 71.700 |  |  |  |
| 1.4 - Edição/revisão |  | ha | 71.700 |  |  |  |
| 1.5 - Plotagem a tinta |  | ha | 71.700 |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO E DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL: |
| Nº | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS |  | VALOR DA PARCELA |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TSUP-IV |  |  |  |  |  |  |
| 2 - SE NECESSÁRIO, PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IV – ARQ. EXCEL: MODELO DA PROPOSTA