COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DA ETAPA 1 A DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ, NO ESTADO DA BAHIA.

BRASILIA

Fevereiro/2010 /20108

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	2

2.	CONCEITUAÇÃO	2

3.	COMPETÊNCIAS	4

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	4

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	5

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	6

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	11

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	11

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	11

10.	HABILITAÇÃO	12

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	13

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	17

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	19

14.	REAJUSTAMENTO	21

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	21

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	24

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	25

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	28

20.	CONDIÇÕES GERAIS	29

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DO APOIO A FISCALIZAÇÃO E SUPERV. DAS OBRAS	31

ANEXO II - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL	32

ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA 	34

ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA 	42

ANEXO V – ARQ. EXCEL: MODELO DA PROPOSTA FIN. DO APOIO A FISC. E SUPERV. DE OBRA 	45

# FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do edital, a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a contratação dos serviços de apoio à fiscalização e supervisão da complementação das obras da etapa 1 A do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, no estado da Bahia.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares (elaboração de projeto executivo) - estudos e projetos elaborados para o aproveitamento dos recursos de solo e água bem como os relativos ao desenvolvimento de atividades hidroagrícolas intensivas;

- Serviços Similares (fiscalização/supervisão) - fiscalização/supervisão de obras, construtivamente afins às de irrigação, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo canais, diques, açudes e estações de bombeamento;

- Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução;

- Projeto Executivo – conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos  de  construção, materiais  ou produtos industriais.  Conterá, também, a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases  de  uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando  o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento subscrito pela Codevasf e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Consultora - empresa (ou consórcio) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Construtora - empresa de engenharia contratada para a execução das obras civis e/ou montagem de equipamentos;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato de execução de obras;

- Equipe de Apoio à Fiscalização e Supervisão - equipe de empresa especializada, contratada pela Codevasf, para prestar apoio à fiscalização e a supervisão das obras de implantação do empreendimento objeto dos Termos de Referência; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes TR.

### Compete Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura:

- por intermédio da Gerência de Estudos e Projetos fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma  integrada com a 2ª Superintendência Regional, os serviços  de elaboração do Projeto Executivo; e

- por intermédio da Gerência de Implantação fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma  integrada com a 2ª Superintendência Regional, os serviços  de apoio à  fiscalização e supervisão das obras.

## Compete à 2ª Superintendência Regional fiscalizar, sob a coordenação da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura, o andamento dos trabalhos de campo.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## A área do Projeto Baixio de Irecê está localizada no oeste do estado da Bahia, junto à margem direita do Rio São Francisco, à montante do reservatório da Barragem de Sobradinho, distando cerca de 40 Km à jusante do município de Xique-Xique, inserido dentro dos limites deste município e de Itaguaçú da Bahia.

## O acesso à área do Projeto dar-se-á, principalmente, pela BA-052, que liga Xique-Xique a Feira de Santana, conectando-se à rede viária nacional pela BR-116. O mapa a seguir apresenta a localização do Projeto.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos, os quais se encontram, em meio digital, junto aos documentos de licitação:

- Revisão do Projeto Básico – Codeverde/MAGNA Engenharia, dezembro o de 2008;

- Reavaliação da Viabilidade do Projeto Baixio de Irecê –MAGNA Engenharia Ltda, 2003;

- Projeto Executivo da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecê para uma área de 4.723 ha – MAGNA/GERSAR-BRLi, 2001; e

- Projeto Básico do Projeto Baixio de Irecê de uma área de 59.630 ha –MAGNA/GERSAR-BRLi, 1999.

## Outros estudos realizados anteriormente:

- Projeto de Desenvolvimento Rural do Baixio de Irecê – consórcio MAGNA/ BRLi-GERSAR-, 2000;

- Adequação do Estudo de Viabilidade de uma área de 56.233 ha, MAGNA/GERSAR-BRLi, 1997;

- Relatório de Revisão do Lay–Out de 56.233 ha SAU, MAGNA/GERSAR-BRLi,1996;

- Estudo de Viabilidade do Projeto Baixio de Irecê – IESA/MAGNA/GERSAR, 1992;

- Diagnóstico e Reprogramação dos Objetivos e Estratégias do Projeto Baixio de Irecê – IESA/MAGNA/GERSAR, 1987; e

- Anteprojeto de Irrigação e Drenagem do Baixio de Irecê – ELC, 1982.

## Estudos Ambientais:

- EIA/RIMA aprovado pelo Centro de Recursos Ambientais (CRA), órgão ambiental do estado da Bahia; e

- Termos dos Licenciamentos Ambientais de Localização (LL) e de Implantação (LI) da Etapa 1 do Projeto Baixio de Irecê.

## Base Cartográfica:

- Plantas IBGE, escala 1:100.000;

- Plantas, escala 1:25.000; e

- Plantas, escala 1:5.000.

## Levantamentos de Solos:

- Estudo das Condições de Drenabilidade Subterrânea das Áreas Irrigáveis do Baixio de Irecê, PROTECS, 1982;

- Levantamento de Reconhecimento de Solos e Classificação de Terras para Irrigação do Projeto Baixio de Irecê, PROTECS, 1979;

- Levantamento dos Recursos de Água e Solo do Vale do São Francisco – CVSF/BUREC/SUDENE/CHESF, 1966; e

- Resenha Setorial de Irrigação.

## Documentos técnicos de referência:

- Requisitos Complementares para Classificação de Terras para Irrigação - Primeira Aproximação, Codevasf, fevereiro de 2001;

- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999);

- Sistema de Classificação de Terras para Irrigação do “Bureau of Reclamation”; e

- Caderno de Encargos da Codevasf.

## Os documentos relacionados nos subitens 5.1 a 5.6 estão disponíveis no acervo da biblioteca da Codevasf para consulta, cujo ônus de reprodução caberá aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços diz respeito à contratação de apoio à fiscalização e supervisão para a etapa 1 A do Projeto Baixio de Irecê, localizado nos municípios de Xique-Xique e de Itaguaçú da Bahia, no estado da Bahia.

## Serviços de Apoio à Fiscalização e Supervisão  das Obras

### Os serviços serão executados por uma equipe, no local de implantação das obras, devendo exercer o apoio à fiscalização e à supervisão técnica da construção, com observância das normas de segurança aplicáveis.

### A título orientativo, indica-se, a seguir, o conjunto das principais atividades a serem executadas pela equipe técnica. Trabalhos eventualmente não citados e necessários, deverão ser incluídos.

#### Planejamento e Programação:

- elaborar e atualizar o plano de execução da implantação das obras;

- elaborar e atualizar o programa de trabalho;

- operar o sistema de registro de informações básicas referentes à implantação das obras;

- acompanhar as medidas de atendimento às questões de meio ambiente, durante a implantação;

- exercer a supervisão técnica de construção, em observância às normas de segurança aplicáveis;

- verificar os problemas específicos de construção e métodos construtivos;

- verificar o plano de escavação de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias e em jazidas;

- verificar a existência de jazidas e material de empréstimo adequado, indicadas no projeto básico e, eventualmente, a identificação de outras mais favoráveis; e

- verificar os quantitativos dos serviços de movimento de terra e outros, com identificação e cubagem das jazidas, indicando, inclusive, a origem e destino dos  materiais.

#### Técnico-Administrativa:

- representar a consultora no local das obras;

- orientar, indicando à construtora as jazidas de onde serão retirados os materiais para a construção das obras de terra, comunicando à fiscalização as  distâncias dos locais onde serão utilizados;

- exigir da construtora a manutenção e conservação das instalações permanentes, provisórias e do canteiro de obras; o cumprimento das normas técnicas de construção; a adoção de medidas de segurança e higiene no trabalho; e a  disciplina, vigilância, limpeza e iluminação dos locais de trabalho e adjacências;

- exigir da construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos previstos nos termos do licenciamento ambiental, produzindo relatórios específicos para a instrução do licenciamento de operação;

- coordenar os trabalhos  de campo quanto aos suprimentos  e a programação das etapas de construção;

- mobilizar, em caráter eventual ou  quando solicitado pela Codevasf,  técnicos  especializados para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a execução das obras;

- preparar e manter no canteiro de obras o livro de ocorrências, para registro dos fatos diários;

- articular as ações do contrato com unidades técnicas da Codevasf;

- arquivar a documentação de fiscalização a ser repassada à Codevasf na conclusão dos serviços;

- elaborar os relatórios de andamento;

- elaborar os relatórios, parciais e específicos, referentes à evolução das obras, de acordo com as exigências da Codevasf; e

- elaborar o relatório final.

#### Serviços de Campo:

- executar trabalhos de campo e de laboratório (geotecnia, ensaios de solos, de materiais, de concretos, etc.), envolvendo:

- controle tecnológico do concreto;

- controle geométrico - acompanhamento das atividades relativas aos trabalhos topográficos, necessários para:

- elaboração das notas de serviço;

- cumprimento das condições geométricas estabelecidas nos projetos;

- medições das obras executadas; e

- execução de serviços topográficos;

- controle geotécnico - acompanhamento das atividades e serviços referentes ao controle geotécnico das obras, consistindo de:

- verificação, mediante amostragem, ensaios e análises estatísticas, dos resultados de ensaios dos materiais obtidos nos laboratórios da construtora;

- verificação do cumprimento das especificações  técnicas;

- verificação, mediante ensaios dos materiais  empregados nas obras, de acordo com   os respectivos projetos e especificações técnicas;

- execução de  serviços geotécnicos de campo e de laboratório, inclusive ensaios especiais, quando necessários;

- análise, com vistas à aprovação do plano de trabalho apresentados pela construtora; e

- indicação, delimitação e quantificação  de jazidas e áreas de empréstimo a serem utilizadas pela construtora;

- prestar apoio técnico à execução do contrato de obra, envolvendo a interpretação dos desenhos de construção, preparação de especificações complementares adicionais, orientações técnicas, modificações de projeto e outros que se fizerem necessários:

- desenhos de engenharia:

- revisão e esclarecimento dos desenhos de engenharia;

- proposição de alterações, quando necessárias, dos desenhos de engenharia, juntamente com a fiscalização; e

- análise dos desenhos e cronogramas apresentados pela construtora;

- execução das obras:

- análise dos programas de execução das obras propostos pela construtora;

- acompanhamento e supervisão do plano de execução das obras e do contrato em andamentos relativos a implantação das obras, mediante técnicas que permitam projetar prazos, custos e pagamentos;

- verificação, análise e atualização do programa de execução das obras previstas;

- revisão dos relatórios da execução física e financeira correspondente ao contrato em andamento;

- proposição de medidas a serem tomadas para cumprimento dos cronogramas de execução e demais dispositivos contratuais, assim como para a recuperação dos eventuais atrasos que possam surgir durante o andamento das obras;

- assistência na emissão de ordens e certificados à construtora  e avaliação das solicitações por ela emitidas;

- execução e atestados das medições das obras executadas, juntamente com a fiscalização;

- manutenção de um sistema de controle de custos e procedimentos para a administração do contrato;

- avaliação periódica das estimativas de custos e quantitativos das obras;

- elaboração dos registros comparativos, por item de obra, entre as quantidades previstas e as executadas;

- apropriação dos custos unitários dos serviços, visando o aprimoramento dos coeficientes /índices de produção da Codevasf; e

- elaborar o projeto “Como Construído” “As Built”, considerando:

- a consultora, após a conclusão de cada etapa de trabalho, deverá entregar à Codevasf um jogo completo de desenhos, quadros, planilhas, listas, etc, com anotações referentes às modificações introduzidas, de modo que representem, com fidelidade, a forma de execução dos serviços;

- caso  não ocorra modificação em algum desenho ou documento, a consultora deverá anotar, no mesmo: "Executado sem Alteração"; e

- os desenhos e documentos “Como Construído”, elaborados pela consultora, conforme acima  e aprovado pela Codevasf, serão consolidados ao final, constituindo-se, deste modo, o Projeto “Como Construído” do empreendimento.

#### Questões Ambientais:

- apoiar a fiscalização na supervisão das atividades  ambientais previstas nos Termos de Referência do contrato de execução das obras e, ainda, aquelas necessárias à mitigação dos impactos ambientais, estabelecidas nos termos de licenciamento do  projeto, observando o fiel cumprimento das diretrizes estabelecidas para os seguintes itens:

- canteiro de obras;

- áreas de proteção ambiental (reserva legal e preservação permanente);

- linhas de transmissão e distribuição rural;

- uso de explosivos;

- recuperação de áreas de empréstimo;

- resíduos;

- cronograma de desmatamento das áreas e faixas de construção da infra- estrutura de obras; e

- educação ambiental e outras medidas previstas no plano de controle ambiental para implantação do empreendimento;

- avaliar e emitir pareceres referentes aos relatórios das atividades ambientais, produzidos pela construtora, informando seu andamento e sugerindo correções e/ou adequações;

- apoiar a Codevasf na fiscalização e supervisão das atividades previstas nos estudos ambientais, especialmente na implantação das medidas mitigadoras de impacto ambiental implantadas ou em implantação no perímetro irrigado;

- manter, no período de execução das obras, entendimento com os órgãos ambientais do estado, na condução de assuntos de interesse do projeto, quando solicitado e devidamente orientado pela Gerência de Meio Ambiente da Codevasf;

- estabelecer mecanismos de integração com equipes de outras consultoras, que prestem ou que vierem a prestar serviços na área do empreendimento; e

- emitir relatórios sobre as atividades ambientais desenvolvidas.

#### Administração interna da consultora, relacionadas com:

- pessoal;

- almoxarifado;

- veículos; e

- escritório, etc.

#### Mobilização e Desmobilização:

- após a emissão da nota de empenho, a consultora deverá tomar todas as providências relativas à mobilização da equipe técnica, equipamentos, móveis, utensílios, instalações e outras para possibilitar o início dos serviços nos prazos contratuais. Este item engloba todas as despesas necessárias à sua execução;

- a desmobilização deverá ocorrer ao final dos serviços, ou no transcorrer do prazo contratual parcial ou totalmente a critério da Codevasf, sendo que a consultora deverá remover todas as suas instalações, móveis, utensílios, equipamentos mobilizados, bem como providenciar a total limpeza de detritos e materiais das áreas recebidas para utilização. Este item engloba as despesas necessárias à sua execução; e

- a equipe técnica e de apoio será mobilizada/desmobilizada, parcial ou totalmente, no transcorrer do prazo contratual, de acordo com as necessidades da obra, com aprovação da Codevasf.

#### Manutenção Operacional para apoio logístico à fiscalização, composto dos seguintes itens:

- veículos:

- colocar à disposição da  fiscalização 02 (dois) veículos novos, sendo 1 (um) utilitários tipo pickup ou van e 1 (um) carro leve (gol ou similar), incluindo motoristas, combustível, manutenção e seguro, para atender aos serviços de campo e da implantação das obras;

- o fornecimento dos veículos cobre os custos de  manutenção dos mesmos, as despesas com seguros e licenciamentos, consumo de combustível e lubrificantes, considerando a rodagem média mensal de 3000 (três mil) quilômetros;

- a despesa com motoristas para os veículos deverá ser prevista na equipe técnica FSUP-I;

- a mobilização dos veículos deverá ser previamente solicitada/autorizada pela fiscalização; e

- os veículos deverão ser identificados com as seguintes inscrições:

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CAMPO

PROJETO BAIXIO DE IRECE

- manutenção e administração do escritório, nas seguintes condições:

- exclusiva responsabilidade da consultora com as despesas dos serviços telefônicos, xerox, fac-símile, correio e telex, bem como alimentação;

- a edificação para o escritório de campo e o laboratório (solo e concreto) será fornecido pela construtora das obras civis, para atender à equipe de supervisão, no canteiro de obras;

- a construtora fornecerá, também, os equipamentos e materiais para ensaios e testes no campo de solos e concreto; e

- os custos de água, luz, limpeza e conservação dos escritórios de campo e dos laboratórios, também, serão de responsabilidade construtora das obras civis;

- serviços gráficos/computação - a consultora será responsável pela emissão dos relatórios;

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR 	estão estimados em R$ 454.930,97 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e noventa e sete centavos), a preços de janeiro/2010, conforme indicado nos orçamentos estimativos, respectivamente, anexo III.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

### O prazo máximo para execução dos serviços de apoio à supervisão e fiscalização das obras será 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de emissão da ordem de serviço específica. Neste prazo estão incluídos 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta do relatório final e 15 (quinze) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR, empresas nacionais de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados no item 6, individualmente, ou em forma de consórcio, e que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente em sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

## O atestado de visita não será exigido. A consultora, ao apresentar sua proposta, declara conhecer o local das obras e possuir a avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação, "in loco", das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 2ª Superintendência  Regional, localizada em Bom Jesus da Lapa-BA, por meio dos telefones (74) 661-3513 ou (74) 641-2648, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30, de 2ª a 6ª feira.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira deverão ser apresentados em conformidade com os arts.  28, 29 e  31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as consultoras deverão apresentar:

- registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos conceituados nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.1 destes TR;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA, comprovando a execução de serviços de consultoria, com características similares. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedido(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- comprovação de que a consultora possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.1, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente sócio ou empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- a comprovação do vínculo empregatício será por meio de cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou da cópia da carteira de trabalho;

- quando se tratar de dirigente ou sócio a comprovação será por meio do ato constitutivo;

- no caso de serviços realizados, no exterior, o atestado deverá estar devidamente regularizado no país de origem e registrado no consulado brasileiro acompanhado de tradução juramentada;

- declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita  participar dos serviços, preferencialmente, como coordenador, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Codevasf; e

- a apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e as exigências contidas na proposta técnica.

- no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços a comprovação poderá ser por cópia do referido contrato, ou, ainda, por declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a consultora se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, conforme o subitem 11.5 e o Anexo III, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Na qual contemplam os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizam a equipe técnica, auxiliar e meios materiais a serem utilizados, com o programa de trabalho, e, ser elaborada conforme o sumário a seguir:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias

  - Exceções aos TR

- Proposta técnica

  - Conhecimento do empreendimento

  - Procedimentos técnicos e organizacionais

  - Plano geral de trabalho

- programa de trabalho

- descrição das atividades

- cronogramas/fluxogramas

  - Equipe técnica .

  - Instalações e equipamentos

  - Formulários .

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- considerações prévias e dados a respeito da consultora, nos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) informações a respeito das exceções sobre as quais a consultora se manifeste, em aplicação ao disposto nestes Termos de Referência;

- (2.1) conhecimento do empreendimento, objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva, com  exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

- (2.2) procedimentos técnicos e organizacionais, descrição sucinta e objetiva dos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão;

- (2.3) plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço consoante com o escopo do trabalho devendo ser formulado:

- o programa de trabalho,  coerente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas;

- cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e  contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos;

- (2.4) equipe técnica, composta pelos profissionais de nível superior e de nível técnico, definida e quantificada pela Codevasf, conforme TSUP-I. Para fins de julgamento apresentar a equipe técnica, observando os aspectos a seguir:

      - equipe chave de nível superior,

- o coordenador deverá ser profissional integrante do quadro de pessoal permanente da  empresa proponente e atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar, notadamente em planejamento e coordenação de projetos, em nível executivo. Anexar, no máximo, 3 (três) atestados registrados no CREA, juntamente com a comprovação do vínculo empregatício;

- engenheiro de apoio à fiscalização e supervisão (residente)  apto quanto às exigências de prova de acervo técnico, experiência em fiscalização de obras similares ao presente objeto, responsável pelas partes técnicas e administrativas das funções do escritório de campo, assumindo a representação local da consultora perante à Codevasf e terceiros, como também em supervisão de obras similares ao presente objeto. Anexar a ficha curricular, com os respectivos comprovantes, no máximo 3 (três) atestados, registrados no CREA e declaração que aceita participar da equipe técnica e que posteriormente será contratado; e

      - equipe chave de nível técnico,  composta por profissionais  com formação, experiência e habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços, correspondentes aos cargos de:  topógrafo, cadista, laboratorista de solo e laboratorista de concreto, os quais deverão apresentar as fichas curriculares com os respectivos comprovantes, no máximo 2 (dois) atestados de controle de obras e/ou em elaboração de projetos, juntamente com a declaração que aceita participar da equipe;

      - Para os demais membros da equipe técnica/administrativa deverá:

- especificar  o número de profissionais que deverão compor as equipes, destacadas para o atendimento ao serviço; e

- detalhar a carga horária  mensal utilizada para cada atividade; e

- a substituição dos profissionais que comporão as equipes chave,  somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o art. 13 § 3º da Lei nº 8.666/93;

- (2.5) instalações e equipamentos, representando a infra-estrutura de apoio disponibilizada para execução dos serviços, compreendendo, no mínimo, os veículos relacionados.

### A proposta técnica não deverá exceder a 300 (trezentas) folhas, utilizando-se a frente de cada folha, no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

### Os comprovantes exigidos nas alíneas “e” e “f” do subitem 11.2.2 poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.3.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, devendo conter, no mínimo, as informações e os documentos do sumário a seguir:

Sumário

- 1.    Apresentação da proposta financeira

1.1  Considerações prévias

  - Resumo da proposta financeira

  - Declaração de validade da proposta

  - Detalhamento da proposta

### Os itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 11.3.1 conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias referentes a generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseja incluir;

- (1.2) resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas;

- (1.3) declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período;

- (1.4) detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.4.2.  devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidente sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviço em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal, deverão ser demonstrados no FSUP-IV, respectivamente, , para serem transportados para FSUP. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no FSUP-VII, respectivamente, encargos sociais da equipe de apoio a fiscalização e supervisão;

- demonstrar no FSUP-III, os custos de manutenção operacional referentes às instalações e equipamentos para apoio logístico à fiscalização;

- no preenchimento do cronograma financeiro  utilizar o elenco de eventos relacionados no FSUP-VIII.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão, serão consideradas inclusas nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

### Proposta Técnica:

- TSUP-I, TSUP-II e TSUP-IV.

### Proposta Financeira:

- FSUP, FSUP-I, FSUP-II, FSUP-III, FSUP-IV, FSUP-V, FSUP-VI, FSUP-VII e FSUP-VIII.

## A descrição ou os quantitativos constantes dos formulários não poderão ser alterados.

## As propostas técnicas e financeiras deverão ser apresentadas na forma estabelecida no Edital.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir:

### O conhecimento do empreendimento, os procedimentos técnicos e organizacionais e o plano geral de trabalho, apresentados de acordo com o estabelecido nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 11.2.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| CONHECIMENTO DO EMP., PROC. TEC ORGANIZ. E P. TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Conhecimento do empreendimento |  |
| 1) Sistema de condução | 02 |
| 2) Sistema de distribuição | 02 |
| 3) Sistema de drenagem | 02 |
| 4) Sistema viário/energético | 02 |
| b) Procedimentos técnicos e organizacionais | 05 |
| c) Plano geral de trabalho |  |
| 1) Programa de trabalho | 05 |
| 2) Descrição das atividades | 05 |
| 3) Fluxogramas/cronogramas | 02 |
| Total | 25 |

### A equipe técnica, apresentada conforme estabelece a alínea “e” do  subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE CHAVE |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Nível Superior |  |
| a) Engenheiro Coordenador: |  |
| 1) Formação complementar | 05 |
| 2) Experiência geral: |  |
| - Diversidade de obras em que participou | 10 |
| 3) Experiência específica (supervisão de obras similares) | 10 |
| b) Engenheiro de Apoio à Fiscalização e Supervisão: |  |
| 1) Formação complementar | 05 |
| 2) Experiência geral: |  |
| - Diversidade de projetos/obras em que participou | 05 |
| 3) Experiência específica (fiscalização e supervisão de obras) | 10 |
| Nivel Médio |  |
| a) Topógrafo: |  |
| 1) Experiência Geral | 02 |
| 2) Experiência específica (fiscalização obras similares) | 08 |
| b) Laboratorista de Solo: |  |
| 1) Experiência Geral: | 02 |
| 2) Experiência específica (fiscalização obras similares) | 08 |
| c) Laboratorista de Concreto: |  |
| 1) Experiência Geral | 02 |
| 2) Experiência específica (fiscalização obras similares) | 08 |
| Total de Pontos | 75 |

## As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento)  dos quesitos relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.2 ou pontuação total inferior a 80 (oitenta) pontos, serão desclassificadas.

## As propostas financeiras das consultoras classificadas tecnicamente serão examinadas para avaliar se estão completas, se houve erro de cálculo, se estão de acordo com as exigências  e se todos os documentos foram  assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no termo da proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.3.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

## Serão desclassificadas:

- as propostas que não atendam às exigências do edital; e

- as propostas com valores exorbitantes ou com preços inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e  pesos seguintes:

a) Nota Financeira

Nf = 100 . PmPo

b) Classificação Final

Ncfi = Nt*0,5 + Nf *0,5

Onde:

Ncfi = Nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt = Nota técnica obtida pela licitante no julgamento das propostas técnicas;

Nf   = Nota financeira obtida pela licitante;

Po   = Preço ofertado pela licitante; e

Pm  = Preço mínimo ofertado.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se, na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis, referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.2 e 13.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 ( trinta ) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez ) dias para a aprovação da fatura e 20 ( vinte ) dias para sua liquidação;

- as faturas mensais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e desmobilização será efetuado, desde que comprovada pela fiscalização.

### As formas de pagamento - preço global e preço unitário - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços Pagos a Preço Global.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 13.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- aprovação dos relatórios e documentos que  deram origem ao faturamento,  de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico;

- após a aprovação dos relatórios/documentos, a fiscalização autorizará a consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, o coordenador poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora; e

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços Pagos a Preço Unitário.

### Os serviços pagos a preços unitários são:

- os referentes aos trabalhos de apoio à fiscalização e supervisão das obras, passíveis de medição no local dos serviços. Serão pagos, por aplicação do  sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (relação nominal do pessoal, total de horas efetivamente trabalhadas, veículos utilizados pela supervisão, folha de medição etc.), conforme padrão da Codevasf ou referência à entrega anterior dos mesmos;

- comprovação de que a parcela do faturamento correspondente aos encargos sociais estão consistentes com a composição de preços da equipe técnica  constante da proposta financeira. Para tanto, deverá ser informado pela consultora, em cada faturamento, a categoria de contribuinte para cada membro da equipe técnica; e

- estes serviços incluem todos os custos diretos e indiretos necessários a sua realização, entre outros:

- mobilização e desmobilização;

- mão-de-obra composta por:

- equipe técnica (salário, acordos e dissídios coletivos, transporte, alimentação e moradia; auxílios, vantagens, benefícios, prêmios, adicionais de transferência, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários, securitários  etc., de acordo com a legislação brasileira). Serviços em horário extraordinário mediante determinação ou autorização prévia da Codevasf.  Para fins de apropriação e medição, as horas extras deverão ser consideradas como as efetivamente trabalhadas. Os acréscimos legais devido a períodos noturnos ou domingos e feriados são considerados incluídos nos preços da consultora. São horas normais as compreendidas na jornada normal de trabalho, de oito horas diárias, de 2ª a 6ª feira, e quatro horas, no sábado, sendo que serão consideradas como horas extras as trabalhadas fora da jornada normal de trabalho. Para a apuração das horas trabalhadas, serão adotados os registros em relógio de ponto e/ou o livro de controle de freqüência;

- encargos sociais; e

- despesas com viagens;

- manutenção operacional, composta por:

- veículos;

- equipamentos topográficos;

- equipamentos e materiais de laboratório de solo;

- equipamentos e materiais de laboratório de concreto;

- manutenção e administração do escritório e laboratório;

- equipamentos do escritório de campo;

- serviços gráficos/computação;

- equipamentos de informática;

- custo de administração;

- remuneração da empresa (lucro); e

- despesas fiscais.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; e

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 20.607.0379.5314.0029, Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha, no estado da Bahia, categoria econômica 4, Despesas de Capital, sob  gestão da Área de  Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A consultora deverá se comunicar com a Codevasf, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone deverão ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos  serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### A consultora deverá apresentar no 1º relatório (andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios.

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).

### O cronograma físico deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

## Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, tantas reuniões quantas forem necessárias.

## As reuniões, conforme agenda preestabelecida e registrada em ata, objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

- a consultora fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas de alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como dos seus requerimentos de orientações;

- a Codevasf comunicará à consultora as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços  referente às matérias contidas na agenda da reunião, no decurso desta ou no  prazo  estabelecido pela mesma;

- as reuniões mensais estarão previstas no cronograma a ser apresentado e realizadas após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela Codevasf; e

- os custos destas reuniões estarão  previstos no valor total do contrato.

## A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### A Codevasf, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A fiscalização abrirá, a partir do início dos serviços de campo, livro denominado Diário de Ocorrências, cujo preenchimento e guarda ficará a cargo da consultora, no escritório de campo.

### O Diário de Ocorrências utilizado será o de padrão estabelecido pela Codevasf.

### As folhas do diário serão numeradas e rubricadas pelos representantes da consultora e da fiscalização.

### As instruções da fiscalização e as solicitações e as reivindicações da consultora serão registradas no Diário de Ocorrências.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá informatizar o escritório de campo e o escritório central, possibilitando que a comunicação e a transferência de dados, bem como sua conectividade com o sistema existente na Codevasf, informando os telefones para fax e endereços de seu correio eletrônico.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf, via fax, através das linhas telefônicas: (061) 3312-4671 ou Fax (061) 3312-4847. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente para cada fase de desenvolvimento dos estudos, a saber: apoio à supervisão e fiscalização das obras.

## A consultora emitirá os seguintes relatórios parciais para cada evento concluído, relativo ao apoio à fiscalização e supervisão das obras, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Programa de Trabalho;

- Relatório Mensal de Andamento - resumo normalizado da situação física e financeira do contrato das obras (cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos);

- Relatório Parcial - a ser apresentado trimestralmente, se necessário, contendo  a síntese de forma a complementar o relatório anterior;

- Relatório Específico - a ser apresentado quando solicitado pela Codevasf;

- Relatório Final - a consultora, quando concluídas as obras, elaborará um relatório final, preliminar, relatando como as obras se desenvolveram, as dificuldades encontradas, as soluções adotadas, comentários referentes ao desempenho da empresa executora, além de dossiê fotográfico do desenvolvimento das principais obras, no decorrer de sua execução. Após sua aprovação pela Codevasf, a consultora emitirá o Relatório Final;

- Documentação de Fiscalização - de caráter contratual, ficará em arquivo, a cargo da consultora e, quando concluídas as obras, será repassada à Codevasf;

- Relatório Final do Projeto “Como Construído” - a consultora, após a conclusão da obra, entregará à Codevasf o projeto da obra implantada, contendo desenhos, planilhas, listas, com anotações referentes a todas as modificações introduzidas, de modo que representem, com fidelidade, a forma de execução dos serviços;

## A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto dos presentes Termos de Referência serão apresentados, considerando as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial serão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos deverão ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; e

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário, poderão citar outras unidades e os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na língua portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório parcial ou específico, em 3(três) vias impressas;

- minuta do relatório final, em 3(três) vias impressas; e

- relatório final  do projeto executivo, em 5 (cinco) vias completas, bem como dos documentos de concorrência (desenhos, especificações técnicas e planilha de quantidades), em vias impressas e em CD-ROM.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do relatório final será ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) conterá a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es); e

- a lombada (lida na vertical) conterá o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### Folha de rosto  conterá os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules; e

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço,  telefone,  fax,  endereço na internet: www.Codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários,  data da licitação,  nº do edital,  nº do contrato, data e assinatura, bem como uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf; e

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s); e

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título; e

- apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte; e

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas; e

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela Consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos documentos - o documento revisto  terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, indicada na legenda.

### Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação;

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala; e

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação.

### As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos serviços - apoio à fiscalização e supervisão  das obras se dará depois de concluídas as obras da etapa 1 A pela Construtora, entrega e aprovação pela Codevasf do Relatório Final.

## A consultora estará de acordo que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 19.1,  é condicionante para:

- emissão,  pela Codevasf do atestado de execução dos serviços;

- emissão do Termo de Encerramento Físico - TEF; e

- liberação da caução contratual.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso, por terceiros, só se realizará por expressa autorização da mesma.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Será  considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº 000013986 - Estudos e Projetos do Sistema de Irrigação e 1341 – Supervisão/Gerenciamento/Fiscalização - Projeto Construção.

## A concepção geral das estruturas, obras civis, equipamentos e montagens deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

## As definições deverão ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

## Os esquemas de irrigação e drenagem deverão ser otimizados com vistas à redução do porte das estações elevatórias, consumo de energia e facilidades operacionais.

## Os trabalhos de campo (topografia, geotecnia e pedologia), deverão ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## Deverão ser considerados os documentos elaborados no Brasil pelo "BUREC - Bureau of Reclamation" dos Estados Unidos da América:

- Manual de Construção de Projetos de Irrigação; e

- Manual de Especificações Técnicas Padronizadas.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A consultora se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## A consultora é obrigada a obter, por sua conta, as licenças e franquias, o pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem sobre a execução dos serviços.

ANEXOS

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DO APOIO A FISCALIZAÇÃO E SUPERV. DAS OBRAS

| PROJETO BAIXIO DE IRECÊ |  |
| --- | --- |
| APOIO A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO. DAS OBRAS |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FSUP-IV) | 2.500,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FSUP-IV) | 2.500,00 |
| A - TOTAL DOS CUSTOS COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 5.000,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (FSUP-I) | 151.029,12 |
| B2 - TOTAL DE SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FSUP-I) |  |
| B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE | 151.029,12 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (77,25% DO B1) | 116.670,00 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |
| C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS | 116.670,00 |
| D1 - CUSTO TOTAL DAS PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (FSUP-II) | 2.806,00 |
| D2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS (FSUP-II) | 600,00 |
| D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | 3.406,00 |
| MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |
| 1 - CUSTO DOS VEÍCULOS (FSUP-III, ITEM 1) | 26.441,12 |
| 2 - CUSTO DOS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS (FSUP-III, ITEM 2) |  |
| 3 - CUSTO DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE CAMPO (FSUP-III, ITEM 3) | 13.100,00 |
| 4 - CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DE CAMPO (FSUP-III, ITEM 4) |  |
| 5 - CUSTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (FSUP-III, ITEM 5) | 1.230,00 |
| 6 - CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FISCALIZAÇÃO (FSUP-III, ITEM 6) |  |
| E - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL | 40.771,12 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 316.876,24 |
| F - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO B) | 37.757,28 |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DE A + B + C + D + E + F) | 35.463,35 |
| H - DESPESAS FISCAIS = (14,25% DE A + B + C + D + E + F + G) | 64.834,10 |
| TOTAL DO CUSTOS INDIRETOS | 138.054,73 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 454.930,97 |

ANEXO II - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL

VOLUME 1 - RELATÓRIO FINAL DO PROJETO “COMO CONSTRUÍDO”

TOMO 1 – TEXTO INDICANDO AS ALTERAÇÕES

TOMO 2 – DESENHOS DE TODAS OBRAS

VOLUME 2 – RELATÓRIO DO MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO              ADEQUADO À OBRA

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

| SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR PROFISSÃO/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |  |  |
| PROFISSÃO/ |  |  |  | SALÁRIO |  | ENC. |  |  | CUSTO |  | R. EMP. |  |  | DESP. |  | SALÁRIO |  |  | HORA |  | SALÁRIO |  |  | SALÁRIO |
| FUNÇÃO |  | S | QTD | CATEG. |  | SOCIAIS |  |  | ADM. |  | LUCRO |  |  | FISCAIS |  | MENSAL |  |  | TÉCNICA |  | B1 |  |  | B2 |
| (1) |  | (2) | (3) | (4) |  | (5) |  |  | (6) |  | (7) |  |  | (8) |  | (9) |  |  | (10) |  | (11) |  |  | (12) |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenador geral |  | P0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engº de apoio à fiscaliz. |  | P1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Topógrafo sênior coord. |  | T0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laborat. de Solos coord. |  | T0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laborat. de concr. coord. |  | T0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Topógrafo sênior |  | T1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadista/projetista sênior |  | T1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laborat. de solos sênior |  | T1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laborat. de concr. Sênior |  | T1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de topógrafo |  | T3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. laborat. solo/conc. |  | T3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chefe de escritório |  | A1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorista |  | A2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de escritório |  | A3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TSUP-II EQUIPE TÉCNICA 2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TSUP-II EQUIPE TÉCNICA 3- INDICAR A QUANTIDADE DE HOMENS POR CATEGORIA 4- INDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUTÔNOMOS E 77,25% PARA EMPREG. COM VÍNCULO. DETALHAR NO FSUP-VII 6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALCULADO NO FSUP-VI SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9- PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8) 10- PREÇO DA HORA TÉCNICA = (9) / 176 11 - SALÁRIO DE B1 = SALÁRIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FSUP 12 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FSUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP - II |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  |  |  |  |  | PASSAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QTD. |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |  | QTD |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  |
| P0 | EMPRESA/BSB/EMPRESA |  |  |  |  |  | A | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| P0 | EMPRESA/OBRA/EMPRESA |  |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÃO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FSUP-IV 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D1" E “D2” DO FSUP 5 - INDICAR À ESQUERDA DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES 6 – OS PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO UTILIZADOS PARA FINS DE FATURAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID |  | QTD |  |  | CUSTOS 2 |  |  |  | PREÇOS 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |
| 1 VEÍCULOS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Aluguel de veículos utilitários ( tipo Van ou similar) |  | mês |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Aluguel de veículos leve |  | mês |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços dos veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Locação dos equipamentos |  | mês |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Transporte para aferição |  | unid |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Aferição anual dos equipamentos |  | unid |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços dos equipamentos topográficos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DO ESCRITORIO DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Telefone e Fax |  | mês |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Serviços Postais |  | mês |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Alimentação |  | mês |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços da manut. e adm. do escrit. de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Mesas |  | mês | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Cadeiras |  | mês | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Equipamentos de Informática |  | mês | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Aparelho de Ar Condicionado |  | mês | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços dos equip. do esc. de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Relatório Mensal de Andamento |  | unid |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Relatório Parcial |  | unid |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Relatório Específico |  | unid |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Relatório Final |  | unid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Projeto como Construido |  | unid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Relatório Montagem, Oper. e Manut |  | unid |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Relatório de Medidas Mitigadoras |  | unid |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços dos serv. gráficos/computação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A FISCALIZAÇÃO (CODEVASF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Micro computador |  | unid |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Impressora Multifuncional |  | unid |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Plotter |  | unid |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços equip. de inf. para fisc. Codevasf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. aluguel de veículos inclui combustível e manutenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. custo do item sem lucro e despesas fiscais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Preço = custo + lucro + despesas fiscais. Para calcular o preço aplica-se a seguinte fórmula: custo*(1+0,1)*(1+0,1662) CUSTO*(1+0,1)*(1+0,1662) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Exportar " total custo" para a linha corresponde no FSUP. Os preços serão aplicados para fins de faturamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | SIMB. | UNID. | QTD. | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CUSTO |  | PREÇO |  |  | CUSTO |  | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO |  | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Passagens aéreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Engº de Obras |  | P0 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Topográfo Coordenador |  | T0 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Laboratorista de Solo |  | T0 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Laboratorista de Concreto |  | T0 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Topográfo Sênior |  | T1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Laboratorista de Solo Sênior |  | T1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Laboratorista de Concreto Sênior |  | T1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Cadista/Projetista Sênior |  | T1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Chefe de Escritorio |  | A1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Diárias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Engº de Obras |  | P0 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Topográfo Coordenador |  | T0 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Laboratorista de Solo |  | T0 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Laboratorista de Concreto |  | T0 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Topográfo Sênior |  | T1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Laboratorista de Solo Sênior |  | T1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Laboratorista de Concreto Sênior |  | T1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Cadista/Projetista Sênior |  | T1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Chefe de Escritorio |  | A1 | Unid. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE CUSTOS E DE PREÇOS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBS: 1 - CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E SEM DESPESAS FISCAIS. OS TOTAIS DESTES DEVERÃO SER EXPORTADOS PARA O ITEM CORRESPONDENTE NO FSUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - PREÇO = CUSTO + LUCRO + DESP. FISCAIS. SERÁ CALCULADO C/ SEG. FÓRMULA: CUSTO*(1+0,1)*(1+0,1662). O PREÇO SERÁ UTILIZADO P/ FINS DE FATURAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | R$ |
| 1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora(diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  | 0,00 |
| 2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como: treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa. |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  | 0,00 |
| 3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços. |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 0,00 |
| TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 0,00 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-VI |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF % 2 |  |  | DF ’ % 3 |  |  | R$ |  |
| 1 – ISS |  |  | 5,00 |  |  | 5,83 |  |  | 0,00 |  |
| 2 – PIS |  |  | 1,65 |  |  | 1,92 |  |  | 0,00 |  |
| 3 - COFINS |  |  | 7,60 |  |  | 8,86 |  |  | 0,00 |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  | 14,25 |  |  | 16,62 |  | 0,00 |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA "H" DO FSUP SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: FSUP-VII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  | 0,00% |  | 0,00 |
| A2 | INSS |  | 20,00% |  | 0,00 |
| A3 | FGTS |  | 8,00% |  | 0,00 |
| A4 | Incra |  | 0,20% |  | 0,00 |
| A5 | Salário Educação |  | 2,50% |  | 0,00 |
| A6 | Sebrae |  | 0,60% |  | 0,00 |
| A7 | Seguro contra acidente |  | 3,00% |  | 0,00 |
| A8 | Senai |  | 1,00% |  | 0,00 |
| A9 | Sesi |  | 1,00% |  | 0,00 |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  | 36,80% |  | 0,00 |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  | 8,22% |  | 0,00 |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  | 8,22% |  | 0,00 |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por demissão sem justa causa |  | 4,33% |  | 0,00 |
| C2 | Férias |  | 10,93% |  | 0,00 |
| C3 | Aviso prévio |  | 10,20% |  | 0,00 |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  | 25,46% |  | 0,00 |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 3,02% |  | 0,00 |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  | 3,75% |  | 0,00 |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  | 6,77% |  | 0,00 |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 77,25% |  | 0,00 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CALCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTE NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FSUP |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL: |
| Nº | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS |  | VALOR DA PARCELA |
| 01 | Mobilização | Mobilização |  | 010 |  | 0,00 |
| 02 | Serv. Sup. e Fisc. das Obras | Relatório de Andamento Mensal – RA-01 |  | 030 |  | 0,00 |
| 03 | Serv. Sup. e Fisc. das Obras | Relatório de Andamento Mensal – RA-02 |  | 060 |  | 0,00 |
| 04 | Serv. Sup. e Fisc. das Obras | Relatório Final Minuta – RF-32 |  | 090 |  | 0,00 |
| 05 | Serv. Sup. e Fisc. das Obras | Relatório Final – RF-33 |  | 120 |  | 0,00 |
| 06 | Desmobilização | Desmobilização |  | 120 |  | 0,00 |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  | 0,00 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TSUP-IV |  |  |  |  |  |  |
| 2 - SE NECESSÁRIO, PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QTD. | TOTAL HOMENS/MÊS |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador Geral |  | 1 |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 | Engº de apoio à fiscalização |  | 4 |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior Coordenador | T0 | Topógrafo Sênior Coord. |  | 4 |  |  |  |
| Técnico Sênior Coordenador | T0 | Laborat. de Solos coord. |  | 4 |  |  |  |
| Técnico Sênior Coordenador | T0 | Laborat. de concr. coord. |  | 4 |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Topógrafo sênior |  | 4 |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Cadista/projetista sênior |  | 4 |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laborat. de solos sênior |  | 4 |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laborat. de concreto sênior |  | 4 |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar. de Topógrafo |  | 8 |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Aux. de Laborat. Solo/conc. |  | 8 |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 | Chefe de Escritório |  | 4 |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Motorista |  | 8 |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar de Escritório/Digitador; Chefe de Escritório. Auxiliar Médio; A2; Motorista. Auxiliar Júnior; A3; Aux. Escritório/Digitador. APOIO. Operário; OP; Operador de Máquinas. Operário; OP; Eletricista. Operário; OP; Mecânico. Operário; OP; Pedreiro. | 4 |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 15 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 E < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 E < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES E < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO V– ARQ. EXCEL: MODELO PROPOSTA FIN. DO APOIO A FISC. E SUPERV. DE OBRA