TERMOS DE REFERÊNCIA

LEVANTAMENTO PEDOLÓGICO, EM NÍVEL DE SEMIDETALHE DE SOLOS E CLASSES DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO SERTÃO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE CASA NOVA NO ESTADO DA BAHIA.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

DDO - 830

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Março/2010

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	2

2.	CONCEITUAÇÃO	2

3.	COMPETÊNCIAS	3

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	3

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	3

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	4

7.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	5

8.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	6

9.	PRAZO DE EXECUÇÃO	6

10.	HABILItAÇÃO	6

11.	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	8

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	9

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	10

14.	REAJUSTAMENTO	11

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	12

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	13

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	16

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	19

20.	CONDIÇÕES GERAIS	19

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO	22

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉC. ESTUDOS DE SOLOS E CLASSES. DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO	23

ANEXO III - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO	25

ANEXO IV –MODELOS DOS FORMULÁRIOS PARA COMPLEMENTO DA HABILITAÇÃO	27

ANEXO V – MODELOS  DOS FORMULÁRIOS PARA PROPOSTA	32

ANEXO VI – ARQUIVO EM. EXCEL COM O MOLELO PROPOSTA	44

# FINALIDADE

## Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do edital e a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a execução dos serviços de levantamento pedológico, em nível de semi-detalhe de solos e classes de terras para irrigação da área do Projeto Sertão Pernambuco, no município de Casa Nova no estado da Bahia, num total de 33.000  ha (trinta e três mil hectares).

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Levantamento Pedológico - estudo elaborado para identificar, descrever e classificar segundo um sistema e representar por meio de cartas a camada da crosta terrestre, conhecida como solo;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as normas, características, condições, critérios ou requisitos exigíveis para execução dos serviços;

- Programa de Trabalho  -  documento  que  descreve  a  seqüência de  fases  de  uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando  o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Serviços Similares - levantamento de solos e classes de terras para irrigação em nível de  semi-detalhe e detalhe;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato;

- Proponente - empresa de consultoria, interessada na execução dos serviços objeto destes  Termos de Referência;

- Contrato - documento subscrito pela Codevasf e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência.

### Compete à Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura, por intermédio da Gerência de Estudos e Projetos, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços de levantamento pedológico.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## A principal via de acesso à área do Projeto é a rodovia federal BR-407, que liga Petrolina aos povoados de Rajada e Pau-Ferro (na área do Projeto), seguindo para Afranio e tomando a direção do estado do Piauí. Desta rodovia partem várias estradas secundárias para as localidades inseridas na região do Projeto.

### A cidade de Petrolina, no Estado de Pernambuco, situa-se a aproximadamente à 70 Km da área de estudo, constituindo no principal centro polarizador regional, com grande produção na agricultura irrigada e expressivo movimento comercial.

## A melhor opção de acesso a área é partir da cidade supramencionada seguindo pela rodovia BA-235, em direção a cidade de Casa Nova.

## O acesso à área, por via aérea, pode ser feito até a cidade de Petrolina e a seguir através das rodovias BR-407 e BA-235. O Mapa a seguir  apresenta a localização e o acesso à área do Projeto

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Documentos técnicos disponíveis, para consulta pública, no acervo da biblioteca  ou na Gerência de Estudos e Projeto da Codevasf, em Brasília:

### Base Cartográfica:

- Recobrimento Aerofotogramétrico

- Levantamento Aeroespacial

- Cartas Impressas

- Levantamentos Planialtimétricos

- Levantamento Geológico e Hidrogeológico

- Inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste, executado em 1970 pela  SUDENE. Escala: 1:250.000. Disponibilidade: SUDENE.

- Carta geomorfológica da bacia do rio São Francisco, executado em 1953   pela CNG. Disponibilidade: CODEVASF.

### Levantamento de Solos:

- Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos do estado de Pernambuco - EMBRAPA/SUDENE – 1973

- Levantamento Pedológico e Classificação de Terras para Irrigação em nível de detalhe do Projeto Pontal - 1989.

- Levantamento Pedológico e Classificação de Terras para Irrigação em nível de detalhe do Projeto Sertão de Pernambuco.

### Documentos técnicos de referência:

- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006);

- Requisitos Complementares para Classificação de Terras para Irrigação - Primeira Aproximação, Codevasf, fevereiro de 2001.

## A Codevasf não se obriga a fornecer os documentos relacionados no subitem 5.1, com exceção do levantamento cartográfico aerofotogramétrico indicado na alínea “a” do subitem 5.1.2 que será disponibilizado para conclusão destes estudos. Os demais documentos estão disponíveis no acervo da biblioteca da Codevasf para consulta, cujo ônus de reprodução caberá aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços objeto destes termos de referência contempla a execução dos serviços de levantamento pedológico e de drenabilidade, em nível de semi-detalhe, visando a classificação de solos e terras para irrigação, com uma densidade de 5 observações para cada 100 ha, sendo 4 tradagens e um perfil, da área do Projeto Sertão Pernambuco, no município de Casa Nova no estado da Bahia, num total de 33.000  ha (trinta e três mil hectares).

## Os serviços serão executados em consonância com o que estabelece as especificações técnicas constantes do anexo II destes Termos de Referência, bem como o que preconiza os seguintes documentos:

- classificação de terras para irrigação, segundo novos parâmetros para o sistema de classificação de terras para irrigação, à partir de 2001, consubstanciados no documento “Requisitos Complementares para Classificação de Terras para Irrigação – 1ª Aproximação, Codevasf, fevereiro de 2001”; e

- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).

## Inicialmente,  deverá ser realizada avaliação dos estudos anteriores, como forma de  especificar e quantificar os trabalhos de campo, de laboratório e escritório. O levantamento terá como base cartográfica cartas planialtimétricas na escala 1:5.000, com curvas de nível a cada metro, devendo proceder:

- revisão bibliográfica e levantamento do material  básico disponível;

- fotointerpretação e/ou interpretação de imagens aplicadas a solos;

- viagem de reconhecimento de campo;

- programação dos trabalhos de campo;

- serviços de laboratório; e

- serviços de escritório.

### Os itens listados no subitem 6.3 devem ser entendidos como fazendo parte de um escopo mínimo e não devem limitar o objetivo a ser alcançado.

## Os trabalhos de laboratório, a seguir relacionados, terão as quantidades definidas no decorrer dos trabalhos, em concordância com a fiscalização. Para efeito de proposta serão considerados os quantitativos constantes do PPED-IV:

- Análise completa:

- frações  calhau, cascalho e TFSA;

- granulometria: areia, silte e argila;

- argila dispersa;

- grau de floculação;

- densidade das partículas;

- densidade do solo: usar cilindro de 500 cm;

- porosidade total;

- umidade: 0,03 e 1,5 MPa;

- água disponível;

- ph em água e cloreto de potássio;

- condutividade elétrica;

- complexo sortivo: cálcio, magnésio, sódio, potássio, valor S, hidrogênio, alumínio, valor T, saturação por bases (V%), percentagem de sódio trocável e saturação por alumínio;

- carbono, nitrogênio e relação C/N;

- fósforo assimilável;

- carbonato de cálcio equivalente;

- Análise parcial:

- granulometria: areia, silte e argila.

- condutividade elétrica (apenas quando houver suspeita de salinidade).

- ph em água.

## Os trabalhos de escritório compreendem:

- proceder a revisão bibliográfica;

- interpretar os dados de campo e de laboratório, e produzir a legenda definitiva das classes de solos;

- elaborar fotointerpretação definitiva;

- elaborar os mapas definitivos de solos na escala 1:25.000;

- planimetrar, tabular e elaborar gráficos;

- interpretar as classes de terra para irrigação e confeccionar  mapa;

- elaborar a redação do texto explicativo com as conclusões, e;

- digitalizar a composição dos anexos.

## Caberá a consultora obter, junto ao IBAMA, a licença para supressão de vegetação.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados no subitem 6.1,  que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como  ensaios  laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções formuladas em sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

## A consultora considera que a sua participação nestes trabalhos implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela Codevasf, em decorrência destes TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

## O atestado de visita não será exigido. A proponente, ao apresentar sua proposta, declara conhecer o local dos estudos e  possuir a avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação, "in loco", das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf. Pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 6ª Superintendência Regional, localizada em Juazeiro/BA, por meio do telefone (74) 3611-8870, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 de 2ª à 6ª Feira.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## O valor dos serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 646.813,69 (seiscentos e quarenta e seis  mil, oitocentos e treze reais e sessenta e nove centavos), a preços de janeiro/2010, conforme indicado no orçamento estimativo, anexo I.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo máximo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

## Neste prazo estão incluídos 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta do relatório final, e 30 (trinta) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# HABILItAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira e deverão ser apresentados em conformidade com os arts.  28, 29 e  31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as empresas deverão apresentar:

- registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos conceituados nas alíneas “b”  do subitem 2.1 destes TR;

- comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, da data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores ao conceituado na alínea “b” do subitem 2.1, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico - CAT, observando os aspectos a seguir relacionados:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente ou o sócio;

- não será aceito empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- a comprovação do vínculo empregatício será por meio de cópias da ficha ou livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho;

- quando se tratar de dirigente ou sócio a comprovação será por meio do ato constitutivo;

- no caso de serviços realizados no exterior, o atestado deverá estar devidamente regularizado no pais de origem e registrado no consulado brasileiro acompanhado de tradução juramentada;

- declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita  participar dos serviços, preferencialmente como coordenador, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Codevasf; e

- a apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e exigências contidas na proposta técnica.

## Em complemento à documentação para qualificação técnica, a empresa deverá apresentar:

- a equipe técnica, representada pelo pessoal técnico especializado, definido e quantificado pela proponente, contendo um coordenador e a equipe chave composta pelos profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir,  os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá ser profissional integrante do quadro de pessoal permanente da  empresa proponente e atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em coordenação de serviços de pedologia de caráter multidisciplinar, notadamente em testes de drenabilidade, visando a classificação de terras para irrigação. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados no CREA, juntamente com a comprovação do vínculo empregatício;

- a equipe chave deverá ser composta por profissionais  com formação e experiência em levantamento pedológico e/ou em testes de drenabilidade, visando a classificação de terras para irrigação, com habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços, em cada uma das seguintes áreas de conhecimento (pedologia  e drenabilidade); e

- a substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave  somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o art. 13 § 3º da Lei nº 8.666/93;

- a infra-estrutura de apoio, representada pelas instalações e equipamentos, definidos e quantificados pela proponente, que serão utilizados na execução dos serviços, compreendendo no mínimo:

- a relação das instalações (escritório de campo) com a descrição dos recursos de informática (hardware, software) para o processamento dos dados;

- a relação dos equipamentos técnicos  para execução dos serviços;

- a relação dos veículos para locomoção das equipes durante o prazo contratual, contendo no mínimo:

- 2 (dois) veículos utilitários tipo pick-up, a diesel, com até 4 (quatro) anos de uso e 4 (quatro) veículos tipo passeio 1.0, com até 2 (dois) anos de uso, para atender aos serviços de campo, bem como transporte de água para os ensaios, incluindo motorista,  manutenção dos mesmos, despesas com seguros e licenciamentos, consumo de combustível e lubrificantes; e

- 1 (um) veículo tipo passeio 1.0, com até  2 (dois) anos de uso, para transporte dos técnicos da Codevasf. O motorista e o combustível serão fornecidos pela Codevasf. Os equipamentos, as máquinas e os veículos serão mobilizados conforme o andamento dos serviços e mediante a prévia autorização da fiscalização; e

- os formulários relacionados no subitem 11.3, alínea “a”, cujos exemplos figuram no anexo IV dos presentes TR..

# ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

## A proposta deverá conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a empresa se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação em função dos serviços  relacionados no item 6 - Escopo dos Serviços, contendo, no mínimo, as informações e os documentos do sumário a seguir:

Sumário

1.   Apresentação da proposta

  - Considerações prévias

  - Exceções aos TR

  - Declaração do prazo de validade da proposta

- Valor da proposta

  - Detalhamento da proposta

## Os itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 11.1 conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias e dados a respeito da empresa, nos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) informações a respeito das exceções sobre as quais a empresa se manifesta, em aplicação ao disposto nestes Termos de Referência;

- (1.3) declaração do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período;

- (2) apresentação da proposta com o valor total evidenciado na 1ª folha do documento, em algarismos numéricos e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições;

- (2.1) detalhamento da proposta, com a apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.3, alínea “b”, cujos modelos figuram no anexo V dos presentes TR, devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela empresa e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidente sobre o valor total orçado;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de  cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal deverão ser demonstrados no formulário PPED-VII - Mobilização/Desmobilização, para depois serem transportados para o formulário PPED. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no Formulário PPED-X - Encargos Sociais;

- no preenchimento do cronograma financeiro  utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo III.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão, serão consideradas inclusas nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos:

- Habilitação - qualificação técnica: HPED-I, HPED-II, HPED-III e HPED-IV.

- Proposta: PPED-I, PPED-II, PPED-III, PPED-IV, PPED-V, PPED-VI, PPED-VII, PPED-VIII, PPED-IX e PPED-X.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As propostas das empresas habilitadas serão examinadas para avaliar se estão completas, se houve erro de cálculo, se todos os documentos foram assinados e se atendem às exigências do subitem 11.2.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no termo da proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido; e

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.1.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A empresa proponente será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

## Serão desclassificadas:

- as propostas que não atenderem às exigências do edital; e

- as propostas com valores exorbitantes ou com preços inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos.

## Será declarada vencedora a empresa que apresentar proposta de acordo com edital e ofertar o menor preço para a execução dos serviços.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à empresa, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se na única remuneração  pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.2 e 13.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 ( trinta ) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez ) dias para a aprovação da fatura e 20 ( vinte ) dias para sua liquidação;

- as faturas mensais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e desmobilização será efetuado, desde que comprovada pela fiscalização.

### As formas de pagamento - preço global e preço unitário - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços pagos a preço global.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 13.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- aprovação dos relatórios e documentos que  deram origem ao faturamento,  de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico;

- após a aprovação dos relatórios/documentos, o coordenador do contrato autorizará à empresa emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, o coordenador poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela empresa, e;

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços pagos a preço unitário.

### Os serviços pagos a preços unitários são os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração dos estudos, passíveis de medição no local dos serviços e constam do PPED IV. Serão pagos, por aplicação, dos preços unitários apresentados no PPED-V, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho; e

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf.

### As variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela empresa, na sua proposta em relação aos trabalhos de campo e laboratório, executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### Os serviços pagos a preços unitários incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão-de-obra, laboratório, equipamentos, materiais, veículos,  etc.;

- despesas fiscais; e

- remuneração da empresa(lucro).

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do Programa de Trabalho 20.607.0379.6566.0001 Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob  gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A empresa contratada deverá se comunicar com a Codevasf, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## A empresa deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos  serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A empresa contratada terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

## Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).

### As eventuais alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

## A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos, previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega, são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A empresa contratada e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, tantas reuniões quantas forem necessárias.

## A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### A Codevasf, a fim de exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a empresa, podendo, inclusive rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicando o seu valor.

### A empresa contratada poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva  comunicação.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a empresa contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Codevasf e a empresa estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A empresa deverá intercambiar informações com a Codevasf, via fax, através das linhas telefônicas: (061) 3312-4768 ou (061) 3312-4675. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## Os produtos referentes ao objeto dos presentes Termos de Referência deverão ser apresentados, considerando-se as seguintes diretrizes:

- os dados e as informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em formato adequado, com utilização de cartografia em escalas adequadas;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., deverão ser fornecidos em meio digital,  em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- o documento técnico demonstrando as classificações de terras para irrigação deverá ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, e deverá contemplar:

- descrição geral da área: informação de caráter geral sobre localização e extensão, geologia e material originário, clima, geomorfologia e relevo, vegetação e uso atual da terra;

- métodos de trabalhos utilizados;

- critérios para estabelecimento das classes de solos e fases empregadas;

- relação das classes de solos e respectivas fases;

- descrição das classes de solos e respectivas fases;

- extensão e distribuição percentual das unidades de mapeamento;

- informações gerais sobre o solo, a topografia, a drenagem superficial, a drenabilidade, as condições de umidade, profundidade de lençol freático se presente, material originário, erosão, salinidade, sodicidade e influência humana, tendo em vista a aptidão para irrigação destas terras;

- critérios para estabelecimento das classes de terra para irrigação por meio das características físicas e econômicas levantadas, incluindo-se informações disponíveis dos estudos de projetos da região e complementadas com observações "in loco";

- quadro de especificações para classificação detalhada de terras para irrigação;

- simbologia do USBR, utilizada nas classes de terra para irrigação;

- legenda de identificação das classes de terras para irrigação;

- descrição das classes de terra para irrigação;

- correlação entre solos, classes de terras e extensão e distribuição percentual das classes de terra para irrigação;

- conclusões e recomendações; e

- a equipe de acompanhamento/fiscalização e a equipe técnica que trabalhou na elaboração dos serviços;

- a versão preliminar do relatório técnico será apresentada em nível de minuta, ao final dos serviços de campo, para exame e aprovação da Codevasf, contendo: meio físico, métodos de trabalho, os solos, a classificação de terras para irrigação, tabelas, gráficos, fichas de campo e boletins de laboratório, documentação fotográfica, conclusões, recomendações e referências bibliográficas, será composto de:

- texto explicativo;

- mapa generalizado de solos na escala 1:50.000;

- mapa de solos na escala 1:5.000;

- mapa generalizado de classes de terra para irrigação na escala 1:50.000;

- mapa de classes de terra na escala 1:5000;

- fichas com os resultados dos testes; e

- mapa de localização dos testes e observações de campo plotados com GPS; e

- a versão definitiva do relatório técnico será apresentada dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação de correção/revisão da versão preliminar, pela Codevasf.

## A empresa emitirá os seguintes relatórios e documentos para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- 1º Relatório Parcial: contendo coleta de análise de material básico disponível, fotointerpretação ou interpretação de imagem preliminar, programação dos trabalhos de campo e início destes trabalhos;

- 2º Relatório Parcial: em decorrência da execução do PTE (elaboarado de forma a possibilitar uma caracterização prévia dos solos), será entregue com 5 meses de trabalho, contendo cobertura total da área com baixa densidade de observações (4 observações para 100 ha)  além de  mapeamento prévio de classes de terras e solos e quantificação das manchas prévias das áreas, legenda preliminar de solos, desenvolvimento dos trabalhos de campo e análise de solos, em laboratório;

- 3º Relatório Parcial: contendo legenda preliminar de solos, desenvolvimento dos trabalhos de campo e análise de solos, em laboratório;

- versão preliminar do Relatório Final: será apresentada  em nível de minuta com a conclusão das análises de solo, consideração sobre os dados gerais de clima, relevo, formação geológica e geomorfológica, legenda de solos e rascunho ou minuta de mapas de solos e de classes de terra para irrigação, para exame e aprovação da Codevasf; e

- versão definitiva do Relatório Final: será apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação de correção/revisão da versão preliminar,  pela Codevasf.

## Os mapas de levantamento de solos e levantamento de classes de terra para irrigação serão produzidos, utilizando “software” tipo CAD. Os arquivos de imagens serão organizados, armazenados e apresentados em disco rígido com capacidade mínima de 80 GB (oitenta gigabites) junto com os volumes da versão final. Os arquivos deverão ser lidos em “software” CAD disponível na Codevasf e deverão obedecer as escalas a seguir especificadas:

- mapa geral de solos na escala de 1:50.000 sobre mapa planialtimétrico e tamanho A1, convenções e legendas de identificação dos solos conforme normas do SNLCS;

- mapas articulados de solos na escala de 1:5.000 sobre mapa planialtimétrico e tamanho A1, com legenda de identificação dos solos abrangidos, parcial ou totalmente, por folha  e de acordo com as normas do CNPS, com localização das classes de drenabilidade (boa, restrita, pobre e crítica) e com localização dos pontos de perfis e tradagens, bem como, o resultado da planimetria em cada área. A área mínima mapeável é de 40 ha e deverá constar um croqui de articulação dos mapas;

- mapa geral de classes de terras para irrigação, na escala de 1:50.000 sobre mapa planialtimétrico e tamanho A1, com localização das classes de drenabilidade (boa, restrita, pobre e crítica), com convenções e legenda completa de acordo com o USBR; e

- mapas articulados de classes de terras para irrigação, na escala de 1:5.000 sobre mapa planialtimétrico, em tamanho A1 (ABNT), com convenções, legenda e simbologia completas de acordo com o USBR, com localização de perfis e tradagens. Incluir localização das classes de drenabilidade (boa, restrita, pobre e crítica) e incluir, também, o resultado da planimetria em ha em cada área.

## Deverá ser entregue uma coleção de fotos de todos os perfis modais, bem como dos padrões de vegetação, topografia e drenagem.

## As fotos deverão ser obtidas com máquinas digitais que permitam a definição mínima de 6.0 megapixels não interpolados. Os arquivos serão organizados, armazenados e apresentados em disco rígido com capacidade mínima de 80 GB (oitenta gigabites). As cópias dos mapas deverão vir acondicionadas em caixas-arquivo e os originais dos resumos, também, deverão ser entregues nesse evento.

## A empresa, além da documentação impressa das versões definitivas dos relatórios finais, se obriga a entregar duas cópias de todos os trabalhos, gravados em CD-ROM, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, perfis, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a empresa, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

## Os programas de computação utilizados na elaboração dos serviços deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

## A empresa contratada deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A empresa poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de serem adotadas outras unidades, os valores expressos serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - a documentação pertinente será, obrigatoriamente, apresentada na língua portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório parcial ou específico, em 3(três) vias impressas;

- minuta do relatório final, em 3(três) vias impressas; e

- relatório final em 5 (cinco) vias impressas e em DVD-ROM.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do Relatório Final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos Componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título, desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título de seu conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título de seu conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es); e

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título de seu conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título de seu conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### Folha de Rosto - deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título de seu conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título de seu conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da Folha de Rosto - o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica de acordo com as normas AACR2 – Anglo American Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, endereço, telefone, fax, endereço na internet: www.Codevasf.gov.br e  e-mail.

### Índice Geral - deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários; data da licitação; nº do edital; nº do contrato; data e assinatura bem como uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada ao fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências Bibliográficas (NBR - 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem ser dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de Papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf; e

- especificações, memórias de cálculo, estudos e textos, em formato A4.

### Paginação e Numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s); e

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e Tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, e logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela;

- apresentar título; e

- apresentar citações da fonte.

### Numeração Progressiva das Seções de um Documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte; e

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e Registro dos Documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material, etc. deverão ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas; e

- registro - os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela Consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos Documentos - o documento revisto deverá ter indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho deverá, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de Folhas (NBR - 5984) - o formato final deverá ser apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas do documento (desenho, lista ou especificação) deverão conter, no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação;

- a legenda deverá apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda deverá conter as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da empresa;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): estudo; desenho; verificação e aprovação;

- número de revisão;

- escala; e

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## Ao término dos serviços, os produtos a seguir relacionados, serão entregues à Codevasf, e seu uso  por  terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma:

### versão preliminar do relatório técnico demonstrando as classificações de terras para irrigação, em nível de minuta, ao final dos serviços de campo, para exame e aprovação da Codevasf; e

### versão definitiva do relatório técnico, que será apresentada dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação de correção/revisão da versão preliminar, pela Codevasf.

## Após a entrega dos produtos, elaborados e apresentados conforme os itens 17 e 18 destes TR e número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, a empresa contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços. O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos mesmos.

## A empresa contratada estará de acordo que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 19.2 é condicionante para:

- emissão do atestado de execução dos serviços;

- emissão do termo de encerramento físico (TEF); e

- liberação da caução contratual.

# CONDIÇÕES GERAIS

## O Código SIASG/CATSERV BR nº 00001398-6 - Estudos e Projetos do Sistema de Irrigação deverá ser considerado para fins de publicação do edital de licitação.

## Os trabalhos poderão ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, cartas, relatórios, etc) ou em modelos que incluam as informações do padrão estabelecido.

## A empresa contratada deverá tomar as providências necessárias para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A empresa contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## A empresa contratada é obrigada a obter, por sua conta, as licenças e franquias, o pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem por conta da execução dos serviços.

ANEXOS

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO

PROJETO SERTÃO PERNAMBUCO

LEVANTAMENTO PEDOLÓGICO E CLASSIFICAÇÃO DE TERRAS

| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| --- | --- |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (PPED-VII) | 2.314,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (PPED-VII) | 2.314,00 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 4.628,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PPED-I) | 103.769,60 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PPED-I) |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE | 103.769,60 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77,25% DO B1) (PPED-X) | 80.162,02 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 80.162,02 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (PPED-II) | 68.735,00 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (PPED-III) | 880,00 |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 69.615,00 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 258.174,62 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (25% DO ITEM B) (PPED-VIII) | 25.942,40 |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) | 28.411,70 |
| H - DESPESAS FISCAIS - (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (PPED-IX) | 51.942,27 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 106.296,38 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 364.471,00 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 282.342,70 |
| I - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (PPED-IV) | 282.342,70 |
| TOTAL DA PROPOSTA | 646.813,69 |

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉC. ESTUDOS DE SOLOS E CLASSES. DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para realização dos estudos de solos e classificação de terras para irrigação, em nível de semi-detalhe e detalhe, visando a classificação de solo e terra para irrigação.

  - O levantamento terá como base cartográfica, cartas planialtimétricas na escala 1:5.000, com curvas de nível a cada metro.

- TRINCHEIRAS

  - As trincheiras serão abertas em número de 5 (cinco) para cada 100 ha no levantamento em nível de detalhe e 1 (uma) para cada 100 ha no levantamento em nível de semi-detalhe, com 1,5 m de profundidade, prosseguindo-se a trado mais 1,5 m  ou até impedimento determinado por contato lítico, duripã, material pedregoso ou concrecionário, ou qualquer outro material impenetrável ao trado. Cada classe de solo deverá ser representada por, pelo menos, um perfil modal.

  - As coletas serão feitas por horizonte, em 20% das trincheiras descritas, sendo 10% para análise completa e 10% para análise parcial. Os perfis coletados para análise completa e parcial deverão ser, predominantemente, representativos de áreas que necessitarem de estudo para determinar sua aptidão para irrigação.  Solos muito rasos ou que apresentarem outras características morfológicas que descartem, a priori, qualquer possibilidade de uso com agricultura irrigada, não precisarão ser coletados para análises. Poderão, também, serem coletadas amostras parciais de perfis, quando se fizer necessário.

  - O número de trincheiras poderá ser reduzido, em determinada área, quando se verificar uniformidade das unidades de mapeamento e aumentado, em outras, que apresentarem  arranjamento complexo dos solos, mediante prévia notificação e aprovação da fiscalização e da Gerência de Estudos e Projetos da Codevasf.

  - A descrição dos perfis (trincheiras) deverá ser feita em formulário próprio, segundo as normas do Manual de Métodos de Trabalho de Campo da SBCS, em cujas fichas serão considerados: projeto, data, número do perfil, localização, unidade de mapeamento, classificação taxonômica, situação e declividade, formação geológica e litologia, material de origem, relevo regional e local, drenagem, pedregosidade, rochosidade, erosão, vegetação primária, vegetação local, uso atual e a descrição morfológica do perfil.

  - A descrição morfológica deverá contemplar a nomenclatura dos horizontes ou camadas, espessura, cor e mosqueado, textura, estrutura, superfícies de compressão e fricção, consistência, porosidade e transição, seguindo-se as observações, onde deverão ser registradas todas as demais ocorrências constatadas nos arredores e, sobretudo, no perfil como gilgai, espessura e quantidade de raízes, concreções, cascalhos, matacões, grau e intensidade de fragmentação da rocha, contacto lítico, afloramentos rochosos e outras observações importantes para a identificação da presença de barreira ou que sejam relevantes para a definição da drenabilidade interna e superficial bem como para a irrigação.

- TRADAGEM

  - As tradagens serão efetuadas até a profundidade de 200cm, quando possível, e em número de 20 (vinte) para cada 100 ha no levantamento em nível de detalhe e 4 (quatro) para cada 100 ha no levantamento em nível de semi-detalhe, com descrição de camadas nas profundidades de 0-20, 20-40, 40-80, 80-120, 120-160 e 160-200, podendo variar quando ocorrerem mudanças marcantes ao longo do perfil. As tradagens, quando necessário, poderão ter algumas camadas coletadas para análises parciais visando, principalmente, checar a textura de campo.

  - Deverá haver exploração por caminhamento da área em mapeamento, com registro das ocorrências relevantes.

  - Nas fichas de descrição das tradagens serão consideradas: projeto, data localização, classificação do solo, relevo local, drenagem, pedregosidade, erosão, uso de terra e a descrição morfológica sumária: espessura da camada, cor e mosqueado e textura, vindo em seguida as observações das ocorrências adicionais e relevantes à irrigação e à drenagem, observadas no local e arredores.

- TESTE DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA

  - Os testes de condutividade hidráulica serão em número de 50 e deverão ser realizados em perfis modais das classes de solo com suspeita de problemas de drenabilidade. As áreas onde serão executados, os mesmos, deverão ser estabelecidas em comum acordo com a fiscalização da Codevasf.

  - Os testes serão do tipo “furo de trado em ausência de lençol freático” e as fichas de descrição dos mesmos deverão conter: projeto, localização, data, classe de solo e número da trincheira de referência do mesmo.

  - As observações no local e arredores registradas nas fichas de descrição das tradagens serão considerados os seguintes dados:

- projeto, data, localização, classificação do solo, relevo local, drenagem, pedregosidade, erosão, uso de terra e descrição morfológica sumária; e

- espessura da camada, cor e mosqueado e textura, vindo em seguida as observações das ocorrências adicionais e relevantes à irrigação e à drenagem.

ANEXO III - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- Mobilização/Desmobilização

- Eventos dos serviços pagos a preço global:

  - Plano específico de trabalho

  - 1º Relatório parcial

  - 2º Relatório parcial

  - Minuta do relatório final

  - Edição definitiva do relatório final

- Eventos dos serviços pagos a preço unitário. O faturamento será mensal, mediante prévia autorização da fiscalização, acompanhado de relatório específico.

  - Picadas manuais

  - Abertura e descrição de trincheiras

  - Tradagens das trincheiras

  - Tradagens auxiliares

  - Teste de condutividade hidráulica tipo porchet

  - Análises completas (trincheiras)

  - Análises parciais (trincheiras)

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO IV –MODELOS DOS FORMULÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR |  |  |  |  |  |  | CODIGO: HPED - I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( )EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA) |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVIDADES DA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, RELATIVA AOS SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: HPED - II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QTD. | TOTAL HOM x /MÊS |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |  |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master | C | Consultor |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 | Pedólogo |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 | Pedólogo |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 | Técnico Agrícola |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 | Chefe de Escritório |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Motorista |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Almoxarife |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar de Escritório |  |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Servente/Faxineira |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Auxiliar de Campo |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR. 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RELAÇÃO DAS INTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: HPED - III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNI.. |  | QTD. | PERIODO DE UTILIZAÇÃO |  |  |
|  |  |  |  |  | MOBILIZAÇÃO |  | DESMOBILIZ. |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| LEGENDA: - RELACIONAR AS INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, CONFORME DEFINIDO NOS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO. - PARA OS EQUIPAMENTOS INDICAR O TIPO, MODELO, MARCA, ANO DE FABRICAÇÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE E SUA LOCALIZAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PTP - IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE |  | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | INICIO |  | FIM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 |  | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS10 |  | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO V – MODELOS  DOS FORMULÁRIOS PARA PROPOSTA

| PROPOSTA FINANCEIRA DE PEDOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PPED |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| IUIU |  |  |  |  |  | Levantamento Pedológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (PPED-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (PPED-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PPED-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PPED-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (PPED-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (PPED-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (25% DO ITEM B) (PPED-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - DESPESAS FISCAIS - (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (PPED-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (PPED-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALÁRIO DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PPED - I |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| IUIU |  |  |  |  | Levantamento Pedológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |  |
| CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  | SALÁRIO |  | ENCARG. | CUSTO |  |  | R. EMP. |  |  | DESP. |  |  | SALÁRIO |  |  |  | SALÁRIO |  | SALÁRIO |
|  |  |  |  |  | S |  | QTD | CATEG. |  | SOCIAIS | ADM. |  |  | LUCRO |  |  | FISCAIS |  |  | MENSAL |  |  |  | B1 |  | B2 |
| (1) |  |  |  |  | (2) |  | (3) | (4) |  | (5) | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  |  | (10) |  | (11) |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master - Consultor |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coordenador |  |  |  |  | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico sênior |  |  |  |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnicol médio |  |  |  |  | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  |  |  |  | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar sênior |  |  |  |  | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar médio |  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar junior |  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não qualificado |  |  |  |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO HPED- II EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO HPED-II EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- INDICAR A QTD DE HOMENS POR CATERIA. SERÁ A MESMA INDICADA NOS CRON. DE PERMANEN. HPED- III E HPED- IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- INIDCAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 76,27% PARA EMPREGADO C/ VÍNCULO DETALHAR NO PPED-XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALCULADO NO PPED-X S/ O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- PREÇO DO HOMEM MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍCULO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO PPED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO PPED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPED- II |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| IUIU |  | Levantamento Pedológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | QTD* |  |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. |  |  |  | C. TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS/DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: TOTAIS |  |  |  | QUALFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - DESP. COM VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERV., INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÂO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO PPED-VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO ( PPED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 *- INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PPED - III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | QTD. | Nº DE VIAS |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – RELACIONAR TODOS OS RELATÓRIOS COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO OS SEUS CUSTO COM IMPRESSÃO 2 – RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF 3 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO PPED. |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PPED - IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| COD | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Picadas manuais |  | km | 100 |  |  |  |
| 2 | Abertura e descriçao de trincheiras |  | unid | 330 |  |  |  |
| 3 | Tradagens de fundo de trincheiras |  | unid | 330 |  |  |  |
| 4 | Tradagens auxiliares |  | unid | 1320 |  |  |  |
| 5 | Teste de condutividade hidráulica tipo porchet |  | unid | 30 |  |  |  |
| 6 | Análise completa de trincheiras |  | ens | 140 |  |  |  |
| 7 | Análise parcial de trincheiras |  | ens | 140 |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J” DO PPED. |  |  |  |  |  |  |  |

| COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPED- V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | MÃO-DE-OBRA DIA (A) |  |  |  | EQUIPAMENTOS DIA (B) |  |  |  | MATERIAIS DIA (C) |  |  |  | CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | SERVIÇO | PROD | UND | CAT | QTD | SAL. HORA | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | D = A+B+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F=D/E |  |  |  |
| 1 | Picadas | 1 | km | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manuais |  |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=28,28%xF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL DE A |  |  |  | TOTAL DE B |  |  |  | TOTAL DE (C) |  |  |  | PREÇO F+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | MÃO-DE-OBRA (A) |  |  |  | EQUIPAMENTOS (B) |  |  |  | MATERIAIS (C) |  |  |  | CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | SERVIÇO | PROD | UND | CAT | QTD | SAL. HORA | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | D = A+B+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F=D/E |  |
| 2 | Trincheiras | 5 | und | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1,5 x 1,5 x 2 m) |  |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=28,28%xF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL DE A |  |  |  | TOTAL DE B |  |  |  | TOTAL DE (C) |  |  |  | PREÇO F+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | MÃO-DE-OBRA (A) |  |  |  | EQUIPAMENTOS (B) |  |  |  | MATERIAIS (C) |  |  |  | CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | SERVIÇO | PROD | UND | CAT | QTD | SAL. HORA | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | D = A+B+C | F=D/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tradagems das | 8 | und | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trincheiras |  |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=28,28%xF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL DE A |  |  |  | TOTAL DE B |  |  |  | TOTAL DE (C) |  |  |  | PREÇO F+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | MÃO-DE-OBRA (A) |  |  |  | EQUIPAMENTOS (B) |  |  |  | MATERIAIS (C) |  |  |  | CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | SERVIÇO | PROD | UND | CAT | QTD | SAL. HORA | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | D = A+B+C |  |  | F=D/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tradagems | 8 | und | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auxiliares |  |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=28,28%xF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL DE A |  |  |  | TOTAL DE B |  |  |  | TOTAL DE (C) |  |  |  | PREÇO F+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | MÃO-DE-OBRA (A) |  |  |  | EQUIPAMENTOS (B) |  |  |  | MATERIAIS (C) |  |  |  | CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | SERVIÇO | PROD | UND | CAT | QTD | SAL. HORA | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | D = A+B+C |  |  |  |  | F=D/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testes de | 8 | und | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condutividade |  |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hidráulica tipo |  |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=28,28%xF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porchet |  |  | TOTAL DE A |  |  |  | TOTAL DE B |  |  |  | TOTAL DE (C) |  |  |  | PREÇO F+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | MÃO-DE-OBRA (A) |  |  |  | EQUIPAMENTOS (B) |  |  |  | MATERIAIS (C) |  |  |  | CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | SERVIÇO | PROD | UND | CAT | QTD | SAL. HORA | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | D = A+B+C |  |  |  |  |  |  | F=D/E |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Análise | 1 | und | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Completa das |  |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trincheiras |  |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=28,28%xF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL DE A |  |  |  | TOTAL DE B |  |  |  | TOTAL DE (C) |  |  | 130,00 | PREÇO F+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | MÃO-DE-OBRA (A) |  |  |  | EQUIPAMENTOS (B) |  |  |  | MATERIAIS (C) |  |  |  | CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | SERVIÇO | PROD | UND | CAT | QTD | SAL. HORA | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | DISCRIM. | QTD | C UNIT | TOTAL | D = A+B+C |  |  |  |  |  |  |  |  | F=D/E |  |  |  |  |  |
| 7 | Análise | 1 | und | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parciais das |  |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trincheiras |  |  | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=28,28%xF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL DE A |  |  |  | TOTAL DE B |  |  |  | TOTAL DE (C) |  |  |  | PREÇO F+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: E = PRODUTIVIDADE; G = (LDI) onde: L= lucro máximo 10 % e DI são disp. Indiretas. Formula: G=((1+0,01)*(1+0,1662)-1)* F. Aplicar o DF' calculado no PPED-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  | CODIGO: PPED - VI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇOS DE CAMPO | DIAS CORRIDOS |  | SERVIÇOS PAGOS À |  |  |
|  |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL | PREÇO UNIT. |  |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO PPED – V 2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PPED - VII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS TOTAIS |  |  |  |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZ. |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | DESMOBILIZ. |
| CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - RELACIONAR AS PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOC. DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2 - RELACIONAR OS DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE VEÍCULOS 3 - EXPORTAR OS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DA PPED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PPED - VIII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRAS DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PPED - IX |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF(%) 2 |  |  | DF ’ (%) 3 |  |  |  |  | R$ |  |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DA PPED PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA “H” DO PPED SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: PPED - X |  |  |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por despedida sem justa causa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CÁLCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO,PAGO A PREÇO GLOBAL, LINHA "B1" DA PPED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VI – ARQUIVO EM. EXCEL COM O MOLELO PROPOSTA

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DETALHADO