|  | 30/08/10 | 522/10 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL 54/2010 – TOMADA DE PREÇOS | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL 54/2010 – TOMADA DE PREÇOS, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO PROJETO SALITRE PRÉ-OPERAÇÃO (MARCO ZERO), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1:

NO ITEM 5.6.3, LETRA D, DO EDITAL ESTABELECE O SEGUINTE:

D) APRESENTAR CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – DETALHADO POR ATIVIDADES E EVENTOS, DEFINIDO OPERACIONALMENTE E REFERIDO A UMA DESAGREGAÇÃO DE TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELA LICITANTE. A CONTRATANTE ADMITIRÁ PARA ESTA PARTE AS SEGUINTES PARCELAS:

D1)  UMA PARCELA DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO PREÇO GLOBAL PARA MOBILIZAÇÃO E INÍCIO DOS SERVIÇOS, A SER EFETIVADA APÓS A ENTREGA DO PLANO GERAL DE TRABALHO;

D2)   UMA PARCELA DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DO PREÇO GLOBAL A SER FATURADA APÓS A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE COLETA DAS AMOSTRAS E ENTREGA DO RELATÓRIO DA PRIMEIRA BATERIA;

D3)   A PARCELA FINAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO PREÇO GLOBAL A SER FATURADA APÓS A CONCLUSÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL.

ENTENDEMOS QUE A PARCELA FINAL (D3) SERÁ EFETUADA APÓS A CONCLUSÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DA PRIMEIRA BATERIA. ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 1:

NÃO. O VALOR DE 50% REFERE-SE A EXECUÇÃO DA SEGUNDA CAMPANHA DE MONITORAMENTO E A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO INTERPRETATIVO E ANALÍTICO.

PERGUNTA 2:  O ITEM 5.6.4 DO EDITAL ESTABELECE O SEGUINTE:

5.6.4. DETALHAR A PROPOSTA FINANCEIRA UTILIZANDO OS QUADROS FPRO, FPRO I, FPRO II , FPRO III, FPRO IV, FPRO X, FPRO XII, FPRO XIII, FPRO XIV, PFP XI, PTP I, PTP II, PTP III, PTP IV, E PTO V,CUJOS MODELOS CONSTAM DO ANEXO IV – MODELOS DE QUADROS, PARTE  INTEGRANTE DESTE EDITAL. A LICITANTE, CASO JULGUE NECESSÁRIO, PODERÁ ADAPTÁ-LOS ÀS PARTICULARIDADES DE SUA PROPOSTA, AJUSTANDO A ITEMIZAÇÃO MEDIANTE A INTRODUÇÃO DE ITENS ADICIONAIS. APRESENTAR AINDA DEMONSTRATIVOS DOS PERCENTUAIS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRIO E DESPESAS FISCAIS.

O ITEM 8.3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA ESTABELECE O SEGUINTE:

8.3.2 DETALHAR A PROPOSTA FINANCEIRA UTILIZANDO OS QUADROS FPRO, FPRO I, FPRO II , FPRO III, FPRO IV, FPRO X, FPRO XI, FPRO XII, FPRO XIII, FPRO XIV, PTP I, PTP II, PTP III, PTP IV, E PTO V,CUJOS MODELOS INTEGRAM O ITEM 17 DOS PRESENTES TR. A CONTRATADA, CASO JULGUE NECESSÁRIO, PODERÁ ADAPTÁ-LOS ÀS PARTICULARIDADES DE SUA PROPOSTA, AJUSTANDO A ITEMIZAÇÃO MEDIANTE A INTRODUÇÃO DE ITENS ADICIONAIS. APRESENTAR AINDA DEMONSTRATIVOS DOS PERCENTUAIS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRIO E DESPESAS FISCAIS.

NOTAMOS QUE O QUADRO PFRO XI, QUE CONSTA NO ITEM 8.3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NÃO CONSTA NO EDITAL, TRATA-SE DO DETALHAEMTNO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. HÁ NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DESSE FORMULÁRIO? NOTAMOS TAMBÉM QUE NO ITEM 5.6.4 DO EDITAL CONSTA O FORMULÁRIO PFPXI E NÃO CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA. NO ANEXO IV, MODELO DE QUADROS, TAMBÉM NÃO CONSTA ESTE FORMULÁRIO. ESSE FORMULÁRIO REFERE-SE A QUÊ? HÁ TAMBÉM A NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DO FORMULÁRIO PTO V, NO ANEXO IV, MODELO DE QUADROS, NÃO CONSTA ESTE FORMULÁRIO. ESSE FORMULÁRIO REFERE-SE A QUÊ?

RESPOSTA 2:

NO EDITAL, SUBITEM 5.6.4 ONDE SE LÊ: FORMULÁRIO PFP XI, LEIA-SE: FORMULÁRIO PFRO XI.

EM RELAÇÃO AO FORMULÁRIO PFRO XI, NÃO HÁ NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DESSE FORMULÁRIO. NO ORÇAMENTO ELABORADO DA CODEVASF NÃO FOI PREVISTO VALOR PARA MOBILIZAÇÃO.

REFERENTE AO FORMULÁRIO PTO V – ONDE SE LÊ: PTO V, LEIA-SE: PTP V,  TRATA-SE DO CRONOGRAMA FÍSICO E DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES